**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 05.04.2017 | № | 110-37-308-17 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году | ⎤ |

 Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26 октября 2015 г. N 110-37-1026-15 (в редакции от 30.12.2016 № 110-37-1674-16), (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш официальной информации стр.15-16, от 05.11.2015 № 43, вкладыш официальной информации стр.4-6, от 06.05.2016 №17, вкладыш официальной информации стр.9,10, от 24.11.2016 №46, вкладыш официальной информации стр.17-19, от 19.01.2016 №2, вкладыш официальной информации стр.2 -4 ) ( Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Котова Т.П.

тел.5-26-77

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрациигородского округа муниципальногообразования «город Саянск»от 05.04.2017 № 110-37-308-17 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 №110-37-1026-15 за 2016 год**

В целях решения комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) в объеме 567 705,49 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 173 918,92 тыс. рублей, в том числе на 2016 год– 43 022,32 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 393 786,57 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 74087,37 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года Программа корректировалась трижды.

 Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» (далее – Подпрограмма №1);

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» (далее – Подпрограмма №2);

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма №3) .

Финансирование в 2016 годы выделялось в разрезе Подпрограмм с учетом оплаты затрат по неоплаченным долгам заключенным в 2015 году муниципальным контрактам:

1. **На Подпрограмму № 1** с учетом изменений предусмотрено в 2016 году **85442** тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета - **13746** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **71696** тыс.руб.

2. **На Подпрограмму № 2** с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - **1311,4** тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено,

3.На **Подпрограмму № 3** с учетом изменений предусмотрено в 2016 году **30356,29** тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета - **27964,92** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **2391,37** тыс.руб.

 За 2016 год в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме **113297,75** тыс. рублей при плане **117109,69** тыс. рублей или на 97,0 %.

Анализ объема финансирования Программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год в **Приложении №5**

Основными целями мероприятий данной Программы на 2016 год являлись:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.Повышение безопасности дорожного движения;

4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

**К цели 1:**

1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.

**К цели 2:**

1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.

2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.

**К цели 3:**

1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.

2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

**К цели 4:**

1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).

3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).

4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

5. Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

**К цели 5:**

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.

**К цели 6:**

1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.

**К цели 7:**

1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.

 Решение каждой из задач реализовывалось в 2016 году посредством мероприятий, запланированных в трех Подпрограммах данной Программы **(Приложение 1,2,3).**

За 2016 год в рамках **Подпрограммы №1** выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск» (магистральная улица – улица Дворовкина) (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира) - протяженностью 1,98 км., в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

- выполнено обустройство остановок;

- заездные карманы;

- уширения дороги;

- обустройство пешеходных переходов;

- выполнено асфальтовое покрытие дороги;

- обустроены пандусы;

- установлен бортовой камень;

- установлены дорожные знаки;

- закончено освещение улицы;

- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;

- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;

- выполнены тротуары – 4317 м2.

 2. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск». Дорога общего пользования местного значения магистральная улица – улица Дворовкина (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира);

3. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица – улица Советской Армии.

Исполнение мероприятий **Подпрограммы №1** предоставлены в **Приложении №1** к отчету.

В результате реализации данной программы в 2016 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соотношении к показателям 2014г., увеличения доли площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения к показателям 2014г. (Приложение №4).

 За 2016 год в рамках **Подпрограммы №2** выполнены следующие мероприятия:

 - выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»)- установлены 12 знаков со стойками и 12 без стоек;

 - обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 1551 м2;

 - нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул.Ленина в районе светофорного объекта – 5м2;

 -установлены новые дорожные знаки на улице Советской в количестве 31 знак;

 - обустроены две парковочные площади для инвалидов (около администрации и детской поликлиники).

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

 - информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации, на телевидении было показано 25 сюжетов, на радио 14 информаций, 55 информаций опубликовано в печати;

- были освещены вопросы профилактики детского травматизма в средствах массовой информации, а именно, на телевидении было показано 5 сюжетов, 3 информации прошло по радио, 12 в печати;

- по организации проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения,

целенаправленные мероприятия по выявлению водителей в нетрезвом состоянии –выявлено 260 водителей в состоянии алкогольного опьянения,

водителей не имеющих права управления транспортными средствами -67, совершивших выезд на полосу встречного движения -19,перевозивших детей без детского удерживающего устройства -227, за нарушение правил проезда пешеходных переходов -287 водителей;

 - были приобретены 380 светоотражающих элементов для школьников (наклеек, значков ,браслетов, жилетов);

 - проведена городская викторина по правилам дорожного движения;

 -проведен городской конкурс «Безопасное колесо»;

 - в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,

«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».

 - проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;

 -проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах;

 - проводились в течение учебного года встречи с родителями по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма.

 Подробное исполнение мероприятий Подпрограммы №2 предоставлены в Приложении №2 к отчету.

 В результате реализации данной программы в 2016 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в соотношении к показателям 2010г.(приложение №4).

 В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2016 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

За 2016 год в рамках **Подпрограммы №3** выполнены следующие основные мероприятия:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 664,2 тыс.м2.;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на запланированной площади 664,2 тыс.м2.;

- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 37, 8 тыс.м2., в том числе в гравийном исполнении – 3,3 тыс.м2., в асфальто-бетонном исполнении - 34,5 тыс.м2;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено 120 ламп, 74 светильника в районе ул.Советской, пр.Ленинградский заменены на светодиодные марки Диора-180, установлены 2 эл.счетчика;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожным сетям территориях в объеме 608, 21 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс.м2.

Подробное исполнение мероприятий Подпрограммы №3 предоставлены в П**риложении №3** к отчету.

Вне программы, за счет финансирования привлеченных денежных средств, на клумбах города было высажено 54,4 тыс.цветов. Уход за клумбами в течение сезона производился силами общественных организаций.

В целом **Подпрограмма №3** выполнена на 100%. Экономический эффект от реализации данной Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные **Подпрограммой №3** достигнуты.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к отчету о ходе исполнения муниципальной программы«Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |

**Информация об исполнении основных мероприятий подпрограммы №1 «Осуществление дорожной**

**деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство**

**и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» за 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, объектов | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Остаток средств, тыс. руб. | Приведено в нормативное состояние |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | мощность,м2/км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Мероприятия 2016 года, в том числе** | **85442** | **71696** | **13746** | **83769** | **70224** | **13545** | **-1673** | **-1472** | **-201** |  |
| **Задача 2.** Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности дорожной сети. |
| Мероприятия направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 2.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира Протяженность и площадь проезжей части  | 81473 | 71696 | 9777 | 79800 | 70224 | 9576 | -1673 | -1472 | -201 | 18439/1,98 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира | 1220 | 0,00 | 1220 | 1220 | 0,0 | 1220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектно-сметных работ с прохождением экспертизы |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31) | 2749 | 0,00 | 2749 | 2749 | 0,00 | 2749 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектно-сметных работ с прохождением экспертизы |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к отчету о ходе исполнения муниципальной программы«Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |

**Информация об исполнении основных мероприятий**  **подпрограммы №2 «Повышение безопасности**

**дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» за 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий  | Источник финансирования | Объем финансирования,тыс.руб. | Отклонение  | Пояснения по освоению объемовфинансирования |
| Плановое значение | Фактическое значения | тыс. руб.-/+ | % |
|  | **Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.** **Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.**  |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** |
| 1.1. | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации.  |  | Не требует финансирования | Выполнено в объеме:1. Информирование населения о состоянии БДД:- показано по телевидению 25 сюжетов по БДД;- на радио 14 информаций;- в печати 55 информаций.2. Освещение проблемных вопросов по БДД:- на телевидение 5 сюжетов;- на радио 3 информаций;- в печати 12 информаций. |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.  |  | Не требует финансирования | Выполнено, проведено 48 рейдов |
| **Итого по разделу 1** |  |  |  |
|  | **Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** |
| **2** | **Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников | Средства МКУ «Управление образования» |  | Выполнено:- пробретено 380 светоотражающих элементов |
| 2..4 | Городская викторина по правилам дорожного движения |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.5 | Городской конкурс «Безопасное колесо» |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.6 | Проведение акций « Внимание дети!»«Внимание пешеход»«Внимание водитель» |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.7. | Областной конкурс «Безопасное колесо» | Средства МКУ «Управление образования |  | Выполнено |
| 2.8. | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.9 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.10 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| **Итого по разделу 2** |  |  |  |
|  | **Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока****Снижение тяжести последствий****Сокращение социального риска****Сокращение транспортного риска** |
| **3** | **Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий** |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами, в том числе  | Местный бюджет | 460,00 | 418,11 | -41,89 | 9% |  |
|  | - контракт 2016 г. |  | 460,00 | 384,14 | -75,86 | 16% |  |
|  | - долг 2015 года |  |  | 33,97 | 33,97 | 7% |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.3 | Установка новых дорожных знаков (реализация ПООД) | Местный бюджет | 421,89 | 421,89 | 0,00 | 0% |  |
|  | - контракт 2016 г. |  | 96 | 96 | 0,00 | 0% |  |
|  | - долг 2015 года |  | 325,89 | 325,89 | 0,00 | 0% |  |
| 3.4. | Обустройство парковочных площадок разметкой и знаками «для инвалидов» | Местный бюджет | 59,46 | 59,46 | 0,00 | 0% |  |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **1311,4** | **1269,5** | **-41,9** | **97%** |  |
|  | **Всего по подпрограмме** |  | **1311,4** | **1269,5** | **-41,9** | **97%** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3к отчету о ходе исполнения муниципальной программы«Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |

**Информация об исполнении основных мероприятий**  **подпрограммы №3 «Содержание автомобильных**

 **дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального**

**образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, объектов | Заложено в программе , тыс. руб. | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Оплачено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Остаток средств, тыс. руб. | Показатели по содержания |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего |  |  | всего | в том числе: |
| ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | мощность, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Цель подпрограммы: 1.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения** |
| **1** | **Задача 1 подпрограммы:: Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения** |
| п.п.1-5, 7 | Содержание автомобильных дорог,в том числе: | **23121,14** | **1300** | **21821,14** | **11812,63** | **1300** | **10512,63** | **21143** | **1300** | **19843** | **-1978,14** | **0,0** | **-1978,14** | 1.Зимнее содержание – 664174 м2;2. Летнее содержание – 441383 м2;3.Газоны – 227954 м2;4.Ремонт а/д в гравийном исп. – 34508 м2;5. Ремонт а/д (ямочный ремонт) – 3337 м2. |
|  | - контракт 2016 года | 16380,92 | 1300 | 15080,92 | 11812,63 | 1300 | 10512,63 | 12122,14 | 1300 | 10822,14 | -4258,78 | 0,0 | -4258,78 |
|  | - исполнение судебных актов | 6476,27 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - долг 2015 год | 149,1 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2544,59 | 0,0 | 2544,59 | +2395,49 | 0,0 | +2395,49 |
|  | - гос.пошлина | 114,85 | 0,0 | 114,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,85 | 0,0 | -114,85 |
| **2** | **Задача 2 подпрограммы: Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования** |
| п. 8 | Содержание освещения улично-дорожной сети, в том числе: | **5446,22** | **1091,37** | **4354,85** | **5368,93** | **1091,37** | **4277,56** | **5327** | **1091,37** | **4235,63** | **-119,23** | **0,0** | **-119,23** | 1.Содержание освещения – **884** свет. в том числе – замена ламп – 120шт.;- замена светильников – 74шт.;- установка счетчиков – 2шт. |
|  | - контракт 2016 года | 5381,47 | 1091,37 | 4290,1 | 5368,93 | 1091,37 | 4277,56 | 4916,22 | 1091,37 | 3284,85 | -465,25 | 0,0 | -465,25 |
|  | - разница м/у планом и контрактами | 64,76 | 0,0 | 64,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -64,76 | 0,0 | -64,76 |
|  | - долг 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,78 | 0,0 | 410,78 | +410,78 | 0,0 | +410,78 |
| **3** | **Задача 3 подпрограммы: Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города** |
| п.п. 5, 9 | Озеленение, обнаружение, предупреждение, локализация и ликвидация возгораний, в том числе: | **1788,93** | **0,0** | **1788,93** | **435,27** | **0,0** | **435,27** | **1788,93** | **0,0** | **1788,93** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1.Скашевание травы – 608209 м2;2. Обрезка кустарников – 50701 м 2:3. Посадка цветов – 54400 шт. |
|  | - контракт 2016 года | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - исполнение судебных актов | 1337,3 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - долг 2015 год | 16,36 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по подпрограмме №3** | **30356,29** | **2391,37** | **27964,92** | **18126,47** | **2391,37** | **15735,1** | **28258,93** | **2391,37** | **25867,56** | **-2097,37** | **0,0** | **-2097,37** |  |
|  | - контракт 2016 года | 22197,66 | 2391,37 | 19806,29 | 18126,47 | 2391,66 | 15735,1 | 17473,63 | 2391,37 | 15082,26 | -4724,03 | 0,0 | -4724,03 |  |
|  | - разница м/у планом и контрактами | 64,76 | 0,0 | 64,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -64,76 | 0,0 | -64,76 |  |
|  | - исполнение судебных актов | 7813,57 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - долг 2015 год | 165,46 | 0,0 | 165,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2971,73 | 0,0 | 2971,73 | +2806,27 | 0,0 | +2806,27 |  |
|  | - гос.пошлина | 114,85 | 0,0 | 114,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,85 | 0,0 | -114,85 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |

1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2016 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2016 году достигнуты основные показатели показатели.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателярезультативности | Ед. изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %кмкм | а-25,2L-77,019,39 | 25,877,019,9 | -0,6 | 2,4 | В годовой план был внесен не точный объем ремонтируемой дороги |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | %м2м2 | 66,6582,6388,34 | 67,5582,6393,72 | 0,9 | 1,01 |  |

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2016 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2016 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | 2010 год | 2016г. | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 8 | 4 | -4 | 50 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,2 | 10,3 | -7,9 | 43,4 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)  | человек | 6,4 | 2,9 | -3,5 | 54,6 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)  | человек | 20 | 16,6 | -3,4 | 17 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 5 | 3 | -2 | 40 |

Сдс=(8/4+18,2/10,3+6,4/2,9+20/16,6+5/3)=(2+1,77+2,2+1,2+1,7)/5=1,77

Таким образом, в 2016 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 43,4 % и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 40 %.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2016 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы за «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем  финансирования,  тыс. руб.  | Отклонение |  Пояснения по  освоению  объемов финансирования |
| план на 2016 год | факт за 2016год | -/+ |  %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма №1«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» |
| п.п. 2.1, 2.2, 2.4 | Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | Всего, в т.ч.Областной бюджетМестный бюджет | 854427169613746 | 837697022413545 | -1673-1472-201 | 1,921,4 | Уменьшение стоимости контрактов в связи с проведением эл.торгов |
| Итого по Подпрограмме №1, в том числе - областной бюджет - местный бюджет | **85442****71696****13746** | **83769****70224****13545** | **-1673****-1472****-201** | **1,9****2****1,4** |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» |
| п.п.3.1-3.4  | Мероприятие № 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | Всего, в т.ч.Областной бюджетМестный бюджет | 1311,40,01311,4 | 1269,50,01269,5 | -41,90,0-41,9 | 3,13,1 |  |
| Итого по Подпрограмме №2, в том числе - областной бюджет - местный бюджет | **1311,4****0,0****1311,4** | **1269,5****0,0****1269,5** | **-41,9****-41,9** | **3,1****3,1** | Погашена кредиторская задолженность за 2015 год, долг из-за отсутствия финансирования в полном объеме выполненных контрактов |
| 3.  | Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» |
| п.п. 1-5,7 | Мероприятие № 1. «Содержание автомобильных дорог» | Всего, в т.ч.Областной бюджетМестный бюджет | 23121,14130021821,14 | 21143130019843 | -1978,140,0-1978,14 | 8,50,09,0 | Цена контракта снизилась в связи с обнаруженной в проектной документации 49П-03/2015-СС2, часть 2 раздел 9 том 7.2, технической ошибки в сводном сметном расчете. |
| п.8 | Мероприятие №2«Содержание освещения улично-дорожной сети»  | Всего, в т.ч.Областной бюджетМестный бюджет | 5446,221091,374354,85 | 53271091,374235,63 | -119,220-119,22 | 2,12,7 |  |
| п.п.5,9 | Мероприятие №3«Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству города» | Всего, в т.ч.Областной бюджетМестный бюджет | 1788,930,01788,93 | 1788,930,01788,93 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 |  |
| Итого по Подпрограмме №3, в том числе - областной бюджет - местный бюджет | **30356,29****2391,37****27964,92** | **28258,93****2391,37****25867,56** | **-2097,36****0,0****-2097,36** | **6,9****0,0****7,4** | Погашена кредиторская задолженность за 2015 год, долг из-за отсутствия финансирования в полном объеме выполненных контрактов |
| **Итого по Программе , в том числе****- областной бюджет** **- местный бюджет** | **117109,69****74087,37****43022,32** | **113297,43****72615,37****40682,06** | **-3812,26****-1472****-2304,26** | **3,2** |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2016 год составляет **117109,69** тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – **113297,75** тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,97.

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы |  Критерии оценки эффективности ЭМП  |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

 Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 1,02 (1,05 х 0,97), значит программа высокоэффективна.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский