Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.11.2018\_№\_\_110-37-1244-18

г.Саянск

О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие Бюджетному Кодексу Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, 26.09.2016 № 110-37-1140-16, от 06.03.2017 № 110-37-167-17, от 22.09.2017 № 110-37-939-17, от 25.09.2018 № 110-37-983-18), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 16.06.2016 № 23 (3886) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.08.2016 №30 (3893) (вкладыш официальной информации стр. 23), выпуск от 06.09.2016 №39 (3902) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.03.2017 №10 (3924) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 28.09.2017 №38 (3952) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.09.2018 №38 (4003) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 04.10.2018 №39 (4004) (вкладыш официальной информации стр. 4-5), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее - СПиОГД) |

1.2. Пункт 7 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2021 годы |

1.3. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемые средства из бюджета всех уровней составляет 451019,0 тыс.рублей, в том числе:  - 2016 год – 32540,0 тыс.рублей;  - 2017 год – 25761,0 тыс. рублей;  - 2018 год – 22758,5 тыс. рублей;  - 2019 год – 151604,5 тыс. рублей;  - 2020 год – 109430,0 тыс. рублей;  - 2021 год – 108925,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 17712,0 тыс. рублей, в том числе:  - 2016 год – 1297,6 тыс. рублей;  - 2017 год – 3091,3 тыс. рублей;  - 2018 год – 682,7 тыс. рублей;  - 2019 год – 6089,6 тыс. рублей;  - 2020 год – 3283,0 тыс. рублей;  - 2021 год – 3267,8 тыс. рублей  Объем субсидий, планируемых к привлечению из областного бюджета, составляет 433307,0 тыс.рублей, в том числе:  - 2016 год – 31242,4 тыс. рублей;  - 2017 год – 22669,7 тыс. рублей;  - 2018 год – 22075,8 тыс. рублей;  - 2019 год – 145514,9 тыс. рублей;  - 2020 год – 106147,0 тыс. рублей;  - 2021 год – 105657,2 тыс. рублей |

1.4. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 52421

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

16.11.2018 № 110-37-1244-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | |  | 4 | 5 |  | 6 | | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2016 | Местный бюджет  Областной бюджет | 877,60  28372,40 | 877,60  28372,40 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Электрохимическая защита инженерных сетей (магистрального водовода) | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2016 | Местный бюджет  Областной бюджет | 420,00  2870,00 | 420,00  2870,00 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2017 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3091,3  22669,7 |  | 3091,3  22669,7 | |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2202,0  19818,3 |  |  | |  | 2202,0  19818,3 |  |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 885,00  28615,0 |  |  | |  | 885,00  28615,0 |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2018 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1 этап – 393,3  2 этап – 289,4  1 этап -  12717,0  2 этап – 9358,8 |  |  | | 1 этап – 393,3  2 этап – 289,4  1 этап -  12717,0  2 этап – 9358,8 |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1581,4  51132,8 |  |  | |  | 1581,4  51132,8 |  |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1421,2  45948,8 |  |  | |  | 1421,2  45948,8 |  |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева от проспекта Ленинградского до проспекта Мира | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 216,2  6988,8 |  |  | |  |  | 216,2  6988,8 |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт магистрального водовода на г. Саянск от села Буринские дачи до г. Саянска | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2020-2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2457,0  79443,0 |  |  | |  |  | 1128,0  36472,0 | 1329,0  42971,0 |  |
| 1.11. | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; СПиОГД | 2020-2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3877,6  125372,4 |  |  | |  |  | 1938,8  62686,2 | 1938,8  62686,2 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | | | |  | 451019,0 | 32540,0 | | 25761,0 | 22758,5 | 151604,5 | 109430,0 | 108925,0 |  |
| областной бюджет | | | | |  | 433307,0 | 31242,4 | | 22669,7 | 22075,8 | 145514,9 | 106147,0 | 105657,2 |  |
| местный бюджет | | | | |  | 17712,0 | 1297,6 | | 3091,3 | 682,7 | 6089,6 | 3283,0 | 3267,8 |  |