**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 11.03.2020 | № | 110-37-244-20 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за весь период реализации | ⎤ |

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за весь период реализации, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 г. № 110-37-1026-15 (в редакции от 28.04.2016 №110-37-443-16, от 14.11.2016 №110-37-1335-16, от 30.12.2016 №110-37-1674-16, от 07.08.2017 №110-37-816-17, от 29.09.2017 №110-37-961-17, от 29.12.2017 №110-37-1377-17, от 12.10.2018 № 110-37-1060-18,от29.11.2018 №110-37-1305-18, от 29.11.2018 № 110-37-1305-18, от 28.12.2018 №110-37-1481-18, от 14.06.2019 №110-37-627-19, от 28.12.2019 №110-37-1489-19 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш «Официальная информация», страницы 15-16; от 05.11.2015 №43,вкладыш «Официальная информация», страницы 4-6; от 06.05.2016 №17, вкладыш «Официальная информация», страницы 9-10; от 24.11.2016 №46, вкладыш «Официальная информация», страницы 17-19; от 09.01.2017 №2, вкладыш «Официальная информация», страницы 2- 4; от 10.08.2017 № 31, вкладыш «Официальная информация», страница 15; от 05.10.2017 № 39, вкладыш «Официальная информация», страница 5; от 11.01.2018 № 1, вкладыш «Официальная информация», страницы 6-8; от 18.10.2018 вкладыш «Официальная информация», страницы 4-7; от 13.12.2018 № 49, вкладыш «Официальная информация», страницы 2-5., от 11.01.2019 №1 вкладыш «Официальная информация», страница 20-22, от 27.06.2019 №22 вкладыш «Официальная информация», страницы 1-2 от 16.01.2020 № 2 вкладыш «Официальная информация», страницы 1-2,) (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города-председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А. В. Ермаков

Смолянинова М.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 11.03.2020 № 110-37-244-20

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2019 году**

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме:

**2016 год-117109,69 тыс. руб.;**

За счет средств местного бюджета 43022,32 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 74087,37 тыс. руб.;

**2017 год 147616,53 тыс. руб.;**

За счет средств местного бюджета 36892,53 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 110724,00 тыс. руб.;

**2018 год 177041,80 тыс. руб.;**

За счет средств местного бюджета 36507,81 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 140533,99 тыс. руб.;

**2019 год 177108,42 тыс. рублей**

За счет средств местного бюджета 52196,21 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 124912,21 тыс. руб.;

В течении 4 лет программа корректировалась 11 раз.

Общая сумма по программе 618876,44 тыс.руб

Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №2);

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).

Финансирование за 4 года выделялось в разрезе Подпрограмм заключенных муниципальных контрактов:

**1На Подпрограмму № 1** по плану **506285,60 тыс.руб.**

**В 2016 году предусмотрено 85442 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 13746 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 71696 тыс. руб.;

**В 2017 году предусмотрено 123534,80 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 14285,80 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 109249,00 тыс. руб.;

**В 2018 году предусмотрено 153000,00 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 13500 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 139500 тыс. руб.;

**В 2019 году предусмотрено 144308,80 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 20874,70 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 123434,10 тыс. руб.;

2. **На Подпрограмму № 2** по плану 5973.63 тыс.руб

**предусмотрено в 2016 году**

За счет средств местного бюджета 1311,40 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено

**В 2017 году предусмотрено 943,73 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 943 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено

**В 2018 году предусмотрено :1537,80 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 1537,80 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено

**В 2019 году предусмотрено: 2180,70 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 2180,70 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено

3**.На Подпрограмму №** 3 **по плану предусмотрено 106617,21**

**в 2016 году 30356,29 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 27964,92 тыс. руб.;

За счет средств областного бюджета 2391,37 тыс. руб.

**В 2017 году предусмотрено 23138,0 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 21663тыс. руб.

За счет средств областного бюджета 1475,0 тыс. руб.

**В 2018 году предусмотрено 22504,00 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 21470,01тыс. руб.

За счет средств областного бюджета 1033,99 тыс. руб.

**В 2019 году предусмотрено 30618,92 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета 29140,81тыс. руб.

За счет средств областного бюджета 1478,11 тыс. руб.

**В 2016 году** в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнялось в объеме 113297,75 тыс. рублей при плане 117109,69 тыс. рублей или на 97 % программа высокоэффективная

**В 2017 году** в целом Программа с учетом областного бюджета выполнялась в объеме 146858,53 тыс. руб. при плане 147616,53 тыс. руб. или на 99,5 %; программа высокоэффективная

**В 2018 году** в целом Программа с учетом областного бюджета выполнялась в объеме 176625,8 тыс. рублей при плане 177041,80 тыс. руб. или на 99,77 %; программа высокоэффективная

**В 2019 году** в целом Программа с учетом областного бюджета выполнялась в объеме

173480,89 тыс. руб. при плане 177108,42 тыс. руб. или 97,95 % программа высокоэффективная

В общем за 4 года при плане 618876,44 тыс. рублей муниципальная программа фактически выполнена на сумму 610262,97 тыс. руб. или 98,6%

В целом, муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за весь период реализации показала себя как высокоэффективная.

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В.Ермаков

Таблица № 1

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ

ЗА ПЕРИОД 2016-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 34,2 | 25,8 | 31,7 | 23,9 | 28,7 | 29,0 | 26,2 | 25,4 |
| км  (общая  протяжен-  ность дорог) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 84,0 |
| км  (протяжен-ность дорог не отвечающая требованиям) | 26,4 | 19,9 | 24,4 | 18,4 | 22,4 | 22,7 | 20,4 | 21,3 |

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ

ЗА ПЕРИОД 2016-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 10,3 | 5,14 | 2,36 | 10,0 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 2,9 | 1,5 | 0,62 | 1,88 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | человек | 16,6 | 10 | 12,5 | 0,01 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 1 | 2 | 3 |