**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 01.02.2021 | № | 110-37-73-21 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 12-14), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 20.08.2020 № 33 (4100) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.08.2020 №34 (4101) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 03.12.2020 №48 (4115) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 18-19), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 01.02.2021 № 110-37-73-21

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год**

В целях формирования и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Саянск», была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

2. Разработка и утверждение проектов планировки территорий.

3. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству г. Саянска.

4. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД».

5. Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

6. Обеспечение полномочий в сфере рекламы.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2020 году составлял 61 244,2 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 29 826,2 тыс.рублей, из областного бюджета 31 418,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 60 266,0 тыс.рублей или 98,4%.

В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Перечня Народных инициатив на общую сумму 6588,0 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 5863,0 тыс.рублей;

- местный бюджет – 725,0 тыс.рублей.

2. Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» на общую сумму – 22 571,0 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 20 088,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 483,0 тыс. рублей.

3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета на общую сумму из местного бюджета 50,0 тыс. рублей;

4. Работы по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный» на общую сумму из местного бюджета 2465,0 тыс.рублей;

5. Работы по проведению негосударственной экспертизы сметной стоимости документации, выполненной в отношении семи объектов на общую сумму из местного бюджета 180,0 тыс.рублей;

6. Оказание экспертных услуг сети водопровода Таежный на общую сумму из местного бюджета 217,1 тыс.рублей;

7. Строительство городского кладбища на общую сумму из местного бюджета 407,0 тыс.рублей (фактическая оплата будет осуществлена в 2021 году);

8. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска на общую сумму 7 892,0 тыс.рублей;

9. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» на общую сумму 20 282,0 тыс.рублей и др.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2020 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение | Поясненияпо достигнутымзначениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 97 | - 3 | - 3 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 78 | 81 | - 3 | - 3,7 | В связи с увеличением срока службы и переносом кап.ремонта на другой год.  |
| 4. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7.  | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб | -/+ | % |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» |
| 1 | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 407,0 | 0,0 | - 407,0 | 100 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 2 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения) | местный бюджет областной бюджет | 2483,020607,6 | 2483,020088,0 | 0,0-519,6 | 0- 2,5 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур |
| 3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение памятного панно, приобретение уличных табличек, макета, схемы движения транспорта, вывески | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Оплата за потребление электрической энергии | местный бюджет | 6,5 | 0,0 | - 6,5 | -100 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 6 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы у МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» от МКД №34 к МКД №23 мкр. Юбилейный, с устройством пандуса | местный бюджет областной бюджет | 33,0266,8 | 33,0266,8 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение 1 детской игровой площадки (мкр. Юбилейный, 23) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 27,4221,4 | 27,4221,4 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Приобретение 11 спортивных игровых площадок ( Центральный,1; мкр. Ленинградский, 16; мкр. Юбилейный, 20; мкр. Строителей, 14; мкр. Октябрьский, 3; мкр. Октябрьский, 11; мкр. Строителей, 11; мкр. Строителей, 6; мкр. Строителей, 1; мкр. Строителей, 17; мкр. Юбилейный, 27 (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 257,22080,7 | 257,22080,7 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Приобретение оборудования для скейт-парка в мкр. Юбилейный | местный бюджет областной бюджет | 207,61679,4 | 207,61679,4 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Приобретение 1 качели, 1 песочницы (мкр. Строителей, 6) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 17,8143,9 | 17,8143,9 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Выполнение работ по благоустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | местный бюджет областной бюджет | 109,6886,9 | 109,6886,9 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Устройство парковки по ул. Школьная у детской библиотеки | местный бюджет областной бюджет | 38,5311,5 | 38,5311,5 | 0,0 | 0 |  |
|  | Приобретение воркаута с тренажерами (мкр. Юбилейный, 15) (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 33,7272,8 | 33,7272,8 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Осуществление лабораторных испытаний | местный бюджет | 20,0 | 20 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Получение технических условий | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджетобластной бюджет | 5736,32157,0 | 5660,02232,0 | - 76,375,0 | -1,3+3,5 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
| 16 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | местный бюджетобластной бюджет | 17492,02790,0 | 17448,02790,0 | - 44,00,0 | -0,3 | В результате не сбалансированности местного бюджета |
|  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный» | местный бюджет | 2465,0 | 2465,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации, выполненной в отношении семи объектов | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Оказание экспертных услуг сети водопровода Таежный | местный бюджет | 217,1 | 217,1 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | Демонтаж рекламных конструкций | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе:  | 61244,2 | 60265,8 | - 978,4 | -1,6 |  |
| местный бюджет  | 29826,2 | 29292,4 | - 533,8 | -1,8 |  |
| областной бюджет  | 31418,0 | 30973,4 | - 444,6 | -1,4 |  |

В 2020 году муниципальная программа корректировалась четыре раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.05.2020 № 110-37-482-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2021 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп, добавлением мероприятий по перечню Народных инициатив;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.08.2020 № 110-37-739-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19», в связи с корректировкой сумм по мероприятиям 2020 года по результатам конкурсных процедур, а также добавлением новых мероприятий;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.12.2020 № 110-37-1158-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19», в связи с корректировкой сумм по мероприятиям МУП «СТЭП» на 2021-2025 годы, а также добавлением новых мероприятий на 2020-2021 годы;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2020 № 110-37-1281-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19», в связи с корректировкой мероприятия «Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», финансирование с 2020 года переносится на 2021 год, а также корректируются суммы на конец года по мероприятиям «Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД», Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города и др.

В 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство городского кладбища;

- разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» микрорайона Мирного;

- разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск»;

- разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах;

- демонтаж рекламных конструкций.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421