**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г. Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2021 году | ⎤ |

 Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2021 году, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 № 110-37-553-20, от 19.08.2020 № 110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 № 110-37-970-21, от 28.05.2021 № 110-37-1055-21, от 29.12.2021 № 110-37-1532-21 опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш официальной информации стр. 7-9), выпуск от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 13.01.2022 № 1 (4171) (вкладыш официальной информации стр.2-3).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О. В. Боровский

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2021 году**

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме **209421,50** тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – **69217,91** тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - **140203,59** тыс. рублей.

 В течение 2021 года Программа корректировалась четыре раза.

 Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №2);

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).

Финансирование в 2021году выделялось в разрезе Подпрограмм заключенных в 2019 году муниципальных контрактов:

1. **На Подпрограмму № 1** по плану предусмотрено в 2021 году **161438,00** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **24658,10** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **136779,90** тыс. руб.

2. **На Подпрограмму № 2** по плану предусмотрено в 2021 **году 2496,41** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **2496,41** тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.

3**.На Подпрограмму № 3** по плану предусмотрено в 2021 году **45487,09** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **42063,40** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **3423,69** тыс. руб.

 В 2021 году в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме  **208804,89** тыс. рублей при плане 209427,80 тыс. руб. или на 99,7 %

Основными целями мероприятий данной Программы на 2021 год являлись:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.Повышение безопасности дорожного движения;

4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

**К цели 1:**

1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.

**К цели 2:**

1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.

2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.

**К цели 3:**

1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.

2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

**К цели 4:**

1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).

3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).

4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

5. Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

**К цели 5:**

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.

**К цели 6:**

1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.

**К цели 7:**

1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.

Решение каждой из задач реализовывалось в 2021 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме.

На реализацию мероприятий **Подпрограммы №1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год запланировано финансирование в объеме 161438,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет 136779,90 тыс. рублей;

- местный бюджет – 24658,10 тыс. рублей.

Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города

Решение поставленной задачи реализовывалось в 2021 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.

За 2021 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) протяженностью 2,4 км, в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

- обустройство остановок;

- заездные карманы;

- уширения дороги;

- обустройство пешеходных переходов;

- выполнено асфальтовое покрытие дороги;

- обустроены пандусы;

- установлен бортовой камень;

- установлены дорожные знаки;

- выполнено освещение улицы;

- установлено металлическое ограждение пешеходных переходов;

- выполнена замена опорной части приемных колодцев ливневая канализация;

- выполнены тротуары.

2. Начат капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске.

3. Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35).

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2021 году достигнуты основные ее показатели:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 21,7% к показателю 2020 г – 24,8%.

Таблица №1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ

ЗА 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение | Поясненияпо достигнутымзначениям |
| план на год |  факт  |  -/+  |  %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %кмкм | а- 16,7L-84,014,0 | 21,778,717,1 | 5 | 29,9 | Некорректно был внесен плановый показатель. Запланированное мероприятие по кап.ремонту выполнено в полном объеме |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2021 год приведен в Таблице № 2, согласно которому все мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

 Таблица № 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ № 1

ЗА 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Нуриахметовой, от улицы Нуриахметовой до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап)  | Местный бюджет | 3470,60 | 3470,60 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 28080,1 | 28080,1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградскийдо улицы № 35) | Местный бюджет | 7800,0 | 7800,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) | Местный бюджет | 9983,7 | 9983,7 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 81160,0 | 80776,8 | -383,2 | -0,5 | Финансирование в 2022году |
| 1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Нуриахметовой (левая сторона), от улицы Нуриахметовой до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске | Местный бюджет | 3403,8 | 3403,8 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 27539,80 | 27539,80 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе:  | 161438,0 | 161054,8 | -383,2 | -0,24 |  Финансирование в 2022 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| областной бюджет  | 136779,9 | 136396,7 | -383,2 | -0,28 |   |
| местный бюджет  | 24658,10 | 24658,10 | 0 | 0 |   |

В Подпрограмму № 1 было внесено четыре изменения.

На 2022 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- завершение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Нуриахметовой (левая сторона), от улицы Нуриахметовой до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская).

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (1 этап);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является эффективной на 99,8 %. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

На реализацию мероприятий **Подпрограммы №2** «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №2) на 2021 год запланировано финансирование в объеме 2496,41 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 2496,41 тыс. рублей.

**В 2021 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:**

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД МО МВД России «Зиминский») - установлены новых 36 знаков со стойками и 14 новых без стоек;

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2 или (10688 м), разметка парковок 41 парковка (8,7 км)

- обновлена горизонтальная дорожная разметка по всему городу - 126 км.

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации 632 материала:

За 12 месяцев 2021 года на территории города Саянска произошло 152 ДТП, при которых 1 человек погиб, 22 человека получили ранения. ( в 2020 году ДТП 13, погибли 1,ранены 15 человек).

Проведена городская викторина по правилам дорожного движения среди 1-4 классов:

 - проводились акции «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель»;

 -проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах;

 - проводились в течение учебного года встречи с родителями по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма.

Проводится совместно МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» и ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ, паспорта дорожной безопасности имеются во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются и корректируются ежегодно, по состоянию на 01 сентября текущего года.

 -проведено совместно МКУ « Управление образования по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, в целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.

 В результате реализации данной подпрограммы в 2021 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015 годом на 75 %

 В целом можно сделать вывод, что Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в части запланированных на 2021 году мероприятий выполнена, профинансирована на 100%, своих целей достигла. (Приложение №3, Приложение№4)

На реализацию мероприятий **Подпрограммы №3** «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Приложение №5) на 2021 год запланировано финансирование в объеме 45487,09 тыс. рублей, в том числе:

 - областной бюджет – 3423,69 тыс. рублей,

- местный бюджет – 42063,40 тыс. рублей.

**За 2021 год в рамках Подпрограммы №3** выполнены следующие основные мероприятия:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на запланированной площади 623,6 тыс.м2;

- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 4,0757 тыс.м2;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города

 было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 35 шт., - в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608,32 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс. м, произведена обрезка и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 600 шт..

 По программе за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 60 тыс. цветов.

 **В целом Подпрограмма №3 выполнена на 99,4 %.** Экономический эффект от реализации данной Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3, достигнуты (Приложение №5).

Приложение №3

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2021 год.

В результате реализации данной Подпрограммы в 2021 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | 2015 год | 2021 год | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 1 | 3 | +300 |  |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 10,2 | 2,55 | 7,65 | +300 | Число погибших уменьшилось |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)  | человек | 2,6 | 0,65 | 1,95 | +300 | Сократилось число погибших в ДТП |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)  | человек | 8,6 | 5,5 | 3,1 | +56,4 | Число погибших и пострадавших уменьшилось |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 2 | 3 | -1 | -50 | Увеличилось число пострадавших детей |

Таким образом, в 2021 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 75 %

В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2020-2025 годах» в части запланированных на 2021 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

 Приложение №4

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2 за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования,тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | Содержание и | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | ремонт дорожных знаков | Местный бюджет | 1032,64 | 1032,00 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 1463,77 | 1463,77 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе:  | 2496,41 | 2496,41 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 2496,41 | 2496,41 | 0 | 0 |  |

Приложение №5

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ №3 на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования,тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Местный бюджет | 8290,20 | 8062,56 | -227,64 | -2,75 | Финансирование предусмотрено на 2020 год |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Прочистка ливневой канализации | Местный бюджет | 2388,96 | 2388,96 | -0,00 |  0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог | Местный бюджет | 3338,21 | 3338,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 889,99 | 889,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Обслуживание светофоров | Местный бюджет | 1857,90 | 1857,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети | Местный бюджет | 9232,70 | 9231,68 | -1,02 | -0,01 | Финансирование предусмотрено на 2020 год |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Ремонт опор дорожного движения | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 7 | Ремонт ограждения | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 16955,43 | 16950,68 | -4,75 | -0,03 | Финансирование предусмотрено на 2020 год |
| Областной бюджет | 2533,70 | 2533,70 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 45487,09 | 45253,68 | -233,41 | -0,51 |  |
| местный бюджет | 42063,40 | 41829,99 | -233,41 | -0,51 |  |
| областной бюджет | 3423,69 | 3423,69 | 0 | 0 |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем составления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих ее подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2021 год составляет 209421,50 тыс. руб.

**Фактически использовано финансовых ресурсов-208804,89 тыс. рублей.**

Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм составляет **99,7%**

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский