Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 31.03.2011 | № | 51-67-11-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения городской целевой Программы «Окна» на 2008-2010 годы в 2010 году | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования  «город Саянск» о ходе исполнения городской целевой Программы  «Окна» на 2008-2010 годы, утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.04.2007г. №041-14-26, в 2010 году,  руководствуясь статьями 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения городской целевой Программы  «Окна» на 2008-2010 годы, утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.04.2007г. №041-14-26, в 2010 году принять к сведению.  (Приложение №1).

- В связи с истечением срока действия городской целевой Программы  «Окна» на 2008-2010 годы, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.04.2007г. №041-14-26, снять с контроля.

- Настоящее решение опубликовать в  газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                          	В.А. Бескубский

исп. Безродных О.В.

5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 31.03.2011№51-67-11-25

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  исполнения городской целевой Программы  «Окна» на 2008-2010 годы в 2010 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания  условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся,

обеспечения  сохранности и надлежащего содержания муниципального имущества, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.04.2007г. №041-14-26 утверждена  городская целевая Программа  «Окна» на 2008-2010 годы (далее Программа).

По Программе на реализацию мероприятий в 2010 году предусмотрено 2 458,7 тысячи рублей. В  бюджете на исполнение мероприятий Программы в 2010 году, в связи с дефицитом, средства не предусматривались (Приложение №1).

Вывод:

- Мероприятия программы за 2010 год  не выполнены.

Срок исполнения Программы в 2010 году истек. За весь период реализации Программы при плане 6 533,2 тысячи рублей финансирование осуществлялось только в 2008 году в сумме 1 662,5 тысячи рублей, в том числе: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» - 696,0 тысяч рублей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» - 966,5 тысячи рублей. Исполнение Программы составило 25,4%.

Во время проведения приемки общеобразовательных учреждений к началу нового 2010-2011 учебного года межведомственной комиссией отмечена необходимость проведения работ по замене оконных блоков, в первую очередь в спортивных и актовых залах и оконных блоков, находящихся в аварийном состоянии в учебных кабинетах и других помещениях. В целях продолжения начатой работы по замене оконных блоков проведено комиссионное обследование состояния оконных блоков, разработана и принята ведомственная целевая программа «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы». В местном бюджете на 2011 год на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 1 540,0 тысяч рублей.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов

|  |  |  |  |  | Приложение к информации о ходе исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | городской целевой Программы |  |  |
|  |  |  |  |  | «Окна» на 2008-2010 годы |  |  |
| Анализ исполнения плана финансирования |  |
| городской целевой программы "Окна" на 2008 - 2010 годы |  |
| № п/п | Наименова-ние учреждения | Исполнение Программы с 2008 по 2010 годы | в том числе по годам |
|  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
|  |  | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | Ис-пол-нено в % | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) |
| 1 | Муници-пальное общеобра-зовательное учреждение «Гимназия №1» | 743,1 | 696,0 | 93,7 | 743,1 | 696,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Муници-пальное общеобра-зовательное учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа №2» | 995,5 | 966,5 | 97,1 | 995,5 | 966,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Муници-пальное общеобра-зовательное учрежение «Средняя общеобразо-вательная школа №3 | 1036,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1036,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Муници-пальное общеобра-зовательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа №4 | 1093,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1093,0 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Наименова-ние учреждения | Итого | в том числе по годам |
|  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
|  |  | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | Ис-пол-нено в % | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) | План (тыс. руб.) | Ис-пол-нено (тыс. руб.) |
| 5 | Муници-пальное общеобра-зовательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа №5 | 1062,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062,4 | 0 |
| 6 | Муници-пальное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа №6 | 820,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,0 | 0 |
| 7 | Муници-пальное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа №7 | 782,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,9 | 0 |
|  | ИТОГО: | 6533,2 | 1662,5 | 25,4 | 1738,6 | 1662,5 | 2129,3 | 0 | 2665,3 | 0 |

|  | Мэр городского округа муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «город Саянск» |  |  |  |  | М.Н. Щеглов |