Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 10.05.2011 | № | 51-67-11-35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( |  | О ходе исполнения в 2010 году муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»:  «О  ходе  исполнения в 2010 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»,  утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.05.2008 г. № 051-14-25, руководствуясь  пунктом 6 части 1 ст.16, ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. ст. 5, 21  Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию «О ходе исполнения в 2010 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»  принять к сведению (прилагается).

2. Муниципальную целевую программу «Строительство  жилья  в городе  Саянске на 2006-2010 годы » снять с контроля в связи с истечением срока действия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

городского округа муниципального

образования  «город Саянск»                                                       В.А. Бескубский

Исп. Кобелев С.А., 52421

Приложение                                                                                                     к решению Думы   городского округа

муниципального  образования «город Саянск»

от 10.05.2011  № 51-67-11-35

ИНФОРМАЦИЯ

«О ходе исполнения в 2010 году муниципальной целевой

программы «Строительство  жилья в городе  Саянске на 2006-2010 годы»

Думой городского округа  муниципального образования «город Саянск» было  принято решение от 08.05.2008г. № 051-14-25 «Об утверждении в новой редакции муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010годы».

В 2010 году развивалось строительство малоэтажных   жилых домов.

Выделялись земельные участки в микрорайонах Благовещенском, Лесном, Таежном,  микрорайоне №11.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего – 7,1116 га.

В том числе:

- для индивидуального жилищного строительства – 2,405403 га.;

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2,5474 га.

Сформированы и поставлены на кадастровый учёт 2 участка под строительство жилья  по адресу: микрорайон Строителей, 38 Б; микрорайон Строителей, 18 Б, площадью соответственно 2143 м² и 1900 м².

Данные участки  имеют развитую инфраструктуру, но пока не востребованы.

В микрорайоне Октябрьском, 42  застройщик разработал проектно-сметную документацию на  строительство малоэтажных блокированных жилых домов, но к строительству не приступил.

В 2010 году введено в эксплуатацию объектов жилого фонда общей площадью – 9700,6 кв.м.

В том числе:

- 16  индивидуальных жилых домов  общей площадью – 3592,1 кв.м.

- блок-вставка №12 жилого дома №10 микрорайона Мирный  общей площадью - 1003,9 кв.м.

- 119 квартир жилых корпусов  3;  3а;  4, микрорайона Мирный  № 38 общей площадью – 5104,6 кв.м.

Ввод жилья за 2010 год составил –   9700,6 кв.м. что составляет 37% от предусмотренного программой ввода в 2010 году – 26223,1 кв.м.

В ходе реализации программы жилищная обеспеченность  возросла с 20,3 кв.м. до 21,2 кв.м. на человека в 2010 году. По программе жилищная обеспеченность  в 2010 году должна составлять 21,7 кв.м. на человека.

# Перечень

объектов жилого фонда по муниципальному образованию «город Саянск», принятых в эксплуатацию в 2010 году

| № п/п | Наименование объекта | Адрес или место расположе- ния | Форма собствен-ности | Вид строитель-ства | Технико-экономичес-кие показатели | Стоимость строитель-ства (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуаль- ные жилые дома: 9 домов | Иркутская область, г. Саянск, микрорайон: Южный №34; №83; №54;. Таежный квартал 1А, №1; квартал1В, №25; Лесной: квартал 3, №23; квартал 7Г, №35; Благовещен-ский: №8; №94. | Физи-ческие лица | новое | Общая площадь- 2068 кв.м | 16396 |
| 2 | Индивидуаль- ные жилые дома: 3 дома | Благовещен-ский, №154 Благовещен-ский №138 Южный №25 | Физии-ческие -- -- | Новое -- -- | 197,2 96,8 163,5 | 2499,06 1215,20 1952,82 |
| 3 | Индивидуаль- ные жилые дома: 4 дома | Благовещен-ский, №19 Южный № 60 Южный № 90 Благовещен-ский № 66 | Физи-ческие -- -- | Новое -- -- | 284,0 363,9 193,9 224,8 | 2564,19 2912,47 2316,05 1910,21 |
|  |  |  |  | Новое | 3592,1 |  |
| 4 | Блок-вставка №12 жилого дома №10 мрн. Мирный |  | ЗАО Восток-Центр | Новое | 1003,9 | 21050,0 |
| 5 | Мирный 38 |  | ----- |  | 5104,6 | 97249,0 |

итого                                                                                                         9700,6

Динамика ввода жилья в городском округе

муниципального образования «город Саянск»

за 2006 – 2010 годы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод жилья планируемый по программе | кв.м. | 2010 | 10460 | 12500 | 15560 | 26223,1 | 66753,1 |
| 2 | Ввод жилья фактический | кв.м. | 2010 | 11238 | 12596 | 9264,2 | 9700,6 | 44808,8 |

Таким образом, предусмотренный программой план ввода жилья в городе Саянске на 2006 – 2010 годы выполнен на 67%.

Основная цель программы – обеспечение доступности жилья для граждан, улучшение темпов жилищного строительства через создание условий для развития жилищного строительства, была достигнута не в полной мере.

В рамках программы выполнены мероприятия по совершенствованию нормативной и законодательной базы градостроительства. Так  за счёт средств местного бюджета были профинансированы и разработаны правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск», генеральный план города Саянска.  Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск».

Вместе с тем остались нерешёнными ряд задач, поставленных в программе. В том числе:

- не удалось в полной мере обеспечить земельные участки под перспективную застройку индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой;

- не получила достаточного развития система оказания помощи семьям в реализации программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2010 годы»  на приобретение  жилья на первичном рынке;

Тем не менее, работа по решению поставленных программой задач продолжается. Решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» принята  программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на  2011-2015 годы.  Программа предусматривает строительство новых сетей  коммунальной  инфраструктуры  в районах перспективной  и существующей  застройки,  модернизацию   сетей   водоснабжения   и    водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения   в  местах существующей    застройки,    строительство  объектов   утилизации   (захоронения) твердых бытовых отходов.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                       М.Н. Щеглов