Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.05.2011 | № | 110-37-506-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |

| ( | ( | ( | О комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования «город Саянск» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь ст.38,47 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «План подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2011 году» (Приложение № 1).

- Для проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения городского округа в 2011 году образовать комиссию в составе:

Мандрик К.Г. – начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – отдел МП, ГО и ЧС) администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», председатель комиссии.

Члены комиссии:

Кузьмин В.Ф. – заместитель начальника отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

Приходько С.Н. – директор Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком») (по согласованию);

Скуратов Е.Н. – инженер-электроник 1 категории Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Кулундук О.Е. – ведущий специалист ГОЧС Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Швецов А.Ю. – старший инспектор штаба по анализу, планированию и контролю отдела внутренних дел по городу Саянску, майор милиции (по согласованию).

3.  Комиссии городского округа муниципального образования «город Саянск»:

3.1. Обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящей проверке.

  - Провести с 9 по 10 июня 2011 года комплексную проверку технической готовности АСЦО ГО городского округа муниципального образования «город Саянск» в соответствии с планом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

  - По результатам комплексной проверки АСЦО ГО представить мне акт на утверждение до 30 июня 2011 года.

  - Экземпляр акта проверки представить в Главное управление Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ», разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ю.С.Перкова.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»   								М.Н.Щеглов

исп. Мандрик К.Г.

тел.  5-64-22

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от   27.05.2011г. № 110-37-506-11

П  Л  А  Н

подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской

обороны (АСЦО ГО) и информирования населения муниципального образования  «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2011 году.

| № п/п Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Предупредительная и разъяснитель-ная работа через средства массовой информации о предстоящей комплексной технической проверке готовности АСЦО. | до 08.06. | Отдел МП, ГО и ЧС |
| 2. | Проведение регламентных работ по техобслуживанию АСЦО ГО. | май-июнь | Саянский центр телекоммуникаций. |
| 3. | Образование комиссии для комплексной проверки местной системы оповещения. | май-июнь | Мэр городского округа |
| 4. | Инструктаж комиссии для комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО о порядке работы, ознакомление членов комиссии с настоящим планом подготовки и проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО и организационно-техническим построением АСЦО ГО. | май-июнь | Председатель комиссии городского округа |
|  | Основной этап с 9 по 10 июня |
| 5. | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен). | 09.06. | Комиссия городского округа |
| 6. | Проверка готовности сил и средств организаций связи, операторов связи, организаций телерадиовещания, органа внутренних дел для обеспечения информирования через подвижные звукоусилительные установки согласно утвержденным в установленном порядке схемам информирования населения в городе. | 09.06. | Комиссия городского округа |
| 7. | Проверка готовности оперативных дежурных городского отдела внутренних дел к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до должностных лиц органа местного самоуправления. | 09.06 | Комиссия городского округа |
| 8. | Проверка готовности дежурного персонала объектов связи к местному запуску аппаратуры в системе оповещения города. | 09.06. | Комиссия городского округа |
| 9. | Проверка готовности дежурного персонала телеграфных станций объектов Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» к приему и обработке телеграмм серии «РАКЕТА» (наличие инструкций). | 09.06. | Комиссия городского округа |
| 10. | Проверка наличия и состояния технического сопряжения локальных (объектовых) систем оповещения потенциально опасных объектов с местной системой оповещения. | 09.06. | Комиссия городского округа |
| 11. | Передача условного сигнала телеграммой «РАКЕТА» | 10.06.2011г. 09.00-09.02. | Оперативный дежурный пункта управления ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ», начальник дежурной смены Саянского центра продаж и обслуживания |
| 12. | Передача речевого сигнала «Начало комплексной технической проверки» (команда № 4). | 10.06.2011г. 10.00-10.02 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 13. | Передача управляющего сигнала на включение стоек централизованного вызова (далее – СЦВ) с местной передачей программы «Проверка вызова» (команда №1). | 10.06.2011г. 10.10-10.15 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 14. | Передача управляющего сигнала для дистанционного переключения радиотрансляционных узлов (далее – РТУ) и контрольного сигнала в сеть проводного вещания Иркутской области и передача контрольного сигнала по сетям телерадиовещания Иркутской области (команда №5). | 10.06.2011г. 10.15.-10.20 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 15. | Передача управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем» (команда №3). | 10.06.2011г. 10.25.-10.30 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 16. | Передача условного сигнала дежурному персоналу областных сетей теле-радиовещания на передачу учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области с перерывом программ вещания. | 10.06.2011г. 10.30 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 17. | Передача учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области: - по сетям радиовещания Иркутской области; - по сетям телерадиовещания Иркутской области. | 10.06.2011г. 10.30-10.35 | Дежурный инженер радиовещательной аппаратной студии телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «ВГТРК» «ГТРК «Иркутск» |
| 18. | Проверка готовности управления АСЦО ГО с эксплуатационно-технического узла связи Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» с передачей проверочного сигнала по АСЦО ГО (команда №4) с передачей речевого сигнала «Техническая проверка». | 10.06.2011г. 11.15 | Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком» |
| 19. | Проверка готовности местной системы оповещения к автономному запуску передачей управляющих сигналов на : - включение СЦВ; - включение электросирен; - переключение РТУ. | 10.06.2011г. 11.30-12.30 | Дежурный персонал ЭТУС, комиссия городского округа |
| 20. | Передача речевого сигнала «Комплексная проверка завершена». | 10.06.2011г. 12.40 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| Заключительный этап |
| 21. | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние. | 10.06.2011г. 12.40-15.00 | Саянский центр продаж и обслуживания |
| 22. | Подведение итогов работы комиссии городского округа, оформление акта состояния местной системы оповещения. | до 30.06.2011г. | Председатель комиссии городского округа |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н.Щеглов