Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 02.03.2009 | № | 051-14-19 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | Об исполнении «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы» за 2008 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования  «город Саянск» об исполнении «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы», утвержденной решением Думы городского округа IY созыва от 28.04.2005г. №110-68-24,  за 2008 год,  руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа «город Саянск», утвержденного решением городской Думы от 24.11.2005г. №110-68-67, ст. 21 Устава городского округа муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа «город Саянск»

РЕШИЛА:

1.Информацию администрации городского округа  «город Саянск» об  исполнении «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы», утвержденной решением Думы городского округа IY созыва от 28.04.2005г. №110-68-24, за 2008 год принять к сведению.  (Приложение №1).

2.Продолжить работу по исполнению «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы» в 2009 году.

3.Настоящее решение опубликовать в  газете «Саянские зори».

Мэр городского округа							А.В.Трухин

исп. Безродных О.В.

5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 02.03.2009 № 051-14-19

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении «Программы обеспечения пожарной безопасности

на объектах муниципальной собственности

социальной сферы на 2005-2009 годы» за 2008 год

На основании решения Думы города Саянска от 28.04.2005г. №110-68-24 "Об утверждении  "Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы" проводились мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной сферы. Сумма средств на проведение мероприятий  по утвержденной Программе на 2008г. составила 4116,0 тыс. руб. В сметах расходов муниципальных учреждений на 2008г. предусмотрено 3421,2 тыс. руб., израсходовано 3224,4 тыс. руб. План финансирования Программы в 2008 году выполнен на 78,3%,  за период с 2005 по 2008 - на  71,1% (утверждено 19222,6 тыс. руб., исполнено – 13663,0 тыс. руб.).    В 2008 году, утвержденные в бюджете средства, освоены не полностью по двум причинам: 1) в связи с проведением конкурсов по размещению муниципального заказа на оборудование автоматической пожарной сигнализацией объектов социальной сферы, увеличения количества исполнителей данного вида работ, снижается стоимость АПС; 2) проведение в IV квартале 2008 года антикризисных мероприятий с целью уменьшения расходов местного бюджета.

В связи с реорганизацией учреждений, необходимостью включения дополнительных объектов в Программу, возникла необходимость в корректировке мероприятий и объемов финансовых средств. В сентябре 2008 года  корректировка Программы проведена.

1.МУ "Управление образования"

В сметах расходов образовательных учреждений на 2008 год предусмотрена установка АПС по 5 объектам МДОУ №25, №27, №35, УДОД «Дом детского творчества», «Центр детско-юношеского технического творчества», пропитка деревянных конструкций кровли по 5 объектам, снятие рулонного ковра на кровле «Гимназии №1» на сумму 1802,9 тыс. руб., израсходовано 1658,2 тыс. руб.  В результате проведенных конкурсов экономия средств составила 60,8 тыс. руб. По МДОУ «Центр детско-юношеского технического творчества» окончательный расчет с подрядчиком не произведен, так как АПС не принята в эксплуатацию как не соответствующая проекту. Задолженность по данному объекту составляет 84,0 тыс. руб. В настоящее время документы, касающиеся взаимоотношений МОУ ДОД ЦДЮТТ с ООО «Флагман безопасности – Восток» переданы в правовой отдел администрации для подготовки искового заявления в суд.

За период с 2005 по 2008 годы Программа установки АПС по объектам МУ "Управление образования" выполнена на 90%,  19 объектов из 21 оборудованы АПС.

На 2009 год запланировано установить АПС в Детско-юношеской спортивной школе, загородном лагере «Елочка», в мастерских и гаражах образовательных учреждениях. Однако на 2009 год предусмотрено финансирование на монтаж АПС только в загородном лагере «Елочка».

2.МУ "Управление по физической культуре, спорту и туризму"

В сметах расходов на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  предусмотрено 599,9 тыс. руб. Произведен монтаж АПС в спортивных клубах «Непобедимый», «Лидер», «Олимп», на горнолыжной базе, заменены решетки, убран рубероидный ковер под шиферной кровлей МОУ ДОД ДЮСШ. Работы  выполнены и оплачены полностью.

За период с 2005 по 2008 годы Программа установки АПС по объектам МУ "Управление по физической культуре, спорту и туризму" выполнена на 90%.

В 2009 году необходимо установить автоматическую пожарную сигнализацию АПС в помещении гаража, установить распашные решетки, приобрести средства пожаротушения, обработать деревянные конструкции кровли огнезащитным составом, не предусмотрены средства на  обслуживание АПС МОУ ДО ЦФП «Мегаполис-спорт» .

3.МУ "Управление культуры"

В сметах расходов на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  в 2008г. предусмотрено 145,0 тыс. руб.  АПС оборудованы библиотека «Очаг» и «Центр народного творчества г. Саянск».   Работы выполнены и оплачены полностью.

За период с 2005 по 2008 годы Программа установки АПС по объектам МУ "Управление культуры» выполнена на 60,0%.

В 2009 году запланировано установить автоматическую пожарную сигнализацию и решетки в «Музейно-выставочном комплексе г. Саянска»,  в Центральной городской библиотеке, Центре народного творчества финансирование не предусмотрено.

4.МУЗ "Саянская городская больница"

В смете расходов запланированы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на сумму  873,4 тыс. руб. АПС установлена в поликлинике (блок №5, взрослая), в детском отделении (блок №2), травматологическом отделении (блок №3), оплачено за обслуживание АПС.

Работы выполнены, оплата проведена в сумме 873,4 тыс. руб.

На 2009 год планировалась установка АПС в паталогоанатомическом отделении, в помещении гаража, столярной мастерской, прачечной, финансирование не предусмотрено.

За период с 2005 по 2008 годы Программа установки АПС по объектам МУЗ «Саянская  городская больница» выполнена на 80,0%.

Анализ исполнения "Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы" в 2008 году представлен в приложении №1, №2 к информации о ходе исполнения Программы.

ВЫВОД:  Программа обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы  в 2005-2008 годах исполнялась на высоком уровне. Завершение Программы в 2009 году осложнено отсутствием средств в местном бюджете. В 2009 году необходимо  вернуться к вопросу корректировки Программы и продления сроков исполнения на 2010 год.

Заместитель мэра городского округа                                  Р.М. Хайрутдинов

|  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации об исполнении Программы |
|  |  |  |  | обеспечения пожарной безопасности |
| Анализ исполнения Программы обеспечения пожарной безопасности |
| на объектах муниципальной собственности социальной сферы за 2008 год |
| Наименование учреждения | Сумма, утвержден-ная в Программе | Предусмот-рено в сметах на 2008г. | Цена муници-пального контракта, договора | Отклонение (- эконом.); (+ перер.) | Оплачено подрядчику | Задолжен-ность по контракту, договору | Подрядчик |
| Муниципальное учреждение ''Управление образования'' |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №1" Пропитка |  | 53489,78 | 53489,78 | 0 | 53489,78 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №19" Пропитка |  | 57000 | 57000 | 0 | 57000 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №25" Монтаж АПС |  | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |  | "Флагман безопасности" |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №27" Монтаж АПС |  | 309000 | 309000 | 0 | 309000 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №35" Монтаж АПС |  | 327000 | 327000 | 0 | 327000 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" Снятие рулонного ковра |  | 129000 | 98930 | -30070 | 98930 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" Пропитка |  | 34000 | 34000 | 0 | 34000 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Наименование учреждения | Сумма, утвержден-ная в Программе | Предусмот-рено в сметах на 2008г. | Цена муници-пального контракта, договора | Отклонение (- эконом.); (+ перер.) | Оплачено подрядчику | Задолжен-ность по контракту, договору | Подрядчик |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" Монтаж АПС |  | 327393,51 | 327393,51 | 0 | 327393,51 |  | ООО "Инфо-видео" |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детско-юношеского технического творчества" Монтаж АПС |  | 120000 | 120000 | 0 | 36000 | -84000 | "Флагман безопасности" |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" Пропитка |  | 92000 | 61283,28 | -30716,72 | 61283,28 |  | ООО "Инфо-видео" Пропитка |
| Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" Пропитка |  | 54061,86 | 54061,86 | 0 | 54061,86 | 0 | ООО "Инфо-видео" |
| ИТОГО по МУ УО: | 1850000 | 1802945,15 | 1742158,4 | -60786,72 | 1658158,43 | -84000 |  |
| Муниципальное учреждение ''Управление по физической культуре, спорту и туризму'' |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ЦФП "Мегаполис-спорт" |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: 1.СК "Непобедимый" монтаж АПС |  | 43136 | 43136 | 0 | 43136 |  | ООО "Ника-В" |
| 2.СК "Лидер" монтаж АПС |  | 80748 | 80748 | 0 | 80748 |  | ООО "Ника-В" |
| 3.СК "Олимп" монтаж АПС |  | 46249 | 46249 | 0 | 46249 |  | ООО "Ника-В" |
| 4.Горнолыжная база монтаж АПС |  | 99743 | 99743 | 0 | 99743 | 0 | ООО "Ника-В" |
| 5.СК "Лидер" замена решеток |  | 81519,61 | 81519,61 | 0 | 81519,61 |  | ООО "Металснаб" |
| Наименование учреждения | Сумма, утвержден-ная в Программе | Предусмот-рено в сметах на 2008г. | Цена муници-пального контракта, договора | Отклонение (- эконом.); (+ перер.) | Оплачено подрядчику | Задолжен-ность по контракту, договору | Подрядчик |
| 6.СК "Олимп", "Дом спорта", замена решеток |  | 82746,51 | 82746,51 | 0 | 82746,51 |  | ООО "Металснаб" |
| 7.Демонтаж решеток на горнолыжной базе |  | 47767,14 | 47767,14 | 0 | 47767,14 |  | ООО "Металснаб" |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: 1.Уборка рубероида под шиферной кровлей |  | 71837,49 | 71837,49 | 0 | 71837,49 |  | ООО "Промстрой-монтаж" |
| 2.Изготовление и установка металлических ворот и калиток |  | 46162,51 | 46162,51 | 0 | 46162,51 |  | ООО "Металснаб" |
| ИТОГО по УФКСиТ | 600000 | 599909,26 | 599909,26 | 0 | 599909,26 | 0 |  |
| Муниципальное учреждение ''Управление культуры'' |
| МУК "Централизованная библиотечная система" |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека "Очаг" Монтаж АПС |  | 95000 | 27807,55 | -52026 | 27807,55 |  | ФГУП "Охрана" |
| Проектно сметные работы на монтаж АПС |  |  | 15166,45 |  | 15166,45 |  | ФГУП "Охрана" |
| МУК "Центр народного творчества г. Саянск" Защитные жалюзи |  |  | 15000 |  | 15000 | 0 | ФГУП "Охрана" |
| МУК "Центр народного творчества г. Саянск" Монтаж АПС |  | 50000 | 34980,81 | -19,19 | 34980,81 |  | ФГУП "Охрана" |
| Итого по УК | 480000 | 145000 | 92954,81 | -52045,19 | 92954,81 | 0 |  |
| Муниципальное учреждение здравоохранения ''Саянская городская больница'' |
| Установка АПС Блок №5 (поликлиника взрослая) |  | 562802 | 562802 |  | 562802 | 0 | ООО "Ника-В" |
| Установка АПС Блок №2 (детское отделение), Блок №3 (травматологическое отделение) |  | 304431,44 | 304431,44 |  | 304431,44 |  | ООО "Ника-В" |
| Обслуживание АПС |  | 6157,62 | 6157,62 |  | 6157,62 |  | ООО "Ника-В" |
| Итого по МУЗ СГБ | 1186000 | 873391,06 | 873391,06 | 0 | 873391,06 | 0 |  |
| Всего | 4116000 | 3421245,47 | 3308413,6 | -112831,91 | 3224413,56 | -84000 |  |
| Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к информации о ходе исполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на объектах муниципальной собственности социальной сферы в 2005-2009 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подразделения | Мероприятия |  |  |  |  |  | Итого тыс.руб. | 2005г. Испол-нено (тыс. руб.) | 2006г. Испол-нено (тыс. руб.) | 2007г. Испол-нено (тыс. руб.) | 2008г. |  |  | Испол-нено за 2005-2008г.г. (тыс. руб.) | 2009г. | Испол-нено (%) | Испол-нено по АПС на объек-тах, пре-дусмот-ренных в Прог-рамме (%) | Остаток средств |
|  |  | Уста-новка АПС | Уборка руберо-ида под шифер. кровлей | Замена сплошн. решеток распаш-ными | Уста-новка дверей | Изго-товле-ние и установ-ка метали-ческих ворот и калиток | Пропит-ка дере- вянных конст-рукций огне-за-щитным соста-вом |  |  |  |  | Утверж-дено по Прог-рамме (тыс. руб.) | Утверж-дено в бюдже-те (тыс. руб.) | Испол-нено (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение ''Управление образования'' | 8252,0 | 263,0 |  |  |  | 374,0 | 8889,0 | 1000,0 | 2601,6 | 1737,4 | 1850,0 | 1802,9 | 1658,2 | 6997,2 | 1700,0 | 78,7 | 90,0 | 1747,1 |
| 2 | Муниципальное учреждение ''Управление по физкультуре, спорту и туризму'' | 1459,0 | 71,8 | 273,1 | 38,7 | 46,2 | 348,1 | 2236,9 |  | 538,9 | 608,0 | 600,0 | 599,9 | 599,9 | 1746,8 | 490,0 | 78,1 | 90,0 | 490,1 |
| 3 | Муниципальное учреждение ''Управление культуры'' | 1343,8 |  | 46,5 |  |  |  | 1390,3 | 90,0 | 250,0 | 270,3 | 480,0 | 145,0 | 92,9 | 703,2 | 300,0 | 50,6 | 60,0 | 635,0 |
| 4 | Муниципальное учреждение здравоохранения ''Саянская городская больница'' | 6377,7 |  |  |  |  | 296,7 | 6674,4 | 378,0 | 1944,7 | 987,7 | 1186,0 | 873,4 | 873,4 | 4183,8 | 2178,0 | 62,7 | 80,0 | 2490,6 |
| 5 | Муниципальное учреждение здравоохранения ''Городская стоматологическая поликлинника'' | 32,0 |  |  |  |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  | 32,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 17464,5 | 334,8 | 319,6 | 38,7 | 46,2 | 1018,8 | 19222,6 | 1500,0 | 5335,2 | 3603,4 | 4116,0 | 3421,2 | 3224,4 | 13663,0 | 4668,0 | 71,1 | 84,0 | 5362,8 |
|  | Заместитель мэра городского округа |  |  |  |  |  |  | Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |