Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 01.04.2009 | № | 051-14-39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |

| é | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Охрана земель муниципального образования «город Саянск» на 2008-2010годы» за 2008год | ù |
| --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Охрана земель муниципального образования «город Саянск» на 2008-2010 годы» за 2008год, утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.12.2007г. № 041-14-159, руководствуясь ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст.21 Устава муниципального образования «город Саянск»,  Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой програм-мы «Охрана земель муниципального образования «город Саянск» на 2008-2010 годы» за 2008год, принять к сведению (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                А.В. Трухин

М.А.Кузьминич

5 16 66

Приложение № 1 к решению Думы городского округа от 01.04.2009 № 051-14-39

Информация о ходе исполнения муниципальной целевой программы

Охрана земель муниципального образования «город Саянск» на 2008-2010годы» за 2008год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика работ | Ответственные исполнители | Сумма утвержден-ная в программе (тыс.руб.) | Сумма утвержден- ная в бюджете (тыс.руб.) | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначить границы муниципального образования «город Саянск». | Установка знаков, с нанесением координат (15 знаков). | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 52,50 | 0 | Границы муниципального образования нанесены на карту. Установка знаков перенесена июнь-август 2009г. Сумма – 0 рублей. |
| 2. | Подготовка и проведение мероприятий по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, а также других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель, в том числе по предотвращению оврагообразования. Восстановление земель. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Предотвращение оврагообразования в районе ГК«Луч» по ул.18. | Восстановление дорожной насыпи. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 7,5 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 2.5 | Предотвращение оврагообразования в районе строящегося мясокомбината по ул.18. | Устройства системы отвода дождевых вод. Прокладка лотка. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 55,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 2.7 | Предотвращение оврагообразования в районе ГК «Доброта» | Прокладка трубы. Засыпка грунтом. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 300,0 | 283,9 | Осуществлена прокладка трубы. Отсыпка оврага производиться строительными отходами, грунтом для предотвращения дальнейшего оврагообразования. (Муниципальная целевая программа «Отведение дождевых стоков в г.Саянске.» от 09.07.2008г. № 051-14-48) |
| 2.8 | Строительство системы водоотведения для осушения земель в районе ж/домов №№ 10,11.мкр. Ленинградского. | Строительство системы водоотведения. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 114,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 2.9 | Предотвращение оврагообразования в 119 метрах юго-восточнее автодороги Саянск-Харайгун | Засыпка грунтом. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 30,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 5. | Производство земляных работ на территории муниципального образования «город Саянск». | Контроль за исполнением «Порядка проведения земляных работ на территории муници-пального образования «город Саянск» с составлением протоколов об административных правонарушениях. | МУ «Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» | --- | --- | Составлено двадцать два предписания и три протокола об административных правонарушений. |
| 6. | Выполнение работ по охране земель трудовыми экологическими отрядами дошкольного лесничества «ДООЦ» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Охрана и обустройство родника «Талый ключ» | Уборка и восстановление разрушений. | МОУ ДООЦ «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» | 21,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 6.2 | Укрепление оврагов способом посева дернообразующих трав. | Посев семян. | МОУ ДООЦ «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» | 65,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 7. | Рекультивация земель, нарушенных в процессе деятельности хозяйствующих субъектов: Восстановление земельных участков. |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Инвентаризация земельных участков Промышленно-коммунальной зоны. | Составление перечня земельных участков с подробным описанием земель, арендованных под хозяйственную деятельность и прочих земельных участков. | МУ «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «город Саянск». МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск». | 40,0 | 0 | Проинвентаризировано 18 земельных участков (50%). Планировалось приобрести: - Лазерную рулетку; - Фотоаппарат; - Электронный навигатор (GPS) Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств. Сумма – 0 рублей. |
| 7.4 | Демонтаж фундамента под временными торговыми сооружениями (киоск, павильон) находящиеся на территории муниципального образования «город Саянск». | Демонтаж фундамента. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск» | 110,0 | 0 | Демонтировано 6 временных торговых сооружений. Демонтаж фундаментов не производился. Отсутствие средств. Сумма – 0 рублей. |
| 8. | Обследование земельных участков, переданных в аренду, с целью контроля целевого использования и состояния земель. | Выдача предписаний. Составление протоколов по выявленным нарушениям с привлечением к административной ответственности. | МУ «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «город Саянск». МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск». Территориальный отдел по управлению Роснедвижимостью. | Ежемесячно | Ежемесячно | В ходе проверок земельного контроля обследовано не менее 200 земельных участков по целевому и разрешенному использованию. (Составлено 28 актов; изъято 3 участка; взыскано арендной платы 850 тыс. руб.). |
| 9. | Организация сноса самовольно установленных сооружений. | Исковое производство. | МУ «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «город Саянск». МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» администрации муниципального образования «город Саянск». Территориальный отдел по управлению Роснедвижимостью. | Ежемесячно | Ежемесячно | Информирование населения (наклеивание объявлений, проводились собрания). Демонтировано 20 металлических сооружений (микрорайон № 6а поворот на село Харайгун). |
| ИТОГО |  |  |  | 795,0 | 283,9 | 0 |

Мэр городского округа                                                                                                        А.В.Трухин

М.А.Кузьминич

5 16 66