Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 | № | 051-14-51 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию  администрации муниципального образования «город Саянск»:  «О  ходе  исполнения в 2008 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»,  утвержденной решением Думы городского округа  от 08.05.2008г. №051-14-25,  руководствуясь ст. ст. 7, 16, 17, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ  от 06.10.2003г. (в действующей редакции),  ст. ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа ст. ст. 5, 21  Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию «О ходе исполнения в 2008 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»  принять к сведению (прилагается).

- Продолжить исполнение муниципальной целевой программы «Строительство  жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                 А.В. Трухин

Миллер В.Г.

52421

Приложение к решению

Думы городского округа

от 05.05.2009  № 051-14-51

ИНФОРМАЦИЯ

«  О ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой

программы «Строительство  жилья в городе  Саянске на 2006-2010 годы»

Думой городского округа  муниципального образования «город Саянск» было  принято решение от 08.05.2008г. № 051-14-25 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010годы».

Программой предусматривается  финансирование в 2006-2010 годах 631,3 млн. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета 6,3 млн. руб.;

- федерального бюджета 27 млн. руб.;

- за счет областного бюджета 25 млн. руб.;

- за счет частных инвесторов 70 млн. руб.;

- собственных и заемных средств  граждан  503 млн. руб.

Решение поставленных задач должно вестись по основным направлениям:

- Развитие строительства малоэтажных   жилых домов по ценам не более 11 тыс. рублей 1 м² (в ценах 2005 года);

- Строительство в микрорайонах города, обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой малоэтажного блокированного жилья;

- Обеспечение земельных участков под перспективную застройку индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой;

- Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения. Оказание помощи за счет бюджета молодым семьям в получении ипотечных кредитов и приобретении жилья;

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, строительство городских улиц и дорог;

- Применение эффективных экономических показателей строительства в целях снижения себестоимости жилья, применение в этих целях современных строительных материалов, в том числе местных.

В целях разработки необходимой, в соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, документации по планировке территории в 2008 году была завершена работа по разработке генерального плана  города Саянска.

Развивается строительство малоэтажных   жилых домов:

выделяются земельные участки в микрорайонах Благовещенском, Лесном, микрорайоне №11.

Ведется строительство малоэтажного блокированного жилья:

в микрорайоне Мирном №35 – 34 квартиры;

в микрорайоне Центральном №9 –10 квартир;

в микрорайоне Мирном №38 –3 корпуса по 8 блоков.

В 2008 году введено в эксплуатацию:

27 индивидуальных жилых домов;

2 корпуса по 8 блоков  малоэтажного блокированного жилья.

В микрорайоне Октябрьском утверждена проектная документация на строительство 42-х малоэтажных блокированных жилых домов.

В целях обеспечение земельных участков под застройку индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой  завершено строительство канализационных сетей в микрорайоне Южном и введена в эксплуатацию  канализационная насосная станция.

Для создания в городе жилищного фонда муниципального социального жилья выделен земельный участок и проведены инженерно – геологические изыскания на площадке дома №17 микрорайона Ленинградского.

В целях развития системы ипотечного жилищного кредитования населения и оказания помощи за счет бюджета молодым семьям в получении ипотечных кредитов и приобретении жилья в 2008 году разработана, утверждена и начала реализовываться  муниципальная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2010годы».

Начала реализовываться муниципальная целевая программа «Строительство улиц в городе Саянске на 2008-2011годы».

Выполнены работы по устройству дорожного полотна, тротуаров, пешеходных переходов, ливневой канализации и освещения улиц Комсомольской, Советской, Таежной, благоустройство территорий Автостанции и в микрорайоне Центральном.

На территории муниципального образования «город Саянск» работают две установки по производству пенобетонных блоков, которые применяются при строительстве малоэтажных  жилых домов.

Ввод жилья составил:

За 2006 год – 2010 кв.м;

За 2007 год – 11237,9 кв.м;

За 2008 год – 12596,2 кв.м.

ИТОГО:         25844,1 кв.м.

III.1. ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОГРАММЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

СОВЕРШЕНСОВОВАНИЮ  НОРМАТИВНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

БАЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2008г.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения по программе | Фактическое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| -Разработка и утверждение генерального плана города Саянска | 1 квартал 2008г | исполнено 28.02.2008г |  |
| -Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | до 01.01.2009г | не исполнено | отсутствие финансирования |
| -Разработка и утверждение правил землепользования и застройки | до 01.01.2009г. | не исполнено | отсутствие финансирования |
| -Разработка проектов границ земельных участков районов индивидуальной жилой блокированной застройки под строительство 250 квартир | до 01.05.2008г | исполнено |  |
| III.2. Исполнение организационных мероприятий предусмотренных программой в 2008г. |
| - Формирование и выделение земельных участков под жилищное строительство | 15,00 тыс. м² жилья | исполнено 10,350 тыс.м2 жилья |  |
| - Оказание методической и инжиниринговой помощи застройщиками в оформлении разрешений на строительство, проектирование жилья | 2008г | исполнено |  |
| - Организация завершения строительства жилых домов начатых до 1992 года | 2008г | исполнено частично | остались: ж/д 5/11 мр-на ж/д 37/1 мр-на ж/д 14/5 мр-на |

III.3. Исполнение мероприятий по финансированию программы за счёт средств муниципального бюджета в 2008 году.

| Наименование мероприятий | Объём финансирова-ния по программе (тыс. рублей) | Фактическое финансирова- ние (тыс. рублей) | % выпол- нения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка генерального плана г. Саянска | 730,00 | 621,47 | 85% |  |
| Разработка документации по градостроительному зонированию и планировки территории | 270,00 | _____ | 0% |  |
| Разработка проектной документации на строительство социаль – ного жилья | 500,00 | 220,60 | 44% |  |
| Итого: | 1500,00 | 842,07 | 56% |  |

В рамках реализации  муниципальной целевой программы  «Развитие ипотечного жилищного  кредитования  в  муниципальном  образовании «город Саянск» на 2008-2010 годы»  произведено социальных выплат в 2008г. для  приобретения квартир на первичном  рынке жилья на сумму 1620,0 тыс.рублей.

По  муниципальной  целевой  программе «Молодым  семьям – доступное  жилье на 2005-2015гг»  выплачено в 2008 году для приобретения квартир  на первичном  рынке жилья  517,50 тыс. рублей.

Всего по различным источникам профинансировано из местного бюджета на строительство и приобретение нового жилья 2979,57 тыс. рублей.

Ввод жилья в муниципальном образовании город Саянск за 2008 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. план | 2008 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - жилой дом № 10 вставка №6, мкр. «Мирный» | кв.м. | 800 | 847,8 |
| 2 | - жилой дом № 24, мкр. «Мирный» | кв.м. | 2000 | 2045,2 |
| 3 | - жилой дом № 13 , мкр. «Мирный», блок 13 | кв.м. | 558.1 | 575,1 |
| 4 | - блокированные жилые дома мкр Мирный, 38 | кв.м. | 2000 | 2160,6 |
| 5 | - инд. дома микрорайона «Южный», «Благовещенский» | кв.м. | 4741,9 | 4540,0 |
| 6 | -блокированные дома мкр. «Мирный» №35 | кв.м | 2400 |  |
| 7 | Переведено из нежилых в жилые помещения |  | - | 2427,5 |
| 1 | Ввод жилья – всего | кв.м. | 12500 | 12596,2 |

Исполнение в 2008году плана ввода жилья составляет – 100,77%.

Зам. мэра городского округа                                                           Ю.С. Перков