Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 | № | 051-14-57 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении муниципальной целевой программы городского округа «Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в г.Саянске в 2009г.» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий на территории города, для обеспечения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с п.9.1. ст.14 гл.5 Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ (в действующей редакции) «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», п.п. 4 п.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1.Утвердить  муниципальную целевую программу городского округа «Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в г.Саянске в 2009г.» (Приложение №1) .

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа						А.В.Трухин

Исп.Котов А.Г.

тел.52677

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 05.05.2009 .№ 051-14-57

## ПАСПОРТ

## муниципальной целевой  программы городского округа

## «Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в г.Саянске в2009г.»

| 1 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа городского округа «Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в г.Саянске в 2009г.» (далее- Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» |
| 3 | Муниципальный заказчик и основные разработчики Программы | Заказчик Программы – Администрация муниципального образования «город Саянск» Разработчик Программы - МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 4 | Цели и задачи Программы | Цели - Реализация основных требований Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжения Правительства Российской Федерации «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Основной задачей является: обеспечение учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии в многоквартирных домах города Саянска |
| 5 | Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2009 году |
| 6 | Исполнители Программы | -ответственный исполнитель и координатор - МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск»; - исполнители - управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); |
| 7 | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 2000,0тыс. рублей, в том числе за счет: - финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) составляет 1000,0тыс. рублей; - за счет средств ТСЖ и собственников помещений в МКД –1000,0тыс.рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - оснащение основных потребителей приборами учета энергоресурсов; - экономия энергоресурсов |
| 9 | Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | -координацию деятельности участников Программы осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи» администрации муниципального образования «город Саянск»; -контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 22, Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Саянск» в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. -контроль за движением денежных средств осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи», Управление по финансам и налогам администрации г.Саянска; -контроль за выполнением объемов работ осуществляет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» администрации г.Саянска, собственники помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья. |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая  программа городского округа «Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в г.Саянске в 2009г.»  разработана в соответствии с п.91  ст.14 Федерального закона от 01 декабря 2008 года №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

Раздел I. Цели и задачи Программы

1.Основные цели программы.

1.1. Реализация основных требований Федерального  закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжения Правительства Российской Федерации  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

1.1. Финансовая поддержка  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами(товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

1.2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

1.3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.Основные задачи программы.

2.1. Использование эффективных технических решений и комплектности при проведении капитального ремонта.

2.2. Организовать адресную поддержку ТСЖ , управляющим организациям  в многоквартирных домах за счет средств местного, областного бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.3. Реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ,  формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструкций элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно Федеральному закону от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.5. Уменьшение количества граждан, проживающих в жилищном фонде, требующем капитального ремонта.

2.6.Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов.

2.7. Проведение агитационно- разъяснительной работы с населением.

Раздел II. Меры государственной поддержки проведения капитального                     ремонта многоквартирных домов

1. За счет средств  местного бюджета и средств Фонда оказывается финансовая помощь управляющим организациям и ТСЖ  в многоквартирных домах, для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения,  лифтового оборудования,  обеспечения безопасности проживания.

2. Предлагается следующий Перечень многоквартирных домов, в  отношении которых планируется возможное предоставление финансовой поддержки в рамках программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО «город Саянск» (Приложение №1). В данном перечне учтены резервные дома на случай, если из основного перечня, какие либо многоквартирные дома не будут готовы к проведению капитального ремонта.

Раздел III. Обоснование объема средств на реализацию Программы

1. Общий объем финансирования Программы составит 21 676,4 тыс.руб., из них:

- средства Фонда – 14 592,6 тыс.рублей (67,32%);

- средства бюджета города Саянса – 6 000,0 тыс.рублей (27,68%);

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 1 083,8 тыс.рублей (5%).

Объемы средств по источникам и долям финансирования  Программы приведены в Приложении №1 к настоящей Программе и носят  прогнозный характер, подлежащие корректировке с учетом возможностей по источникам финансирования.

2.Объемы средств на реализацию Программы для проведения капитального ремонта многоквартирных работ рассчитаны на основание сметных расчетов по каждому виду работ на конкретный многоквартирный дом.

3. Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на 1 квадратный метр общей площади в г.Саянске составит в 2009 году 275 рублей.

Раздел IY. Механизм реализации программы

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется с учетом выполнения условий:

1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

2. Общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона N 185-ФЗ);

3. Общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ).

Раздел Y. Управление Программой и система организации    контроля за ее реализацией

1. Контроль за реализацией Программы осуществляют Фонд, согласно статье 22 Федерального закона от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Саянск».

2. Координацию деятельности  участников Программы и контроль за расходованием денежных средств осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи» администрации муниципального образования «город Саянск»:

2.1. Проверяет достоверность сведений, отраженных в протоколе общих собраний членов товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решений об участии в указанной Программе;

2.2. Координирует деятельность товариществ собственников жилья, управляющих организаций, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы;

2.3. Ежемесячно организует сбор от управляющих организаций и товариществ собственников жилья  информации об исполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования.

2.4. Осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

2.5. Предоставляет в Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

2.6. Осуществляет иные мероприятия в рамках реализации настоящей Программы и положений Федерального закона N 185-ФЗ.

3. Управление по финансам и налогам администрации муниципального образования «город Саянск» осуществляет контроль за расходованием денежных средств:

3.1. Ежемесячно организует сбор от управляющих организаций и товариществ собственников жилья  информации об  общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования на основании платежных поручений.

3.2. Предоставляет в Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

4.МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» администрации муниципального образования «город Саянск» контролирует качество проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

5.. Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ .

Раздел YI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную и экономическую направленности. Улучшаются условия проживания граждан, эксплуатационные характеристики многоквартирных домов, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снизит потери ресурсов внутри дома и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем, установка приборов учета позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Проведение работ по утеплению фасада многоквартирного дома обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан. Замена лифтового оборудования, отслужившего свой срок, обеспечит надежность системы лифтового оборудования и продлит срок его эксплуатации.

Реализация Программы позволит произвести в 2009 году капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 78 950 квадратных метров, составляющих 8,9 % от общей площади многоквартирного жилого фонда муниципального образования «горд Саянск».

Заместитель мэра

городского округа						                    Ю.С.Перков