Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	08.12.2011г.	№	110-37-1406-11

г.Саянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу от 30.07.2010г. №110-37-582-10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», ст.179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации (в действующей редакции), ст.38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»  на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10 (редакция 24.12.2010 №110-37-1086-10) (далее - Программа) (САЯНСКИЕ ЗОРИ от 26.08.2010г. №215-221, вкладыш «Официальная информация», страница 2; № 347-355, 30.12.2010,  № 1-7, 13.01.2011г.) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

-наименование дополнить словами «и на период до 2020 года»;

-раздел «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |

-раздел «Срок реализации» после слов «2010-2014 годы» дополнить словами «и на период до 2020 года»;

-раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источни-ки финанси- рования | Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается – 272087 тыс. рублей, из них средства: Источники Всего тыс.руб. Объем финансирования, тыс.руб. В том числе по годам 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Местный бюджет 55339 2610 4824 7905 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Внебюд-жетные источники 216748 20114 35749 22083 19726 11745 18481 13122 20168 17192 21468 16900 Всего 272087 22724 40573 29988 24726 16745 23481 18122 25168 22192 26468 21900 |
| --- | --- |

1.2. в первом предложении абзаца 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «285047» заменить цифрой «272087»;

1.3. таблицу в разделе IV изложить в следующей редакции:

| Источники | Всего тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Местный бюджет | 55339 | 2610 | 4824 | 7905 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Внебюд-жетные источники | 216748 | 20114 | 35749 | 22083 | 19726 | 11745 | 18481 | 13122 | 20168 | 17192 | 21468 | 16900 |
| Всего | 272087 | 22724 | 40573 | 29988 | 24726 | 16745 | 23481 | 18122 | 25168 | 22192 | 26468 | 21900 |

1.4. Приложение 1, к Программе изложить в следующей редакции (согласно приложению 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном  сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»						М.Н.Щеглов

исп.Т.М.Добрынина

тел.52677

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования "город Саянск"

от 08.12.2011г. № 110-37-1406-11

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс.руб. | Объем финансирования,( тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |
|  | I.Организационные мероприятия |  |
| 1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | 2013-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров (контрактов) | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |
| 1 | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Администрация | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: -холодная вода- 1шт. | Администрация | 2010 | местный бюджет | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение обязательного энергетического обследования здания администрации | Организация - член СРО | 2012 | местный бюджет | 151 |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Администрация | 2011-2020 | местный бюджет | 225 |  | 76 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Администрация | 2012-2013 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  | 391 | 15 | 76 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление образования | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Управление образования | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 14 шт. |  |  |  | 1288 | 1288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 44 шт. |  |  |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода 11 шт. |  |  |  | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 1815,104 |  | 114,104 | 1701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 1300шт. | Управление образования | 2013-2014 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление образования | 2011-2020 | местный бюджет | 187 |  | 186,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Установка автоматизированной системы управления освещением | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Ремонт электрощитовых | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление образования | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Остекление окон | Управление образования | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Замена дверей запасных выходов | Управление образования | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Ремонт межпанельных выходов | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Ремонт и приобретение тепловой завесы | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Ремонт тепловых узлов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 318 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Управление образования |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Управление образования" |  |  |  | 3981 | 1979 | 301 | 1701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МКУ "Управление культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Упраление культуры | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Упраление культуры | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 95,252 | 95,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 5 шт. |  |  |  | 39,733 | 39,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 | местный бюджет | 150,123 |  | 150,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 1300шт. | Упраление культуры | 2011-2013 | местный бюджет | 186 |  | 185,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ремонт электрощитовых | Упраление культуры |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 400 | 1,871 | 212,399 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 711,78 |  | 91,78 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 117 |  | 27 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 77 |  | 3,299 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 658 |  | 552,598 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Остекление окон | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 38 |  | 8 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Замена дверей запасных выходов | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 62 |  | 62,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Ремонт межпанельных швов | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 146 |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Ремонт тепловых узлов | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 282 | 202,144 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 36 |  | 11,5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Управление культуры" |  |  |  | 3008 | 339 | 1305 | 1364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МУЗ "СГБ" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МУЗ "СГБ" | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 662,338 |  | 80,338 | 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 5000шт. | МУЗ "СГБ" | 2011-2013 | местный бюджет | 1025 |  | 524,662 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | МУЗ "СГБ" | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 1098 |  | 598,358 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 690 |  | 390,205 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 150 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 126 |  | 19,54 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Промывка системы отопления | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 80 |  | 39,893 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 1422,6 |  | 707,64 | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков | МУЗ "СГБ" | 2011-2020 | местный бюджет | 584,0 |  | 284 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Ремонт и приобретение тепловых завес | МУЗ "СГБ" |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | МУЗ "СГБ" |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 75,46 |  | 75,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергией (10ИТП) | МУЗ "СГБ" |  | местный бюджет | 443 |  |  | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 11,9 |  | 4,9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  | 6460 | 92 | 2800 | 3568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6460 |
| 5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 289,107 |  | 48,107 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 220шт. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013 | местный бюджет | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013-2020 | местный бюджет | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013-2020 | местный бюджет | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013-2020 | местный бюджет | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Установка в душевых кабинах в плавательном бассейне "Дельфин" автоматического регулятора подачи воды | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Замена старой конструкции входа в здание "Мегаполис-спорт" на конструкцию из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2011 | местный бюджет | 356,893 |  | 151,893 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  | местный бюджет | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  | 848 | 99 | 200 | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МОУ ДОД ДЮСШ | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МОУ ДОД ДЮСШ | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 137,328 |  | 45,328 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2013 | местный бюджет | 48 |  | 7,672 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | МОУ ДОД ДЮСШ | 2013-2020 | местный бюджет | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МОУ ДОД ДЮСШ | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МОУ ДОД ДЮСШ | 2013-2020 | местный бюджет | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МОУ ДОД ДЮСШ |  | местный бюджет | 181 |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Замена окон и входных дверей | МОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2020 | местный бюджет | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Утепление межпанельных швов | МОУ ДОД ДЮСШ |  | местный бюджет | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | МОУ ДОД ДЮСШ | 2013-2020 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | МОУ ДОД ДЮСШ |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Ремонт и модернизация системы водоочистки | МОУ ДОД ДЮСШ |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  | 651 | 86 | 142 | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по бюджетной сфере |  |  |  | 55339 | 2610 | 4824 | 7905 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55339 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |  |
|  | I. Организационные мероприятия |  |
| 1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляю- щие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | 2010-2011 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разрабка и предоставление сведений собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляю- щие компании, ТСЖ | не реже 1 раза в год 2010-2020 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2011-2012 | Плата за содержание жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 42 шт. |  |  |  | 3822 |  | 3822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода 55 шт. |  |  |  | 962,5 |  | 962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода 74 шт. |  |  |  | 1295 |  | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 37 шт. |  |  |  | 447,7 |  | 447,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов 230шт. | Управляю- щие компании, ТСЖ | 2011 | Плата за содержание жилого помещения | 10949,64 |  | 10949,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилищной сфере: |  |  |  | 17477 |  | 17477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |  |
|  | I.Организационные мероприятия |  |
| 1. | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик | Иркутский фелиал ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе" | 2010, 2015 |  | 3709 | 1609 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП "СТЭП" | 2010-2018 | собственные средства | 1210 | 150 | 130 | 280 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 3. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Организация - член СРО | 2012 | собственные средства | 1150 |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | 2010-2020 | собственные средства | 123400 | 9300 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10800 | 11400 | 12100 | 12800 | 13600 | 14400 |  |
| 5. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Grundfos с двигателем NKG200-150-315, 355мВт, с преобразователем частоты ACS 550-02-645А-4 производства АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 3108 |  | 3108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2012 | собственные средства | 3014 |  |  | 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2013 | собственные средства | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2015 | собственные средства | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2017 | собственные средства | 4800 |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |
| 11. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2019 | собственные средства | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| 12. | Замена сетевого насоса Д500/65 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2020 | собственные средства | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
|  | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  |  | 153941 | 11059 | 13188 | 14144 | 14000 | 10400 | 17400 | 11600 | 16900 | 13050 | 17100 | 15100 | 153941 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
|  | I.Организационные мероприятия |  |
| 1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| 4. | Проведение энергетического обследования зданий, оформление энергетического паспорта | Организация - член СРО | 2012г. , повторно 2017 | собственные средства | 3000 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 5. | Модернизация насосных станций I -V подъёмов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" |  | собственные средства | 8316 | 8316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2012 | собственные средства | 3120 |  |  | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2012 | собственные средства | 6755 |  | 4900 | 1855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 2600 |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ГНС |  | 2012-2019 | собственные средства | 10699 |  |  | 1319 |  | 1150 | 950 | 1230 | 1450 | 2100 | 2500 |  |  |
| 10.2. | КНС хлебозавода |  | 2020 | собственные средства | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
| 10.3. | КНС-123 |  | 2018-2019 | собственные средства | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения. | МУП "Водоканал-Сервис" |  | собственные средства | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2012 | собственные средства | 38,5 |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2012 | собственные средства | 52,3 |  |  | 52,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 58,7 |  | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 32,1 |  |  |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроотопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Утепление перегородок между трансформаторной камерой и машинным залом павильонов скважин - ( 14 шт.) | МУП "Водоканал-Сервис" |  | собственные средства | 583 | 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление дверей в павильонах скважин - ( 14 шт.) | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция строительной части станции: - уменьшение количества оконных проёмов; - замена оконных рам на стеклопакеты; - утепление дверей и ворот; - утепление кабельных каналов; - утепление канализационных отверстий. | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройствовентиляторного теплообмена воздуха в машинных залах | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена устаревших регистров отопления на современные алюминиевые радиаторы с повышенной теплоотдачей. | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция электробойлеров и систем отопления с применением схем автоматики. | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |
| 20. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2017 | собственные средства | 215 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 21. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016-2017 | собственные средства | 195 |  |  |  |  |  |  | 92 | 103 |  |  |  |  |
| 22. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |
| 23. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2019 | собственные средства | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,2 |  |  |
| 24. | Мероприятия, направленные на экономию горячей воды и расходов на отопление | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Замена оконных рам на стеклопакеты. | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. | Установка приборов учёта горячей воды и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011-2016 | собственные средства | 953 |  | 125 | 54 | 280 | 163,2 | 130,8 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  |  | 45330 | 9055 | 5084 | 7939 | 5726 | 1345 | 1081 | 1522 | 3268 | 4142 | 4368 | 1800 |  |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 199271 | 20114 | 18272 | 22083 | 19726 | 11745 | 18481 | 13122 | 20168 | 17192 | 21468 | 16900 |  |
|  | Всего по программе в т.ч.: |  |  |  | 272087 | 22724 | 40573 | 29988 | 24726 | 16745 | 23481 | 18122 | 25168 | 22192 | 26468 | 21900 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 55339 | 2610 | 4824 | 7905 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 216748 | 20114 | 35749 | 22083 | 19726 | 11745 | 18481 | 13122 | 20168 | 17192 | 21468 | 16900 |  |

Примечание: перечень мероприятий на 2013-2014 годы для учреждений бюджетной сферы будет разработан после получения энергетического паспорта, проверенного в СРО  по итогам проведенного энергетического

Мэр городского округа МО "город Саянск"									М.Н.Щеглов