3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации (водоотведение)

| 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации (водоотведение) |
| --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 25.10.2012г. |
| Цели инвестиционной программы | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал-Сервис» города Саянска путем строительства новых внутримикрорайонных сетей; - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения и водоотведения районов перспективной застройки города Саянска; - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Саянск |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Дума городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2012-2014годы |

| № п/п | Объект строительства | Параметры объекта, общие данные | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб) | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011-2012 | 2013 | 2014 |  |
| Объекты водоотведения |
| 1 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№ 61-69 к централизованным сетям. Внутримикрорайонные сети мкр. «Южный» для подключения участков №№ 34,35, 37-42 к централизованным сетям. Л.см. №207/11 Л.см. №300/12 | Д/у 150мм (Корсис) 267 п.м., от КК-25 по ул.№1 до участка №69 по ул.№3 497,489 Д/у 150мм (Корсис) 271 п.м., от ж/д42 до ж/д 53 коттеджной застройки в мкр.Южный 628,507 | 1 125,996 |  | - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис»: 94,162 тыс.руб. - Бюджет МО «город Саянск»: 150,0 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 300,0 тыс.руб. | - Бюджет МО «город Саянск»: 184,902 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 396,932 тыс.руб. | Обеспечение территории централизованными сетями для возможности подключения объектов строительства |
| Итого: | 1 125,996 | 0 | 544,162 | 581,834 |  |

На 2013 год были предусмотрены мероприятия для развития системы водоотведения на сумму 544,162 тыс.руб.

В ходе реализации программы в 2013 году внутримикрорайонными сетями водоотведения обеспечены владельцы 8 участков №34,35,37-42 в мкр.Южный. При этом, в 2013 году освоено 628,507 тыс.руб. на мероприятия программы в сфере водоотведения.

В 2013 году исполнителю Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы МУП «Водоканал-Сервис» не поступили предусмотренные программой бюджетные средства городского округа в размере 750,0 тыс.рублей: 150,0 тыс.рублей по статье водоотведение и 600,0 тыс.рублей по статье водоснабжение.

В текущем периоде 2014 года реализация запланированных на 2014 год мероприятий программы еще не начата в связи с тем, что строительный сезон на устройство инженерных сетей водопровода начинается в мае.