Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	16.02.2012	№	110-37-285-12

г.Саянск

О ходе исполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в городе Саянска в 2011-2012г.г.» в 2011 году

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009г. №110-37-532-9, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения ведомственной целевой программы «Обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в городе Саянске в 2011-2012г.г.», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.04.2011г. №110-37-316-11 с изменениями внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.12.2011г. №110-37-1430-11(Приложение №1).

2.Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			М.Н. Щеглов

исп.Котова Т.П.

тел.52408

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 16.03.2012 № 110-37-285-12

Информация

о ходе исполнении ведомственной целевой программы

«Обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов городе Саянске в 2011-2012г.г.» в 2011г.

Основными целями настоящей Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Саянск» для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

- снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»;

- совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижениями указанных целей программы решаются следующие задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

3. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в городе;

4. Повышение безопасности транспортных средств;

5. Снижение аварийности и травматизма на проезжей части и тротуарах улично-дорожной сети города. Для решения этой задачи выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

- ремонт, замена и установка новых дорожных знаков и указателей, руководствуясь требованиями нормативных документов и предписаниями ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»;

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка;

- устройство дополнительной дорожной разметки;

- устройство дополнительных искусственных неровностей;

- улучшена освещенность на 4-х пешеходных переходах.

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» в течении четырех лет существует городское объединение юных инспекторов дорожного движения, где систематически проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В апреле 2011 года проведен городской конкурс «Безопасное колесо».

Совместно с ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» проведена операция "Внимание, дети!" в рамках которой выполнены следующие мероприятия:

- инструктажи с детьми по правилам дорожного движения ;

- профилактическая операция с 8 по 15 сентября 2011г.;

- с 19 по 23 сентября 2011г. команда обучающихся Дома детского творчества «Созвездие» участвовала в XXXI областном конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо» г.Братск;

В ноябре в общеобразовательных учреждениях проведена школьная викторина по вопросам безопасности дорожного движения.

Учащиеся 4-х классов обучаются по 10-ти часовой программе безопасности дорожного движения.

В течение года были организованы встречи учащихся в общеобразовательных учреждениях с сотрудниками ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский».

Во всех образовательных учреждениях имеется методический материал, пособия по безопасности дорожного движения, оборудованы уголки по правилам дорожного движения с использованием наглядной агитации.

ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» в средствах массовой информации по г.Саянску в течении года освещались вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о происшествиях на дорогах города, на студии «ОСТ» показано 23 видеоролика, 54 статьи опубликовано в местных газетах таких, как «Саянские зори», «Сибирский городок», «Новые горизонты», 5 передач прозвучало по радио.

В муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница» прошли обучение 18 сотрудников ГИБДД приемам оказания первой медицинской помощи.

Опубликовано в средствах массовой информации 3 материала по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2011 году наблюдается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий(далее ДТП) на 9,8% (2010г.-512случаев ДТП, 2011г.-462 случая ДТП), количество погибших в результате ДТП на 33 % (2010г.- 6 погибших, 2011г.- 4 погибших), количество пострадавших на 7,4% (2010г.-27 человек, 2011г.-25 человек).

Программа городского округа муниципального образования «город Саянск» «Обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов городе Саянске в 2011-2012г.г.» в 2011 году выполнена на 100%.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2011 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | План по программе тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: - интеллектуальная игра "Светофор и пешеход"; - конкурс агитплакатов и агитбригад отрядов ЮИД; - Единый день юного инспектора дорожного движения; - конкурс "Безопасное колесо"; - проведение операции "Внимание, дети!" |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 1.2 | Оборудование общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений наглядными методическими материалами и пособиями по безопасности дорожного движения. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 1.3 | Освещение вопросов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, через средства массовой информации. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь требованиями нормативных документов; | Шт. | Установлено 62; Содержание и ремонт 723. | 381,7 | 381,7 |  |
| 2.2 | Замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на усовершенствованные в районе ул.Советской и пр.Ленинградский | шт | 66 | 187,9 | 187,7 |  |
| 2.3 | Приведение в соответствие установки дорожных знаков согласно ГОСТ Р52289-04 и решения Саянского городского суда от 18.10.2011г. |  |  | 0,0 | 0,0 | Предусмотрено в плане 2012г. |
| 2.4 | Обновление существующей дорожной разметки | м2 | 1480,4 | 134,5 | 134,4 |  |
| 2.5 | Устройство новой горизонтальной дорожной разметки 1.3 «Двойная сплошная линия) в районе т.т.40-99 ул.Советская и т.т.72-99 ул.Бабаева | м2 | 214 | 36,9 | 36,9 |  |
| 2.6 | Устройство искусственной неровности на ул.Советской в районе пешеходного перехода магазина «Луч» | м | 15 | 11,4 | 11,2 |  |
| 2.7 | Улучшение освещенности пешеходных переходов | шт | 9 | 41,3 | 32,5 | Уменьшение затрат за счет конкурса |
| 2.8 | Замена асфальтобетонных ИДН на сборно - разборные ИДН на основании решения Саянского городского суда от 18.10.2011г. |  |  | 0,0 | 0,0 | Предусмотрено в плане 2012г. |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 793,7 | 784,4 |  |
| 3.Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников ГИБДД |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 3.2 | Опубликование в средствах массовой информации материалов по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
|  | Всего по программе: |  |  | 793,7 | 784,4 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			М.Н.Щеглов