Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 22.05.2012 | № | 110-37-555-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» в 2011 году | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009г. № 110-37-532-9 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению информацию о ходе  исполнения ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2010г. № 110-37-1069-10, в 2011 году (Приложение №1).

- Настоящее постановление опубликовать в  газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н. Щеглов

Исп. Безродных О.В.

5-33-94

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.05.2012 № 110-37-555-12 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  исполнения ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» в 2011 году

Ведомственная целевая программа «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» (далее Программа) направлена на реализацию государственной политики в области образования, создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий в 2011 году по Программе предусмотрено 1 540,0 тыс. руб. В местном бюджете 2011 года на реализацию мероприятий Программы утверждено 1 540,0 тыс. руб.

Израсходовано  на мероприятия Программы 1 540,0 тыс. руб. Исполнение финансирования Программы составило 100%, по объему выполненных работ 100%.

В целях выполнения работ по замене оконных заполнений в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя общеобразовательная школа № 3», «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя общеобразовательная школа № 5», «Средняя общеобразовательная школа № 6» был объявлен открытый аукцион в электронной форме. Муниципальными контрактами предусматривалась поэтапная оплата за выполненные работы: 50% - в 2011 году, 50% - в 2012 году согласно актам выполненных работ. По результатам конкурса цена муниципальных контрактов снизилась с 3 030,0 тыс. руб. до  2 649,3 тыс. руб.  Экономия средств по результатам проведенных конкурсов составила 380,7 тыс. руб. На часть сэкономленных средств, в сумме 215,4 тыс. руб., были дополнительно заключены договоры на замену оконных заполнений в этих же учреждениях.

| Наименование учреждений | Замена оконных заполнений | Итого выполнено в 2011 году | Итого оплачено в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по муниципальному контракту | по дополнительным договорам |  |  |
|  | кв.м. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| МБОУ СОШ № 3 | 116,1 | 578,9 | 12,96 | 60,6 | 129,06 | 639,5 | 350,0 |
| МБОУ СОШ № 4 | 145,6 | 736,2 | 17,13 | 51,9 | 162,73 | 788,1 | 420,0 |
| МБОУ СОШ № 5 | 98,0 | 577,2 | 8,64 | 46,4 | 106,64 | 623,6 | 335,0 |
| МБОУ СОШ № 6 | 138,4 | 757,0 | 6,83 | 56,5 | 145,23 | 813,5 | 435,0 |
| Итого: | 498,1 | 2 649,3 | 45,56 | 215,4 | 543,66 | 2 864,7 | 1 540,0 |

Остаток неоплаченных средств по муниципальным контрактам в 2011 году, переходящий для оплаты на 2012 год, составил 1 324,7 тыс. руб. Оплата по контрактам завершена в апреле 2012 года.

Вывод:

Мероприятия программы в 2011 году выполнены в полном объеме.

Выполнение мероприятий Программы позволило  произвести замену оконных заполнений  в спортивных залах (СОШ № 3, №  4, № 5, № 6), актовых залах (СОШ № 4, № 5, № 6), учебных кабинетах и рекреациях с северной стороны зданий, что способствует выполнению требований к воздушно-тепловому режиму в общеобразовательных учреждениях, сохранению здоровья обучающихся, выполнению требований безопасности, энергосбережению. Полученная по результатам проведенных конкурсов экономия средств позволила дополнительно провести замену оконных заполнений в объеме 45,56 кв. м.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                      	М.Н. Щеглов