Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.03.2013 | № | 110-37-356-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в городе Саянске в 2011-2012г.г.» в 2012 году | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 №110-37-532-9, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в городе Саянске в 2011-2012г.г.» в 2012 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.04.2011 №110-37-316-11 (в редакции от 12.12.2011 №110-37-1430-11, от 15.11.2012 №110-37-1303-12 , от 20.12.2012 №110-37-1503-12).(Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов

исп.Безгубова Е.Г.

тел.52408

|  | Приложение №1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.03.2013 №_110-37-356-13 |
| --- | --- |

Информация

о ходе исполнении ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов городе Саянске в 2011-2012г.г.» в 2012г.

Муниципальный заказчик – муниципальное казенное учреждение «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск».

Разработчик и куратор Программы - Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Основными целями настоящей Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Саянск» для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

- снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности  Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Зиминский» (далее - ОГБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»);

- совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижениями указанных целей программы решаются следующие задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в городе;

- повышение безопасности транспортных средств;

- снижение аварийности и травматизма на проезжей части и тротуарах улично-дорожной сети города.

Для решения этих задач выполнены в полном объеме следующие мероприятия(Таблица 2):

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»);

- выполнена работа по замене дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на более усовершенствованные (на желтой подложке);

- выполнены работы по приведению установленных дорожных знаков в соответствии с   ГОСТ Р52289-04 (соблюдение расстояния в створе между знаками);

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка.

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

1. Проведение системной работы по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных учреждениях, в том числе:

- с 21 августа по 18 сентября 2012 года проведена профилактическая операция «Внимание – дети!». С целью закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах города;

- с первого по четвертый класс проведены занятия по изучению маршрута движения в учебные заведения;

-состоялись встречи учащихся с представителями ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД  России «Зиминский» в рамках которых проводились инструктажи с детьми по правилам дорожного движения;

- проводились уроки по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- в мае 2012 года проводился городской конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В конкурсе участвовало 6 команд общеобразовательных учреждений. Участники конкурса показали хорошие знание правил дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи.

В сентябре команда города Саянска приняла участие в  областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который проходил в городе Ангарске. Участники конкурса заняли 1 место в личном первенстве в конкурсе «Вождение велосипеда в автогородке».

2. ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД  России «Зиминский» в средствах массовой информации  в течении года освещали вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о происшествиях на дорогах города, на студии «ОСТ» показано 25 видеороликов, 55 статей опубликовано в местных газетах таких, как «Саянские зори», «Сибирский городок», «Новые горизонты», 7 передач прозвучало по радио.

В результате реализации данной программы в 2012 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения количества  дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. (Таблица 1).

Таблица 1

|  | Наименование показателя | до реализации Программы 2010 год | в результате реализации программы 2011 год | в результате реализации программы 2012 год | Снижение % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г / 2010г | 2012г / 2010г |
| 1. | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | 512 | 462 | 432 | 9,8 | 16 |
| 2. | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествий | 27 | 25 | 17 | 7,4 | 37 |

Таким образом, в 2012 году наблюдается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 16 %  и снижение количества пострадавших на 37 %  в сравнении с 2010 годом.

В целом можно сделать вывод, что ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов городе Саянске в 2011-2012г.г.»  в части запланированных на 2012 год мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2012 году

Таблица 2

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем | План по программе тыс.руб. | Факт тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: - интеллектуальная игра "Светофор и пешеход"; - конкурс агитплакатов и агитбригад отрядов ЮИД; - единый день юного инспектора дорожного движения; - конкурс "Безопасное колесо"; - проведение операции "Внимание, дети!". |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования Выполнено. |
| 1.2 | Оборудование общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений наглядными методическими материалами и пособиями по безопасности дорожного движения. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования Выполнено. |
| 1.3 | Освещение вопросов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, через средства массовой информации. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования Выполнено. |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 2.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь требованиями нормативных документов. | шт. | установлено 42 содержание и ремонт 764. | 432,7 | 432,7 |  |
| 2.2 | Замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на усовершенствованные в районе ул.Советской и пр.Ленинградский. | шт. | 16 | 41,3 | 41,3 |  |
| 2.3 | Приведение в соответствие установки дорожных знаков согласно ГОСТ Р52289-04. | шт. | 18 | 77,1 | 77,1 | . |
| 2.4 | Обновление существующей дорожной разметки. | м2 | 1710,4 | 163,7 | 163,7 |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 714,8 | 714,8 |  |
| 3.Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| 3.1 | Обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников ГИБДД. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 3.2 | Опубликование в средствах массовой информации материалов по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |  |  | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования. Выполнено. |
|  | Всего по программе: |  |  | 714,8 | 714,8 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                          М.Н.Щеглов