Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 21.05.2013 | № | 110-37-608-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009  № 110-37-532-9 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет об  исполнении ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2010 № 110-37-1069-10 (Приложение №1).

- Настоящее постановление опубликовать в  газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                      	М.Н. Щеглов

Исп. Безродных О.В.

5-33-94

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.05.2013 № 110-37-608-13 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об  исполнении ведомственной целевой программы «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы»

Ведомственная целевая программа «Окна муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» (далее Программа) направлена на реализацию государственной политики в области образования, создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

За весь период реализации Программы при плане 2 864,7 тысячи рублей на мероприятия направлено  2 864,7 тысячи рублей. Исполнение Программы составило 100%.

| Период | Утверждено по Программе (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Исполнено в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 1 540,0 | 1 540,0 | 100 |
| 2012 год | 1 324,7 | 1 324,7 | 100 |
| Итого: | 2 864,7 | 2 864,7 | 100 |

Реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств (Приложения № 1, № 2).

В 2012 году Программа завершена. На реализацию мероприятий в 2012 году по Программе предусмотрено 1 324,7 тыс. руб., в местном бюджете утверждено 1 324,7 тыс. руб. Израсходовано  на мероприятия Программы 1 324,7 тыс. руб. Исполнение Программы в 2012 году 100%.

В целях выполнения работ по замене оконных заполнений в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя общеобразовательная школа № 3», «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя общеобразовательная школа № 5», «Средняя общеобразовательная школа № 6» в 2011 году был объявлен открытый аукцион в электронной форме. Муниципальными контрактами предусматривалась поэтапная оплата за выполненные работы: 50% - в 2011 году, 50% - в 2012 году согласно актам выполненных работ. Работы по замене оконных заполнений выполнены в 2011 году, оплата по контрактам завершена в апреле 2012 года.

Выполнение мероприятий Программы позволило  произвести замену оконных заполнений  в спортивных залах муниципальных общеобразовательных учреждений  № 3, №  4, № 5, № 6, актовых залах № 4, № 5, № 6, учебных кабинетах и рекреациях с северной стороны зданий, что способствует выполнению требований к воздушно-тепловому режиму в общеобразовательных учреждениях, сохранению здоровья обучающихся, выполнению требований безопасности, энергосбережению.

Вывод:

- Мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

- Реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

- Поэтапно создаются комфортные  условия для обучения учащихся, соответствующие санитарным правилам и нормам.

Работа по созданию условий для обучения учащихся, соответствующих санитарным правилам и нормам продолжается, соответствующие мероприятия предусмотрены в ведомственной целевой программе «Развитие системы образования муниципального образования «город Саянск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «город Саянск» от 16.10.2012 № 110-37-1183-12 и долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»  на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 № 110-37-582-10.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                      	М.Н. Щеглов