**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 03.09.2015 | № | 110-37-806-15 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2016 годы | ⎤ |

В целях реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479D60571918E441E3FC7CA2574DFFCC011A538FE59D705B5BFD4j9A) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 N 138-пп, в соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B8ACAA9D353EEF603B87CD00078C4D4141868989A23219FBCC647E2D7jCA) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B8ACAA9D353EEF603B875D10678C4D414186898D9jAA) от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [частью 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479D60574928E461E3FC7CA2574DFFCC011A538FE59D705B7BFD4j3A) Закона Иркутской области от 27.12.2013 N 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь [статьей](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479DE0D73918D4B4335CF932976D8F39F06A271F258D502B0DBj7A) [38](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479DE0D73918D4B4335CF932976D8F39F06A271F258D404B1DBj7A) Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479D60574938A471E3FC7CA2574DFFCC011A538FE59D705B5BFD4j9A) реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479D60571918E441E3FC7CA2574DFFCC011A538FE59D705B5BFD4j9A) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015 - 2016 годы.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

И.о.мэра городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В.Ермаков

исп.Котова Т.П.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 03.09.2015 № 110-37-806-15

Краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9A142458C30D5D7ED388565EF9FBE57FBD4CEDD985A4C1538385B24EB0F0275782E1A19c8I) реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9A142458C30D5D7ED388565EF9ABC53F8D4CEDD985A4C1538385B24EB0F0275782E1A19c8I) капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области

на 2014 - 2043 годы в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015 - 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | Плановая дата завершения работ |
| Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | в том числе: | | |
| За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |
| кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мкр.Строителей,12 | 1981-1982 | - | Комбинированные | 5 | 13 | 16191,00 | 9722,3 | 24 737 481,86 | 24 605 893,49 | 131 588,37 | 0,00 | 31.12.2016 |
| 2 | Мкр.Юбилейный,61 | 1979 | 2003 | Панельные | 9 | 1 | 3206,6 | 2063,3 | 6 199 057 ,21 | 6 166 081,99 | 32 975,22 | 0,00 | 31.12.2016 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 19397,6 | 11785,6 | 30 936 539,07 | 30 771 975,48 | 164 563,59 | 0,00 |  |

Заместитель мэра городского округа по вопросам

жизнеобеспечения города – председатель Комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту

и связи Ю.С.Перков

Приложение

к краткосрочному [план](consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9A142458C30D5D7ED388565EF9FBE57FBD4CEDD985A4C1538385B24EB0F0275782E1A19c8I)у реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9A142458C30D5D7ED388565EF9ABC53F8D4CEDD985A4C1538385B24EB0F0275782E1A19c8I) капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области

на 2014 - 2043 годы в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015 - 2016 годы

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «город Саянск, подлежащих капитальному ремонту в 2015-2016 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома  улица, №дома | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | Ремонт крыши | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Разработка проектно-сметной документации | Оказание услуг по проведению строительного контроля |
| руб. | руб. | | руб. | | | руб. | | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мкр.Строителей,12 | 24 737481,86 | 10 055854,14 | | 6 206 374,35 | | |  | | 797 402,49 | 7 434 962,00 |  | 242 888,88 |
| 2 | Мкр.Юбилейный,61 | 6 199 057,21 | 1 147 878,68 | |  | | | 1 749 573,1 | | 180 693,76 | 3 031 149,22 | 40 897,14 | 48 865,31 |
|  | **Итого:** | **30936539,07** | **11203732,82** | | **6206374,35** | | | **1749573,1** | | **978096,25** | **10466111,22** | **40 897,14** | **48865,31** |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | | | |

Заместитель мэра городского округа по вопросам

жизнеобеспечения города – председатель Комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту

и связи Ю.С.Перков