**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 09.03.2016 | № | 110-37-164-16 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ |  О ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году.  | ⎤ |

 Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 №110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.04.2013 №110-37-470-13 (в редакции от 11.11.2013 №110-37-1335-13, 15.08.2014 №110-37-721-14, 21.11.2014 № 110-37-1060-14), 25.08.2015 №110-37-792-15, 28.12.2015 №110-37-1274-15. (приложение №1)

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение №1 к постановлению администрациигородского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.03.2016 № 110-37-164-16 |
|  |  |

**Отчет**

**о ходе исполнении муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске**

**в 2013-2020 годах» в 2015 году.**

 В городе Саянске реализовывалась в 2015году муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» (далее –Программа) .

 Целью настоящей Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

 Достижение указанной цели программы осуществлялось посредством решения ряда задач, а именно:

 1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

 2.Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

 3.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

 4.Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения);

 5.Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств);

 6.Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших);

 7.Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для решения этих задач выполнены в полном объеме следующие мероприятия (Таблица 2):

 - выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»);

 - выполнены работы по установке новых дорожных знаков на проспекте Ленинградский

 - обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города;

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

 1. Проведение системной работы по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных учреждениях, в том числе:

 - в сентябре 2015 года проведена профилактическая операция «Внимание – дети!». С целью закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах города;

-состоялись встречи учащихся с представителями ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» в рамках которых проводились инструктажи с детьми по правилам дорожного движения;

- проведена городская викторина по знанию обучающихся 4-х классов школ города правил дорожного движения. Участники конкурса показали хорошие знания правил дорожного движения.

-проведение встреч с родителями по вопросам профилактики детского дорожного травматизма.

2. ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» в средствах массовой информации в течение года освещали вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о происшествиях на дорогах города, на студии «ОСТ» показано 25 видеороликов, 56 статей опубликовано в местных газетах таких, как «Саянские зори», «Сибирский городок», «Новые горизонты», 14 передач прозвучало по радио, было выявлено нарушений Правил дорожного движения пешеходами 419.

 В результате реализации данной программы в 2015 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. (Таблица 1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 7 | 4 | -3 | 43 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,18 | 10,2 | -7,98 | 44 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)  | человек | 3,3 | 2,6 | -0,7 | 21 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)  | человек | 26,92 | 8,6 | -18,3 | 68 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 2 | -2 | 50 |

Таким образом, в 2015 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 43 % и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 50 %.

 В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в части запланированных на 2015 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий  | Источник финансирования | Объем финансирования,тыс.руб. | Отклонение  | Пояснения по освоению объемовфинансирования |
| Плановое значение | Фактическое значения | тыс.руб-/+ | % |
|  | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1. | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.через средства массовой информации.  |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.  |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| **Итого по разделу 1** |  |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.1. | Городская викторина по правилам дорожного движения  |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.2. | Проведение акций «Внимание дети» «Внимание –пешеход», «Вежливый водитель» |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.3. | Областной конкурс «Безопасное колесо» |  | Выполнено |
| 2.4. | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.4. | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.5 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход»  |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| 2.6. | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации |  | Не требует финансирования | Выполнено |
| **Итого по разделу 2** |  |  |  |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высокаСнижение тяжести последствийСокращение социального рискаСокращение транспортного риска |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами  | Местный бюджет | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.7 | Установка дорожныхЗнаков (реализация ПОДД) проспект Ленинградский . | Местный бюджет | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **1086,00** | **1086,00** |  |  |  |
|  | **Всего по программе** |  | **1086,00** | **1086,00** |  |  |  |

 Мэр городского округа

 муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408