**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 22.11.2016 | № | 110-37-1355-16 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» |  |

В целях приведения муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в соответствие Бюджетному Кодексу Российской Федерации, руководствуясь статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа), (в редакции от 11.05.2016 №110-37-501-16, от 21.06.2016 №110-37-712-16, от 29.09.2016 №110-37-1180-16), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 19.11.2015 № 45 (3857) (вкладыш официальной информации стр. 16-20), выпуск от 19.05.2016 № 19 (3882) (вкладыш официальной информации стр. 23-24), выпуск от 26.05.2016 № 20 (3883) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 30.06.2016 №25 (3888) (вкладыш официальной информации стр.20), выпуск от 13.10.2016 №40 (3903) (вкладыш официальной информации стр. 16-18) следующие изменения:

1.1 Пункт 8 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 284407,677 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 41382,557 тыс. руб.;  2017 - 61449,44 тыс. руб.;  2018 - 64347,46 тыс. руб.;  2019 - 70499,79 тыс. руб.;  2020 - 46728,43тыс. руб.  По подпрограммам:  1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» - 154180,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 17830,00 тыс. руб.;  2017 - 34596,00 тыс. руб.;  2018 - 35499,00 тыс. руб.;  2019 - 43710,00 тыс. руб.;  2020 - 22545,00 тыс. руб.  2) «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» - 7747,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 992,70 тыс. руб.;  2017 - 3530,5 тыс. руб.;  2018 - 982,3 тыс. руб.;  2019- 921,8 тыс. руб.  2020 - 1320,00 тыс. руб.  3) «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы»- 122480,377 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 22559,857 тыс. руб.;  2017 - 23322,94 тыс. руб.;  2018 - 27866,16 тыс. руб.;  2019 - 25867,99 тыс. руб.;  2020 - 22863,43 тыс. руб.  2. По источникам финансирования:  - за счет бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» -131605,52 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 18915,00 тыс. руб.;  2017 - 27203,94 тыс. руб.;  2018 - 32815,16 тыс. руб.;  2019 - 27619,99 тыс. руб.;  2020 - 25051,43 тыс. руб.  - за счет областного бюджета 51915,157тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 4035,557 тыс. руб.;  2017 - 14810,5 тыс. руб.;  2018 - 12262,3 тыс. руб.;  2019 - 20106,8тыс. руб.;  2020 - 700,00 тыс. руб.  - за счет других источников – 100887,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 18432,00 тыс. руб.;  2017 - 19435,00 тыс. руб.;  2018 - 19270,00 тыс. руб.;  2019 - 22773,00 тыс. руб.;  2020 - 20977,00 тыс. руб. |

1.2 Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 284407,677 | 41382,557 | 61449,44 | 64347,46 | 70499,79 | 46728,43 |
| Местный бюджет | 131605,52 | 18915,00 | 27203,94 | 32815,16 | 27619,99 | 25051,43 |
| Областной бюджет | 51915,157 | 4035, 557 | 14810,5 | 12262,3 | 20106,8 | 700,00 |
| Другие источники | 100887,00 | 18432,00 | 19435,00 | 19270,00 | 22773,00 | 20977,00 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 154180,00 | 17830,00 | 34596,00 | 35499,00 | 43710,00 | 22545,00 |
| Местный бюджет | 12036,00 | 254,00 | 1753,00 | 5329,00 | 2132,00 | 2568,00 |
| Областной бюджет | 46367,00 | 254,00 | 14408,00 | 11900,00 | 19805,00 | 0 |
| Другие источники | 95777,00 | 17322,00 | 18435,00 | 18270,00 | 21773,00 | 19977,00 |
| **Подпрограмма «Санитарная очистка территории муниципального образования**  **«город Саянск» на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 7747,3 | 992,70 | 3530,5 | 982,3 | 921,8 | 1320,00 |
| Местный бюджет | 5267,00 | 279,00 | 3128,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| Областной бюджет | 2370,3 | 603,70 | 402,5 | 362,3 | 301,8 | 700,00 |
| Другие источники | 110,00 | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации градостроительной деятельности**  **муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 122480,377 | 22559,857 | 23322,94 | 27866,16 | 25867,99 | 22863,43 |
| Местный бюджет | 114302,52 | 18382,00 | 22322,94 | 26866,16 | 24867,99 | 21863,43 |
| Областной бюджет | 3177,857 | 3177,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |

1.3. Раздел 2 «Система мероприятий подпрограммы» в приложении № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Всего** | **Бюджет** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | 2613,4 | областной бюджет | 603,70 | 402,5 | 362,3 | 301,8 | 700,00 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора на территории муниципального образования «город Саянск». Рекультивация нарушенных земель | Комитет по архитектуре и градостроительству | 400,00 | местный бюджет | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Изготовление информационных щитов о запрещении несанкционированного размещения отходов, разжигания костров в лесопарковых зонах города (Общее количество 10 шт.) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 160,00  40,00 | местный  бюджет  другие источники | 0  40,00 | 40,00  0 | 40,00  0 | 40,00  0 | 40,00  0 |
| 4. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Комитет по архитектуре и градостроительству | 280,00  70,00 | местный бюджет  другие источники | 0  70,00 | 70,00  0 | 70,00  0 | 70,00  0 | 70,00  0 |
| 5. | Проведение ежегодных экологических субботников | Комитет по архитектуре и градостроительству | 40,00 | местный | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6. | Просветительская работа с населением по селективному сбору отходов | Комитет по архитектуре и градостроительству  МАУ «Саянские средства массовой информации» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | 1600,00 | местный | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8. | Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,  Комитет по архитектуре и градостроительству | 2787,00 | местный | 279,00 | 2508,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ВСЕГО |  | 7747,3  В том числе:  5267,00  2370,3  110,00 | местный  бюджет  областной  бюджет  другие источники | 992,70  279,00  603,70  110,00 | 3530,5  3128,00  402,5  0 | 982,3  620,00  362,3  0 | 921,8  620,00  301,8  0 | 1320,00  620,00  700,00  0 |

1.4. Раздел 2 «Система мероприятий подпрограммы» в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель и**  **соисполнители** | **Источники**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования**  **всего,**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам** | | | | | **Связь с показателями**  **результативности**  **подпрограммы** |
| **2016 г** | **2017 г** | **2018 г** | **2019 г** | **2020 г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство остановочного пункта (мкр. Центральный, остановка «Хлебозавод») | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Строительство городского кладбища | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 1600,00 | 600,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Ремонт наружного освещения на остановке общественного транспорта в районе многоквартирного дома № 38 на улице Бабаева | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; МУ «СПиОГД» | областной бюджет | 66,846 | 66,846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Ремонт пешеходных дорожек по улице Советской (от улицы Ленина до улицы Дворовкина) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Обустройство пешеходного перехода через улицу Советская (в районе многоквартирного дома № 41 микрорайона Юбилейный к муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | областной бюджет | 136,927 | 136,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Обустройство пешеходной дорожки с освещением от многоквартирного дома № 24 по улице Дворовкина до многоквартирного дома № 10 микрорайона Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | областной бюджет | 896,237 | 896,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Приобретение и установка 12 детских игровых площадок: д. № 1 мкр. Мирный, д. № 14 мкр. Мирный, д. № 5 мкр. Ленинградский, д. № 8 мкр. Строителей, д. № 6 мкр. Центральный, д. № 11 мкр. Центральный, д. № 15 мкр. Юбилейный, д. № 4 мкр. Юбилейный, д. № 31 и д. № 41 мкр. Юбилейный, д. № 10 мкр. Октябрьский, д. № 10 мкр. Строителей, д. № 34а мкр. Строителей | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | областной бюджет | 1977,847 | 1977,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по пункту 1:  В том числе: | | местный бюджет  областной бюджет | 5577,857  2400,00  3177,857 | 4577,857  1400,00  3177,857 | 1000,00  1000,0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |  |
| 2. | Разработка проектов планировки территории: | |  | | | | | | | |
| 2.1 | Микрорайон 6Б | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 4165,94 | 0 | 4165,94 | 0 | 0 | 0 | не требует расчета, определяется на основании отчетных данных комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска |
| 2.2 | Микрорайон 9 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 9884,16 | 0 | 0 | 9884,16 | 0 | 0 | не требует расчета, определяется на основании отчетных данных комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска |
| 2.3 | Микрорайон Лесной | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 7885,99 | 0 | 0 | 0 | 7885,99 | 0 | не требует расчета, определяется на основании отчетных данных комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска |
| 2.4 | Микрорайон Таежный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска;  МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 4881,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881,43 | не требует расчета, определяется на основании отчетных данных комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска |
|  | ИТОГО по пункту 2: | | местный бюджет | 26817,52 | 0 | 4165,94 | 9884,16 | 7885,99 | 4881,43 |  |
| 3. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 35925,00 | 7150,00 | 7325,00 | 7150,00 | 7150,00 | 7150,00 |  |
|  | ИТОГО по пункту 3: | | местный бюджет | 35925,00 | 7150,00 | 7325,00 | 7150,00 | 7150,00 | 7150,00 |  |
| 4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет  иные источники | 49150,00  5000,00 | 9830,00  1000,00 | 9830,00  1000,00 | 9830,00  1000,00 | 9830,00  1000,00 | 9830,00  1000,00 |  |
| 4.1 | Плата за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда | МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | ИТОГО по пункту 4:  В том числе: | | местный бюджет  иные источники | 54160,00  49160,00  5000,00 | 10832,00  9832,00  1000,00 | 10832,00  9832,00  1000,00 | 10832,00  9832,00  1000,00 | 10832,00  9832,00  1000,00 | 10832,00  9832,00  1000,00 |  |
| Всего по подпрограмме:  В том числе: | | | местный бюджет  областной бюджет  иные источники | 122480,377  114302,52  3177,857  5000,00 | 22559,857  18382,00  3177,857  1000,00 | 23322,94  22322,94  0  1000,00 | 27866,16  26866,16  0  1000,00 | 25867,99  24867,99  0  1000,00 | 22863,43  21863,43  0  1000,00 |  |

1.5. Раздел 2 «Система мероприятий подпрограммы» в приложении № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города-председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

#### Мэр городского округа муниципального

#### образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп. Чиркова Ольга Юрьевна

8(39553) 52672

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

округа муниципального образования «город Саянск»

от 22.11.2016 № 110-37-1355-16

«2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | |
|  | I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | |
| 1. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2016 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | 2016 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2016 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2016 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | |
| 1. | МКУ "Управление образования" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Управление образования | 2016 - 2019 | Местный бюджет | 2680 | 254 | 758 | 626 | 1042 | 0 |
| Областной бюджет | 46367 | 254 | 14408 | 11900 | 19805 | 0 |
|  | Всего по МКУ "Управление образования" |  |  |  | 49047 | 508 | 15166 | 12526 | 20847 | 0 |
|  | В том числе: |  |  | Местный бюджет | 2680 | 254 | 758 | 626 | 1042 | 0 |
|  | Областной бюджет | 46367 | 254 | 14408 | 11900 | 19805 | 0 |
| 2. | МКУ "Управление культуры" | | | | | | | | | |
| 2.1. | Замена устаревших и нерабочих светильников на энергосберегающие светильники | Управление культуры | 2018 - 2019 | Местный бюджет | 680 | 0 | 0 | 580 | 100 | 0 |
| 2.2. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление культуры | 2016 - 2020 | Местный бюджет | 1920 | 0 | 0 | 1370 | 170 | 380 |
| 2.3. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление культуры | 2016 - 2020 | Местный бюджет | 700 | 0 | 0 | 430 | 100 | 170 |
| 2.4. | Установка регулировочных клапанов на отопительных радиаторах | Управление культуры | 2016 - 2020 | Местный бюджет | 916 | 0 | 0 | 358 | 160 | 398 |
| 2.5. | Повышение тепловой защиты контура здания, ремонт межпанельных швов | Управление культуры | 2018 - 2020 | Местный бюджет | 570 | 0 | 110 | 230 | 110 | 120 |
| 2.6. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление культуры | 2017 - 2019 | Местный бюджет | 2970 | 0 | 300 | 950 | 220 | 1500 |
| 2.7. | Ремонт тепловых узлов | Управление культуры | 2016 - 2019 | Местный бюджет | 530 | 0 | 0 | 300 | 230 | 0 |
| 2.8. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах отопления | Управление культуры | 2016 - 2020 | Местный бюджет | 260 | 0 | 80 | 180 | 0 | 0 |
|  | Всего по МКУ "Управление культуры" |  |  | Местный бюджет | 8546 | 0 | 490 | 4398 | 1090 | 2568 |
| 3. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | | | | | | | | | |
| 3.1. | Замена устаревших и нерабочих светильников на энергосберегающие светильники:  1) в здании спорткомплекса Дома спорта по адресу: г. Саянск, мкр. "Олимпийский", 23;  2) в большой чаше плавательного бассейна "Дельфин" по адресу: г. Саянск, мкр. "Юбилейный", 32 | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2016 - 2017 | Местный бюджет | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  | Местный бюджет | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | МБОУ ДОД "ДЮСШ МО "город Саянск" | | | | | | | | | |
| 4.1. | Модернизация и ремонт систем освещения в зданиях, строениях, сооружениях (установка светодиодных светильников - 130 шт.): в здании ДСЦ – 80 шт.; в бассейне «Золотая рыбка» - 50шт. | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2016 - 2017 | Местный бюджет | 650 | 0 | 400 | 250 | 0 | 0 |
| 4.2. | Теплоизоляция трубопроводов (теплоизоляционным материалом «Армафлекс») | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2016 - 2017 | Местный бюджет | 110 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 |
|  | Всего по МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  | Местный бюджет | 760 | 0 | 455 | 305 | 0 | 0 |
|  | Всего по бюджетной сфере: |  |  |  | 58403 | 508 | 16161 | 17229 | 21937 | 2568 |
|  | В том числе: |  |  | Местный бюджет | 12036 | 254 | 1753 | 5329 | 2132 | 2568 |
| Областной бюджет | 46367 | 254 | 14408 | 11900 | 19805 | 0 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, осуществляемых за счет средств ресурсоснабжающих и промышленных предприятий в рамках программ энергосбережения, подлежащих включению в [программу](consultantplus://offline/ref=22E2C2E051E5A0BBFDD37C2EE02FC34AED8C705567816614CC1C5CC863D2B5FB43EDAD23E8F02F27A1EF1ADDiDK0G) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" | | | | | | | | | | |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение энергетического обследования, разработка энергетического паспорта предприятия | МУП «СТЭП» | 2017 | собственные средства | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП «СТЭП» | 2016, 2018 | собственные средства | 450 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 3. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП «СТЭП», ООО «МСУ-50» | 2016 - 2020 | собственные средства | 64300 | 11400 | 12100 | 12800 | 13600 | 14400 |
| 4. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2017 | собственные средства | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2019 | собственные средства | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| 6. | Замена сетевого насоса Д500/65 на насос KSB Etanorm G 125 - 200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2020 | собственные средства | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
|  | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  |  | 74950 | 11600 | 18100 | 13050 | 17100 | 15100 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация насосных станций 1 - 5 подъемов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 - 2020 | собственные средства | 8520 | 0 | 0 | 3120 | 2600 | 2800 |
| 1.1. | Насосная станция 1 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 1.2. | Насосная станция 2 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 3120 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 |
| 1.3. | Насосная станция 5 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2019 | собственные средства | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |
| 2. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 - 2020 | собственные средства | 5400 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2.1. | КНС хлебозавода | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 2.2. | КНС-123 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 - 2019 | собственные средства | 3600 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 |
| 3. | Электроосвещение (замена ламп освещения на энергосберегающие (светодиодные), реконструкция схемы управления электроосвещением) | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016 - 2020 | собственные средства | 454 | 120 | 120 | 80 | 120 | 14 |
| 3.1. | Насосная станция 3 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2017 | собственные средства | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Насосная станция 4 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016 | собственные средства | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Насосная станция 5 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 3.4. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2019 | собственные средства | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 3.5. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3.6. | КНС хлебозавода | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Мероприятия, направленные на теплоизоляцию контура строений:  Утепление перегородок между трансформаторной камерой и машинным залом павильонов скважин 14шт. Утепление дверей в павильонах скважин – 14шт. Реконструкция строительной части станции: - замена оконных рам на стеклопакеты; - утепление дверей и ворот; - утепление кабельных каналов; - утепление вентиляционных отверстий.  Устройство вентиляторного теплообмена воздуха в машинных залах. Замена устаревших регистров отопления на современные алюминиевые радиаторы с повышенной теплоотдачей. Реконструкция электробойлеров и систем отопления с применением схем автоматики. Теплоизоляция помещений диспетчесрких с использованием современных материалов. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2017 - 2020 | собственные средства | 520 | 0 | 215 | 89 | 153 | 63 |
| 4.1. | Насосная станция 1 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| 4.2. | Насосная станция 2 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2017 | собственные средства | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Насосная станция 5 подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2019 | собственные средства | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 4.4. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 5. | Мероприятия, направленные на экономию горячей воды и расходов за отопление (ревизия действующей системы ГВС и отопления, реконструкция схемы ГВС и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования, соблюдение организационно-технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдения режима) | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018, 2020 | собственные средства | 331 | 0 | 0 | 131 | 0 | 200 |
| 5.1. | База предприятия | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018, 2020 | собственные средства | 331 | 0 | 0 | 131 | 0 | 200 |
| 6. | Замена участка магистрального водовода Ду 160 мм, вдоль проспекта Ленинградский | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016 | собственные средства | 4096 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Замена водопроводных вводов в жилые дома | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016 | собственные средства | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | МУП "Водоканал-Сервис" | 2016 | собственные средства | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  | 2016 - 2020 | собственные средства | 20827 | 5722 | 335 | 5220 | 4673 | 4877 |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 95777 | 17322 | 18435 | 18270 | 21773 | 19977 |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч.: |  |  |  | 154180 | 17830 | 34596 | 35499 | 43710 | 22545 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 12036 | 254 | 1753 | 5329 | 2132 | 2568 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 46367 | 254 | 14408 | 11900 | 19805 | 0 |
|  | Другие источники |  |  |  | 95777 | 17322 | 18435 | 18270 | 21773 | 19977 |

#### Мэр городского округа муниципального

#### образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Чернобук Анатолий Анатольевич

8 (39553) 5 2677