**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 19.03.2020 | № | 110-37-281-20 |  |
| г. Саянск |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2019 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 (в редакции от 11.05.2016 № 110-37-501-16, от 21.06.2016 № 110-37-712-16, от 29.09.2016 № 110-37-1180-16, от 22.11.2016 № 110-37-1355-16, от 28.12.2016 № 110-37-1643-16, от 18.05.2017 № 110-37-537-17, от 02.10.2017 № 110-37-974-17, 29.12.2017 № 110-37-1379-17, 02.10.2018 № 110-37-1009-18, от 28.12.2018 № 110-37-1482-18, от 15.04.2019 № 110-37-419-19, 17.06.2019 № 110-37-656-19 от 24.07.2019 № 110-37-830-19, от 24.09.2019 № 110-37-1067-19, от 26.12.2019), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 19.11.2015 № 45 (3857) (вкладыш официальной информации стр. 16-20), выпуск от 19.05.2016 № 19 (3882) (вкладыш официальной информации стр. 23-24), выпуск от 26.05.2016 № 20 (3883) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 30.06.2016 №25 (3888) (вкладыш официальной информации стр.20), выпуск от 13.10.2016 №40 (3903) (вкладыш официальной информации стр. 16-18), выпуск от 08.12.2016 № 48 (3911) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 12.01.2017 № 1 (3915) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 25.05.2017 № 20 (3934) (вкладыш официальной информации стр. 12), выпуск от 12.10.20 № 39 (3953) (вкладыш официальной информации стр. 1,2), выпуск от 18.01.2018 № 2 (3967) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 11.10.2018 № 40 (4005) (вкладыш официальной информации стр. 1-5), выпуск от 11.01.2019 № 1 (4017) (вкладыш официальной информации стр. 26-28), выпуск от 17.01.2019 № 2 (4018) (вкладыш официальной информации стр. 28), выпуск от 18.04.2019 № 15(4031) (вкладыш официальной информации стр. 6), выпуск от 25.04.2019 № 16 (4032) (вкладыш официальной информации стр. 1,2), выпуск от 27.06.2019 № 25 (4041) (вкладыш официальной информации стр. 2,3), выпуск от 01.08.2019 № 30 (4046) (вкладыш официальной информации стр. 1-3), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 2,3), выпуск от 10.01.2020 № 1 (4068) (вкладыш официальной информации стр. 13-15), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 19.03.2020 № 110-37-281-20

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации**

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов, улучшения экологической ситуации на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», а также обеспечения устойчивого территориального развития, была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

2. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Саянск» за счет совершенствования системы санитарной очистки города.

3. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

4. Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем отлова, безнадзорных собак и кошек.

5. Повышение уровня экологического образования населения городского округа муниципального образования «город Саянск».

6. Обеспечение устойчивого территориального развития городского округа муниципального образования «город Саянск»;

7. Создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городского среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 74 039,54 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 37 253,69 тыс.рублей, из областного бюджета 31 432,53 тыс.рублей, из других источников 5353,32 рублей. Фактическое исполнение составило 66 776,11 тыс.рублей в том числе: из местного бюджета 34 658,53 тыс.рублей, из областного бюджета 28 722,99 тыс.рублей, из других источников 3394,59 рублей или 89,4%.

В 2019 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.04.2019 № 110-37-419-19 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой суммы по мероприятиям 2019 года после получения положительного заключения в ГАУИО «Ирэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта сетей электроснабжения в микрорайоне Лесном, и выполнением мероприятий по перечню Народных инициатив в 2019 году;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.06.2019 № 110-37-646-19 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой суммы по мероприятиям перечня Народных инициатив в 2019 году по результатам аукциона, включения мероприятия на 2019 год строительства объекта сетей электроснабжения в микрорайоне 6Б, и планового мероприятия на 2020 год строительства объекта сетей электроснабжения в микрорайоне Таежный;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.07.2019 № 110-37-830-19 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой суммы по мероприятиям перечня Народных инициатив в 2019 году по результатам аукциона, включения мероприятия на 2019 год, строительство городского кладбища, строительства объекта сетей электроснабжения в микрорайоне 6Б, и планового мероприятия на 2020 год строительства объекта сетей электроснабжения в микрорайоне Таежный;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1067-19 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой суммы по мероприятию 2020 г - строительство сетей электроснабжения в микрорайоне в микрорайоне Таежный;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2019 № 110-37-1477-19 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой итоговых сумм по мероприятиям 2019 года.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»;

- подпрограмма № 2 «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск».

Подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 1).

Целью Подпрограммы № 1 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «город Саянск», а также сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования и сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

На реализацию Подпрограммы № 1 в 2019 году было предусмотрено 5353,32 тыс.рублей из внебюджетных источников. Фактическое исполнение составило 3394,59 тыс.рублей или 63,4%.

В рамках реализации требований части 1 статьи 24 Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. В 2014 году (пятый год исполнения программы) снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды составило 16% от объема, фактически потребленного в 2009 году. На 2016-2020 годы Программой не установлены нормы снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и воды. Сбор и анализ потребленных муниципальными учреждениями (здание администрации, учреждения образования и культуры, учреждения МОУ ДОД «ДЮСШ» и МФСУ «ЦФП «Мегаполис-спорт») энергоресурсов и воды проводится в целях предотвращения увеличения объемов потребления и дальнейшей их экономии, а также для принятия информации к сведению, разработке и принятия мер по экономному использованию энергоресурсов и воды.

Расчет соотношения потребленных энергоресурсов и воды ведется к году предшествующему отчетному году, то есть к 2018 году.

Объемы потребления в 2019 году: тепловой энергии –29 188,7 Гкал; горячей воды – 30116,3 м³; холодной воды – 67 489, 5 м³, электроэнергии – 2294366 кВт/час.

Объемы потребления в 2018 году: тепловой энергии –30725 Гкал; горячей воды – 30575 м³; холодной воды – 69220 м³, электроэнергии – 2365326 кВт/час.

Уменьшение объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2019 году по отношению к 2018 году составило: по тепловой энергии на 5 % (на 1862 Гкал), по холодной воде на 2,5 % (на 173 м³), по горячей воде на 1,5% (на 458 м³), по электрической энергии на 3 % (на 61953 кВт/час).

На постоянной основе производится оперативное наблюдение за объемами потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов, учет и анализ потребления общего объема ресурсов. Предпринимаются меры по экономии энергоресурсов и их бережливому использованию в бюджетных учреждениях - проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов. По выявленным замечаниям муниципальным учреждениям указывается на их устранение, а также выдаются рекомендации для экономного потребления коммунальных ресурсов. В целом по муниципальным учреждениям города Саянска, наблюдается положительная динамика экономии энергетических ресурсов и воды в 2019 году.

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2019 году затрачено 12 427 тыс. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 12 427 тыс. рублей.

В 2019 году исполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в программе участвуют муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий). Затраты в рамках программы по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили –49, 855 тыс. рублей, по муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» - 4401 тыс. рублей.

В 2019 году потребление электроэнергии системы освещения улично-дорожной сети города составило 957866кВт-ч, в 2018 году составило 976288 кВт-ч. Увеличение потребления составило 28997 кВт-ч (уменьшение на 1,9 %). Уменьшение потребленной электроэнергии связано с тем, что в 2019 увеличилось количество светодиодные светильники.

В 4-м квартале 2019 года оборудован светофорный объект на перекрестке улиц Советской Армии и проспекта Ленинградского.

Проииведена замена светильников системы освещения улично-дорожной сети города на современные и экономичные светодиодные светильники. Произведена замена светильников по улицам Советской Армии, Советская и по ул. Гришкевича, ул. Бабаева, в количестве – 336 штук.

На конец 2019 года по городу доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета холодной воды и общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в том числе учета горячей воды) составила - 100%, доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета электрической энергии составила - 98%. А также по муниципальному образованию в многоквартирных домах обеспечена установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 91% квартир, что также является причиной экономии холодной и горячей воды.

Обучение сотрудников по программам, связанным с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 2019 году не проводилось.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году выполнялись также другие мероприятия в целях энергосбережения:

- ежемесячно проводится сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов, а также систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

- повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах экономного использования энергетических ресурсов;

- установка средств наглядной агитации по энергосбережению (стендов, плакатов);

- опубликование информационных материалов в газете «Саянские зори», а также размещение информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа.

Согласно произведенного расчета оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2019 год подпрограмма является высокоэффективной.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

показателей результативности Подпрограммы № 1, достигнутых за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Значение показателя | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| 2019 план | 2019 факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/чел. | 57 | 56,6 | +0,4 | +0,7 | Произошло уменьшение потребления электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую - с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 52 | 44,6 | +7,4 | +16,6 | Произошло уменьшение потребления электрической энергии в МКД  |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,28 | 0,24 | +0,04 | +1,2 | Уменьшение потребления в связи с увеличением среднемесячной температурой наружного воздуха в зимний период, теплее на 1,1 0С) |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 35 | 33,96 | +1,04 | 1,03 | Доля квартир с ИПУ холодной воды достигла 93%, в связи с чем жители более экономно расходуют хол. воду |
| 11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 99 | 100 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля объема потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 14 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 15 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 16 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 98 | 98 | 0 | 0 |  |
| 17 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 88 | 93 | +5 | +5,7 | Доля квартир с ИПУ холодной воды достигла 93% |
| 18 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 88 | 92 | +4 | +4,5 | Доля квартир с ИПУ горячей воды достигла 92% |
| 19 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 20 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении бюджетных учреждений | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма №2 «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 2).

Цели Подпрограммы №2:

1. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Саянск» за счёт совершенствования системы санитарной очистки города.

2. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путём ликвидации несанкционированных свалок.

3. Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем отлова безнадзорных собак и кошек.

4. Повышение уровня экологического образования населения городского округа.

На реализацию Подпрограммы №2 было предусмотрено 840,7 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 465,70 тыс.рублей, из областного бюджета 375 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 768,0 тыс.рублей или 81,6%.

В рамках Подпрограмма №2 в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории города из средств областного бюджета на сумму 375,0 тыс.рублей. Данное мероприятие помогает гуманно решить вопросы безнадзорности животных в части стерилизации и подконтрольного размножения животных и помещения их в приюты с длительной передержкой. Всего в течение 2019 года было отловлено 150 животных, что по сравнению с 2018 годом больше на 6 в связи с увеличением областного финансирования.

Немалую помощь в решении проблем с безнадзорностью животных оказывает волонтёрское движение «Лучик надежды», существующее с 2015 года. Активисты движения занимаются лечением, стерилизацией и пристроем в добрые руки бездомных животных. Так, за 2019 год силами волонтёров было простерилизовано 14 собак и 22 кошки, пристроено 76 бездомных животных.

- организован и проведён смотр-конкурс на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий города Саянска на общую сумму 70 тыс. рублей. Ежегодное увеличение участников данного смотра-конкурса (2019- 40, 2018 год - 40 заявок, 2017 год - 31, 2016 год -29) позволяет констатировать, что жители Саянска заинтересованы в повышении искусственно созданных факторов комфортности природных условий и качестве окружающей среды;

-в рамках информирования жителей о соблюдении требований охраны окружающей среды было установлено 2 щита по недопущению захламления территорий города;

В 2019 году было откорректировано финансирование следующих мероприятий:

1. Общий объем финансирования мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) на 2019 год составил 394,5 тыс. рублей, фактически исполнение составило 321,8 тыс.рублей.

2. Общий объем финансирования мероприятий по оказанию услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации г. Саянск. Полигон твёрдых бытовых отходов» в сумме 2508,0 тыс. рублей и выполнение работ по доработке, сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получения государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту «г. Саянск» Полигон твёрдых бытовых отходов», разделы «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС)» в сумме 1435,4 тыс. рублей перенесён с 2019 на 2020 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 гг.», утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19.

3. Уменьшен объем финансирования в рамках мероприятий по изготовлению информационных щитов с 10,0 до 1,2 тыс. рублей.

В 2019 году из средств местного бюджета не было запланировано финансирование мероприятий в рамках проведения мероприятий по экологическому воспитанию населения (изготовление информационного материала, проведение дней защиты от экологической опасности и т.п.) и ликвидацию несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, однако работа в данном направлении проводилась.

Так, ежегодно в рамках исполнения распоряжения Правительства Иркутской области от 27.03.2012 № 91-рп «О ежегодном проведении на территории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности».

Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2019 № 110-37-305-19 был утверждён план основных мероприятий по проведению в 2019 году Дней защиты от экологической опасности.С апреля по сентябрь было организовано и проведено более 200 мероприятий (конкурсов, акций, флэшмобов, выставок, концертов, классных часов, уроков, конференций, спортивных праздников, турслетов, игр и т.п.) согласно календарю экологических дат, в которых приняли участие воспитанники всех образовательных учреждений, учреждений культуры; работники предприятий и организаций города, представители социально ориентированные некоммерческие организации, СМИ.

Так, в период с весны по осень 2019 года были обследованы прилегающие территории к торговым объектам, гаражным кооперативам, индивидуальным жилым строениям, а также территории общего пользования на предмет соблюдения Правил благоустройства территорий муниципального образования «город Саянск», утверждённых решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.04.2019 № 71-67-19-12. По итогам было подготовлено, направлено и исполнено 14 предписаний, привлечён к административной ответственности 1 собственник объекта.

Санитарная очистка городских территорий регулярно проводилась в ходе организуемых администрацией города месячников, а также субботников.

Так, проведён городской ежегодный субботник по санитарной очистке территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» в рамках Всероссийского экологического субботника. Участие приняли более 3900 человек, было задействовано 25 единиц грузовой техники, вывезено 968 м3 мусора. Проведены субботники по подготовке клумб, высадке и прополке цветов.

Организованы и проведены командные соревнования по очистке территории общеобразовательных учреждений и территорий к ним прилегающих, сбору и сортировке мусора - «Кубок Чистоты». Школьная лига». Цель кубка чистоты – экологическое воспитание молодёжи и всех жителей города, повышение их уровня гражданской позиции по отношению к экологическому состоянию своего города. Общий объем собранной макулатуры в рамках мероприятия за 2019 год составил более 14 т.

Около 11 лет по программе «Молодёжь города Саянска» на базе дома детского творчества «Созвездие» в летний период организуется работа экологического отряда, который задействован на работах по санитарной очистке парковых и лесопарковых зон города. В 2019 году продолжил работу дополнительно созданный молодёжный трудовой отряд, цель которого - экологическая привлекательность города.

Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов, а именно, - лесные массивы возле физкультурно-оздоровительного комплекса, района городской горки, стоматологии, пустыри в районе ТРЦ «Скиф» и Саянского почтампа, овраги возле СОШ №2 и ТРЦ «Олимпийский», вдоль ул. Комсомольской, ул. Бабаева, ул. Таёжной, проспекта Мира Ленинградский. Большая работа проведена председателями по очистке прилегающих территорий своих гаражных кооперативов.

На территории муниципального образования раздельный сбор отходов (картон, макулатура, пластиковая тара) осуществляется компаниями «ЭкоСиб» (ИП Смирнова), ООО «Экоресурс» и ООО «Ритм». Всего за отчётный период «ЭкоСиб» было собрано и отправлено на переработку около 180 тонн бумаги, 1,5 тонн стрейч плёнки, 300 кг полиэтиленовых бутылок.

При поддержке иркутского благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и волонтёров Дома детского творчества «Созвездие» была проведена акция «Скажи мусору нет», в ходе которой было собрано более 400 килограммов макулатуры, порядка 30 килограммов пластика и батареек.

Шестой год подряд в городе проходит экологический конкурс «Эко-велосипед», объявленный экологической группой некоммерческого партнерства «Саянцы.ру» при поддержке компании «ЭкоСиб».

В сентябре 2019 года впервые была запущена экологическая акция «ЭкоСмартфон», направленная наповышение культуры обращения с отходами и пропаганду [раздельного сбора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0) и [переработки отходов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2) - сбор пластиковой тары. Акция проходит по инициативе некоммерческого партнёрства «Саянцы.ру» при поддержке компании «ЭкоСиб». Подведение итогов акции состоится в сентябре 2020 года.

За весь период реализации муниципальной программы с 2016-2019 годы профинансированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма финансирования мероприятия за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам, тыс. руб.: | Итого общая сумма финансирования, тыс. руб. |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
|  | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 603,7 | 402,5 | 360,0 | 375,0 | 1741,2 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|  | Изготовление информационных щитов | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| Другие источники | 10,0 |  |  |  | 10,0 |
|  | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджет |  | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 185,0 |
| Другие источники | 45,0 |  | 25,0 |  | 70,0 |
|  | Проведение ежегодных экологических субботников | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 17,8 |
|  | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Местный бюджет | 0,0 | 500,8 | 441,0 | 321,8 | 1263,6 |
|  | Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск.Полигон твёрдых бытовых отходов» | Местный бюджет | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,0 |
|  | Проведение мероприятий в рамках озеленения территории муниципального образования «город Саянск» (содержание, воспроизводство зелёных насаждений, газонов, цветников, санитарная обрезка, компенсационные посадки) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
| ИТОГО  | 3639,3 |
| Областной бюджет | 1741,2 |
| Местный бюджет  | 1748,1 |
| Другие источники | 150,0 |

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 2 приведён в Таблице № 2.

Анализ объёма финансирования Подпрограммы № 2 за 2019 год приведён в Таблице № 3.

|  |
| --- |
|  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности Подпрограммы № 2, достигнутых за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателярезультативности | Ед.изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на2019 год |  факт за2019 год  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | (м²) | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок  | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество установленных информационных щитов | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 3).

Целью Подпрограммы № 3 является:

- обеспечение устойчивого территориального развития городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городского среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

На реализацию Подпрограммы № 3 в 2019 году было предусмотрено 67845,52 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 36787,99 тыс.рублей, из областного бюджета 31 057,53 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 62 613,52 тыс.рублей или 92%.

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 3 за 2019 год приведен в Таблице № 3.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» в период 2016-2019 годы были выполнены и профинансированы в полном объеме следующие мероприятия:

- перечня народные инициативы;

- строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск»;

- работы по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск»;

- по разработке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- строительство городского кладбища;

Реализацию значимых для муниципального образования «город Саянск» планируется продолжить в рамках муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 30.09.2019 № 110-37-1101-19.

В 2020 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство городского кладбища;

- строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения);

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске;

- разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» микрорайона Мирного;

- разработка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск».

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» является эффективной.

|  |
| --- |
|  Таблица № 3АНАЛИЗ объема финансирования муниципальной программы за 2019 год |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1 «****Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»**  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения** |
| 1. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | Другие источники | 2600 | 49,63 | -2550.37 | - 0.019  |  |
| 3. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы в АБК ПНС 12 шт.; гараже ПНС - 12 шт., машинном зале ПНС - 24 шт., ТНС-6 - 29 шт. | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Замена люминесцентных ламп ЛБ-20 на светодиодные лампы в АБК-1 МУП СТЭП 134 шт.  | Другие источники | 56,0 | 0,22 | -55,78 | - 99,6 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения** |
| 1. | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла 1 -гоподъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ10-120- 25 (3 скважины) | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла 1-го подъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ12-210- 25 (1скважина) | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Ремонт и утепление помещения операторного узла 4-го подъема, ремонт и утепление павильонов скважин узла 1 -го подъема (4 павильона) | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Реконструкция систем освещения помещений КНС 123 и КНС промкомзоны с применением светодиодных светильников | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Реконструкция КНС госпиталя с заменой технологических трубопроводов, установкой двух насосов СД 80/18б №=5,5кВт, установкой шиберных ножевых затворов, | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Модернизация схемы измерения уровня воды в резервуарах | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Замена участка магистрального водовода Ду 160 мм, вдоль проспекта Ленинградский | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Замена водопроводных вводов в жилые дома | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Электроосвещение (замена ламп освещения на энергосберегающие, реконструкциясхемы управления электроосвещением) . Насосная станция 4 подъема | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Ремонт системы электроснабжения | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Ремонт электробойлера насосной станции 3п, 4п, 5п | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Замена затворов в ВК20а, ВК22а, демонтаж, монтаж камер | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Замена запорной арматуры на магистральных водоводах | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Замена запорной арматуры на системе водоснабжения города Саянска | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Замена канализационной трубы от КНС хлебозавода | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Замена канализационных выпусков на системе водоотведения города Саянска | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Замена водопроводных вводов в МКД города Саянска | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Замена уличных сетей водоснабжения города Саянска | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Замена технологических трубопроводов и насосных агрегатов в насосной станции узла 5-го подъема с применением одного насоса 1Д630-90а | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Замена водопроводных вводов в жилые дома на территории города Саянска с применением полимерных труб | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | Заменавнутриквартальныхи уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб 110х6,6мм | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб 160х9,5мм | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | Ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, электропитания и переключения | Другие источники | 486,9 | 179.55 | -310,35 | 63,1 |  |
| 26. | Замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации | Другие источники | 275 | 203,15 | -71,85 | -26,1 |  |
| 27. | Приобретение и установка насоса СД-160/45 на КНС- 123 | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | Приобретение и установка насоса СД-160/45б на КНС-промкомзона | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | Ремонт и утепление строительных элементов зданий КНС, систем вентиляции и проемов | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | Приобретение и установка насосов ЭЦВ 10-120-20, ЭЦВ 12-210-25 | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | Замена участка трубы на напорном канализационном коллекторе по проспекту Ленинградский | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Капитальный ремонт водовода по ул.Ленина | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов объектов систем централизованного водоснабжения | Другие источники | 414,0 | 172,61 | -241,39 | - 41,7 |  |
| 34. | Капитальный ремонт и замена технологического оборудования насосных станций централизованного водоснабжения и водоотведения | Другие источники | 620,5 | 341,18 | -278,82 | - 45 |  |
| 35. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей водоснабжения и водоотведения с заменой трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры | Другие источники | 903,92 | 2448,25 | +1544,3 | +270,8 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 5353,32 | 3394,59 | -1958,73 | -36,6 |   |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| другие источники | 5353,32 | 3394,59 | -1958,73 | -36,6 |  |
| **Подпрограмма №2 «****Санитарная очистка** **территории муниципального образования «город Саянск»**  |
| 1.  | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | Областной бюджет | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора на территории муниципального образования «город Саянск». Рекультивация нарушенных земель | Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Изготовление информационных щитов  | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |  |
| 4. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджетДругие источники | 70,00,0 | 70,00,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Местный бюджет | 394,5 | 321,8 | -72,7 | 82 |  |
| 7. | Проведение мероприятий в рамках озеленения территории муниципального образования «город Саянск» (содержание, воспроизводство зеленых насаждений, газонов, цветников, санитарная обрезка, компенсационные посадки) | Местный бюджетДругие источники | 0,00,0 | 0,00,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 840,7 | 768,0 | -72,7 | -8,6 |  |
| областной бюджет  | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 465,7 | 393,0 | -72,7 | -15,6 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «****Обеспечение реализации** **градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»** |
| 1. | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 945,00 | 945,00 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска (в части строительства электроснабжения) | Областной бюджетМестный бюджет | 3912,30483,50 | 3912,30483,50 | 0 | 0 |  |
| 3.  | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджетМестный бюджет | 20802,201094,90 | 20802,201094,90 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |  |
| 5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 3292,89 | 3292,89 | 0 | 0 |  |
| 6. | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Областной бюджетМестный бюджет | 885,55109,45 | 885,55109,45 | 0 | 0 |  |
| 7.  | Осуществление технологического присоединения к объектам капитального строительства муниципальной собственности | Местный бюджет | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 |  |
| 8. | Выполнение работ по устройству светодиодного освещения (3 шт.) проезда от ул. Советской до МКД № 2, мкр. Солнечный | Областной бюджетМестный бюджет | 61,737,63 | 61,737,63 | 0 | 0 |  |
| 9. | Выполнение работ по устройству ограждения территории объекта незавершенного строительства дома № 5, мкр. Мирный | Областной бюджетМестный бюджет | 240,7529,76 | 240,7529,76 | 0 | 0 |  |
| 10. | Приобретение 10 детских игровых площадок (мкр. Мирный, 9; мкр. Мирный, 13; мкр. Мирный, 38/3; мкр. Юбилейный, 59; мкр. Юбилейный, 7,8,9; мкр. Юбилейный, 73,74,75; мкр. Мирный, 7; мкр. Благовещенский, мкр. Таежный, мкр. Южный)  | Областной бюджетМестный бюджет | 1801,36222,64 | 1801,36222,64 | 0 | 0 |  |
| 11. | Приобретение 4 спортивных игровых площадок (воркаут, тренажеры) (мкр. Октябрьский,1; мкр. Мирный, 9, мкр. Юбилейный, 62,63; мкр. Центральный, 7) | Областной бюджетМестный бюджет | 878,43108,57 | 878,43108,57 | 0 | 0 |  |
| 12. | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки от ул. Школьной к парку Микки, мкр. Юбилейный | Областной бюджетМестный бюджет | 441,4454,56 | 441,4454,56 | 0 | 0 |  |
| 13. | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на ул. Молодежная в районе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», мкр. Строителей | Областной бюджетМестный бюджет | 945,77116,89 | 945,77116,89 | 0 | 0 |  |
| 14. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный» | Местный бюджет | 2465,0 | 0,0 | -2465,00 | 0 | В связи с несбалансированностью местного бюджета оплата произведена в 2020 году |
| 15. | Приобретение 2 детских игровых площадок (мкр. Юбилейный, 65; мкр. мкр. Юбилейный, 20) | Областной бюджетМестный бюджет | 445,0055,00 | 443,0055,00 | -2,0 | 0,99 | По результатам аукциона уменьшилась цена контракта |
| 16. | Приобретение 2 спортивных игровых площадок (воркаут, тренажеры) (мкр. Юбилейный, 69; мкр. Олимпийский, 7) | Областной бюджетМестный бюджет | 534,0066,00 | 478,0059,00 | -63,0 | 0,89 | По результатам аукциона уменьшилась цена контракта |
| 17. | Выполнение работ по получению положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Детская школа искусств на 650 мест» по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Солнечный» | Местный бюджет | 7,20 | 7,20 | 0 | 0 |  |
| 18. | Выполнение работ по получению положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Золотая рыбка», расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Центральный», дом №16» | Местный бюджет | 12,00 | 0,00 | -12,00 | 0 | В связи с несбалансированностью местного бюджета оплата произведена в 2020 году |
| 19. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | ВсегоМестный бюджетОбластной бюджет | 7635,007595,0040,00 | 7619,005626,001993,00 | -16,00 | 0,99 | В связи с поступлением субсидии из областного бюджета на заработную плату в размере 1993,0 тыс.рублей |
| 20. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | Всего Местный бюджетОбластной бюджет | 19838,0019769,0069,00 | 17164,0015764,001400,00 | -2674,76 | 0,86 | В связи с поступлением субсидии из областного бюджета на заработную плату в размере 1400,0 тыс.рублей |
| 21. | Разработка концепции по благоустройству и архитектурного облика парка «Микки» | Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 67845,52 | 62613,52 | -5232,00 | -7,7 |  |
| областной бюджет  | 31057,53 | 34283,53 | 3226,00 | 10,4 |  |
| местный бюджет  | 36787,99 | 28329,99 | -8457,01 | -23,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Всего по программе, в том числе:  | 74039,54 | 66776,11 | -7263,43 | -9,8 |  |
| областной бюджет  | 31432,53 | 34658,53 | 3226,0 | 10,3 |  |
| местный бюджет  | 37253,69 | 28722,99 | -8530,7 | -22,9 |  |
| другие источники | 5353,32 | 3394,59 | -1958,73 | -36,6 |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421