Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_14.10.2020_____№	_110-37-988-20_______

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 29.06.2020 № 110-37-630-20 (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020          № 110-37-484-20), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16), выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020    № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3), выпуск от 16.07.2020    № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2),следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1284976,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 53579,4 тыс.рублей; 2021 год – 102670,5 тыс. рублей; 2022 год – 399128,2 тыс. рублей; 2023 год – 243109,0 тыс. рублей; 2024 год – 235536,0 тыс. рублей; 2025 год – 250953,5 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: - за счет средств местного бюджета составляет 148792,3 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 13338,9 тыс.рублей; 2021 год – 11293,3 тыс. рублей; 2022 год – 43904,3 тыс. рублей; 2023 год – 26741,9 тыс. рублей; 2024 год – 25909,0 тыс. рублей; 2025 год – 27604,9 тыс. рублей. - за счет областного бюджета, составляет 1136184,3 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 40240,5 тыс.рублей; 2021 год – 91377,2 тыс. рублей; 2022 год – 355223,9 тыс. рублей; 2023 год – 216367,1 тыс. рублей; 2024 год – 209627,0 тыс. рублей; 2025 год – 223348,6 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1284976,6 | 53579,4 | 102670,5 | 399128,2 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |
| местный бюджет | 148792,3 | 13338,9 | 11293,3 | 43904,3 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |
| областной бюджет | 1136184,3 | 40240,5 | 91377,2 | 355223,9 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6.  Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 684,1 5535,4 | 684,1 5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 2778,8 22483,2 | 0,0 | 0,0 | 2778,8 22483,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 479,7 3880,7 | 479,7 3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 3809,7 30824,4 | 3809,7 30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 6183,6 50031,2 | 0,0 | 6183,6 50031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 14217,5 115032,5 | 0,0 | 0,0 | 14217,5 115032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 2145,0 17355,0 | 0,0 | 0,0 | 2145,0 17355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 3338,5 27014,0 | 0,0 | 3338,5 27014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 1771,2 14332,0 | 0,0 | 1771,2 14332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 5160,6 41752,0 | 0,0 | 0,0 | 5160,6 41752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт насосной станции узла V подъема в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 1276,0 10324,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,0 10324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2020 | Местный бюджет | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 11385,0 92115,0 | 0,0 | 0,0 | 11385,0 92115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 4371,4 35368,6 | 0,0 | 0,0 | 4371,4 35368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт Канализационной насосной станции КНС-123 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 808,5 6541,5 | 0,0 | 0,0 | 808,5 6541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 1761,5 14252,1 | 0,0 | 0,0 | 1761,5 14252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 6941,0 56159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6941,0 56159,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка, второй этап работ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 7714,7 62419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7714,7 62419,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-27 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 5926,2 47948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5926,2 47948,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-17 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 6160,0 49840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6160,0 49840,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.21 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул. Западная от фасадной а/д на въезде в Саянск до с/п Кедр | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет Областной бюджет | 3716,5 30069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3716,5 30069,5 | 0,0 |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-16 (трубопровод на ОАО «Саянскхимпласт») | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет Областной бюджет | 5912,5 47837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5912,5 47837,5 | 0,0 |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (правый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет Областной бюджет | 16280,0 131720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0 131720 | 0,0 |  |
| 1.24 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (левый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 16280,0 131720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0 131720,0 |  |
| 1.25 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул.Западная от с/п Кедр до ГНС | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 5813,9 47040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5813,9 47040,1 |  |
| 1.26 | Капитальный ремонт водовода по проспекту Мира на участке от ул. Комсомольская до ул.Бабаева | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 2434,0 19693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2434,0 19693,0 |  |
| 1.27 | Капитальный ремонт водовода по ул. Комсомольской на участке от проспекта Ленинградский до проспекта Мира | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 1653,9 13381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,9 13381,3 |  |
| 1.28 | Капитальный ремонт водовода по западной границе мкр. Октябрьский на участке от ул.Таежная до ж/д 28 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 1423,1 11514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1423,1 11514,2 |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 1284976,6 | 53579,4 | 102670,5 | 399128,2 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 148792,3 | 13338,9 | 11293,3 | 43904,3 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1136184,3 | 40240,5 | 91377,2 | 355223,9 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                        О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421