**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 14.02.2022 | № | 110-37-185-22 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020 -2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы  | ⎤ |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.08.2019 № 110-37-942-19, в редакции от 15.01.2020 № 110-37-25-20, от 29.04.2020 № 110-37-434-20, от 28.08.2020 № 110-37-802-20, 28.09.2020 № 110-37-916-20, от 05.11.2020 № 110-37-1071-20, 14.04.2021 № 110-37-447-21, 20.04.2021 № 110-37-466-21, 04.08.2021 № 110-37-855-21 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.08.2019 № 34, вкладыш «Официальная информация», страница 4);

опубликовано в газете «Саянские зори» от 30.01.2020 № 4, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 14.05.2020 № 19, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 10.09.2020 № 36, вкладыш «Официальная информация», страница 11; от 01.10.2020 № 39, вкладыш

«Официальная информация», страница 3; от 12.11.2020 № 45, вкладыш

«Официальная информация», страница 2-4; от 22.04.2021 № 15, вкладыш

«Официальная информация», страница 3; от 29.04.2021 № 16, вкладыш

«Официальная информация», страница 2; от 12.08.2021 № 31, вкладыш

в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru)](_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

 от 14.02.2022 № 110-37-185-22

 «Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Формирование фонда капитального ремонта** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД** | **Площадь помещений МКД** | **Стоимость капитального ремонта** | **Начальный срок проведения капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта\*** | **Всего:\*** | **в том числе:** |
| **за счет средств собственников помещений в МКД\*** | **за счет средств областного бюджета** | **за счет средств иных источников** |
| **кв.м** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **2020 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | СС | 1974 | - | Панельные | 5 | 5 | 5844,5 | 0,00 | 439 339,44 | 439 339,44 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | РР | 1974 | - | Панельные | 5 | 5 | 5775,9 | 4568,3 | 8 837 215,20 | 8 831 668,20 | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15 | РР | 1974 | - | Панельные | 5 | 4 | 4966,8 | 3370,0 | 7 186 701,32 | 7 181 538,32 | 0,00 | 5 163,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27 | РР | 1977 | - | Комбинированные | 5 | 10 | 10211,4 | 8295,6 | 13 576 180,80 | 13 570 633,80 | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д.5 | СС | 1982 | - | Комбинированные | 5 | 17 | 7835,9 | 5838,1 | 1 117 393,00 | 1 117 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44\*\* | РР | 1986 | - | Панельные | 9 | 2 | 5400,7 | 4127,7 | 4 296 799,74 | 4 291 469,74 | 0,00 | 5 330,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6\*\* | РР | 1989 | - | Блочные | 9 | 6 | 17382,4 | 13650,3 | 21 307 046,35 | 21 295 952,35 | 0,00 | 11 094,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9\*\* | РР | 1989 | - | Панельные | 9 | 2 | 5858,8 | 4280,8 | 5 874 390,88 | 5 867 425,88 | 0,00 | 6 965,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10\*\* | РР | 1989 | - | Панельные | 9 | 1 | 5748,1 | 4362,8 | 5 009 359,57 | 5 004 182,57 | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11\*\* | РР | 1990 | - | Панельные | 9 | 1 | 5789,0 | 4367,8 | 5 348 229,57 | 5 343 052,57 | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12.2020 |
| **ИТОГО:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **74 813,50** | **47 023,30** | **72 992 655,87** | **72 942 655,87** | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | 2 | 1952,5 | 1470,5 | 2 527 752,34 | 2 524 083,34 | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | 2 | 1944,8 | 1466,0 | 2 527 752,34 | 2 524 083,34 | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | 2 | 1947,6 | 1467,5 | 2 527 752,34 | 2 524 083,34 | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | 8 | 7231,2 | 5381,2 | 10 161 298,54 | 10 154 106,54 | 0,00 | 7 192,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23 | РР | 1977 | - | Панельные | 5 | 8 | 8678,3 | 6775,5 | 13 504 436,23 | 13 495 642,23 | 0,00 | 8 794,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | РР | 1982 | - | Панельные | 5 | 4 | 5191,8 | 2879,5 | 4 214 927,36 | 4 211 611,36 | 0,00 | 3 316,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39 | СС | 1983 | - | Панельные | 5 | 9 | 8348,1 | 6341,1 | 2 508 139,26 | 2 508 139,26 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14\*\*(9шт.) | РР | 1993-1994 | - | Панельные | 9 | 9 | 26881,7 | 21554,2 | 29 425 529,17 | 29 419 933,17 | 0,00 | 5 596,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1\*\*(5шт.) | РР | 1990-2000 | - | Блочные | 9 | 10 | 27359,3 | 22179,8 | 23 068 909,17 | 23 062 402,17 | 0,00 | 6 507,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б\*\*(5шт.) | РР | 1991 | - | Панельные | 9 | 5 | 11024,3 | 8692,2 | 16 186 114,36 | 16 182 045,36 | 0,00 | 4 069,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28\*\*(3шт.) | РР | 1992 | - | Панельные | 9 | 4 | 6764,9 | 5292,7 | 10 223 098,45 | 10 219 579,45 | 0,00 | 3 519,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| **ИТОГО:** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **107324,5** | **83500,2** | **116 875 709,56** | **115 147 161,30** | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | РР | 1977 |  | Панельные | 5 | 2 | 3565,3 | 3536,10 | 6 138 396,02 | 6 133 097,11 | 0,00 | 5 298,91 | 2022 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | РР | 1977 |  | Панельные | 5 | 2 | 3549,1 | 3538,10 | 6 665 440,42 | 6 658 939,66 | 0,00 | 6 500,76 | 2022 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | РР | 1989 | 0 | Панельные | 5 | 2 | 4812,4 | 3622,0 | 4 910 648,41 | 4 894 952,26 | 0,00 | 15 696,15 | 2022 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | CC | 1982 | 0 | Комбинированные | 9 | 15 | 14281,8 | 10814,9 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | РР | 1983 | 0 | Комбинированные | 9 | 17 | 16622,0 | 12199,2 | 22 425 716,34 | 22 403 212,16 | 0,00 | 22 504,18 | 2022 | 31.12.2022 |
| **ИТОГО:** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **42 830,60** | **33710,30** | **44 190 201,19** | **44 140 201,19** | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
|  **ВСЕГО:** |   |   |   |   |   |   | **224 968,60** | **164 233,80** | **234 058 566,62** | **232 230 018,36** | **0,00** | **150 000,00** | **Х** | **Х** |

\* - информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

\*\*- МКД, в которых запланирован капитальный ремонт лифтового оборудования.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО\* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения\* | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений\* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий\* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки\* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя\* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств\* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД\* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД\* | Техническое обследование общего имущества в МКД\* | Проведение экспертизы проектной документации\* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД\* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **2020 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | 8 837 215,20 | 8 737 215,20 | - | 2 887 372,80 | - | 422 232,00 | 1 089 998,40 | 1 190 118,00 | - | 2 876 544,00 | - | - | - | - | - | 270 950,00 | - | - | 100 000,00 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15 | 7 186 701,32 | 7 093 624,80 | 1 893 578,40 | 1 043 456,40 | - | 196 700,40 | 490 684,80 | 301 426,80 | - | 2 838 078,00 | - | - | - | - | - | 329 700,00 | - | - | 93 076,52 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27 | 13 576 180,80 | 13 476 180,80 | 0,00 | 5 604 723,60 | - | 1 125 759,60 | 2 239 153,20 | 2 354 719,20 | - | - | - | 1 720 645,20 | - | - | - | 431 180,00 | - | - | 100 000,00 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 5 | 1 117 393,00 | - | 832 522,00 | - | - | - | - | 284 871,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44 | 4 296 799,74 | 4 200 709,54 | - | - | - | - | - | - | 4 0 53 298,49 | - | - | - | - | - | - | 147 411,05 | - | - | 96 090,20 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6 | 21 307 046,35 | 21 107 046,35 | 8 073 066,13 | - | - | - | - | - | 12 478 327,74 | - | - | - | - | - | - | 555 652,48 | - | - | 200 000,00 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9 | 5 874 390,88 | 5 748 823,22 | 1 309 561,20 | - | - | - | - | - | 4 159 499,85 | - | - | - | - | - | - | 279 762,17 | - | - | 125 567,66 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10 | 5 009 359,57 | 4 916 030,22 | 2 603 198,40 | - | - | - | - | - | 2 079 749,92 | - | - | - | - | - | - | 233 081,90 | - | - | 93 329,35 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11 | 5 348 229,57 | 5 254 900,22 | 2 932 702,76 | - | - | - | - | - | 2 079 752,11 | - | - | - | - | - | - | 242 445,35 | - | - | 93 329,35 |
|  | **ИТОГО:** | **72 992 655,87** | **70 534 530,35** | **17 644 628,89** | **9 535 552,80** | **-** | **1 744 692,00** | **3 819 836,40** | **4 131 135,00** | **24 850 628,11** | **6 153 961,44** | - | **1 720 645,20** | - | - | - | **2 490 182,95** | - | - | **901 393,08** |
| **2021 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12 | 10 161 298,54 | 10 093 393,26 | 2 885 967,60 | - | - | - | 2 144 286,82 | 1 771 690,76 | - | 151 470, 53 | 951 724,39 | 1 771 690,76 | - | - | - | 416 562,40 | - | - | 67 905,28 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23 | 13 504 436,23 | 13 413 599,51 | 2 649 667,70 | 3 174 697,20 | - | 983 736,38 | 2 347 194,14 | 764 999,24 | - | 188 171,28 | 988 245,06 | 1 807 557,07 | - | - | - | 509 331,44 | - | - | 90 836,72 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | 4 214 927,36 | 4 178 165,01 | 1 444 736,40 | - | - | - | - | - | - | 2 541 402,74 | - | - | - | - | - | 192 025,87 | - | - | 36 762,35 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39 | 2 508 139,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14 | 29 425 529,17 | 29 211 059,37 | 12 958 372,31 | - | - | - | - | - | 15 439 500,00 | - | - | - | - | - | - | 813 187,06 | - | - | 214 469,80 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | 23 068 909,17 | 22 896 216,05 | 13 570 284,83 | - | - | - | - | - | 8 577 500,05 | - | - | - | - | - | - | 748 431,17 | - | - | 172 693,12 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б | 16 186 114,36 | 16 074 666,64 | 7 194 021,20 | - | - | - | - | - | 8 358 500,05 | - | - | - | - | - | - | 522 145,39 | - | - | 111 447,72 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28 | 10 223 098,45 | 10 153 277,10 | 4 735 885,76 | - | - | - | - | - | 5 015 100,00 | - | - | - | - | - | - | 402 291,34 | - | - | 69 821,35 |
|  | **ИТОГО:** | **116 875 70,56** | **113 555 083,61** | **48 667 958,05** | **3 174 697,20** | **-** | **983 736,38** | **4 491 480,96** | **2 536 690,00** | **37 390 600,10** | **9 057 350,38** | **1 939 969,454** | **3 579 247,83** | **-** | **-** | **-** | **4 241 492,52** | **-** | - | **812 486,69** |
| **2022 год** |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | 6 138 396,02 | 6 053 177,62 | - | - | - | - | 397 918,80 | - | - | 5 530 035,60 |  | - | - | - | - | 125 223,22 | - | - | 85 218,40 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | 6 665 440,42 | 6 573 155,29 | - | - | - | - | 394 159,20 | 495 335,14 | - | 5 530 035,60 |  | - | - | - | - | 153 625,35 | - | - | 92 285,13 | - |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | 4 910 648,41 | 4 846 311,73 | 1 622 409,60 | - | - | 163 834,80 | - | - | - | 2 481 445,80 | 207 691,84 | - | - | - | - | 370 929,69 | - | - | 64 336,68 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | 4 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750 000,00 | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | 22 425 716,34 | 22 115 437,04 | 5 991 930,43 | 3 192 691,39 | - | - | - | 1 917 931,20 | - | 10 481 067,60 | - | - | - | - | - | 531 816,42 | - | - | 310 279,30 |
|  | **ИТОГО:** | 44 190 201,19 | 39 588 081,68 | 7 614 340,03 | 3 192 691,39 | - | 163 834,80 | 792 078,00 | 2 413 266,34 | - | 26 772 584,60 | 207 691,84 | - | - | - | - | 1 181 594,68 | - | - | 552 119,51 |
|   |  **ВСЕГО:** | **234 058 566,62** | **223 677 695,64** | **73 926 926,97** | **15 902 941,39** | **-** | **2 892 263,18** | **9 103 395,36** | **9 081 091,34** | **62 241 228,21** | **41 983 896,42** | **2 147 661,29** | **6 599 893,03** | **-** | **-** | **-** | **7 913 270,15** | **-** | - | **2 265 999,28** |

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков