Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.04.2017 | № | 110-37-308-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчёт  о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 26 октября 2015 г. N 110-37-1026-15 (в редакции от 30.12.2016 № 110-37-1674-16), (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015  № 42, вкладыш официальной информации стр.15-16, от 05.11.2015   № 43, вкладыш официальной информации стр.4-6, от 06.05.2016 №17, вкладыш официальной информации стр.9,10, от 24.11.2016 №46, вкладыш официальной информации стр.17-19, от 19.01.2016 №2, вкладыш официальной информации стр.2 -4 ) ( Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

# «город Саянск»                                                                       О.В.Боровский

# Котова Т.П.

# тел.5-26-77

|  | Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.04.2017 № 110-37-308-17 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 №110-37-1026-15 за 2016 год

В целях решения комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) в объеме  567 705,49 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 173 918,92 тыс. рублей, в том числе на 2016 год– 43 022,32 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  393 786,57 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 74087,37 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года Программа корректировалась трижды.

Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,  строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» (далее – Подпрограмма №1);

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске  в 2016 - 2020 годах» (далее – Подпрограмма №2);

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма №3) .

Финансирование в 2016 годы выделялось в разрезе Подпрограмм с учетом оплаты затрат по неоплаченным долгам заключенным в 2015 году муниципальным контрактам:

1. На Подпрограмму № 1  с учетом изменений предусмотрено  в 2016 году 85442 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета -  13746 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 71696 тыс.руб.

2. На Подпрограмму № 2 с учетом изменений предусмотрено  в 2016 году за счет средств местного бюджета -  1311,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено,

3.На Подпрограмму № 3 с учетом изменений предусмотрено  в 2016 году 30356,29 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета -  27964,92 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 2391,37 тыс.руб.

За 2016 год  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 113297,75 тыс. рублей при плане 117109,69 тыс. рублей или на 97,0 %.

Анализ объема финансирования Программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год в Приложении №5

Основными целями мероприятий данной Программы на 2016 год являлись:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города,   объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.Повышение безопасности дорожного движения;

4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

Достижение указанных  целей обеспечивается решением следующих задач:

К цели 1:

1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.

К цели 2:

1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.

2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.

К цели 3:

1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.

2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

К цели 4:

1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).

3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).

4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

5. Сокращение числа детей  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

К цели 5:

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.

К цели 6:

1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.

К цели 7:

1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.

Решение каждой из задач реализовывалось в 2016 году посредством мероприятий, запланированных в трех Подпрограммах данной Программы (Приложение 1,2,3).

За 2016 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск» (магистральная улица – улица Дворовкина) (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира) - протяженностью 1,98 км., в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

- выполнено обустройство  остановок;

- заездные карманы;

- уширения дороги;

- обустройство пешеходных переходов;

- выполнено асфальтовое покрытие дороги;

- обустроены пандусы;

- установлен бортовой камень;

- установлены дорожные знаки;

- закончено освещение улицы;

- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;

- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;

- выполнены тротуары – 4317 м2.

2. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск». Дорога общего пользования местного значения магистральная улица – улица Дворовкина (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира);

3. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица – улица  Советской Армии.

Исполнение мероприятий Подпрограммы №1 предоставлены в Приложении №1  к отчету.

В результате реализации данной программы в 2016 году достигнуты   основные ее показатели, путем увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соотношении к показателям 2014г., увеличения доли площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения к показателям 2014г. (Приложение №4).

За 2016 год в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»)- установлены 12 знаков со стойками и 12 без стоек;

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 1551 м2;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул.Ленина в районе светофорного объекта – 5м2;

-установлены новые дорожные знаки на улице Советской в количестве 31 знак;

- обустроены две парковочные площади для инвалидов (около администрации и детской поликлиники).

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов  по безопасности  дорожного движения  через средства массовой информации, на телевидении было показано 25 сюжетов, на радио 14 информаций, 55 информаций опубликовано  в  печати;

- были освещены вопросы профилактики детского травматизма  в средствах массовой информации, а именно, на телевидении было  показано 5 сюжетов, 3 информации прошло по радио, 12 в печати;

- по организации проведения рейдов  работников  ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения,

целенаправленные мероприятия по выявлению водителей в нетрезвом состоянии –выявлено 260 водителей в состоянии алкогольного опьянения,

водителей  не имеющих права управления  транспортными средствами -67, совершивших выезд на полосу  встречного движения -19,перевозивших детей без детского удерживающего устройства -227, за нарушение правил проезда  пешеходных переходов  -287 водителей;

- были приобретены 380 светоотражающих элементов для школьников (наклеек, значков ,браслетов, жилетов);

- проведена городская викторина по правилам  дорожного движения;

-проведен городской конкурс «Безопасное колесо»;

- в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,

«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».

- проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;

-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ  с учащимся  по изучению Правил безопасности  на улицах;

- проводились в течение учебного года  встречи с родителями  по вопросам  детского дорожно-транспортного травматизма.

Подробное исполнение мероприятий Подпрограммы №2 предоставлены в Приложении №2  к отчету.

В результате реализации данной программы в 2016 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в соотношении к показателям 2010г.(приложение №4).

В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2016 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

За 2016 год в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 664,2 тыс.м2.;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на  запланированной площади 664,2 тыс.м2.;

- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 37, 8 тыс.м2., в том числе в гравийном исполнении – 3,3 тыс.м2., в асфальто-бетонном исполнении -  34,5 тыс.м2;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено 120 ламп, 74 светильника в районе ул.Советской, пр.Ленинградский заменены на светодиодные марки Диора-180,  установлены 2 эл.счетчика;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожным сетям территориях в объеме 608, 21 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс.м2.

Подробное исполнение мероприятий Подпрограммы №3 предоставлены в Приложении №3  к отчету.

Вне программы, за счет финансирования привлеченных денежных средств, на клумбах города было высажено 54,4 тыс.цветов. Уход за клумбами в течение сезона производился силами общественных организаций.

В целом Подпрограмма №3 выполнена на 100%. Экономический эффект от реализации данной Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3 достигнуты.

|  | Приложение №1 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |

Информация об исполнении основных мероприятий подпрограммы №1 «Осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,  строительство

и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» за 2016

| № п/п | Наименование показателя, объектов | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. |  |  | Остаток средств, тыс. руб. |  |  | Приведено в нормативное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | мощность, м2/км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мероприятия 2016 года, в том числе | 85442 | 71696 | 13746 | 83769 | 70224 | 13545 | -1673 | -1472 | -201 |  |
| Задача 2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира Протяженность и площадь проезжей части | 81473 | 71696 | 9777 | 79800 | 70224 | 9576 | -1673 | -1472 | -201 | 18439/1,98 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира | 1220 | 0,00 | 1220 | 1220 | 0,0 | 1220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектно-сметных работ с прохождением экспертизы |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31) | 2749 | 0,00 | 2749 | 2749 | 0,00 | 2749 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектно-сметных работ с прохождением экспертизы |

|  | Приложение №2 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |

Информация об исполнении основных мероприятий  подпрограммы №2 «Повышение безопасности

дорожного движения в городе Саянске   в 2016 - 2020 годах» за 2016

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Отклонение |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значения |  | тыс. руб. -/+ |  | % |  |
|  |  | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации. |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено в объеме: 1. Информирование населения о состоянии БДД: - показано по телевидению 25 сюжетов по БДД; - на радио 14 информаций; - в печати 55 информаций. 2. Освещение проблемных вопросов по БДД: - на телевидение 5 сюжетов; - на радио 3 информаций; - в печати 12 информаций. |  |
| 1.2 |  | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено, проведено 48 рейдов |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников |  |  |  | Средства МКУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено: - пробретено 380 светоотражающих элементов |  |
| 2..4 | Городская викторина по правилам дорожного движения |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.5 | Городской конкурс «Безопасное колесо» |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.6 | Проведение акций « Внимание дети!» «Внимание пешеход» «Внимание водитель» |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.7. | Областной конкурс «Безопасное колесо» |  |  |  | Средства МКУ «Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.8. | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.9 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.10 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока Снижение тяжести последствий Сокращение социального риска Сокращение транспортного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами, в том числе |  |  | Местный бюджет |  | 460,00 |  | 418,11 |  | -41,89 |  | 9% |  |  |  |  |
|  | - контракт 2016 г. |  |  |  |  | 460,00 |  | 384,14 |  | -75,86 |  | 16% |  |  |  |  |
|  | - долг 2015 года |  |  |  |  |  |  | 33,97 |  | 33,97 |  | 7% |  |  |  |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки |  |  | Местный бюджет |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 0,00 |  | 0% |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка новых дорожных знаков (реализация ПООД) |  |  | Местный бюджет |  | 421,89 |  | 421,89 |  | 0,00 |  | 0% |  |  |  |  |
|  | - контракт 2016 г. |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  | 0,00 |  | 0% |  |  |  |  |
|  | - долг 2015 года |  |  |  |  | 325,89 |  | 325,89 |  | 0,00 |  | 0% |  |  |  |  |
| 3.4. | Обустройство парковочных площадок разметкой и знаками «для инвалидов» |  |  | Местный бюджет |  | 59,46 |  | 59,46 |  | 0,00 |  | 0% |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 1311,4 |  | 1269,5 |  | -41,9 |  | 97% |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  | 1311,4 |  | 1269,5 |  | -41,9 |  | 97% |  |  |  |  |

|  | Приложение №3 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |

Информация об исполнении основных мероприятий  подпрограммы №3 «Содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального

образования  «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя, объектов | Заложено в программе , тыс. руб. |  |  | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. |  |  | Оплачено на конец отчетного периода, тыс. руб. |  |  | Остаток средств, тыс. руб. |  |  |  | Показатели по содержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | мощность, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  | Цель подпрограммы: 1.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы:: Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п.1-5, 7 | Содержание автомобильных дорог, в том числе: | 23121,14 | 1300 | 21821,14 | 11812,63 | 1300 | 10512,63 | 21143 | 1300 | 19843 | -1978,14 | 0,0 |  | -1978,14 | 1.Зимнее содержание – 664174 м2; 2. Летнее содержание – 441383 м2; 3.Газоны – 227954 м2; 4.Ремонт а/д в гравийном исп. – 34508 м2; 5. Ремонт а/д (ямочный ремонт) – 3337 м2. |
|  | - контракт 2016 года | 16380,92 | 1300 | 15080,92 | 11812,63 | 1300 | 10512,63 | 12122,14 | 1300 | 10822,14 | -4258,78 | 0,0 |  | -4258,78 |  |
|  | - исполнение судебных актов | 6476,27 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 6476,27 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - долг 2015 год | 149,1 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2544,59 | 0,0 | 2544,59 | +2395,49 | 0,0 |  | +2395,49 |  |
|  | - гос.пошлина | 114,85 | 0,0 | 114,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,85 | 0,0 |  | -114,85 |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы: Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 8 | Содержание освещения улично-дорожной сети, в том числе: | 5446,22 | 1091,37 | 4354,85 | 5368,93 | 1091,37 | 4277,56 | 5327 | 1091,37 | 4235,63 | -119,23 | 0,0 |  | -119,23 | 1.Содержание освещения – 884 свет. в том числе – замена ламп – 120шт.; - замена светильников – 74шт.; - установка счетчиков – 2шт. |
|  | - контракт 2016 года | 5381,47 | 1091,37 | 4290,1 | 5368,93 | 1091,37 | 4277,56 | 4916,22 | 1091,37 | 3284,85 | -465,25 | 0,0 |  | -465,25 |  |
|  | - разница м/у планом и контрактами | 64,76 | 0,0 | 64,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -64,76 | 0,0 |  | -64,76 |  |
|  | - долг 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,78 | 0,0 | 410,78 | +410,78 | 0,0 |  | +410,78 |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы: Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 5, 9 | Озеленение, обнаружение, предупреждение, локализация и ликвидация возгораний, в том числе: | 1788,93 | 0,0 | 1788,93 | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 1788,93 | 0,0 | 1788,93 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1.Скашевание травы – 608209 м2; 2. Обрезка кустарников – 50701 м 2: 3. Посадка цветов – 54400 шт. |
|  | - контракт 2016 года | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 435,27 | 0,0 | 435,27 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - исполнение судебных актов | 1337,3 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 1337,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - долг 2015 год | 16,36 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 16,36 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме №3 | 30356,29 | 2391,37 | 27964,92 | 18126,47 | 2391,37 | 15735,1 | 28258,93 | 2391,37 | 25867,56 | -2097,37 | 0,0 |  | -2097,37 |  |
|  | - контракт 2016 года | 22197,66 | 2391,37 | 19806,29 | 18126,47 | 2391,66 | 15735,1 | 17473,63 | 2391,37 | 15082,26 | -4724,03 | 0,0 |  | -4724,03 |  |
|  | - разница м/у планом и контрактами | 64,76 | 0,0 | 64,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -64,76 | 0,0 |  | -64,76 |  |
|  | - исполнение судебных актов | 7813,57 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 7813,57 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - долг 2015 год | 165,46 | 0,0 | 165,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2971,73 | 0,0 | 2971,73 | +2806,27 | 0,0 |  | +2806,27 |  |
|  | - гос.пошлина | 114,85 | 0,0 | 114,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,85 | 0,0 |  | -114,85 |  |

|  | Приложение №4 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |

1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2016 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2016 году достигнуты основные показатели показатели.

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % км км | а-25,2 L-77,0 19,39 | 25,8 77,0 19,9 | -0,6 | 2,4 | В годовой план был внесен не точный объем ремонтируемой дороги |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % м2 м2 | 66,6 582,6 388,34 | 67,5 582,6 393,72 | 0,9 | 1,01 |  |

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2016 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2016 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2016г. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 8 | 4 | -4 | 50 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,2 | 10,3 | -7,9 | 43,4 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 6,4 | 2,9 | -3,5 | 54,6 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | человек | 20 | 16,6 | -3,4 | 17 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 5 | 3 | -2 | 40 |

Сдс=(8/4+18,2/10,3+6,4/2,9+20/16,6+5/3)=(2+1,77+2,2+1,2+1,7)/5=1,77

Таким образом, в 2016 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий на 43,4 % и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 40 %.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2016 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

|  | Приложение №5 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

Объема финансирования  муниципальной программы за «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2016 год.

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 год | факт за 2016год | -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 2.1, 2.2, 2.4 | Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 85442 71696 13746 | 83769 70224 13545 | -1673 -1472 -201 | 1,9 2 1,4 |  | Уменьшение стоимости контрактов в связи с проведением эл.торгов |
| Итого по Подпрограмме №1, в том числе - областной бюджет - местный бюджет |  |  | 85442 71696 13746 | 83769 70224 13545 | -1673 -1472 -201 | 1,9 2 1,4 |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 3.1-3.4 | Мероприятие № 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 1311,4 0,0 1311,4 | 1269,5 0,0 1269,5 | -41,9 0,0 -41,9 | 3,1 3,1 |  |  |
| Итого по Подпрограмме №2, в том числе - областной бюджет - местный бюджет |  |  | 1311,4 0,0 1311,4 | 1269,5 0,0 1269,5 | -41,9 -41,9 | 3,1 3,1 |  | Погашена кредиторская задолженность за 2015 год, долг из-за отсутствия финансирования в полном объеме выполненных контрактов |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 1-5,7 | Мероприятие № 1. «Содержание автомобильных дорог» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 23121,14 1300 21821,14 | 21143 1300 19843 | -1978,14 0,0 -1978,14 | 8,5 0,0 9,0 |  | Цена контракта снизилась в связи с обнаруженной в проектной документации 49П-03/2015-СС2, часть 2 раздел 9 том 7.2, технической ошибки в сводном сметном расчете. |
| п.8 | Мероприятие №2 «Содержание освещения улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 5446,22 1091,37 4354,85 | 5327 1091,37 4235,63 | -119,22 0 -119,22 | 2,1 2,7 |  |  |
| п.п. 5,9 | Мероприятие №3 «Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству города» | Всего, в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 1788,93 0,0 1788,93 | 1788,93 0,0 1788,93 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| Итого по Подпрограмме №3, в том числе - областной бюджет - местный бюджет |  |  | 30356,29 2391,37 27964,92 | 28258,93 2391,37 25867,56 | -2097,36 0,0 -2097,36 | 6,9 0,0 7,4 |  | Погашена кредиторская задолженность за 2015 год, долг из-за отсутствия финансирования в полном объеме выполненных контрактов |
| Итого по Программе , в том числе - областной бюджет - местный бюджет |  |  | 117109,69 74087,37 43022,32 | 113297,43 72615,37 40682,06 | -3812,26 -1472 -2304,26 | 3,2 |  |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования  программы за 2016 год составляет 117109,69 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 113297,75 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,97.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения  методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации  программы, коэффициент эффективности составил 1,02 (1,05 х 0,97), значит программа высокоэффективна.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В.Боровский