Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 18.05.2017 | № | 110-37-524-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск»  от 02.06.2016 № 110-37-624-16, «Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск» утвержденным постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск»  от  07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа  муниципального образования  «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, от 26.09.2016 № 110-37-1140-16), (опубликовано в газете «Саянские зори» 16.06.2016, № 23 (33886), вкладыш официальной информации стр. 7-8;  04.08.2016 № 30 (3893) вкладыш официальной информации стр. 23; 06.10.2016, № 39 (3902) вкладыш официальной информации стр. 1), за 2016 год принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.,

тел. (8 395 53) 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 18.05.2017 № 110-37-524-17

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

на 2016-2018 годы»

за 2016 год

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов».

В связи с корректировкой стоимости реализации мероприятий в течение 2016 года Программа корректировалась два раза.

Целью Программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.

Задачей Программы является восстановление и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2016 год приведен в Приложении 1

С учетом изменений в 2016 году общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2016 году составил 32540 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 1297,6 тыс.рублей, из областного бюджета 31242,4 тыс.рублей.

За 2016 год  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 32540 тыс. рублей при плане 32750 тыс. рублей или на 99,3 %.

Анализ объема финансирования Программы за 2016 год приведен в Приложении 2

За 2016 год выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках реализации подпрограммы 6 «Чистая вода» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, выполнены работы по строительству канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный, протяженностью 1481,8 м,  на общую сумму  29 250 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- местный бюджет 877 600,00 рублей;

- областной бюджет 28 372 400,00 рублей.

В результате строительства самотечного канализационного коллектора достигнут  следующий социально-экономический эффект:

- исключены угрозы населению и инфраструктуре города в результате постоянных провалов грунта над коллектором;

- исключены угрозы санитарной безопасности г. Саянска, потерь качества водопроводной воды в результате эксфильтрации стоков через аварийный трубопровод на трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода;

- исключены ежегодные затраты эксплуатирующих служб на восстановление провалов на старой трассе коллектора, восстановление повреждений близлежащих коммуникаций и покрытий дорог;

- уменьшилась доля уличной канализационной сети города нуждающейся в замене.

2. В целях реализации первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности выполнены работы по электрохимической защите магистрального водовода на трассе выноса дюкерного перехода по мосту через р. Ока в г. Саянске на общую сумму 3 290 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- местный бюджет 420 000,00 рублей;

- областной бюджет 2 870 000,00 рублей.

Исполнение мероприятий Программы представлены в Приложение № 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы».

Результаты по итогам 2016 года:

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы – (0,27+0,77+1,02+1)/4 = 3,06/4 = 0,77

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы» в 2016 году составила -  32540/32750 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы

0,77/0,99 = 0,76

Таким образом, уровень эффективности Программы удовлетворительный.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.,

тел. (8 395 53) 5-24-21

|  | Приложение 1 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы» за 2016 год от ______________ № _______________ |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2016 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 26 | 98 | -72 | -73 | В годовой план был внесен не точный показатель общей протяженности сетей |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 61 | 79 | -18 | -23 | В годовой план был внесен не точный показатель общей протяженности сетей |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 51 | 50 | 1 | 2 |  |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |

|  | Приложение 2 к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы» за 2016 год от ______________ № _______________ |
| --- | --- |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2016 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный | Всего: в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 29250,0 28372,4 877,6 | 29250,0 28372,4 877,6 | 0 | 0 |  |
| 2 | Работы по электрохимической защите магистрального водовода на трассе выноса дюкерного перехода по мосту через р. Ока в г. Саянске | Всего: в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 3500,0 3080,0 420,0 | 3290,0 2870,0 420,0 | -210 | 99,3 | Уменьшение стоимости контракта в связи с проведением эл.аукциона |
| Итого по программе, в том числе: | 32750 | 32540 | -210 | 99,3 |  |
| областной бюджет | 31452,4 | 31242,4 | -210 | 99,3 |  |
| местный бюджет | 1297,6 | 1297,6 | 0 | 0 |  |