**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  | |  | |
| г.Саянск | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 | ⎤ |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12.12.2022 № 977-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-5) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **291 715,5** тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 40 850,5 тыс. рублей;  2019 год – 51 779,9 тыс. рублей;  2020 год – 114 979,5 тыс. рублей;  2021 год – 21 282,6 тыс. рублей;  2022 год – 18 853,3 тыс. рублей;  2023 год – 18 773,2 тыс. рублей;  2024 год – 23 596,5 тыс. рублей;  2025 год – 1 600,0 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  1) средства федерального бюджета, всего – **225 124,2** тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 28 445,1 тыс. рублей;  2019 год – 41 107,6 тыс. рублей;  2020 год – 92 781,4 тыс. рублей;  2021 год – 15 996,0 тыс. рублей;  2022 год – 14 636,7 тыс. рублей;  2023 год – 14 413,9 тыс. рублей;  2024 год – 17 743,5 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  2) средства областного бюджета, всего – **58 467,0** тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 11 536,1 тыс. рублей;  2019 год – 9 009,4 тыс. рублей;  2020 год – 20 715,0 тыс. рублей;  2021 год – 4 794,3 тыс. рублей;  2022 год – 3 731,4 тыс. рублей;  2023 год – 3 719,2 тыс. рублей;  2024 год – 4 961,6 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей.  3) средства местного бюджета, всего – **7 174,3** тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 869,3 тыс. рублей;  2019 год – 1 662,9 тыс. рублей;  2020 год – 533,1 тыс. рублей;  2021 год – 492,3 тыс. рублей;  2022 год – 485,2 тыс. рублей;  2023 год – 640,1 тыс. рублей;  2024 год – 891,4 тыс. рублей;  2025 год – 1 600,0 тыс. рублей.  4) внебюджетные средства, всего – **950,0** тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 950,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу № 2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирова-ния** | **Объём финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **За весь период реализа-ции муници-пальной програм-мы** | **В том числе по годам** | | | | | | | |
| **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Всего, в том числе:** | **291715,5** | **40850,5** | **51779,9** | **114979,5** | **21282,6** | **18853,3** | **18773,2** | **23596,5** | **1600,0** |
| **Всего местный бюджет** | **7174,3** | **869,3** | **1662,9** | **533,1** | **492,3** | **485,2** | **640,1** | **891,4** | **1600,0** |
| **Всего областной бюджет** | **58467,0** | **11536,1** | **9009,4** | **20715,0** | **4794,3** | **3731,4** | **3719,2** | **4961,6** | **0,00** |
| **Всего федеральный бюджет:** | **225124,2** | **28445,1** | **41107,6** | **92781,4** | **15996,0** | **14636,7** | **14413,9** | **17743,5** | **0,00** |
| **Всего внебюджетные источники** | **950,0** | **0,00** | **0,00** | **950,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Администра-ция городского округа муниципаль-ного**  **образования «город Саянск»** | **196692,2** | **38325,2** | **51779,9** | **22529,5** | **21282,6** | **18853,3** | **18725,2** | **23596,5** | **1600,0** |
| Местный бюджет | **7055,8** | 798,8 | 1662,9 | 533,1 | 492,3 | 485,2 | 592,1 | 891,4 | 1600,0 |
| Областной бюджет | **41030,8** | 10599,9 | 9009,4 | 4215,0 | 4794,3 | 3731,4 | 3719,2 | 4961,6 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **148605,6** | 26926,5 | 41107,6 | 17781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 14413,9 | 17743,5 | 0,00 |
| **МУ «СПиОГД»** | **48,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | **48,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Комитет по архитектуре и градострои-тельству** | **94975,3** | **2525,3** | **0,00** | **92450,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет | **70,5** | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **17436,2** | 936,2 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **76518,6** | 1518,6 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **950,0** | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///d:\Desktop\Формирование%20современной%20городской%20среды\БЛАГОУСТРОЙСТВО%202018-2024ГГ\ПРОГРАММА%20НА%202018-2024%20%20ГОДЫ\Программа%202019%20год\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Жукова С.Ю.

5-26-77

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск» на 2018-2025 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2025 годах

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| **1** | **2** |
| **2018 год** | |
| 1 | г. Саянск, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный |
| 2 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 3 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 4 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий, устройство освещения) |
| 5 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 6 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 7 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 8 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов  1, 10, 11 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| **1** | **2** |
| 9 | г. Саянск, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный |
| 10 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство освещения) |
| 11 | г. Саянск, благоустройство парка «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский |
| 12 | г. Саянск, устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к стоматологической поликлинике |
| 13 | г. Саянск, благоустройство улицы Бабаева, от улицы Советской до проспекта Ленинградский с заменой светильников |
| 14 | г. Саянск, благоустройство по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской Армии и между домами №8 и №9 в микрорайоне Строителей с заменой светильников |
| 15 | г. Саянск, благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный (устройство освещения) |
| **2019 год** | |
| 1 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство пешеходных дорожек, установка ограждения, скамеек, урн) |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 |
| 7 | г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 |
| 8 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 |
| **2020 год** | |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомолец» по улице Перова |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») |
| **2021 год** | |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в микрорайоне Олимпийский |
| **2022 год** | |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории у городского ЗАГСа |
| **2023 год** | |
| **1** | **2** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство бульвара по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьском адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», город Саянск, микрорайон Октябрьский» |
| **2024 год** | |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство парка «Патриот» на территории Музея Истории города, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 24 |
| **2025 год** | |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Строителей 1А, благоустройство территории возле объекта культурного назначения – «Дом Деда Мороза» |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы |
| 4 | г. Саянск, благоустройство сквера на перекрестке улиц Нуриахметовой и Советской |
| 5 | г. Саянск, благоустройство сквера "Алиса в стране чудес" в микрорайоне Солнечный |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство территории возле клуба «Непобедимый» в микрорайоне Строителей |
| 7 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Дом спорта» в микрорайоне Олимпийский |
| 8 | г. Саянск, благоустройство "Сквера Учителя" в микрорайоне Солнечный г. Саянска Иркутской области |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск» на 2018-2025 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние основных направле-ний | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Период реализа-ции | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования всего, тыс. руб | В том числе по годам | | | | | | |  | Связь с показателя-ми результа-тивности муниципа-льной программы | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | |
| **1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | Администра-ция города Саянска | 2018-2025 | **ФБ** | **102150,1** | 13996,9 | 32273,2 | 12820,4 | 13162,0 | 11169,2 | 9920,7 | 8807,7 | 0,00 | | п. 1-3 таблицы № 4 |
| **ОБ** | **27437,3** | 5510,0 | 7073,2 | 3039,0 | 3944,9 | 2847,5 | 2559,8 | 2462,9 | 0,00 | |
| **МБ** | **4023,6** | 415,1 | 875,4 | 375,6 | 405,1 | 351,9 | 382,5 | 368,0 | 850,0 | |
| **ВСЕГО** | | | | | **133611,0** | **19922,0** | **40221,8** | **16235,0** | **17512,0** | **14368,6** | **12863,0** | **11638,6** | **850,0** | |
| **2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** |
| 2. | Благоустройство общест- венных тер- риторий, мест массового отдыха населения  (городских парков) | Администра-ция города Саянска | 2018-2025 | **ФБ** | **46455,5** | 12929,6 | 8834,4 | 4961,0 | 2834,0 | 3467,5 | 4493,2 | 8935,8 | 0,00 | | п. 4-6 таблицы № 4 |
| **ОБ** | **13593,5** | 5089,9 | 1936,2 | 1176,0 | 849,4 | 883,9 | 1159,4 | 2498,7 | 0,00 | |
| **МБ** | **2011,8** | 383,7 | 239,6 | 145,3 | 87,2 | 109,3 | 173,3 | 373,4 | 500,0 | |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке, сопровожде-нию, проведению в экспертной организации экспертизы и получению положитель-ного заключения экспертизы о проверке достовернос-ти определения сметной стоимости объектов благоустрой-ства обществен-ных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Администра-ция города Саянска | 2018-2025 | **МБ** | **381,4** | 0,00 | 157,4 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | |  |
| СПиОГД | 2023 | **МБ** | **48,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** |
| 2.2. | Организация изготовления и печати баннеров, листовок. Брендирование объектов благоустройства | Администра-ция  города Саянска | 2024-2025 | **МБ** | **200,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | |  |
| 2.3. | Осуществле-ние техноло-гического присоедине-ния к объек-там благоуст-ройства | Администра-ция  города Саянска | 2023 | **МБ** | **36,3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,3 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.4. | Поставка спортивного оборудова-ния | Администра-ция  города Саянска | 2019 | **МБ** | **390,5** | 0,00 | 390,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.5. | Благоустрой-ство террито-рии парка  в микрорайо-не Юбилей-ный («Таежные бульвары») | Комитет по архитектуре и  градострои-тельству | 2020 | **ФБ** | **75000,0** | 0,00 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **ОБ** | **16500,0** | 0,00 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ВНБ** | **950,0** | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. | Выполнение работ по те-кущему ре-монту объектов благоустройства | Администра-ция  города Саянска | 2020 | **МБ** | **12,2** | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.7. | Обустройст-во мест мас-сового отды-ха населения (городских парков) | Комитет по архитектуре и градострои- тельству | 2018 | **ФБ** | **1518,6** | 1518,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **ОБ** | **936,2** | 936,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **МБ** | **70,5** | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ВСЕГО** | | | | | **158104,5** | **20928,5** | **11558,1** | **98744,5** | **3770,6** | **4484,7** | **5910,2** | **11957,9** | **750,0** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | | | | | **291715,5** | **40850,5** | **51779,9** | **114979,5** | **21282,6** | **18853,3** | **18773,2** | **23596,5** | **1600,0** | |  |
| **ФБ** | | | | | **225124,2** | 28445,1 | 41107,6 | 92781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 14413,9 | 17743,5 | 0,00 | |
| **ОБ** | | | | | **58467,0** | 11536,1 | 9009,4 | 20715,0 | 4794,3 | 3731,4 | 3719,2 | 4961,6 | 0,00 | |
| **МБ** | | | | | **7174,3** | 869,3 | 1662,9 | 533,1 | 492,3 | 485,2 | 640,1 | 891,4 | 1600,0 | |
| **ВНБ** | | | | | **950,0** | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |