**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2017 № 110-37-961-17

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 № 110-37-1026-15

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13, руководствуясь статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 № 110-37-1026-15 (в редакции от 28.04.2016 № 110-37-443-16, от 14.11.2016 № 110-37-1335-16, от 30.12.2016 № 110-37-1674-16, от 07.08.2017 № 110-37-816-17) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш «Официальная информация», страницы 15-16; от 05.11.2015 № 43, вкладыш «Официальная информация», страницы 4-6; от 06.05.2016 № 17, вкладыш «Официальная информация», страницы 9-10; от 24.11.2016 № 46, вкладыш «Официальной информация», стр.17-19; от 19.01.2017 № 2, вкладыш «Официальной информация», стр.2-4; от 10.08.2017 № 31, вкладыш «Официальной информация», стр. 15), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2016-2020 годы 901276,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Саянска 184621,6 тыс.рублей, по годам реализации и подпрограммам:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам | | | | | | | |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего местный бюджет | 184621,6 | 40682,8 | 31957,3 | 56758,5 | 32549,9 | 22673,1 | | Подпрограмма № 1 | 72320,8 | 13545,0 | 10638,8 | 35477,0 | 11268,4 | 1391,6 | | Подпрограмма № 2 | 6763,6 | 1269,8 | 1401,2 | 1364,2 | 1364,2 | 1364,2 | | Подпрограмма № 3 | 105537,2 | 25868,0 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 |   20в в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования 716655,1 тыс.рублей,  по годам реализации подпрограммам:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам | | | | | | | |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего областной бюджет | 716655,1 | 72614,7 | 60794,0 | 415048,5 | 149710,1 | 18487,8 | | Подпрограмма № 1 | 714263,4 | 70223,0 | 60794,0 | 415048,5 | 149710,1 | 18487,8 | | Подпрограмма № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма № 3 | 2391,7 | 2391,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |

».

1.2. В главе 4 «Объемы и источники финансирования» таблицу №1 изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего по программе**  Бюджет города Саянска  Областной бюджет | **901276,7**  184621,6  716655,1 | **113297,5**  40682,8  72614,9 | **92751,3**  31957,3  60794,0 | **471807,0**  56758,5  415048,5 | **182260,0**  32549,9  149710,1 | **41160,9**  22673,1  18487,8 |
| **Подпрограмма № 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» | | | | | | |
| Всего по подпрограмме  Бюджет города Саянска  Областной бюджет | **786584,2**  72320,8  714263,4 | **83768,0**  13545,0  70223,0 | **71432,8**  10638,8  60794,0 | **450525,5**  35477,0  415048,5 | **160978,5**  11268,4  149710,1 | **19879,4**  1391,6  18487,8 | |
| **Подпрограмма № 2** «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» | | | | | | |
| Всего по подпрограмме  Бюджет города Саянска  Областной бюджет | **6763,6**  6763,6  0,0 | **1269,8**  1269,8  0,0 | **1401,2**  1401,2  0,0 | **1364,2**  1364,2  0,0 | **1364,2**  1364,2  0,0 | **1364,2**  1364,2  0,0 | |
| **Подпрограмма № 3** «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме  Бюджет города Саянска  Областной бюджет | **107928,9**  105537,2  2391,7 | **28259,7**  25868,0  2391,7 | **19917,3**  19917,3  0,0 | **19917,3**  19917,3  0,0 | **19917,3**  19917,3  0,0 | **19917,3**  19917,3  0,0 | |

».

1.3. В главе 6 «Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» таблицу раздела 2 «Система мероприятий подпрограммы №1» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

А.А.Чернобук

5-26-77

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 29.09.2017 № 110-37-961-17

Раздел 2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень основных видов работ | Стоимость работ, тыс. руб. | | | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 г. | | 2017 г. | | | | | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | |
| Местн. бюджет | Обл. бюджет [<\*>](#P666) | Местн. бюджет | | | Обл. бюджет [<\*>](#P666) | | Местн. бюджет | | Обл. бюджет [<\*>](#P666) | | Местн. бюджет | | Обл. бюджет [<\*>](#P666) | | Местн. бюджет | | Обл. бюджет [<\*>](#P666) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
|  | Задача 1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия, направленные на строительство автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Бабаева (от пр. Ленинградский до ул. 33) | 19879,4 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1391,56 | | 18487,84 | |
|  | Итого | 19879,4 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1391,56 | | 18487,84 | |
|  | Задача 2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия, направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск». Дорога общего пользования местного значения магистральная улица – улица Дворовкина (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира) | 79799,5 | 9576 | | | 70223,5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги городского округа муниципального образования «город Саянск». Дорога общего пользования местного значения магистральная улица – улица Дворовкина (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира) | 1220 | 1220 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) | 2917 | 0 | | | 0 | | | 2917 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.4 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица – улица Советской Армии | 2749 | 2749 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица – улица Советской Армии (от проспекта Мира до ул. Советской, от ул. Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы 31) | 117472 | 0 | | | 0 | | | 4576 | | 60794 | | 3647 | | 48455 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |
| 2.6 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 3145,8 | 0 | | | 0 | | | 3145,8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 158373 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 5543,0 | | 73643,5 | | 5543 | | 73643,5 | | 0 | | 0 |
| 2.8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) | 315000 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 22050 | | 292950 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.9 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) | 4237 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 4 237 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Капитальный ремонт ул. Советской (от ул. Ленина до ул. Таежной) | 81480 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5703,6 | | 75776,4 | | 0 | | 0 |
| 3 | Мероприятия, связанные с повышением пропускной способности дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Изменение схемы движения на участке проспекта Ленинградский у торговой площади. Устройство дополнительных мест разворота | 312,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 21,8 | | 290,2 | | 0 | | 0 |
|  | Итого | 766705,3 | | 13545,0 | | 70223,5 | | 10638,8 | | | 60794,0 | | 35477,0 | | 415048,5 | | 11268,4 | | 149710,1 | | 0 | | 0 |
|  | Всего | 786584,7 | | 13545,0 | | 70223,5 | | 10638,8 | | | 60794,0 | | 35477,0 | | 415048,5 | | 11268,4 | | 149710,1 | | 1391,56 | | 18487,84 |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А. Тел. 52421