Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.12.2017 | № | 110-37-1363-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 -2019 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.05.2017 № 110-37-464-17 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 -2019 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 18.05.2017 № 19, вкладыш «Официальная информация», стр.1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

| УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2017 № 110-37-1363-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта** | Плановая дата завершения работ*** |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  | Всего:* | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* | за счет средств областного бюджета* | за счет средств иных источников* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Промбаза тер., д. 2 | РР | 1976 | 0 | Панельные | 5 | 5 | 9065,4 | 5 620,30 | 8 158 071,52 | 8 158 071,52 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 | РР | 1974 | 0 | Панельные | 5 | 5 | 4422 | 4422,3 | 8 262 453,81 | 7 684 082,04 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 31.12.2017 |
| Итого |  | х | х | х | х | х | х | 13 487,40 | 10 042,60 | 16 420 525,33 | 15 842 153,56 |  | 0,00 | х | х |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 | РР | 1988 | 0 | Комбинированные | 9 | 15 | 32021,5 | 32021,5 | 35 559 833,40 | 35 559 833,40 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 | РР | 1989 | 0 | Панельные | 9 | 5 | 8691,2 | 8691,2 | 11 845 070,90 | 11 845 070,90 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 18 | РР | 1984 | 0 | Панельные | 9 | 3 | 9090,6 | 9090,6 | 4 741 450,36 | 4 741 450,36 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 20 | РР | 1987 | 0 | Панельные | 9 | 3 | 7254,5 | 7254,5 | 7 111 786,14 | 7 111 786,14 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 | РР | 1979 | 0 | Панельные | 9 | 1 | 3206,6 | 2063,3 | 2 928 570,88 | 2 928 570,88 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | РР | 1989 | 0 | Панельные | 9 | 2 | 3623,2 | 3089,3 | 4 738 627,80 | 4 738 627,80 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 3 | РР | 1980 | 0 | Панельные | 5 | 2 | 1474,6 | 1474,6 | 572 708,92 | 572 708,92 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 | РР | 1982 | 0 | Комбинированные | 5 | 17 | 12417,1 | 12417,1 | 874 272,59 | 874 272,59 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 59 | РР | 1979 | 0 | Панельные | 9 | 1 | 2063,7 | 2063,7 | 733 230,85 | 733 230,85 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 31.12.2018 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 79 843,00 | 78 165,80 | 69 105 551,84 | 69 105 551,84 |  |  | Х | Х |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 12 | СС | 1981 | 0 | Панельные | 5 | 4 | 2890 | 2890 | - | - | - | - | 2019** | 31.12.2019*** |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | CCРР | 1990 | 0 | Панельные | 9 | 10 | 22100,4 | 22100,4 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 14 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 19 | РР | 1988 | 0 | Панельные | 9 | 2 | 4185,4 | 4185,4 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 15 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 28 | РР | 1975 | 0 | Панельные | 5 | 5 | 4369,1 | 4369,1 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 16 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 29 | РР | 1975 | 0 | Панельные | 5 | 5 | 4302,4 | 4303 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 17 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 4 | CC | 1974 | 0 | Панельные | 5 | 5 | 4431,6 | 4431,6 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 18 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 42 | РР | 1985 | 0 | Панельные | 9 | 2 | 4122,4 | 4122,4 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| 19 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 43 | СС | 1981 | 0 | Панельные | 9 | 2 | 4116,7 | 4116,7 | - | - | - | - | 2019** | 31.12.2019*** |
| 20 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 60 | РР | 1979 | 0 | Панельные | 9 | 1 | 2068,4 | 1993,6 | - | - | - | - | 2018** | 31.12.2019*** |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 52 586,40 | 52 512,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 145 916,80 | 140 720,60 | 85 526 077,17 | 84 947 705,40 |  |  |  |  |

| Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Промбаза тер., д. 2 | 8 158 071,52 | 8 036 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 473,51 | 0,00 | 7 010 340,38 | 0,00 | 701 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 253,98 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 | 8 262 453,81 | 8 142 214,10 | 717 427,82 | 3 959 340,72 | 0,00 | 990 950,15 | 743 806,60 | 871 856,58 | 0,00 | 0,00 | 815 313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,40 | 0,00 | 0,00 | 120 239,71 |
|  | ИТОГО: | 16 420 525,33 | 16 179 031,64 | 717 427,82 | 3 959 340,72 | 0,00 | 990 950,15 | 743 806,60 | 1 197 330,09 | 0,00 | 7 010 340,38 | 815 313,83 | 701 003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,40 | 0,00 | 0,00 | 241 493,69 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 | 35 559 833,40 | 35 044 583,40 | - | - | - | - | - | - | 34 350 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 694 583,40 | - | - | 515 250,00 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 | 11 845 070,90 | 11 673 320,90 | - | - | - | - | - | - | 11 450 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 223 320,90 | - | - | 171 750,00 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 18 | 4 741 450,36 | 4 672 750,36 | - | - | - | - | - | - | 4 580 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 92 750,36 | - | - | 68 700,00 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 20 | 7 111 786,14 | 7 008 736,14 | - | - | - | - | - | - | 6 870 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 138 736,14 | - | - | 103 050,00 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 | 2 928 570,88 | 2 885 734,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 885 734,67 | - | 0,00 | - | - | - | - | 42 836,21 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | 4 738 627,80 | 4 669 927,80 | - | - | - | - | - | - | 4 580 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 89 927,80 | - | - | 68 700,00 |
| 9 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 3 | 572 708,92 | 572 708,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 812,08 | 82 090,28 | 83 806,56 | 0,00 |
| 10 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 | 874 272,59 | 874 272,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 085,50 | 0,00 | 167 187,09 | 0,00 |
| 11 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 59 | 733 230,85 | 733 230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 594,72 | 0,00 | 83 636,13 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 69 105 551,84 | 68 135 265,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 810,90 | 0,00 | 0,00 | 970 286,21 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 12 (Спецсчет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 (Спецсчет) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 4 (Спецсчет) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 43 (Спецсчет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 85 526 077,17 | 84 314 297,27 | 717 427,82 | 3 959 340,72 | 0,00 | 990 950,15 | 743 806,60 | 1 197 330,09 | 61 830 000,00 | 7 010 340,38 | 815 313,83 | 3 586 738,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 329,30 | 0,00 | 0,00 | 1 211 779,90 |

* - информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

** - начальный срок проведения капитального ремонта будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

*** - плановая дата завершения работ будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»

О.В. Боровский