**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 12.03.2018 | № | 110-37-196-18 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2017 году | ⎤ |

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в 2017 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 г. N 110-37-1026-15 (в редакции от 14.11.2016 № 110-37-1335-16, от 29.09.2017 №110-37-961-17, от29.12.2017 №110-37-1377-17), (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш официальной информации стр.15-16, от 05.11.2015 № 43, вкладыш официальной информации стр.4-6, от 06.05.2016 №17, вкладыш официальной информации стр.9,10, от 24.11.2016 №46, вкладыш официальной информации стр.17-19, от 19.01.2016 №2, вкладыш официальной информации стр.2 -4) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О. В. Боровский

Смолянинова М.В

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 12.03.2018 № 110-37-196-18

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 №110-37-1026-15 за 2017 год**

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) в объеме 875194,37 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 191239,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета на 2017 год– 36892,53 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 110724,0 тыс. рублей

в течение 2017 года Программа корректировалась трижды.

Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» (далее – Подпрограмма №1);

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» (далее – Подпрограмма №2);

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма №3) .

Финансирование в 2017 годы выделялось в разрезе Подпрограмм с учетом оплаты затрат по неоплаченным долгам заключенных в 2017 году муниципальных контрактов:

1. **На Подпрограмму № 1** с учетом изменений предусмотрено в 2017 году **123534,8** тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета - **14285,80** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **109249,00** тыс.руб.

2. **На Подпрограмму № 2** с учетом изменений предусмотрено в 2017 году за счет средств местного бюджета - **943,73** тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено,

3**.На Подпрограмму № 3** с учетом изменений предусмотрено в 2017 году **23138,0** тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета - **21663** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **1475,00** тыс. руб.

За 2017 год в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме **146858,53** тыс. рублей при плане **147616,53** тыс. рублей или на 99,5 %.

Анализ объема финансирования Программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2017 год в **Приложении №2**

Основными целями мероприятий данной Программы на 2017 год являлись:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.Повышение безопасности дорожного движения;

4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

**К цели 1:**

1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.

**К цели 2:**

1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.

2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.

**К цели 3:**

1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.

2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

**К цели 4:**

1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).

3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).

4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

5. Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

**К цели 5:**

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.

**К цели 6:**

1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.

**К цели 7:**

1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.

За 2017 год в рамках **Подпрограммы №1** выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица – улица Советской Армии (от проспекта Мира до улицы Советской, от ул. Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы 31)) - протяженностью 1,56 км, в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

- выполнено обустройство остановок;

- заездные карманы;

- уширения дороги;

- обустройство пешеходных переходов;

- выполнено асфальтовое покрытие дороги;

- обустроены пандусы;

- установлен бортовой камень;

- установлены дорожные знаки;

- установлен светофор

- выполнено освещение улицы;

- установлено металлическое ограждение пешеходных переходов;

- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;

- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;

- выполнены тротуары.

2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения:

- проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП);

- улицы Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина).

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 14,8% в соотношении к показателям 2016г- 25,8%

- увеличения доли площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году-76,5% к показателям 2016 года-67,5 % ((Приложение №1).

За 2017 год в рамках **Подпрограммы №2** выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский»)- установлены 12 знаков со стойками и 16 без стоек;

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул. Ленина в районе светофорного объекта – 5м2;

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации:

-на телевидении было показано 21 видеосюжет;

- на радио 14 информаций;

- 80 информаций опубликовано в печати.

Освещены вопросы в профилактики детского травматизма в средствах массовой информации:

- на телевидении было показано 6 сюжетов;

- 4 информации прошло по радио;

- 9 в печати;

Проведены рейды работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения:

– выявлено 234 водителя в состоянии алкогольного опьянения;

- не имеющих права управления транспортными средствами-112;

- совершивших выезд на полосу встречного движения -79;

- перевозивших детей без детского удерживающего устройства -209;

- за нарушение правил проезда пешеходных переходов -323 водителя.

Проведена городская викторина по правилам дорожного движения:

-проведен городской конкурс «Безопасное колесо»;

- в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,

«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».

- проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;

-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах;

- проводились в течение учебного года встречи с родителями по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма.

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в соотношении к показателям 2010г.(приложение №1 п.2).

В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2017 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

За 2017 год в рамках **Подпрограммы №3** выполнены следующие основные мероприятия:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на запланированной площади 623,6 тыс.м2.;

- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 34, 04 тыс.м2., в том числе в гравийном исполнении – 30,988 тыс.м2., в асфальто-бетонном исполнении - 3,052 тыс.м2;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено 140 ламп, 131 светильник: в районе ул. Советской Армии-82; пр.Ленинградский-49 заменены на светодиодные марки Диора-180, установлены 31многотарифный эл. счетчик;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожным сетям территориях в объеме 608, 21 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс.м2.

Вне программы, за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 54,4 тыс. цветов.

В целом **Подпрограмма №3** выполнена на 97 %. Экономический эффект от реализации данной Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные **Подпрограммой №3 достигнуты.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2017 год  от 12.03.2018 № 110-37-196-18 |

1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2017 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2017 году достигнуты основные показатели .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21,9 | 14,8 | -7,1 | -48% |  |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог | км | 77,0 | 77,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям | км | 16,89 | 11.4 | -5,49 | -32,5 % |  |
| 4 | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69,9 | 76,5 | +6,6 | +9,4 |  |
|  | Общая площадь дорог | тыс.м2 | 582,6 | 582,6 | 0 | 0 |  |
|  | площадь дорог, отвечающая нормативным требованиям | тыс.м2 | 407,09 | 445,92 | +38,8 | +9,4 |  |

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2017 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2017 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2017г. | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 8 | 2 | -6 | 75 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,2 | 5,14 | -13,06 | 72 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 6,4 | 1,5 | -4,9 | 76,6 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | человек | 20 | 10 | -10 | 50 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 5 | 1 | --4 | 80 |

Сдс=(8/2+18,2/5,14+6,4/1,5+20/10+5/1)=(4+3,54+4,27+2+5)/5=3,76

Таким образом, в 2017 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 72% и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 80 %.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2017 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к отчету о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2017 года № 110-37-196-18 |

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на  2017 год | факт  за 2017год | -/+ | | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма №1«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015-2020 года» | | | | | | | | |
| 1.1 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная улица-улица Советской Армии (от проспекта Мира до улицы Советской, от ул.Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы 31) | | Местный  Бюджет | 8223,0 | 8223,0 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Областной  бюджет | 109249,0 | 109249,0 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.2 | Выполнение работ по  разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы  Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) | | Местный  бюджет | 2917 | 2917 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.3 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению  Положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | | Местный бюджет | 3145,8 | 3145,8 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Итого по Подпрограмме №1, в том числе  - областной бюджет  - местный бюджет | | | | **123534,8**  **109249,0**  **14285,8** | **123534,8**  **109249,0**  **14285,8** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | |  |
| 2 | | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016 - 2020 годах» | | | | | | | |
| п.п.  3.1-3.4 | | Мероприятие № 1 направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения  Мероприятия №3  «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» | Всего, в т.ч.  Областной бюджет  Местный бюджет  Всего, в т.ч  Областной  Бюджет  Местный  бюджет | 12,00  0,00  12,00  931,73  0,00  931,73 | -  0,00  0,00  931,73  0,00  931,73 | -12,00  0,00  -12,00  -0,00  0,00  -0,00 | -100  0,00  -100  0,00  0,00  0,00 | |  |
| Итого по Подпрограмме №2, в том числе    - областной бюджет  - местный бюджет | | | | **943,73**  **0,0**  **943,73** | **931,73**  **0,0**  **931,73** | **-12,00**  **0,00**  **-12,00** | **-1,3%**  **0,00**  **-1,3%** | |  |
| 3. | | Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» | | | | | | | |
| п.п. 1-5,7 | | Мероприятие № 1. «Содержание автомобильных дорог» | Всего, в т.ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 14752,02  918,45  13833,57 | 16391  918,45  15472,55 | +1638,98  0,00  +1638,98 | +11%  0,00  +11% | |  |
| п.8 | | Мероприятие №2  «Содержание освещения улично-дорожной сети» | Всего, в т.ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 7097,74  556,43  6541,31 | 4721  556,43  4164,57 | -2376  0,00  -2376,43 | -33,5%  0,00  -36,4% | |  |
| п.п.  5,9 | | Мероприятие №3  «Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству города» | Всего, в т.ч.  Областной бюджет  Местный | 1288,12  0,00  1288,12 | 1280,03  0,00  1280,03 | -8,09  0,00  -8,09 | -0,6%  0,00  -0,6% | |  |
| Итого по Подпрограмме №3, в том числе    - областной бюджет  - местный бюджет | | | | 23138,00  1475,00  21663,00 | 22392  1475,00  20917 | -746  0,0  -746 | -3,3%  0,0  -3,3% | |  |
| **Итого по Программе , в том числе**    **- областной бюджет**  **- местный бюджет** | | | | **147616,53**  **110724,00**  **36892,53** | **146858,53**  **110724,00**  **36134,53** | **-758**  **0,00**  **-758** | **-0,5%**  **0,00**  **-0,5%** | |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2017 год составляет **147616,53** тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – **146858,53** тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,99

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |
|  |  |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 1,25\*0,99=1,24

значит программа высокоэффективна.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский