Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 28.12.2018 | № | 110-37-1481-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 №110-37-1026-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018       № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  26.10.2015 №110-37-1026-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального  образования «город Саянск» (далее – постановление) (в редакции от 28.04.2016 №110-37-443-16, от 14.11.2016 №110-37-1335-16, от 30.12.2016 №110-37-1674-16, от 07.08.2017 №110-37-816-17, от 29.09.2017 №110-37-961-17, от 29.12.2017 №110-37-1377-17, от 12.10.2018 № 110-37-1060-18,от29.11.2018 №110-37-1305-18, от 29.11.2018 № 110-37-1305-18) (опубликовано в газете  «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш «Официальная  информация», страницы 15-16; от 05.11.2015 №43,вкладыш «Официальная информация», страницы 4-6; от 06.05.2016 №17, вкладыш «Официальная информация», страницы 9-10; от 24.11.2016 №46, вкладыш «Официальная информация», страницы 17-19; от 09.01.2017 №2, вкладыш «Официальная информация», страницы 2- 4; от 10.08.2017 № 31, вкладыш «Официальная информация», страница 15; от 05.10.2017 № 39, вкладыш «Официальная информация», страница 5; от 11.01.2018 № 1, вкладыш «Официальная информация», страницы  6-8; от 18.10.2018  вкладыш «Официальная информация», страницы 4-7; от 13.12.2018 № 49, вкладыш «Официальная информация», страницы 2-5.)  следующие  изменения:

1.1.Строку «Объем  и источники финансирования  муниципальной программы» главы 1 паспорта  программы изложить в  следующей редакции:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2017 - 2021 годы – 1002966,84 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Саянска – 210463,57 тыс. рублей, по годам реализации и подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  | Всего, местный бюджет | 210463,57 |  | 36807,52 |  | 36507,81 |  | 61504,08 |  | 42640,08 |  | 33004,08 |  |
|  | Подпрограмма № 1 | 74143,50 |  | 14285,80 |  | 13500,00 |  | 28839,50 |  | 14041,60 |  | 3476,60 |  |
|  | Подпрограмма № 2 | 8799,53 |  | 943,73 |  | 1537,8 |  | 2706,00 |  | 1806,00 |  | 1806,00 |  |
|  | Подпрограмма № 3 | 127520,54 |  | 21577,99 |  | 21470,01 |  | 29958,58 |  | 26792,48 |  | 27721,48 |  |
|  | в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования – 792503,27 тыс. рублей, по годам реализации подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  | Всего, областной бюджет |  | 792503,27 |  | 110723,88 |  | 140533,99 |  | 308505,20 |  | 186552,40 |  | 46187,80 |
|  | Подпрограмма № 1 |  | 789994,40 |  | 109249,00 |  | 139500,000 |  | 308505,20 |  | 186552,40 |  | 46187,80 |
|  | Подпрограмма № 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Подпрограмма № 3 |  | 2508,87 |  | 1474,88 |  | 1033,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

1.2. В главе 4 «Объемы и источники финансирования» Таблицу №1 изложить  в следующей  редакции:

### «Таблица № 1

| Источник финансирования муниципальной программы |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе: |  |  |  | 1002966,84 | 147 531,40 | 177041,80 | 370009,28 | 229192,48 | 79191,88 |
| Областной бюджет |  |  |  | 792503,27 | 110 723,88 | 140 533,99 | 308 505,20 | 186 552,40 | 46 187,80 |
| Местный бюджет |  |  |  | 210463,57 | 36 807,52 | 36507,81 | 61504,08 | 42640,08 | 33004,08 |
| Комитет по ЖКХ, транспорту и связи; | Всего, в т.ч. |  |  | 88877,85 | 23 996,60 | 21012,80 | 16253,58 | 13807,48 | 13807,48 |
|  | Областной бюджет |  |  | 2508,87 | 1 474,88 | 1033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 86369,07 | 22521,72 | 19978,81 | 16253,58 | 13807,48 | 13807,48 |
| Комитет по архитектуре и градостроит. | Всего, в т.ч. |  |  | 864 137,9 | 123 534,2 | 153 000 | 337 344,7 | 200 594 | 49 664,4 |
|  | Областной бюджет |  |  | 789 994,40 | 109 249,00 | 139 500,00 | 308 505,20 | 186 552,40 | 46 187,80 |
|  | Местный бюджет |  |  | 74 143,50 | 14 285,60 | 13 500,00 | 28 839,50 | 14 041,60 | 3 476,60 |
| Управление Образования | Всего, в т.ч. |  |  | 274,00 | 0,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 274,00 | 0,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба». | Всего, в т.ч. |  |  | 49677,00 | 0,00 | 2989,00 | 16333,00 | 14713,00 | 15642,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 49677,00 | 0,00 | 2989,00 | 16333,00 | 14713,00 | 15642,00 |
| Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме №1, в т.ч. |  |  |  | 864 137,90 | 123 534,80 | 153 000,00 | 337 344,70 | 200 594,00 | 49 664,40 |
| Областной бюджет |  |  |  | 789 994,40 | 109 249,00 | 139 500,00 | 308 505,20 | 186 552,40 | 46 187,80 |
| Местный бюджет |  |  |  | 74 143,50 | 14 285,80 | 13 500,00 | 28 839,50 | 14 041,60 | 3 476,60 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. |  |  | 864 137,90 | 123 534,80 | 153 000,00 | 337 344,70 | 200 594,00 | 49 664,40 |
|  | Областной бюджет |  |  | 789 994,40 | 109 249,00 | 139 500,00 | 308 505,20 | 186 552,40 | 46 187,80 |
|  | Местный бюджет |  |  | 74 143,50 | 14 285,80 | 13 500,00 | 28 839,50 | 14 041,60 | 3 476,60 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме №2, в т.ч. |  |  |  | 8 799,53 | 943,73 | 1 537,80 | 2 706,00 | 1 806,00 | 1 806,00 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  |  | 87799,53 | 943,73 | 1537,80 | 2 706,00 | 1 806,00 | 1 806,00 |
| Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Всего, в т.ч. |  |  | 8 525,53 | 943,73 | 1497,80 | 2 628,00 | 1 728,00 | 1 728,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 8 525,53 | 943,73 | 1497,80 | 2 628,00 | 1 728,00 | 1 728,00 |
| Управление Образования | Всего, в т.ч. |  |  | 274,00 | 0,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 274,00 | 0,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме №3, в т.ч. |  |  | 130029,41 |  | 23 052,87 | 22504,00 | 29958,58 | 26792,48 | 27721,48 |
| Областной бюджет |  |  | 2508,87 |  | 1 474,88 | 1033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 127520,54 |  | 21 577,99 | 21470,01 | 29958,58 | 26792,48 | 27721,48 |
| Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  | Всего, в т.ч. | 80352,41 |  | 23052,87 | 19515,00 | 13625,58 | 12079,48 | 12079,48 |
|  |  | Областной бюджет | 2508,87 |  | 1 474,88 | 1033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 77843,54 |  | 21577,9 | 18481,01 | 13625,58 | 12079,48 | 12079,48 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» |  | Всего, в т.ч. | 49677,00 |  | 0,00 | 2989,00 | 16333,00 | 14713,00 | 15642,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 49677,00 |  | 0,00 | 2989,00 | 16333,00 | 14713,00 | 15642,00 |

1.3. Главу 10  «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

#### И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Глава 10  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сумма затрат на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
|  | #### Задача 1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | Повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодное увеличение публикаций на 10% |  |
| 1.2. | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | Повышение правосознания участников дорожного движения, а также знаний правил дорожного движения. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодное увеличение на 10% |  |
| 1.3 | Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок на основании 19.28 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 12,00 |  | 7,40 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 55,40 |  | Местный бюджет |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи |  |  |
| Итого по разделу 1, в том числе |  | 12,00 |  | 7,40 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 55,40 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 12,00 |  | 7,40 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 55,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Задача 2. Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников | 0,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 160,00 |  | Местный бюджет |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в темное время суток. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват дошкольников и учащихся |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | младших классов 100% |  |
|  | Количество школ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% охват всех школ |  |
| 2.2. | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 21,00 |  | Местный бюджет |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детск. дорожно-транспортн. травтравматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% участие школ |  |
| 2.3. | Городская викторина по правилам дорожного движения | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 21,00 |  | Местный бюджет |  | МКУ «Управление образования |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах |  |
| 2.4. | Городской конкурс «Безопасное колесо» | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 21,00 |  | Местный бюджет |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.5. | Проведение акций «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход», «Вежливый водитель» | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.6. | Областной конкурс «Безопасное колесо» | 00,00 |  | 00,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 51,00 |  | Местный бюджет |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.7. | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.8. | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| 2.9. | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Средства массовой информации |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| Итого по разделу 2, в том числе |  | 0,00 |  | 40,00 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 00,0 |  | 40,00 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Снижение тяжести последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами. | 508,23 | 527,00 |  | 540,00 |  | 540,00 |  | 540,00 |  | 2655,23 |  | Местный бюджет |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети. |  |
|  | Количество установленных знаков | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 150 |  |  |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | 100% реагирование на изменения в дорожной обстановке |  |
| 3.2. | Обновление существующей дорожной разметки | 423,50 | 963,40 |  | 1176,00 |  | 1176,00 |  | 1176,00 |  | 4914,90 |  | Местный бюджет |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 3.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) |  |  |  | 900,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 900,00 |  | Местный бюджет |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе | 931,73 | 1490,40 |  | 2616,00 |  | 1716,00 |  | 1716,00 |  | 8470,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 931,73 | 1490,40 |  | 2616,00 |  | 1716,00 |  | 1716,00 |  | 8470,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе | 943,73 | 1537,80 |  | 2706,00 |  | 1806,00 |  | 1806,00 |  | 8799,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 943,70 | 1537,80 |  | 2706,00 |  | 1806,00 |  | 1806,00 |  | 8799,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.4. Главу 13 «Финансовое обеспечение  мероприятий  подпрограммы №3» изложить в следующей редакции:

#### Глава 13.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №3

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Участник мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 9179,65 | 6648,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15827,81 |
|  |  |  | местный бюджет | 9179,65 | 6648,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15827,81 |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 2644,96 | 3024,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669,43 |
|  |  |  | местный бюджет | 2644,96 | 3024,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669,43 |
| 2.3 | Прочистка ливневой канализации | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 2982,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 994,00 | 994,00 | 2982,00 |
| 3. | Окраска раствором извести обстановки и элементов обустройства автомобильных дорог | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 0,00 | 112,80 | 594,30 | 594,30 | 594,30 | 1895,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 112,80 | 594,30 | 594,30 | 594,30 | 1895,70 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 2550,40 | 3173,66 | 1250,00 | 2370,00 | 2370,00 | 9163,66 |
|  |  |  | местный бюджет | 1631,95 | 2203,67 | 1250,00 | 2370,00 | 2370,00 | 7275,22 |
|  |  |  | областной бюджет | 918,45 | 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,44 |
| 5. | Обнаружение, предупреждение, локализация и ликвидация возгораний при помощи спецтехники и спецсредств | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 0,00 | 0,00 | 624,08 | 624,08 | 624,08 | 1872,24 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 624,08 | 624,08 | 624,08 | 1872,24 |
| 6. | Обслуживание светофоров | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 292,00 | 690,67 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 3610,67 |
|  |  |  | местный бюджет | 292,00 | 690,67 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 3610,67 |
| 7. | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 7097,74 | 4285,00 | 3935,00 | 3935,00 | 3935,00 | 22765,89 |
|  |  |  | местный бюджет | 6541,31 | 4221,00 | 3935,00 | 3935,00 | 3935,00 | 22209,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 556,43 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,43 |
| 8. | Обеспечение работоспособности электрических сетей | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 673,20 | 738,15 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 3691,35 |
|  |  |  | местный бюджет | 673,20 | 738,15 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 3691,35 |
| 8.1 | Устройство автономного освещения подъезд к г. Саянску №1 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 384,04 |  |  |  |  | 384,40 |
|  |  |  | местный бюджет | 38,40 |  |  |  |  | 38,40 |
|  |  |  | областной бюджет | 345,64 |  |  |  |  | 345,64 |
| 8.2 | Замена светильников проспект Ленинградский | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 72,80 |  |  |  |  | 72,80 |
|  |  |  | местный бюджет | 7,28 |  |  |  |  | 7,28 |
|  |  |  | областной бюджет | 65,52 |  |  |  |  | 65,52 |
|  | Замена светильников проспект Ленинградский | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего |  | 66,00 |  |  |  | 66,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 64,00 |  |  |  | 64,00 |
| 8.3 | Замена приборов учета электроэнергии уличного освещения | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 161,42 |  |  |  |  | 161,42 |
|  |  |  | местный бюджет | 16,14 |  |  |  |  | 16,14 |
|  |  |  | Областной бюджет | 145,28 |  |  |  |  | 145,28 |
| 8.4 | Оплата электрической энергии | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 5806,29 | 3480,85 | 3175,00 | 3175,00 | 3175,00 | 18456,29 |
|  |  |  | местный бюджет | 5806,29 | 3480,85 | 3175,00 | 3175,00 | 3175,00 | 18456,29 |
| 9. | Озеленение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 1288,12 | 1580,30 | 5352,20 | 2686,10 | 2686,10 | 13592,82 |
|  |  |  | местный бюджет | 1288,12 | 1580,30 | 5352,20 | 2686,10 | 2686,10 | 13592,82 |
| 9.1 | Озеленение газонов по ул. Советской Армии | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 0,00 | 0,00 | 2666,10 | 0,00 | 0,00 | 2666,10 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2666,10 | 0,00 | 0,00 | 2666,10 |
| 9.2 | Скашивание травы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 562,15 | 799,20 | 1286,10 | 1286,10 | 1286,10 | 5219,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 562,15 | 799,20 | 1286,10 | 1286,10 | 1286,10 | 5219,70 |
| 9.3 | Уход за цветочными клумбами | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 725,97 | 781,10 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 5707,10 |
|  |  |  | местный бюджет | 725,97 | 781,10 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 5707,10 |
| 9.4 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Саянская дорожная служба» | муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | местный бюджет | 0,00 | 2989,00 | 16333,00 | 14713,00 | 15642,00 | 49677,00 |
| 9.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство. проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальной собственности | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйств.транспорту и связи | местн. бюджет областной бюджет |  | 243,00 |  |  |  | 243,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 23052,87 | 22504,00 | 29958,58 | 26792,48 | 27721,48 | 130029,41 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 21577,99 | 21470,01 | 29958,58 | 26792,48 | 27721,48 | 127520,54 |
| областной бюджет |  |  |  | 1474,88 | 1033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2508,87 |

2. Опубликовать настоящее постановление    в газете  «Саянские зори» и разместить   на официальном  сайте администрации городского  округа  муниципального образования  «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления  возложить на заместителя  мэра городского округа по  вопросам  жизнеобеспечения города-председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                        А.В. Ермаков

#### Смолянинова М.В.

#### тел. 5-26-77