**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 05.03.2019 | № | 110-37-264-19 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ | Об Отчете о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2018 год | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 (в редакции от 11.05.2016 № 110-37-501-16, от 21.06.2016 № 110-37-712-16, от 29.09.2016 № 110-37-1180-16, от 22.11.2016 № 110-37-1355-16, от 28.12.2016 № 110-37-1643-16, от 18.05.2017 № 110-37-537-17, от 02.10.2017 № 110-37-974-17, 29.12.2017 № 110-37-1379-17, 02.10.2018 № 110-37-1009-18, от 28.12.2018 № 110-37-1482-18), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 19.11.2015 № 45 (3857) (вкладыш официальной информации стр. 16-20), выпуск от 19.05.2016 № 19 (3882) (вкладыш официальной информации стр. 23-24), выпуск от 26.05.2016 № 20 (3883) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 30.06.2016 №25 (3888) (вкладыш официальной информации стр.20), выпуск от 13.10.2016 №40 (3903) (вкладыш официальной информации стр. 16-18), выпуск от 08.12.2016 № 48 (3911) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 12.01.2017 № 1 (3915) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 25.05.2017 № 20 (3934) (вкладыш официальной информации стр. 12), выпуск от 12.10.20 № 39 (3953) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 18.01.2018 № 2 (3967) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 11.10.2018 № 40 (4005) (вкладыш официальной информации стр. 1-5), выпуск от 11.01.2019 № 1 (4017) (вкладыш официальной информации стр. 26-28), выпуск от 17.01.2019 № 2 (4018) (вкладыш официальной информации стр. 28), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. МалиноваМ.А.

Тел. 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от \_05.03.2019\_\_ № \_110-37-264-19\_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» за 2018 год**

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов, улучшения экологической ситуации на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», а также обеспечения устойчивого территориального развития, была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

2. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Саянск» за счет совершенствования системы санитарной очистки города.

3. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

4. Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем отлова, безнадзорных собак и кошек.

5. Повышение уровня экологического образования населения городского округа муниципального образования «город Саянск».

6. Обеспечение устойчивого территориального развития городского округа муниципального образования «город Саянск»;

7. Создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городского среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 58 969,99 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 32 963,32 тыс.рублей, из областного бюджета 15 115,4 тыс.рублей, из других источников 10 891,27 рублей. Фактическое исполнение составило 58 225,77 тыс.рублей или 97%.

В 2018 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.10.2018 № 110-37-1009-18 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», в связи с приведением Программы в соответствие с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, в связи с корректировкой объемов финансирования запланированных к реализации в 2018 году мероприятий и их количества;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2018 № 110-37-1482-18 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой объемов финансирования на конец 2018 года.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»;

- подпрограмма № 2 «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск».

Подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 1).

Целью Подпрограммы № 1 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «город Саянск», а также сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования и сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

На реализацию Подпрограммы № 1 в 2018 году было предусмотрено 10 796,27 тыс.рублей из внебюджетных источников. Фактическое исполнение составило 10 796,27 тыс.рублей или 100%.

В рамках реализации требований части 1 статьи 24 Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. В 2014 году (пятый год исполнения программы) снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды составило 16% от объема, фактически потребленного в 2009 году. На 2016-2020 годы Подпрограммой № 1 не установлены нормы снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и воды. Сбор и анализ потребленных муниципальными учреждениями (здание администрации, учреждения образования и культуры, учреждения МОУДОД «ДЮСШ» и МФСУ ЦФП «Мегаполис-спорт») энергоресурсов и воды проводится в целях их рационального потребления, а также для принятия информации к сведению, разработке и принятия мер по экономному использованию энергоресурсов и воды.

Расчет соотношения потребленных муниципальными учреждениями энергоресурсов и воды ведется к году предшествующему отчетному году, то есть к 2017 году.

Объемы потребления в 2017 году: тепловой энергии – 29114 Гкал; горячей воды – 31179 м³; холодной воды – 64299 м³, электроэнергии – 2195188 кВт/час.

Объемы потребления в 2018 году: тепловой энергии –30725 Гкал; горячей воды – 30575 м³; холодной воды – 69220 м³, электроэнергии – 2365326 кВт/час.

Уменьшение объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2017 году по отношению к 2016 году составило: по горячей воде на 2% (на 604 м³). Произошло увеличение потребления тепловой энергии на 5,5% (на 1611Гкал), холодной воды на 7,6% (на 4921 м³), электроэнергии на 7,7% (170138 кВт/час).

Увеличение потребления тепловой энергии связано с началом подачи тепла в детские сады и школы города с 10.09.2018 года, а также в связи с вводом в эксплуатацию после капитального ремонта Гимназии им. В.А. Надькина и вводом в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Увеличение потребления холодной воды и электроэнергии также связано с вводом в эксплуатацию после капитального ремонта Гимназии им. В.А. Надькина и вводом в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительного комплекса.

На постоянной основе производится оперативное наблюдение за объемами потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов, учет и анализ потребления общего объема ресурсов. Предпринимаются меры по экономии энергоресурсов и их бережливому использованию в бюджетных учреждениях - проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов. По выявленным замечаниям муниципальным учреждениям указывается на их устранение, а также выдаются рекомендации для экономного потребления коммунальных ресурсов. В целом по муниципальным учреждениям города Саянска, наблюдается положительная динамика экономии энергетических ресурсов и воды в 2018 году.

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий). В 2018 году исполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в программе участвуют муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (далее – МУП «СТЭП») и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис» (далее – МУП «Водоканал-Сервис»).

Затраты в рамках Подпрограммы №1 по МУП «СТЭП» составили – 5738,5 тыс. рублей, по МУП «Водоканал-Сервис» - 5049,77 тыс. рублей.

В 2017 году потребление электроэнергии системы освещения улично-дорожной сети города составило 1 005 285 кВт-ч, в 2018 году составило 940944 кВт-ч. Снижение потребления электроэнергии составило 64341кВт-ч (снижение на 6,8%). Снижениепотребления электроэнергии связано с увеличением доли светодиодных светильников в общем количестве светильников, которое составило 51%.

На конец 2018 года по городу доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета холодной воды и общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в том числе учета горячей воды) и электрической энергии составила - 100%. А также по муниципальному образованию в многоквартирных домах обеспечена установка индивидуальных приборов учета холодной в 91% и горячей воды в 90% квартир, что также является причиной экономии холодной и горячей воды.

Обучение сотрудников по программам, связанным с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 2018 году не проводилось.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году выполнялись также другие мероприятия в целях энергосбережения:

- ежемесячно проводится сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов, а также систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

- повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах экономного использования энергетических ресурсов;

- установка средств наглядной агитации по энергосбережению (стендов, плакатов);

- опубликование информационных материалов в газете «Саянские зори», а также размещение информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа.

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2018 год приведен в Таблице № 3, согласно которому все запланированные мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1, достигнутых за 2018 год приведен в таблице № 1.

На 2019 год планируется дальнейшая реализация следующих мероприятий Подпрограммы № 1:

- замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери;

- замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы;

- ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, электропитания и переключения;

- замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации;

- капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов объектов систем централизованного водоснабжения и водоотведения;

- капитальный ремонт и замена технологического оборудования насосных станций централизованного водоснабжения и водоотведения;

- капитальный ремонт отдельных участков сетей водоснабжения и водоотведения с заменой трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

показателей результативности Подпрограммы № 1, достигнутыхза 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Значение показателя | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| 2018 план | 2018 факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/чел. | 57 | 57,3 | -0,3 | -0,5 | Произошло увеличение потребления электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,26 | 0,24 | 0,02 | +8,3 | В течение года учреждениями контролировался расход тепловой энергии, применялись меры чтобы не было увеличенного потребления тепловой энергии |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,84 | 0,74 | 0,1 | +13,5 | В течение года учреждениями контролировался расход горячей воды, применялись меры чтобы не было увеличенного потребления горячей воды |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую - с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 52 | 41,5 | 10,5 | +25,3 | Произошло снижение потребления электрической энергии в МКД |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,28 | 0,29 | -0,01 | -3,4 | Увеличение потребления в связи с более ранним началом отопительного периода (на 6 дней) и более холодной зимой (на 20С) |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 35 | 33,96 | 1,04 | +3,06 | Доля квартир с ИПУ холодной воды достигла 91%, в связи с чем жители более экономно расходуют хол. воду |
| 11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 20 | 19,42 | 0,58 | +3 | Произошло снижение потребления горячей воды в МКД |
| 12 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 98 | 100 | -2 | -2 | Увеличение потребления электрической энергии в связи с проведением капитального ремонта в МКД |
| 13 | Доля объема потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 14 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 15 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 16 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 97,5 | 94 | 3,5 | +3,7 | Увеличение потребления электроэнергии на общедомовые нужды |
| 17 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 87 | 91 | -4 | -4,4 | Доля квартир с ИПУ холодной воды достигла 91% |
| 18 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 87 | 90 | -3 | -3,3 | Доля квартир с ИПУ горячей воды достигла 90% |
| 19 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 20 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении бюджетных учреждений | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма № 2«Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 2).

Цели Подпрограммы № 2:

1. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Саянск» за счёт совершенствования системы санитарной очистки города.

2. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

3. Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем отлова безнадзорных собак и кошек.

4. Повышение уровня экологического образования населения городского округа.

На реализацию Подпрограммы № 2 было предусмотрено 985,30 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 530,30 тыс.рублей, из областного бюджета 360,00 тыс.рублей, из других источников 95,00 рублей. Фактическое исполнение составило 985,30 тыс.рублей или 100%.

В рамках Подпрограмма № 2 в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории города из средств областного бюджета на сумму 360,0 тыс.рублей. Данное мероприятие помогает гуманно решить вопросы безнадзорности животных в части стерилизации и подконтрольного размножения животных и помещения их в приюты с длительной передержкой. Всего в течение 2018 года было отловлено 144 животных, что по сравнению с 2017 годом меньше на 23 в связи с уменьшением областного финансирования.

Немалую помощь в решении проблем с безнадзорностью животных оказывает волонтёрское движение «Лучик надежды», существующее с 2015 года. Активисты движения занимаются лечением, стерилизацией и пристроем в добрые руки бездомных животных. Так, за 2018 год силами волонтёров было простерилизовано 10 собак и 30 кошек, пристроено порядка 150 бездомных животных.

- организован и проведён смотр-конкурс на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий города Саянска на общую сумму 95 тыс. рублей. Ежегодное увеличение участников данного смотра-конкурса (2018 год - 40 заявок, 2017 год - 31, 2016 год -29) позволяет констатировать, что жители Саянска заинтересованы в повышении искусственно созданных факторов комфортности природных условий и качестве окружающей среды;

- ликвидация несанкционированных мест захламления и стихийно образованных навалов и свалок (гаражные кооперативы, территории города, прилегающие территории к торговым объектам и объектам общественного питания и бытового обслуживания).

Так, в период с весны по осень 2018 года было обследовано 210 объектов на предмет соблюдения Правил благоустройства в части соблюдения подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 (захламление территории бытовым и строительным мусором), подпунктов 4.5.5 и 4.5.6 пункта 4.5 раздела 4 (наличие и содержание в чистоте и порядке уличного коммунального бытового оборудования), подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 (охрана исодержаниезеленых насаждений), подпункта 4.4.5 пункта 4.4 раздела 4 (требования к ограждениям). По итогам обследования было подготовлено и направлено 60 предписаний в рамках выявленных нарушений, процент исполнения составил около 90.

В рамках соблюдения подпунктов 8.2.15 и 8.2.16 пункта 8.1 раздела 8 (скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега) собственникам/ арендаторам объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания были направлены 29 уведомлений, в рамках соблюдения подпунктов 8.2.7 и 8.2.18 пункта 8.2 раздела 8 (уборка и складирование снега) – 23 уведомления. Направлено 1 предписание в части нарушения подпунктов 8.2.7 (абз.1,5), 8.2.18 пункта 8.2 раздела 8 (складирование снега в неположенном месте).

К административной ответственности привлечено 4 собственника торгового объекта.

- в рамках информирования жителей о соблюдении требований охраны окружающей среды было установлено 5 щитов по недопущению захламления территорий города в рамках реализации всероссийской детской экологической акции-эстафете «Мы можем сами» и щит - о запрете мойки транспортных средств в водоёмах;

- санитарная очистка городских территорий регулярно проводится в ходе организуемых администрацией города месячников, а также субботников. Проведён городской ежегодный субботник по санитарной очистке территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» в рамках Всероссийского экологического субботника. Участие приняли более 3700 человек, было задействовано 25 единиц грузовой техники, вывезено 1146 м3 мусора. Проведены субботники по подготовке клумб, высадке и прополке цветов.

Организованы и проведены «Чистые игры» в формате квест-игры в рамках повышения культуры обращения с отходами и пропаганды [раздельного сбора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0) и [переработки отходов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2). В игре приняло участие 9 пеших и 4 автомобильных команд по три человека в каждой.

Саянск принял эстафету от Свирска в рамках проведения всероссийской детской экологической акции «Мы можем сами», в которой приняло участие более 400 детей и студентов из 10 образовательных учреждений, очищено порядка 11 территорий города, вывезено около 6 тонн мусора.Эстафета была передана в Усть-Илимск, Новороссийск и Анапу.

Около 10 лет по программе «Молодежь города Саянска» на базе дома детского творчества «Созвездие» в летний период организуется работа экологического отряда, который задействован на работах по санитарной очистке парковых и лесопарковых зон города. В 2018 году дополнительно был организован молодёжный трудовой отряд, цель которого экологическая привлекательность города.

На территории муниципального образования раздельный сбор отходов (картон, макулатура, пластиковая тара) осуществляется компанией «ЭкоСиб» (ИП Смирнова). Всего за отчётный период было собрано и отправлено на переработку более 200 тонн бумаги, 3,5 тонн пвд и стрейч пленки, 1,5 тонн полиэтиленовых бутылок.

Пятый год подряд в городе проходит экологический конкурс «Эко-велосипед», объявленный экологической группой некоммерческого партнерства «Саянцы.ру» при поддержке компании «ЭкоСиб».

- на средства Саянского благотворительного фонда местного сообщества в рамках реализации гранта «Подари дерево городу» осенью 2018 года было приобретено и высажено около 250 саженцев деревьев (сирень, рябина, пузыреплодник калинолистный) во дворах микрорайонов города и в сквере «Зелёный» на общую сумму 70,0 тыс. рублей. Ранее данные мероприятия не были предусмотрены Подпрограммой № 2.

В 2018 году было откорректировано финансирование следующих мероприятий:

1. Общий объем финансирования мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) на 2018 год составил 441,0 тыс. рублей.

2. Общий объем финансированиямероприятий по оказанию услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации г. Саянск. Полигон твёрдых бытовых отходов» в сумме 2508,0 тыс. рублейперенесён с 2018 на 2019 год.

3. Увеличен объем финансирования в рамках реализации мероприятий по проведению ежегодных экологических субботников на 7,8 тыс. рублей, что составило 17,8 тыс. рублей на 2018 год. В 2017 году данные мероприятия не финансировались.

4. Уменьшен объем финансирования в рамках мероприятий по изготовлению информационных щитов с 10,0 до 1,2 тыс. рублей.

5. Администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» проведены работы по отсыпке склонов оврагов золошлаковой смесью (ЗШС) Ново-Зиминской ТЭЦ в гаражных кооперативах на основании договора по поставкам ЗШС с АО «Иркутскзолопродукт» на сумму 0,3 тыс. рублей. В связи с этим произошло уменьшение объёма финансирования с 30,0 до 0,3 тыс. рублей.

В 2018 году из средств местного бюджета не было запланировано финансирование мероприятий в рамках проведения мероприятий по экологическому воспитанию населения (изготовление информационного материала, проведение дней защиты от экологической опасности и т.п.), однако работа в данном направлении проводилась.

Так, ежегодно в рамках исполнения распоряжения Правительства Иркутской области от 27.03.2012 № 91-рп «О ежегодном проведении на территории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности».

Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.03.2018 № 110-37-235-18 был утверждён план основных мероприятий по проведению в 2018 году Дней защиты от экологической опасности. С апреля по сентябрь было организовано и проведено более 200 мероприятий (конкурсов, акций, флэшмобов, выставок, концертов, классных часов, уроков, конференций, спортивных праздников, турслетов, игр и т.п.) согласно календарю экологических дат, в которых приняли участие воспитанники всех образовательных учреждений, учреждений культуры; работники предприятий и организаций города, представители социально ориентированные некоммерческие организации, СМИ.

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 2 приведен в Таблице № 2.

Анализ объема финансирования Подпрограммы № 2 за 2018 год приведен в Таблице № 3, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

|  |
| --- |
|  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности Подпрограммы № 2, достигнутыхза2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателярезультативности | Ед.изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на2018 год |  факт за2018год  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | (м²) | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок  | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество установленных информационных щитов | ед. | 2 | 6 | +4 | 200 | В связи с проведением всероссийской детской экологической акции «Мы можем сами» возникла необходимость установки информационных щитов |

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма № 3).

Целью Подпрограммы № 3 является:

- обеспечение устойчивого территориального развития городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городского среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

На реализацию Подпрограммы № 3 в 2018 году было предусмотрено 47 188,42 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 32 433,02 тыс.рублей, из областного бюджета 14 755,40 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 46 444,20тыс.рублей или 97%.

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 3 за 2018 год приведен в Таблице № 3.

На 2019 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск»;

- строительство городского кладбища;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск»;

- разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск»;

- разработка концепции по благоустройству и архитектурного облика парка «Микки».

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа«Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» является эффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

|  |
| --- |
|  Таблица № 3АНАЛИЗ объема финансирования муниципальной программы за 2018 год |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1 «****Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»**  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |
| 1. | Модернизация и ремонт систем освещения в зданиях, строениях, сооружениях (установка светодиодных светильников) в здании ДСЦ, бассейне «Золотая рыбка» | Другие источники | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения** |
| 2. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Другие источники | 73,00 | 73,00 | 0 | 0 |  |
| 3. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | Другие источники | 5654,00 | 5654,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Замена люминесцентных ламп ЛБ-20 на светодиодные лампы в АБК-1 МУП СТЭП | Другие источники | 11,50 | 11,50 | 0 | 0 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения** |
| 5. | Ремонт системы электроснабжения | Другие источники | 61,85 | 61,85 | 0 | 0 |  |
| 6. | Замена водопроводных вводов в жилые дома на территории города Саянска с применением полимерных труб | Другие источники | 42,55 | 42,55 | 0 | 0 |  |
| 7. | Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб 110х6,6мм | Другие источники | 160,87 | 160,87 | 0 | 0 |  |
| 8. | Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб 160х9,5мм | Другие источники | 58,18 | 58,18 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения | Другие источники | 109,77 | 109,77 | 0 | 0 |  |
| 10. | Ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, электропитания и переключения | Другие источники | 21,62 | 21,62 | 0 | 0 |  |
| 11. | Замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации | Другие источники | 83,47 | 83,47 | 0 | 0 |  |
| 12. | Приобретение и установка насоса СД-160/45 на КНС-123 | Другие источники | 52,00 | 52,00 | 0 | 0 |  |
| 13. | Ремонт и утепление строительных элементов зданий КНС, систем вентиляции и проемов | Другие источники | 696,07 | 696,07 | 0 | 0 |  |
| 14. | Приобретение и установка насосов ЭЦВ 10-120-20, ЭЦВ 12-210-25 | Другие источники | 266,29 | 266,29 | 0 | 0 |  |
| 15. | Замена участка трубы на напорном канализационном коллекторе по проспекту Ленинградский | Другие источники | 80,80 | 80,80 | 0 | 0 |  |
| 16. | Капитальный ремонт водовода по ул.Ленина | Другие источники | 3416,30 | 3416,30 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 10796,27 | 10796,27 | 0 | 0 |   |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| другие источники | 10796,27 | 10796,27 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «****Санитарная очистка** **территории муниципального образования «город Саянск»**  |
| 1.  | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | Областной бюджет | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора на территории муниципального образования «город Саянск». Рекультивация нарушенных земель | Местный бюджет  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Изготовление информационных щитов  | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |  |
| 4. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджетДругие источники | 70,025,0 | 70,025,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджет | 17,8 | 17,8 | 0 | 0 |  |
| 6. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Местный бюджет | 441,0 | 441,0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Проведение мероприятий в рамках озеленения территории муниципального образования «город Саянск» (содержание, воспроизводство зеленых насаждений, газонов, цветников, санитарная обрезка, компенсационные посадки) | Местный бюджетДругие источники | 0,070,0 | 0,070,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 985,30 | 985,30 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 360,00 | 360,00 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 530,30 | 530,30 | 0 | 0 |  |
| другие источники | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «****Обеспечение реализации** **градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»** |
| 1. | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 996,24 | 996,24 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Областной бюджетМестный бюджет | 10585,031176,11 | 10585,031176,11 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 5479,68 | 5479,68 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и парковки для автотранспорта на ул.Молодежная в районе МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко», мкр.Олимпийский | Областной бюджетМестный бюджет | 1028,8231,82 | 1028,8231,82 | 0 | 0 |  |
| 6. | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки мкр.Строителей от МКД № 8 по ул.Гришкевича до МКД № 17 | Областной бюджетМестный бюджет | 206,116,37 | 206,116,37 | 0 | 0 |  |
| 7. | Выполнение работ по устройству освещения участка ул.Комсомольской вдоль МКД № 8 мкр.Центральный | Областной бюджетМестный бюджет | 157,114,86 | 157,114,86 | 0 | 0 |  |
| 8. | Выполнение работ по устройству освещения от МКД № 35/1,2,3 к ул.Дворовкинамкр.Мирный | Областной бюджетМестный бюджет | 109,023,37 | 109,023,37 | 0 | 0 |  |
| 9. | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки от ул.Ленина до МКД № 1 мкр.Строителей | Областной бюджетМестный бюджет | 287,708,90 | 287,708,90 | 0 | 0 |  |
| 10. | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Областной бюджетМестный бюджет | 916,3328,34 | 916,3328,34 | 0 | 0 |  |
| 11. | Приобретение 8 игровых площадок | Областной бюджетМестный бюджет | 1268,2839,23 | 1268,2839,23 | 0 | 0 |  |
| 12. | Осуществление технологического присоединения к объектам капитального строительства муниципальной собственности | Местный бюджет | 92,88 | 92,88 | 0 | 0 |  |
| 13. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | ВсегоМестный бюджетОбластной бюджет | 8542,228515,2227,00 | 8304,008277,0027,00 | -238,22-238,22 | 0,970,97 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | Всего Местный бюджетОбластной бюджет | 15970,0015800,00170,00 | 15464,0015294,00170,00 | -506,00-506,00 | 0,970,97 |  |
| 15. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
| 16. | Разработка концепции по благоустройству и архитектурного облика парка «Микки» | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 47188,42 | 46444,20 | -744,22 | 0,97 |  |
| областной бюджет  | 14755,40 | 14755,40 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 32433,02 | 31688,80 | -744,22 | 0,97 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе, в том числе:  | 58969,99 | 58225,77 | -744,22 | 0,97 |  |
| областной бюджет  | 15115,40 | 15115,40 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 32963,32 | 32219,10 | -744,22 | 0,97 |  |
| другие источники | 10891,27 | 10891,27 | 0 | 0 |  |

Мэргородского округа муниципального

Образования«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421