Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.03.2019 | № | 110-37-265-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Об Отчете о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» за 2018 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, от 26.09.2016 № 110-37-1140-16, от 06.03.2017 № 110-37-167-17, от 22.09.2017 № 110-37-939-17, от 25.09.2018 № 110-37-983-18, от 16.11.2018 № 110-37-1244-18), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 16.06.2016 № 23 (3886) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.08.2016 №30 (3893) (вкладыш официальной информации стр. 23), выпуск от 06.09.2016 №39 (3902) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.03.2017 №10 (3924) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 28.09.2017 №38 (3952) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.09.2018 №38 (4003) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 04.10.2018 №39 (4004) (вкладыш официальной информации стр. 4-5), выпуск от 29.11.2018 №47 (4012) (вкладыш официальной информации стр. 1,2)  за 2018 год принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

исп. Малинова М.А.

тел. (8 395 53) 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от _05.03.2019___ № _110-37-265-19__

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

за 2018 год

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2018 году составил 22 758,50 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 682,7 тыс.рублей, из областного бюджета 22 075,8 тыс.рублей.

Целью Программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2018 году в рамках Программы выполнен в два этапа капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске на  общую сумму – 22 758, 5 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 22 075,80 тыс. рублей;

- местный бюджет – 682,70 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 2, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

- уменьшение доли протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения до 63% к показателям 2016г – 98%;

- уменьшение доли протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения до 70% к показателям 2016г – 79%. Хотя в связи с тем, что в 2018 году на баланс МУП «Водоканал-Сервис» переданы ветхие сети со 100%-м износом, плановый показатель 53% на 2018 год был фактически увеличен до 70%.

- произошло увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения до 104 шт. от планового показателя на 2018 год – 71 шт., в связи с авариями на отдельном объекте – магистральном водоводе от насосной станции 4 подъема до насосной станции 5 подъема, п. Мостовик;

- уменьшилось количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения до 3 шт. к показателям 2016 г – 5 шт.

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2018 год приведен в Таблице № 3, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

В 2018 году Программа корректировалась два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.09.2018 № 110-37-983-18 «О внесении изменений в постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 02.06.2016 № 110-37-624-16 «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с приведением Программы в соответствие с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, в связи с корректировкой объемов финансирования запланированных к реализации в 2018 году мероприятий и их количества;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.11.2018 № 110-37-1244-18 «О внесении изменений в постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 02.06.2016 № 110-37-624-16 «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой объемов финансирования запланированных к реализации в 2018 году мероприятий по результатам электронного аукциона.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» является эффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

На 2019 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей водопровода индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск»;

- строительство сетей водопровода индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск».

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя результативности | Ед. изм | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 98 | 84 | 75 | 73 | 71 | 71 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 79 | 75 | 53 | 54 | 58 | 60 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 50 | 73 | 71 | 70 | 67 | 67 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Таблица № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2018 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 75 | 63 | -12 | -15,6 | Проведен капитальный ремонт: - водовода по пр. Ленинградскому; - водовода по ул. Ленина (вне планово) |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 53 | 70 | +17 | +30,6 | В 2018 году на баланс предприятия переданы ветхие сети со 100%-м износом |
| 3. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 71 | 104 | +33 | +46,2 | Увеличение аварийных ситуаций на отдельном объекте – магистральном водоводе от насосной станции 4 подъема до насосной станции 5 подъема, п. Мостовик. |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 4 | 3 | -1 | -25 |  |

Таблица  № 3

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА __2018 год_

(отчетный период)

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске | Местный бюджет | 1 этап – 393,3 2 этап – 289,4 | 1 этап – 393,3 2 этап – 289,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 этап - 12717,0 2 этап – 9358,8 | 1 этап - 12717,0 2 этап – 9358,8 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 22 758,50 | 22 758,50 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 22 075,8 | 22 075,8 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 682,7 | 682,7 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               О.В. Боровский

# Исп.М.А. Малинова.

# Тел. 5-24-21