**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 07.03.2019 | № | 110-37-267-19 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2018 году | ⎤ |

 В целях подведения итогов реализации в 2018 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 №110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2018 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 №110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 №110-37-1425-18) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3) согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Жукова С.Ю. 5-26-77

 Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 07.03.2019 № 110-37-267-19

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2018 году**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено 40850,5 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 869,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 11536,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 28445,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило - 40850,5 тыс. рублей (при плане 40850,5 тыс. рублей) или 100 %.

Анализ объема финансирования Программы за 2018 год представлен в Приложении №2 к данному отчету.

В 2018 году в Программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.02.2018 №110-37-98-18;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.10.2018 №110-37-1025-18;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2018 №110-37-1425-18.

Основной целью данной Программы на 2018 год являлось обеспечение комплексного развития городской среды и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Саянска.

Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий.

2. Благоустройство общественных территорий.

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2018 год запланировано финансирование в объеме 19922,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 13996,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5510,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 415,1 тыс. рублей.

За 2018 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ (согласно минимальному и дополнительному перечню):

- ремонт дворовых проездов на 16 дворовых территориях;

- устройство тротуаров на 10 дворовых территориях;

- оборудование автомобильных парковок на 15 дворовых территориях;

- устройство пешеходных дорожек на 7 дворовых территориях;

- проведен ремонт входов в подъезды на 4 дворовых территориях;

- установка скамеек на 4 дворовых территориях;

- установка детских площадок на 3 дворовых территориях;

- установка спортивных комплексов и тренажеров на 1 дворовой территории.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 16 дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 167,9 тыс. кв.м;

 - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 11,9%;

- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах на 15%;

- увеличение количества жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий до 100 человек.

На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2018 год запланировано финансирование в объеме 18403,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 12929,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5089,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 383,7 тыс. рублей.

За 2018 год по благоустройству общественных территорий выполнены следующие виды работ:

- устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный;

- устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный;

- устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к стоматологической поликлинике;

- благоустройство улицы Бабаева, от улицы Советской до проспекта Ленинградский с заменой светильников в количестве 14 светильников;

- благоустройство в микрорайоне Строителей по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской Армии и между домами №8 и №9 с заменой светильников в количестве 31 светильник;

- завершено благоустройство парка «Зеленый», установлено ограждение, освещение, стела «Я люблю Саянск»;

- начато благоустройство сквера «Первостроителей», проведены работы по устройству освещения в количестве 54 светильников (дальнейшие работы по благоустройству продолжатся в 2019 году);

- начато благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный, проведены работы по устройству освещения в количестве 14 светильников (дальнейшие работы продолжатся в 2019 году);

- на объектах спорта в микрорайонах Юбилейный, Центральный, Солнечный, Строителей, Олимпийский, Октябрьский установлены воркаут-комплексы, уличные тренажеры и полосы препятствий. На объекте спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 проведено освещение стадиона и спортивной площадки (дальнейшие работы продолжатся в 2019 году);

- установка скамеек и урн на объектах спорта, на пешеходной дорожке вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный, возле стоматологической поликлиники, по улице Гришкевича, в парке «Зеленый» в количестве 29 скамеек и 43 урн.

В результате реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных общественных территорий на 15 общественных территорий;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 12,3 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 7,7%;

 - проведена инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по результатам которой составлены 42 паспорта благоустройства территории.

В 2019 году планируется выполнение таких мероприятий, как: заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) и заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве.

На реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на 2018 год запланировано финансирование в объеме 2525,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1518,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 936,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 70,5 тыс. рублей.

За 2018 год по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) выполнены следующие виды работ:

- приобретен и установлен детский игровой комплекс;

- приобретено и установлено оборудование для скейтпарка.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2018 год представлен в Приложении №1 к данному отчету.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в части запланированных на 2018 год мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «город Саянск»

в 2018 году

от 07.03.2019 № 110-37-267-19

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2018 год

В результате реализации данной Программы в 2018 году достигнуты основные показатели.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателярезультативности | Ед. изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 167,9 | 167,9 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 6 | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 12,3 | 12,3 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) не позднее 2020 года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация | ед. | 42 | 42 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Саянска | чел. | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «город Саянск»

в 2018 году

от 07.03.2019 № 110-37-267-19

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования | Объемфинансирования,тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на2018 год | фактза 2018 год | -/+ |  %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральныйбюджет | 13996,9 | 13996,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областнойбюджет | 5510,0 | 5510,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 415,1 | 415,1 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию**, тыс. рублей | **19922,0** | **19922,0** | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Федеральныйбюджет | 12929,6 | 12929,6 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областнойбюджет | 5089,9 | 5089,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 383,7 | 383,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию,** тыс. рублей | **18403,2** | **18403,2** | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Федеральныйбюджет | 1518,6 | 1518,6 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областнойбюджет | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию,** тыс. рублей | **2525,3** | **2525,3** | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | **40850,5** | **40850,5** | 0,00 | 0,00 |  |
| **федеральный бюджет** | **28445,1** | **28445,1** | 0,00 | 0,00 |  |
| **областной бюджет** | **11536,1** | **11536,1** | 0,00 | 0,00 |  |
| **местный бюджет** | **869,3** | **869,3** | 0,00 | 0,00 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский