**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 26.12.2019 | № | 110-37-1477-19 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» |  |

В целях приведения муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» (далее – муниципальная программа), (в редакции от 11.05.2016 № 110-37-501-16, от 21.06.2016 № 110-37-712-16, от 29.09.2016 № 110-37-1180-16, от 22.11.2016 № 110-37-1355-16, от 28.12.2016 № 110-37-1643-16, от 18.05.2017 № 110-37-537-17, от 02.10.2017 № 110-37-974-17, от 29.12.2017 № 110-37-1379-17, от 02.10.2018 № 110-37-1009-18, от 28.12.2018 № 110-37-1482-18, от 15.04.2019 № 110-37-419-19, от 17.06.2019 № 110-37-656-19, от 24.07.2019 №110-37-830-19, от 24.09.2019 № 110-37-1067-19), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 19.11.2015 № 45 (3857) (вкладыш официальной информации стр. 16-20), выпуск от 19.05.2016 № 19 (3882) (вкладыш официальной информации стр. 23-24), выпуск от 26.05.2016 № 20 (3883) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 30.06.2016 № 25 (3888) (вкладыш официальной информации стр.20), выпуск от 13.10.2016 № 40 (3903) (вкладыш официальной информации стр. 16-18), выпуск от 08.12.2016 № 48 (3911) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 12.01.2017 № 1 (3915) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 25.05.2017 № 20 (3934) (вкладыш официальной информации стр. 12), выпуск от 12.10.2017 № 39 (3953) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 18.01.2018 № 2 (3967) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 11.10.2018 № 40 (4005) (вкладыш официальной информации стр. 1-5, выпуск от 11.01.2019 № 1 (4017) (вкладыш официальной информации стр. 26-28, выпуск от 17.01.2019 № 2 (4018) (вкладыш официальной информации стр. 28), выпуск от 18.04.2019 № 15 (4031) (вкладыш официальной информации стр. 6), выпуск от 25.04.2019 № 16 (4032) (вкладыш официальной информации стр. 1,2), выпуск от 27.06.2019 № 25 (4041) (вкладыш официальной информации стр. 2,3), выпуск от 01.08.2019 № 30 (4046) (вкладыш официальной информации стр. 1-3), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 371152,93 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 41663,57 тыс. руб;  2017 - 39895,04 тыс. руб;  2018 - 58969,99 тыс. руб;  2019 - 74039,54 тыс. руб;  2020 - 121984,79 тыс. руб;  2021 - 34600,00 тыс. руб.  По подпрограммам:  1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» - 75206,38 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 17830,00 тыс. руб;  2017 - 12426,79 тыс. руб;  2018 - 10796,27 тыс. руб;  2019 - 5353,32 тыс. руб;  2020 - 14400,00 тыс. руб;  2021 - 14400,00 тыс. руб.  2) «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» - 5012,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 937,70 тыс. руб;  2017 - 948,30 тыс. руб;  2018 - 985,30 тыс. руб;  2019 - 840,70 тыс. руб;  2020 - 650,00 тыс. руб;  2021 - 650,00 тыс. руб.  3) «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» - 290934,55 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 22895,87 тыс. руб;  2017 - 26519,95 тыс. руб;  2018 - 47188,42 тыс. руб;  2019 - 67845,52 тыс. руб;  2020 - 106934,79 тыс. руб;  2021 - 19550,00 тыс. руб.  2. По источникам финансирования:  - за счет бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» - 156094,60 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 13755,00 тыс. руб;  2017 - 20010,95 тыс. руб;  2018 - 32963,32 тыс. руб;  2019 - 37253,69 тыс. руб;  2020 - 31911,64 тыс. руб;  2021 - 20200,00 тыс. руб.  - за счет областного бюджета 136227,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 9224,57 тыс. руб;  2017 - 4782,30 тыс. руб;  2018 - 15115,40 тыс. руб;  2019 - 31432,53 тыс. руб;  2020 - 75673,15 тыс. руб;  2021 - 0,00 тыс. руб.  - за счет других источников – 78830,38 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 - 18684,00 тыс. руб;  2017 - 15101,79 тыс. руб;  2018 - 10891,27 тыс. руб;  2019 - 5353,32 тыс. руб;  2020 - 14400,00 тыс. руб;  2021 - 14400,00 тыс. руб. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | |  |
| Всего, в том числе: | 371152,93 | 41663,57 | 39895,04 | 58969,99 | 74039,54 | 121984,79 | 34600,00 |
| Местный бюджет | 156094,60 | 13755,00 | 20010,95 | 32963,32 | 37253,69 | 31911,64 | 20200,00 |
| Областной бюджет | 136227,95 | 9224,57 | 4782,30 | 15115,40 | 31432,53 | 75673,15 | 0,00 |
| Другие источники | 78830,38 | 18684,00 | 15101,79 | 10891,27 | 5353,32 | 14400,00 | 14400,00 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 75206,38 | 17830,00 | 12426,79 | 10796,27 | 5353,32 | 14400,00 | 14400,00 |
| Местный бюджет | 254,00 | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 254,00 | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 74698,38 | 17322,00 | 12426,79 | 10796,27 | 5353,32 | 14400,00 | 14400,00 |
| **Подпрограмма «Санитарная очистка территории муниципального образования**  **«город Саянск»** | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 5012,00 | 937,70 | 948,30 | 985,30 | 840,70 | 650,00 | 650,00 |
| Местный бюджет | 3120,80 | 279,00 | 545,80 | 530,30 | 465,70 | 650,00 | 650,00 |
| Областной бюджет | 1741,20 | 603,70 | 402,50 | 360,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 150,00 | 55,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации градостроительной деятельности**  **муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 290934,55 | 22895,87 | 26519,95 | 47188,42 | 67845,52 | 106934,79 | 19550,00 |
| Местный бюджет | 152719,80 | 13222,00 | 19465,15 | 32433,02 | 36787,99 | 31261,64 | 19550,00 |
| Областной бюджет | 134232,75 | 8366,87 | 4379,80 | 14755,40 | 31057,53 | 75673,15 | 0,00 |
| Другие источники | 3982,00 | 1307,00 | 2675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3 Раздел 2 «Система мероприятий подпрограммы» в приложении № 2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 2 «Система мероприятий подпрограммы» приложения № 3 к муниципальной программе изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

#### образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 26.12.2019 № \_110-37-1477-19

2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | областной бюджет | 1741,2 | 603,7 | 402,5 | 360,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора на территории муниципального образования «город Саянск». Рекультивация нарушенных земель | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный бюджет | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Изготовление информационных щитов | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный  бюджет  другие источники | 22,4  10,0 | 0,0  10,0 | 0,0  0,0 | 1,2  0,0 | 1,2  0,0 | 10,0  0,0 | 10,0  0,0 |
| 4 | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный бюджет  другие источники | 385,0  70,0 | 0,0  45,0 | 45,0  0,0 | 70,0  25,0 | 70,0  0,0 | 100,0  0,0 | 100,0  0,0 |
| 5 | Проведение ежегодных экологических субботников | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный бюджет | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения (изготовление информационного материала, проведение дней защиты от экологической опасности и т.п) | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | местный  бюджет | 2136,3 | 0,0 | 500,8 | 441,0 | 394,5 | 400,0 | 400,0 |
| 8 | Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск», | местный  бюджет | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проведение мероприятий в рамках озеленения территории муниципального образования «город Саянск» (содержание, воспроизводство зеленых насаждений, газонов, цветников, санитарная обрезка, компенсационные посадки) | Комитет по архитектуре и градостроительству | местный  бюджет  другие источники | 40,0  70,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  70,0 | 0,0  0,0 | 20,0  0,0 | 20,0  0,0 |
| 10 | Выполнение работ по доработке, сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов», разделы «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС) | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме:  В том числе: |  | местный  бюджет  областной  бюджет  другие источники | 5012,0  3120,8  1741,2  150,0 | 937,7  279,00  603,7  55,0 | 948,3  545,8  402,5  0,0 | 985,3  530,3  360,0  95,0 | 840,7  465,7  375,0  0,0 | 650,0  650,0  0,0  0,0 | 650,0  650,0  0,0  0,0 |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел.52421

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 26.12.2019 № 110-37-1477-19

2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | |
| 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство остановочного пункта (мкр. Центральный, остановка «Хлебозавод») | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство городского кладбища | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 5443,24 | 597,00 | 905,00 | 996,24 | 945,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.3 | Ремонт наружного освещения на остановке общественного транспорта в районе многоквартирного дома № 38 на улице Бабаева | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | областной бюджет | 66,85 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Ремонт пешеходных дорожек по улице Советской (от улицы Ленина до улицы Дворовкина) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обустройство пешеходного перехода через улицу Советская (в районе многоквартирного дома № 41 микрорайона Юбилейный к муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | областной бюджет | 136,93 | 136,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Обустройство пешеходной дорожки с освещением от многоквартирного дома № 24 по улице Дворовкина до многоквартирного дома № 10 микрорайона Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | областной бюджет | 896,24 | 896,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Приобретение и установка 12 детских игровых площадок: д. № 1 мкр. Мирный, д. № 14 мкр. Мирный, д. № 5 мкр. Ленинградский, д. № 8 мкр. Строителей, д. № 6 мкр. Центральный, д. № 11 мкр. Центральный, д. № 15 мкр. Юбилейный, д. № 4 мкр. Юбилейный, д. № 31 и д. № 41 мкр. Юбилейный, д. № 10 мкр. Октябрьский, д. № 10 мкр. Строителей, д. № 34а мкр. Строителей | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | областной бюджет | 1977,85 | 1977,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска (в части строительства электроснабжения) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 14497,33  1659,61 | 0,00 | 0,00 | 10585,03  1176,11 | 3912,30  483,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 20802,20  1094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20802,20  1094,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 22021,59  2721,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22021,59  2721,77 | 0,00 |
| 1.11 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.12 | Приобретение 10 детских игровых площадок | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 1665,90  185,10 | 0,00 | 1665,90  185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Обустройство пешеходной дорожки к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №35 «Радуга» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 111,50  12,40 | 0,00 | 111,50  12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бабаева в районе МКД № 38 мкр. Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 83,70  9,30 | 0,00 | 83,70  9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Обустройство пешеходной дорожки по пр. Ленинградский в районе МКД № 8 мкр. Ленинградский | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 247,50  27,50 | 0,00 | 247,50  27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Гришкевича в районе муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» мкр. Строителей | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 592,00  65,80 | 0,00 | 592,00  65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Обустройство автобусной остановки общественного транспорта с павильоном в районе МКД 1, 2, 3 ул. Промузел | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 196,20  21,80 | 0,00 | 196,20  21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Обустройство автобусных остановок общественного транспорта с посадочной платформой (2 шт.) на автомобильной дороге подъезд к г.Саянску № 1 в районе пункта полигонометрии № 276 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска; | Областной бюджет  Местный бюджет | 652,00  72,50 | 0,00 | 652,00  72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Обустройство пешеходных дорожек к траурному павильону городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 615,50  68,40 | 0,00 | 615,50  68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Приобретение игрового оборудования для детских игровых площадок | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 135,50  15,06 | 0,00 | 135,50  15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа; | Местный бюджет | 3292,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3292,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 5479,68 | 0,00 | 0,00 | 5479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и парковки для автотранспорта на ул.Молодежная в районе МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко», мкр.Олимпийский | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 1028,82  31,82 | 0,00 | 0,00 | 1028,82  31,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки мкр.Строителей от МКД № 8 по ул.Гришкевича до МКД № 17 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 206,11  6,37 | 0,00 | 0,00 | 206,11  6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Выполнение работ по устройству освещения участка ул.Комсомольской вдоль МКД № 8 мкр.Центральный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 157,11  4,86 | 0,00 | 0,00 | 157,11  4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Выполнение работ по устройству освещения от МКД № 35/1,2,3 к ул.Дворовкина мкр.Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 109,02  3,37 | 0,00 | 0,00 | 109,02  3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки от ул.Ленина до МКД № 1 мкр.Строителей | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 287,70  8,90 | 0,00 | 0,00 | 287,70  8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 1801,88  137,79 | 0,00 | 0,00 | 916,33  28,34 | 885,55  109,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | Приобретение 8 игровых площадок | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 1268,28  39,23 | 0,00 | 0,00 | 1268,28  39,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 | Осуществление технологического присоединения к объектам капитального строительства муниципальной собственности | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Местный бюджет | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 92,88 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31 | Строительство полигона ТКО в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 33000,00  1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00  1700,00 | 0,00 |
| 1.32 | Выполнение работ по устройству светодиодного освещения (3 шт.) проезда от ул. Советской до МКД  № 2, мкр. Солнечный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 61,73  7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,73  7,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33 | Выполнение работ по устройству ограждения территории объекта незавершенного строительства дома № 5, мкр. Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 240,75  29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,75  29,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34 | Приобретение 10 детских игровых площадок (мкр. Мирный, 9;  мкр. Мирный, 13;  мкр. Мирный, 38/3;  мкр. Юбилейный, 59;  мкр. Юбилейный, 7,8,9; мкр. Юбилейный, 73,74,75; мкр. Мирный, 7;  мкр. Благовещенский,  мкр. Таежный, мкр. Южный) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 1801,36  222,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1801,36  222,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35 | Приобретение 4 спортивных игровых площадок (воркаут, тренажеры) (мкр. Октябрьский,1; мкр. Мирный, 9,  мкр. Юбилейный, 62,63; мкр. Центральный, 7) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 878,43  108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,43  108,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36 | Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки от ул. Школьной к парку Микки, мкр. Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 441,44  54,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,44  54,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на ул. Молодежная в районе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», мкр. Строителей | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 945,77  116,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,77  116,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 2465,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39 | Приобретение 2 детских игровых площадок (мкр. Юбилейный, 65; мкр. мкр. Юбилейный, 20) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 445,00  55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00  55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40 | Приобретение 2 спортивных игровых площадок (воркаут, тренажеры) (мкр. Юбилейный, 69; мкр. Олимпийский, 7) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 534,00  66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00  66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41 | Реконструкция насосного оборудования ПНС в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 8944,50  1105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8944,50  1105,50 | 0,00 |
| 1.42 | Капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 4805,11  593,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4805,11  593,89 | 0,00 |
| 1.43 | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | Областной бюджет  Местный бюджет | 6901,95  853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6901,95  853,05 | 0,00 |
| 1.44 | Выполнение работ по получению положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Детская школа искусств на 650 мест» по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Солнечный» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.45 | Выполнение работ по получению положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Золотая рыбка», расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Центральный», дом №16» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по пункту 1:  В том числе: | | местный бюджет  областной бюджет | 156753,61  28095,86  128657,75 | 3774,87  597,00  3177,87 | 5682,66  1382,86  4299,80 | 22476,20  7917,80  14558,40 | 40072,52  9123,99  30948,53 | 83697,36  8024,21  75673,15 | 1050,00  1050,00  0,00 |
| 2. | Разработка проектов планировки территории: | |
| 2.1 | Микрорайон 6Б | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Микрорайон 9 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Микрорайон Лесной | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Микрорайон Таежный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 4881,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4881,43 | 0,00 |
|  | ИТОГО по пункту 2: | | местный бюджет | 4881,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4881,43 | 0,00 |
| 3. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 38130,13  2118,00 | 5252,00  1971,00 | 6099,91  80,00 | 8515,22  27,00 | 7595,00  40,00 | 5327,00  0,00 | 5341,00  0,00 |
|  | ИТОГО по пункту 3:  В том числе: | | местный бюджет  областной  бюджет | 40248,13  38130,13  2118,00 | 7223,00  5252,00  1971,00 | 6179,91  6099,91  80,00 | 8542,22  8515,22  27,00 | 7635,00  7595,00  40,00 | 5327,00  5327,00  0,00 | 5341,00  5341,00  0,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет  областной бюджет  другие источники | 80410,00  3457,00  3982,00 | 7371,00  3218,00  1307,00 | 11382,00  0,00  2675,00 | 15800,00  170,00  0,00 | 19769,00  69,00  0,00 | 12979,00  0,00  0,00 | 13109,00  0,00  0,00 |
| 4.1 | Плата за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда | МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 2,48 | 2,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по пункту 4:  В том числе: | | местный бюджет  областной бюджет  другие источники | 87851,48  80412,48  3457,00  3982,00 | 11898,00  7373,00  3218,00  1307,00 | 14057,48  11382,48  0,00  2675,00 | 15970,00  15800,00  170,00  0,00 | 19838,00  19769,00  69,00  0,00 | 12979,00  12979,00  0,00  0,00 | 13109,00  13109,00  0,00  0,00 |
| 5. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | |  | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка Правил землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Разработка концепции по благоустройству и архитектурного облика парка «Микки» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по пункту 5:  В том числе: | | местный бюджет | 1099,90 | 0,00 | 599,90 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Обеспечение полномочий в сфере рекламы | |  | | | | | | | |
| 6.1 | Демонтаж рекламных конструкций | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | ИТОГО по пункту 6:  В том числе: | | местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Всего по подпрограмме:  В том числе: | | | местный бюджет  областной бюджет  другие источники | 290934,55  152719,8  134232,75  3982,00 | 22895,87  13222,00  8366,87  1307,00 | 26519,95  19465,15  4379,80  2675,00 | 47188,42  32433,02  14755,40  0,00 | 67845,52  36787,99  31057,53  0,00 | 106934,79  31261,64  75673,15  0,00 | 19550,00  19550,00  0,00  0,00 |

Мэр городского округа муниципального

#### образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.,тел. 52421