Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 01.02.2021 | № | 110-37-75-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2020 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-20, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2020 год, утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 (в редакции от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, 24.12.2020  № 110-37-1271), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 13-16), выпуск от 27.12.2019 №51 (4067) (вкладыш официальной информации стр. 52), выпуск от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 16.07.2020 №28 (4095) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 22.10.2020 №42 (4109) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 3), принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

исп. Малинова М.А.

тел. (8 395 53) 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 01.02.2021 № 110-37-75-21

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

на 2020-2025 годы»

за 2020 год

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2020 году составил  45 214,0 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 4 973,5 тыс.рублей, из областного бюджета 40 240,5  тыс.рублей.

В 2020 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1.  Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области на  общую сумму – 6 219,5 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 5 535,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 684,1 тыс. рублей.

2. Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске на общую сумму – 4 360,4 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 3 880,7 тыс. рублей;

- местный бюджет – 479,7 тыс. рублей.

3. Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска на общую сумму – 34 634,1 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 30 824,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 809,7 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2020 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2020 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 62 | 62 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 69 | 72 | -3 | -4,2 | Добавились сети со 100% износом, а ремонтные работы в 2020 году не проводились |
| 3. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 100 | 99 | +1 | +1 |  |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2020 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица  № 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА __2020 год_

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Местный бюджет | 684,1 | 684,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5535,4 | 5535,4 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Местный бюджет | 479,7 | 479,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3880,7 | 3880,7 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Местный бюджет | 3809,7 | 3809,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 30824,4 | 30824,4 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 45214,0 | 45214,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 4973,5 | 4973,5 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 40240,5 | 40240,5 | 0 | 0 |  |

В 2020 году Программа корректировалась четыре раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.05.2020 № 110-37-484-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19,  в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2021 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.06.2020 № 110-37-630-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи  с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным к реализации в 2020 г по результатам аукциона, а также  корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2021 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.10.2020 № 110-37-988-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой суммы по мероприятию, запланированному на 2021 год по результатам государственной экспертизы «Строительство сетей водопровода индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск»;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2020 № 110-37-1271-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с переносом срока исполнения муниципального контракта «Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» на 2021 год, а также изменением мероприятий запланированных на 2022-2025 годы.

На 2021 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске;

- капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске;

- строительство сетей водопровода индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока».

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» является эффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               О.В. Боровский

# Исп.М.А. Малинова

# Тел. 5-24-21