Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.08.2021 | № | 110-37-855-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020 -2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденный постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.08.2019 № 110-37-942-19,  в редакции от 15.01.2020 № 110-37-25-20, от 29.04.2020 № 110-37-434-20, от 28.08.2020  № 110-37-802-20, 28.09.2020 № 110-37-916-20, от 05.11.2020 № 110-37-1071-20, 14.04.2021 № 110-37-447-21 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.08.2019 № 34, вкладыш «Официальная информация», страница 4);

опубликовано в газете «Саянские зори» от 30.01.2020 № 4, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 14.05.2020 № 19, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 10.09.2020 № 36, вкладыш «Официальная информация»,    страница 11;   от   01.10.2020  № 39, вкладыш

«Официальная информация»,    страница 3;   от   12.11.2020  № 45, вкладыш

«Официальная информация»,    страница 2-4;   от   22.04.2021  № 15, вкладыш

«Официальная информация»,    страница 3;   от   29.04.2021  № 16, вкладыш

в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                            М.Ф. Данилова

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.08.2021 № 110-37-855-21

«Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:* |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* |  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | СС | 1974 | - | Панельные |  | 5 |  | 5 |  | 5844,5 |  | 0,00 |  |  | 439 339,44 |  |  | 439 339,44 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3* | РР | 1974 | - | Панельные |  | 5 |  | 5 |  | 5775,9 |  | 4568,3 |  |  | 8 837 215,20 |  |  | 8 831 668,20 |  |  | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15* | РР | 1974 | - | Панельные |  | 5 |  | 4 |  | 4966,8 |  | 3370,0 |  |  | 7 186 701,32 |  |  | 7 181 538,32 |  |  | 0,00 | 5 163,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27* | РР | 1977 | - | Комбинированные |  | 5 |  | 10 |  | 10211,4 |  | 8295,6 |  |  | 13 576 180,80 |  |  | 13 570 633,80 |  |  | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д.5 | СС | 1982 | - | Комбинированные |  | 5 |  | 17 |  | 7835,9 |  | 0,00 |  |  | 1 117 393,00 |  |  | 1 117 393,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44** | РР | 1986 | - | Панельные |  | 9 |  | 2 |  | 5400,7 |  | 4127,7 |  |  | 4 296 799,74 |  |  | 4 291 469,74 |  |  | 0,00 | 5 330,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6** | РР | 1989 | - | Блочные |  | 9 |  | 6 |  | 17382,4 |  | 13650,3 |  |  | 21 307 046,35 |  |  | 21 295 952,35 |  |  | 0,00 | 11 094,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9** | РР | 1989 | - | Панельные |  | 9 |  | 2 |  | 5858,8 |  | 4280,8 |  |  | 5 874 390,88 |  |  | 5 867 425,88 |  |  | 0,00 | 6 965,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10** | РР | 1989 | - | Панельные |  | 9 |  | 1 |  | 5748,1 |  | 4362,8 |  |  | 5 009 359,57 |  |  | 5 004 182,57 |  |  | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11** | РР | 1990 | - | Панельные |  | 9 |  | 1 |  | 5789,0 |  | 4367,8 |  |  | 5 348 229,57 |  |  | 5 343 052,57 |  |  | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12. 2020 |
| ИТОГО: |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 74 813,50 |  | 47 023,30 |  |  | 72 992 655,87 |  |  | 72 942 655,87 |  |  | 0,00 | 50 000,00 | Х | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7* | РР | 1976 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1952,5 |  |  |  | 1470,5 |  |  | 2 527 752,35 |  |  | 2 524 083,35 |  | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8* | РР | 1976 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1944,8 |  |  |  | 1466,0 |  |  | 2 527 752,35 |  |  | 2 524 083,35 |  | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9* | РР | 1976 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1947,6 |  |  |  | 1467,5 |  |  | 2 527 752,35 |  |  | 2 524 083,35 |  | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12* | РР | 1976 | - | Панельные | 5 |  | 8 |  | 7231,2 |  |  |  | 5381,2 |  |  | 10 131 301,45 |  |  | 10 124 109,45 |  | 0,00 | 7 192,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23* | РР | 1977 | - | Панельные | 5 |  | 8 |  | 8678,3 |  |  |  | 6775,5 |  |  | 13 504 708,16 |  |  | 13 495 914,16 |  | 0,00 | 8 794,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31* | РР | 1982 | - | Панельные | 5 |  | 4 |  | 5191,8 |  |  |  | 2879,5 |  |  | 5 451 375,60 |  |  | 5 448 059,60 |  | 0,00 | 3 316,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39* | СС | 1983 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8348,1 |  |  |  | 6341,1 |  |  | 829 591,00 |  |  | 829 591,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14**(9шт.) | РР | 1993-1994 | - | Панельные | 9 |  | 9 |  | 26881,7 |  |  |  | 21554,2 |  |  | 30 978 535,15 |  |  | 30 972 939,15 |  | 0,00 | 5 596,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1**(5шт.) | РР | 1990-2000 | - | Блочные | 9 |  | 10 |  | 27359,3 |  |  |  | 22179,8 |  |  | 25 167 015,20 |  |  | 25 160 508,20 |  | 0,00 | 6 507,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б**(5шт.) | РР | 1991 | - | Панельные | 9 |  | 5 |  | 11024,3 |  |  |  | 8692,2 |  |  | 16 186 114,36 |  |  | 16 182 045,36 |  | 0,00 | 4 069,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28**(3шт.) | РР | 1992 | - | Панельные | 9 |  | 4 |  | 6764,9 |  |  |  | 5292,7 |  |  | 10 223 098,45 |  |  | 10 219 579,45 |  | 0,00 | 3 519,00 | 2021 | 31.12. 2021 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 107324,5 |  |  |  | 83500,2 |  |  | 120 054 996,42 |  |  | 120 004 996,42 |  | 0,00 | 50 000,00 | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | РР | 1977 |  | Панельные | 5 |  | 2 |  | 3565,3 |  |  |  | 3536,10 |  |  | 20 994 674,22 |  | 20 989 375,31 |  |  | 0,00 | 5 298,91 | 2022 | 31.12. 2022 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | РР | 1977 |  | Панельные | 5 |  | 2 |  | 3549,1 |  |  |  | 3538,10 |  |  | 23 655 038,49 |  | 23 648 537,73 |  |  | 0,00 | 6 500,76 | 2022 | 31.12. 2022 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | РР | 1989 | 0 | Панельные | 5 |  | 2 |  | 4812,4 |  |  |  | 3622,0 |  |  | 12 218 627,24 |  | 12 202 931,09 |  |  | 0,00 | 15 696,15 | 2022 | 31.12. 2022 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | CC | 1982 | 0 | Комбинированные | 9 |  | 15 |  | 14281,8 |  |  |  | 10814,9 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2022 | 31.12. 2022 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | РР | 1983 | 0 | Комбинированные | 9 |  | 17 |  | 16622,0 |  |  |  | 12199,2 |  |  | 95 207 566,23 |  | 95 185 062,05 |  |  | 0,00 | 22 504,18 | 2022 | 31.12. 2022 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 42 830,60 |  |  |  | 33710,30 |  |  | 152 075 906,18 |  | 152 025 906,18 |  |  | 0,00 | 50 000,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224968,60 |  |  |  | 164233,80 |  |  | 345 123 558,47 |  | 344 973 558,47 |  |  | 0,00 | 150 000,00 | Х | Х |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

**- МКД, в которых запланирован капитальный ремонт лифтового оборудования.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | 8 837 215,20 | 8 737 215,20 | - | 2 887 372,80 | - | 422 232,00 | 1 089 998,40 | 1 190 118,00 | - | 2 876 544,00 | - | - | - | - | - | 270 950,00 | - | - | 100 000,00 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15 | 7 186 701,32 | 7 093 624,80 | 1 893 578,40 | 1 043 456,40 | - | 196 700,40 | 490 684,80 | 301 426,80 | - | 2 838 078,00 | - | - | - | - | - | 329 700,00 | - | - | 93 076,52 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27 | 13 576 180,80 | 13 476 180,80 | 0,00 | 5 604 723,60 | - | 1 125 759,60 | 2 239 153,20 | 2 354 719,20 | - | - | - | 1 720 645,20 | - | - | - | 431 180,00 | - | - | 100 000,00 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 5 | 1 117 393,00 | - | 832 522,00 | - | - | - | - | 284 871,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44 | 4 296 799,74 | 4 200 709,54 | - | - | - | - | - | - | 4 0 53 298,49 | - | - | - | - | - | - | 147 411,05 | - | - | 96 090,20 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6 | 21 307 046,35 | 21 107 046,35 | 8 073 066,13 | - | - | - | - | - | 12 478 327,74 | - | - | - | - | - | - | 555 652,48 | - | - | 200 000,00 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9 | 5 874 390,88 | 5 748 823,22 | 1 309 561,20 | - | - | - | - | - | 4 159 499,85 | - | - | - | - | - | - | 279 762,17 | - | - | 125 567,66 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10 | 5 009 359,57 | 4 916 030,22 | 2 603 198,40 | - | - | - | - | - | 2 079 749,92 | - | - | - | - | - | - | 233 081,90 | - | - | 93 329,35 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11 | 5 348 229,57 | 5 254 900,22 | 2 932 702,76 | - | - | - | - | - | 2 079 752,11 | - | - | - | - | - | - | 242 445,35 | - | - | 93 329,35 |
|  | ИТОГО: | 72 992 655,87 | 70 534 530,35 | 17 644 628,89 | 9 535 552,80 | - | 1 744 692,00 | 3 819 836,40 | 4 131 135,00 | 24 850 628,11 | 6 153 961,44 | - | 1 720 645,20 | - | - | - | 2 490 182,95 | - | - | 901 393,08 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | 2 527 752,35 | 2 511 568,90 | 1 076 340,76 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8 | 2 527 752,35 | 2 511 568,90 | 1 076 340,76 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | 2 527 752,35 | 2 511 568,90 | 1 076 340,76 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12 | 10 131 301,45 | 10 063 396,17 | 2 885 989,20 | - | - | - | 2 144 286,82 | 1 741 672,04 | - | 151 470, 53 | 951 724,42 | 1 771 690,76 | - | - | - | 416 562,40 | - | - | 67 905,28 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23 | 13 504 708,16 | 13 413 871,44 | 3 083 144,40 | 2 399 233,06 | - | 983 736,38 | 2 338 955,07 | 1 115 440,02 | - | 188 171,28 | 988 293,80 | 1 807 565,99 | - | - | - | 509 331,44 | - | - | 90 836,72 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | 5 451 375,60 | 5 414 613,25 | 1 988 539,20 | - | - | - | - | - | - | 3 234 048,18 | - | - | - | - | - | 192 025,87 | - | - | 36 762,35 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14 | 30 978 535,15 | 30 764 065,35 | 14 511 378,29 | - | - | - | - | - | 15 439 500,00 | - | - | - | - | - | - | 813 187,06 | - | - | 214 469,80 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | 25 167 015,20 | 24 994 322,08 | 15 668 390,68 | - | - | - | - | - | 8 577 500,05 | - | - | - | - | - | - | 748 431,17 | - | - | 172 693,12 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б | 16 186 114,36 | 16 074 666,64 | 7 194 021,20 | - | - | - | - | - | 8 358 500,05 | - | - | - | - | - | - | 522 145,39 | - | - | 111 447,72 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28 | 10 223 098,45 | 10 153 277,10 | 4 735 885,76 | - | - | - | - | - | 5 015 100,00 | - | - | - | - | - | - | 402 291,34 | - | - | 69 821,35 |
|  | ИТОГО: | 120 054 996,42 | 118 412 918,73 | 53 296 371,19 | 2 399 233,06 | - | 983 736,38 | 4 483 241,89 | 2 857 112,06 | 37 390 600,10 | 8 071 447,56 | 1 940 018,22 | 3 579 256,75 | - | - | - | 4 241 492,52 | - | - | 812 486,69 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | 20 994 674,22 | 20 557 438,28 | - | 8 154 246,60 | - | - | 1 863 524,70 | - | - | 10 413 814,50 |  | - | - | - | - | 125 852,48 | - | - | 437 235,94 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | 23 655 038,49 | 23 162 661,63 | - | 8 158 858,60 | - | - | 1 864 578,70 | 2 565 122,50 | - | 10 419 704,50 |  | - | - | - | - | 154 397,33 | - | - | 492 376,86 | - |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | 12 218 627,24 | 11 970 437,66 | 5 874 884,00 | - | - | 1 130 064,00 | - | - | - | 3 437 278,00 | 1 155 418,00 | - | - | - | - | 372 793,66 | - | - | 248 189,58 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | 95 207 566,23 | 93 224 010,47 | 19 787 102,40 | 28 131 355,20 | - | - | - | 8 844 420,00 | - | 35 926 644,00 | - | - | - | - | - | 534 488,87 | - | - | 1 983 555,76 |
|  | ИТОГО: | 152 075 906,18 | 148 914 548,04 | 25 661 986,40 | 44 444 460,40 | - | 1 130 064,00 | 3 728 103,40 | 11 409 542,50 | - | 60 197 441,00 | 1 155 418,00 | - | - | - | - | 1 187 532,34 | - | - | 3 161 358,14 |
|  | ВСЕГО: | 345 123 558,47 | 337 861 997,12 | 96 602 986,48 | 56 379 246,26 | - | 3 858 492,38 | 12 031 181,69 | 18 397 789,56 | 62 241 228,21 | 74 422 850,00 | 3 095 436,22 | 5 299 901,95 | - | - | - | 7 919 207,81 | - | - | 4 875 237,91 |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

Примечание:

расчет сметной стоимости капитального ремонта общедомового имущества МКД выполнен по предельной стоимости,

определенной постановлением Правительства Иркутской области от 20.10.2014 № 510-пп (в редакции Постановления от 31.07.2017 № 497-пп, от 04.08.2020 № 641-пп, от 04.09.2020 № 731-пп, от 12.10.2020 № 832-пп, от 25.01.2021 № 26-пп) о размере предельной стоимости услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Исполняющий обязанности мэра городского округа

Муниципального образования «город Саянск»                                                                                      М.Ф. Данилова