Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 28.10.2021 | № | 110-37-1188-21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от  26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4) следующие изменения:

1.1.  Пункт 9 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 250 321,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 40 850,5 тыс. рублей; 2019 год – 51 779,9 тыс. рублей; 2020 год – 114 979,5 тыс. рублей; 2021 год – 21 432,6 тыс. рублей; 2022 год – 18 979,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 150,0 тыс. рублей. По источникам финансирования: 1) средства федерального бюджета, всего – 192 966,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28 445,1 тыс. рублей; 2019 год – 41 107,6 тыс. рублей; 2020 год – 92 781,4 тыс. рублей; 2021 год – 15 996,0 тыс. рублей; 2022 год – 14 636,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. 2) средства областного бюджета, всего – 49 786,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11 536,1 тыс. рублей; 2019 год – 9 009,4 тыс. рублей; 2020 год – 20 715,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 794,3 тыс. рублей; 2022 год – 3 731,4 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. 3) средства местного бюджета, всего – 6 618,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 869,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 662,9 тыс. рублей; 2020 год – 533,1 тыс. рублей; 2021 год – 642,3 тыс. рублей; 2022 год – 611,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 150,0 тыс. рублей. 4) внебюджетные средства, всего – 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 950,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу № 2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципа-льной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 250321,8 | 40850,5 | 51779,9 | 114979,5 | 21432,6 | 18979,3 | 1150,0 | 1150,0 |
| Всего местный бюджет | 6618,8 | 869,3 | 1662,9 | 533,1 | 642,3 | 611,2 | 1150,0 | 1150,0 |
| Всего областной бюджет | 49786,2 | 11536,1 | 9009,4 | 20715,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |
| Всего федеральный бюджет: | 192966,8 | 28445,1 | 41107,6 | 92781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |
| Всего внебюджетные источники | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | 155346,5 | 38325,2 | 51779,9 | 22529,5 | 21432,6 | 18979,3 | 1150,0 | 1150,0 |
| Местный бюджет | 6548,3 | 798,8 | 1662,9 | 533,1 | 642,3 | 611,2 | 1150,0 | 1150,0 |
| Областной бюджет | 32350,0 | 10599,9 | 9009,4 | 4215,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный бюджет | 116448,2 | 26926,5 | 41107,6 | 17781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 94975,3 | 2525,3 | 0,00 | 92450,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17436,2 | 936,2 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 76518,6 | 1518,6 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.  Таблицу № 4 главы 6. «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 4

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Еди-ница изме-рения | 2017 | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | В результате реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 12 | 16 | 17 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 88 |
| 2. | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 91,9 | 167,9 | 215,6 | 50,4 | 38,4 | 29,2 | 128,8 | 165,0 | 795,3 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 9 | 11,9 | 12,7 | 4,5 | 2,2 | 3,7 | 15,7 | 14,9 | 65,6 |
| 4. | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках | ед. | 4 | 15 | 8 (благоустройство начато в 2018 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | реализации муниципальной программы |  |  |  | году) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 4,4 | 12,3 | 9,5 | 6,7 | 0,3 | 0,2 | 3,4 | 3,1 | 35,5 |
| 6. | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 6,8 | 7,7 | 6 | 4,2 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 1,9 | 22,2 |

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

6.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                    О.В. Боровский

Жукова С.Ю.

5-26-77

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  28.10.2021  № 110-37-1188-21

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

# Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №18 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №14 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10 |
| 2019 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №1 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2 |
| 1 | 2 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №10 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б |
| 16 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16 |
| 2020 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17 |
| 2021 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №5 |
| 2022 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №9 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7 |
| 2023 - 2024 годы |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №7 |
| 1 | 2 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №62 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №63 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №1 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №4 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10 |
| 19 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11 |
| 20 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7 |
| 21 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8 |
| 22 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10 |
| 23 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11 |
| 24 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2 |
| 25 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №4 |
| 26 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №9 |
| 27 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1 |
| 28 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5 |
| 29 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7 |
| 30 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А |
| 31 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10 |
| 32 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 |
| 33 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12 |
| 34 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1 |
| 35 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9 |
| 1 | 2 |
| 36 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14 |
| 37 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпусы 3, 3а |
| 38 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпус 4 |
| 39 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1 |
| 40 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2 |
| 41 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3 |

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  28.10.2021 № 110-37-1188-21

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

| № п/п | Наименова-ние основных направлений | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник |  | Период реализа-ции | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результатив-ности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройст-во дворовых территорий |  | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | ФБ | 83336,3 | 13996,9 | 32273,2 | 12820,4 | 13162,0 | 11083,8 | 0,00 | 0,00 | п. 1-3 таблицы № 4 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 22392,8 | 5510,0 | 7073,2 | 3039,0 | 3944,9 | 2825,7 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3920,5 | 415,1 | 875,4 | 375,6 | 405,1 | 349,3 | 750,0 | 750,0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 109649,6 | 19922,0 | 40221,8 | 16235,0 | 17512,0 | 14258,8 | 750,0 | 750,0 |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройст-во общественных |  |  |  | ФБ | 33111,9 | 12929,6 | 8834,4 | 4961,0 | 2834,0 | 3552,9 | 0,00 | 0,00 | п. 4-6 таблицы № 4 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | ОБ | 9957,2 | 5089,9 | 1936,2 | 1176,0 | 849,4 | 905,7 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1467,7 | 383,7 | 239,6 | 145,3 | 87,2 | 111,9 | 250,0 | 250,0 |  |
| 2.2. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | МБ | 757,4 | 0,00 | 157,4 | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.3. | Поставка спортивного оборудования |  | Администра-ция города Саянска | 2019 | МБ | 390,5 | 0,00 | 390,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») |  | Комитет по архитектуре и градострои-тельству | 2020 | ФБ | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | ВНБ | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.5. | Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства |  | Администра-ция города Саянска | 2020 | МБ | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Комитет по архитектуре и градострои-тельству | 2018 | ФБ | 1518,6 | 1518,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 140672,2 | 20928,5 | 11558,1 | 98744,5 | 3920,6 | 4720,5 | 400,0 | 400,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  | 250321,8 | 40850,5 | 51779,9 | 114979,5 | 21432,6 | 18979,3 | 1150,0 | 1150,0 |  |
| ФБ |  |  |  |  |  | 192966,8 | 28445,1 | 41107,6 | 92781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ |  |  |  |  |  | 49786,2 | 11536,1 | 9009,4 | 20715,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 6618,8 | 869,3 | 1662,9 | 533,1 | 642,3 | 611,2 | 1150,0 | 1150,0 |  |
| ВНБ |  |  |  |  |  | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |