Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 14.04.2022 | № | 110-37-458-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2023 -2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы, утвержденный постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.04.2021 № 110-37-518-21(опубликовано в газете «Саянские зори» от 06.05.2021 № 17, вкладыш «Официальная информация», страница 8)

в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               А.В. Ермаков

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 14.04.2022 № 110-37-458-22

«Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:* |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* |  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2 | РР | 1984-1986 | - | Панельные |  | 5 |  | 14 |  | 10755,00 |  | 8596,40 |  |  |  | 65871801,05 |  |  | 65871801,05 |  | 0,00 | 13730,85 | 2023 | 31.12.2023 |
| 2 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 9* | РР | 1981 | - | Панельные |  | 5 |  | 11 |  | 9133,50 |  | 7667,70 |  |  |  | 54345219,38 |  |  | 54345219,38 |  | 0,00 | 9113,77 | 2023 | 31.12.2023 |
| 3 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 5* | РР | 1994-2005 | - | Блочные |  | 9 |  | 6 |  | 17078,90 |  | 12921,50 |  |  |  | 25984721,72 |  |  | 25968882,30 |  | 0,00 | 15839,42 | 2023 | 31.12.2023 |
| 4 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 27* | РР | 1994 | - | Панельные |  | 9 |  | 3 |  | 6691,50 |  | 5220,60 |  |  |  | 13874711,33 |  |  | 13863395,37 |  | 0,00 | 11315,96 | 2023 | 31.12.2023 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 8* | СС | 1982-1985 | - | Панельные |  | 5 |  | 23 |  | 16521,00 |  | 16166,90 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 6 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 2* | СС | 1984 | - | Панельные |  | 5 |  | 13 |  | 10137,20 |  | 9277,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 7 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 9* | СС | 1982 | - | Панельные |  | 5 |  | 8 |  | 7206,10 |  | 6615,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| ИТОГО: |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 70317,40 |  | 59850,60 |  |  |  | 160076453,48 |  |  | 160026453,48 |  | 0,00 | 50000,0 | Х | Х |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65* | РР | 1979-1982 | - | Панельные | 5 |  | 16 |  | 11742,30 |  |  |  | 10691,90 |  |  | 115302768,99 |  |  | 115302768,99 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 62* | СС | 1978 | - | Панельные | 5 |  | 12 |  | 9413,30 |  |  |  | 9299,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69* | СС | 1977-1980 | - | Панельные | 5 |  | 22 |  | 18535,00 |  |  |  | 17995,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 3* | СС | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 4367,80 |  |  |  | 4367,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 44058,40 |  |  |  | 42353,90 |  |  | 115302768,99 |  |  | 115302768,99 |  | 0,00 | 00,0 | Х | Х |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1* | CC | 1984 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 4407,80 |  |  |  | 4407,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 73* | CC | 1977 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1466,70 |  |  |  | 1466,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 74* | CC | 1977 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1468,80 |  |  |  | 1468,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75* | CC | 1977 | - | Панельные | 9 |  | 2 |  | 1466,70 |  |  |  | 1466,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 8810,00 |  |  |  | 8810,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106621,50 |  |  |  | 99487,90 |  | 235519789,42 |  |  | 235519789,42 |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2* | 65871801,05 | 64580197,11 | - | 19823298,40 | - | 4452935,20 | 4530302,80 | 6232390,00 | - | 25316398,00 | - | - | - | - | - | 4224872,71 | - | - | 1291603,94 |
| 2 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 9* | 54345219,38 | 53279626,84 | - | 17681716,20 | - | 3971868,60 | - | 5559082,50 | - | 22581376,50 | - | - | - | - | - | 3485583,04 | - | - | 1065592,54 |
| 3 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 5* | 25984721,72 | 25522360,15 | 14097356,50 | - | - | - | - | - | 10711876,00 | - | - | - | - | - | - | 713127,65 | - | - | 462361,57 |
| 4 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 27* | 13874711,33 | 13641281,85 | 5695674,60 | - | - | - | - | - | 7436136,00 | - | - | - | - | - | - | 509471,25 | - | - | 233429,48 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 2* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 160076453,48 | 157023465,95 | 19793031,10 | 37505014,60 | 0,00 | 8424803,80 | 4530302,80 | 11791472,50 | 18148012,00 | 47897774,50 | - | - | - | - | - | 8933054,65 | - |  | 3052987,53 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65* | 115302768,99 | 113041930,38 | - | 24655521,40 | - | 5538404,20 | 5634631,30 | - | - | 31487645,50 | - | 38330461,50 | - | - | - | 5282333,20 | - | 2112933,28 | 2260838,61 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 62* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 115302768,99 | 113041930,38 | - | 24655521,40 | - | 5538404,20 | 5634631,30 | - | - | 31487645,50 | - | 38330461,50 | - | - | - | 7395266,48 | - | - | 2260838,61 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 73* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 74* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | ВСЕГО: | 275379222,47 | 270065396,33 | - | 62160536,00 | - | 13963208,00 | 10164934,10 | 11791472,50 | - | 79385420,00 | - | 38330461,50 | - | - | - | 16328321,13 | - | - | 5313826,14 |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

Примечание:

расчет сметной стоимости капитального ремонта общедомового имущества МКД выполнен по предельной стоимости,

определенной постановлением Правительства Иркутской области от 20.10.2014 № 510-пп (в редакции Постановления от 31.07.2017 № 497-пп, от 04.08.2020 № 641-пп, от 04.09.2020 № 731-пп, от 12.10.2020 № 832-пп, от 25.01.2021 № 26-пп) о размере предельной стоимости услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Исполняющий обязанности мэра городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                                                                      А.В. Ермаков