**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 07.10.2022 | № | 110-37-1124-22 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020 -2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы | ⎤ |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статьями 32,](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479DE0D73918D4B4335CF932976D8F39F06A271F258D502B0DBj7A) [38](consultantplus://offline/ref=171CA66A14ADD855AC7B94C7BFBF09E2F600E479DE0D73918D4B4335CF932976D8F39F06A271F258D404B1DBj7A) Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.08.2019 № 110-37-942-19, в редакции от 15.01.2020 № 110-37-25-20, от 29.04.2020 № 110-37-434-20, от 28.08.2020 № 110-37-802-20, 28.09.2020 № 110-37-916-20, от 05.11.2020 № 110-37-1071-20, 14.04.2021 № 110-37-447-21, 20.04.2021 № 110-37-466-21, 04.08.2021 № 110-37-855-21, от 14.02.2022 № 110-37-185-22 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.08.2019 № 34, вкладыш «Официальная информация», страница 4);

опубликовано в газете «Саянские зори» от 30.01.2020 № 4, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 14.05.2020 № 19, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 10.09.2020 № 36, вкладыш «Официальная информация», страница 11; от 01.10.2020 № 39, вкладыш

«Официальная информация», страница 3; от 12.11.2020 № 45, вкладыш

«Официальная информация», страница 2-4; от 22.04.2021 № 15, вкладыш

«Официальная информация», страница 3; от 29.04.2021 № 16, вкладыш

«Официальная информация», страница 2; от 12.08.2021 № 31, вкладыш

«Официальная информация», страница 4; от 17.02.2022 № 6, вкладыш

в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru)](file:///D:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 07.10.2022 № 110-37-1124-22

«Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Формирование фонда капитального ремонта** | **Год** | | **Материал стен** | | **Количество этажей** | | **Количество подъездов** | | **Общая площадь МКД** | **Площадь помещений МКД** | | | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | | | | | **Начальный срок проведения капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта\*** | **Всего:\*** | | | **в том числе:** | | | | | |
| **за счет средств собственников помещений в МКД\*** | | | **за счет средств областного бюджета** | | **за счет средств иных источников** |
| **кв.м** | **кв.м** | | | **руб.** | | | **руб.** | | | **руб.** | | **руб.** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | | **12** | | | **13** | | | **14** | | **15** | **16** | **17** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | СС | 1974 | - | Панельные | | 5 | | 5 | | 5844,5 | | 0,00 | | | 439 339,44 | | | 439 339,44 | | | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | РР | 1974 | - | Панельные | | 5 | | 5 | | 5775,9 | | 4568,3 | | | 8 837 215,20 | | | 8 831 668,20 | | | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15 | РР | 1974 | - | Панельные | | 5 | | 4 | | 4966,8 | | 3370,0 | | | 7 186 701,32 | | | 7 181 538,32 | | | 0,00 | 5 163,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27 | РР | 1977 | - | Комбинированные | | 5 | | 10 | | 10211,4 | | 8295,6 | | | 13 576 180,80 | | | 13 570 633,80 | | | 0,00 | 5 547,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д.5 | СС | 1982 | - | Комбинированные | | 5 | | 17 | | 7835,9 | | 5838,1 | | | 1 117 393,00 | | | 1 117 393,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44\*\* | РР | 1986 | - | Панельные | | 9 | | 2 | | 5400,7 | | 4127,7 | | | 4 296 799,74 | | | 4 291 469,74 | | | 0,00 | 5 330,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6\*\* | РР | 1989 | - | Блочные | | 9 | | 6 | | 17382,4 | | 13650,3 | | | 21 307 046,35 | | | 21 295 952,35 | | | 0,00 | 11 094,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9\*\* | РР | 1989 | - | Панельные | | 9 | | 2 | | 5858,8 | | 4280,8 | | | 5 874 390,88 | | | 5 867 425,88 | | | 0,00 | 6 965,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10\*\* | РР | 1989 | - | Панельные | | 9 | | 1 | | 5748,1 | | 4362,8 | | | 5 009 359,57 | | | 5 004 182,57 | | | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11\*\* | РР | 1990 | - | Панельные | | 9 | | 1 | | 5789,0 | | 4367,8 | | | 5 348 229,57 | | | 5 343 052,57 | | | 0,00 | 5 177,00 | 2020 | 31.12.  2020 |
| **ИТОГО:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | | **74 813,50** | | **47 023,30** | | | **72 992 655,87** | | | **72 942 655,87** | | | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | | 2 | | 1952,5 | | | | 1470,5 | | | 2 527 752,34 | | | 2 524 083,34 | | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | | 2 | | 1944,8 | | | | 1466,0 | | | 2 527 752,34 | | | 2 524 083,34 | | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | | 2 | | 1947,6 | | | | 1467,5 | | | 2 527 752,34 | | | 2 524 083,34 | | 0,00 | 3 669,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12 | РР | 1976 | - | Панельные | 5 | | 8 | | 7231,2 | | | | 5381,2 | | | 10 161 298,54 | | | 10 154 106,54 | | 0,00 | 7 192,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23 | РР | 1977 | - | Панельные | 5 | | 8 | | 8678,3 | | | | 6775,5 | | | 13 504 436,23 | | | 13 495 642,23 | | 0,00 | 8 794,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | РР | 1982 | - | Панельные | 5 | | 4 | | 5191,8 | | | | 2879,5 | | | 4 214 927,36 | | | 4 211 611,36 | | 0,00 | 3 316,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39 | СС | 1983 | - | Панельные | 5 | | 9 | | 8348,1 | | | | 6341,1 | | | 2 508 139,26 | | | 2 508 139,26 | | 0,00 | 0,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14\*\*(9шт.) | РР | 1993-1994 | - | Панельные | 9 | | 9 | | 26881,7 | | | | 21554,2 | | | 29 425 529,17 | | | 29 419 933,17 | | 0,00 | 5 596,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1\*\*(5шт.) | РР | 1990-2000 | - | Блочные | 9 | | 10 | | 27359,3 | | | | 22179,8 | | | 23 068 909,17 | | | 23 062 402,17 | | 0,00 | 6 507,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б\*\*(5шт.) | РР | 1991 | - | Панельные | 9 | | 5 | | 11024,3 | | | | 8692,2 | | | 16 186 114,36 | | | 16 182 045,36 | | 0,00 | 4 069,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28\*\*(3шт.) | РР | 1992 | - | Панельные | 9 | | 4 | | 6764,9 | | | | 5292,7 | | | 10 223 098,45 | | | 10 219 579,45 | | 0,00 | 3 519,00 | 2021 | 31.12.  2021 |
| **ИТОГО:** | |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **107324,5** | | | | **83500,2** | | | **116 875 709,56** | | | **115 147 161,30** | | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | РР | 1977 |  | Панельные | 5 | | 2 | | 3565,3 | | | | 3536,10 | | | 6 776 936,45 | | 6 771 637,54 | | | 0,00 | 5 298,91 | 2022 | 31.12.  2022 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | РР | 1977 |  | Панельные | 5 | | 2 | | 3549,1 | | | | 3538,10 | | | 6 699 700,46 | | 6 693 199,70 | | | 0,00 | 6 500,76 | 2022 | 31.12.  2022 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | РР | 1989 | 0 | Панельные | 5 | | 2 | | 4812,4 | | | | 3622,0 | | | 4 884 147,06 | | 4 868 450,91 | | | 0,00 | 15 696,15 | 2022 | 31.12.  2022 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | CC | 1982 | 0 | Комбинированные | 9 | | 15 | | 14281,8 | | | | 10814,9 | | | 3 762 952,00 | | 3 762 952,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2022 | 31.12.  2022 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | РР | 1983 | 0 | Комбинированные | 9 | | 17 | | 16622,0 | | | | 12199,2 | | | 23 276 440,71 | | 23 253 936,53 | | | 0,00 | 22 504,18 | 2022 | 31.12.  2022 |
| **ИТОГО:** | |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **42 830,60** | | | | **33710,30** | | | **45 400 176,68** | | **45 350 176,68** | | | **0,00** | **50 000,00** | **Х** | **Х** |
| **ВСЕГО:** | |  |  |  |  |  | |  | | **224 968,60** | | | | **170 071,90** | | | **235 268 542,11** | | **233 439 993,85** | | | **0,00** | **150 000,00** | **Х** | **Х** |

\* - информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

\*\*- МКД, в которых запланирован капитальный ремонт лифтового оборудования.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО\* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)\* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения\* | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений\* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий\* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки\* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя\* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств\* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД\* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД\* | Техническое обследование общего имущества в МКД\* | Проведение экспертизы проектной документации\* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД\* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 1 | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 339,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | 8 837 215,20 | 8 737 215,20 | - | 2 887 372,80 | - | 422 232,00 | 1 089 998,40 | 1 190 118,00 | - | 2 876 544,00 | - | - | - | - | - | 270 950,00 | - | - | 100 000,00 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 15 | 7 186 701,32 | 7 093 624,80 | 1 893 578,40 | 1 043 456,40 | - | 196 700,40 | 490 684,80 | 301 426,80 | - | 2 838 078,00 | - | - | - | - | - | 329 700,00 | - | - | 93 076,52 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 27 | 13 576 180,80 | 13 476 180,80 | 0,00 | 5 604 723,60 | - | 1 125 759,60 | 2 239 153,20 | 2 354 719,20 | - | - | - | 1 720 645,20 | - | - | - | 431 180,00 | - | - | 100 000,00 |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 5 | 1 117 393,00 | - | 832 522,00 | - | - | - | - | 284 871,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 44 | 4 296 799,74 | 4 200 709,54 | - | - | - | - | - | - | 4 0 53 298,49 | - | - | - | - | - | - | 147 411,05 | - | - | 96 090,20 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6 | 21 307 046,35 | 21 107 046,35 | 8 073 066,13 | - | - | - | - | - | 12 478 327,74 | - | - | - | - | - | - | 555 652,48 | - | - | 200 000,00 |
| 8 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 9 | 5 874 390,88 | 5 748 823,22 | 1 309 561,20 | - | - | - | - | - | 4 159 499,85 | - | - | - | - | - | - | 279 762,17 | - | - | 125 567,66 |
| 9 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 10 | 5 009 359,57 | 4 916 030,22 | 2 603 198,40 | - | - | - | - | - | 2 079 749,92 | - | - | - | - | - | - | 233 081,90 | - | - | 93 329,35 |
| 10 | г. Саянск, Ленинградский мкр., д. 11 | 5 348 229,57 | 5 254 900,22 | 2 932 702,76 | - | - | - | - | - | 2 079 752,11 | - | - | - | - | - | - | 242 445,35 | - | - | 93 329,35 |
|  | **ИТОГО:** | **72 992 655,87** | **70 534 530,35** | **17 644 628,89** | **9 535 552,80** | **-** | **1 744 692,00** | **3 819 836,40** | **4 131 135,00** | **24 850 628,11** | **6 153 961,44** | - | **1 720 645,20** | - | - | - | **2 490 182,95** | - | - | **901 393,08** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 8 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | 2 527 752,34 | 2 511 568,89 | 1 076 340,75 | - | - | - | - | - | - | 1 222 722,19 | - | - | - | - | - | 212 505,95 | - | - | 16 183,45 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 12 | 10 161 298,54 | 10 093 393,26 | 2 885 967,60 | - | - | - | 2 144 286,82 | 1 771 690,76 | - | 151 470, 53 | 951 724,39 | 1 771 690,76 | - | - | - | 416 562,40 | - | - | 67 905,28 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 23 | 13 504 436,23 | 13 413 599,51 | 2 649 667,70 | 3 174 697,20 | - | 983 736,38 | 2 347 194,14 | 764 999,24 | - | 188 171,28 | 988 245,06 | 1 807 557,07 | - | - | - | 509 331,44 | - | - | 90 836,72 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | 4 214 927,36 | 4 178 165,01 | 1 444 736,40 | - | - | - | - | - | - | 2 541 402,74 | - | - | - | - | - | 192 025,87 | - | - | 36 762,35 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 39 | 2 508 139,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 14 | 29 425 529,17 | 29 211 059,37 | 12 958 372,31 | - | - | - | - | - | 15 439 500,00 | - | - | - | - | - | - | 813 187,06 | - | - | 214 469,80 |
| 9 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | 23 068 909,17 | 22 896 216,05 | 13 570 284,83 | - | - | - | - | - | 8 577 500,05 | - | - | - | - | - | - | 748 431,17 | - | - | 172 693,12 |
| 10 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б | 16 186 114,36 | 16 074 666,64 | 7 194 021,20 | - | - | - | - | - | 8 358 500,05 | - | - | - | - | - | - | 522 145,39 | - | - | 111 447,72 |
| 11 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 28 | 10 223 098,45 | 10 153 277,10 | 4 735 885,76 | - | - | - | - | - | 5 015 100,00 | - | - | - | - | - | - | 402 291,34 | - | - | 69 821,35 |
|  | **ИТОГО:** | **116 875 70,56** | **113 555 083,61** | **48 667 958,05** | **3 174 697,20** | **-** | **983 736,38** | **4 491 480,96** | **2 536 690,00** | **37 390 600,10** | **9 057 350,38** | **1 939 969,454** | **3 579 247,83** | **-** | **-** | **-** | **4 241 492,52** | **-** | - | **812 486,69** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66 | 6 776 936,45 | 6 691 718,05 | - | - | - | - | 448 002,64 | - | - | 6 118 492,19 |  | - | - | - | - | 125 223,22 | - | - | 85 218,40 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 66а | 6 699 700,46 | 6 607 415,33 | - | - | - | - | 448 002,64 | 412 314,96 | - | 5 593 472,38 |  | - | - | - | - | 153 625,35 | - | - | 92 285,13 | - |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | 4 884 147,06 | 4 819 810,38 | 1 727 937,87 | - | - | 180 175,02 | - | - | - | 2 329 144,01 | 211 623,79 | - | - | - | - | 370 929,69 | - | - | 64 336,68 |
| 4 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 6 | 3 762 952,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600 000,00 | - | 1 162 952,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | 23 276 440,71 | 22 966 161,41 | 6 679 734,39 | 3 539 195,56 | - | - | - | 734 972,85 | - | 11 480 442,19 | - | - | - | - | - | 531 816,42 | - | - | 310 279,30 |
|  | **ИТОГО:** | 45 400 176,68 | 41 085 105,17 | 8 407 672,26 | 3 192 691,39 | - | 180 175,02 | 896 005,28 | 1 147 287,81 | - | 28 121 550,77 | 211 623,79 | 1 300 000,00 | - | - | - | 1 181 594,68 | - | - | 552 119,51 |
|  | **ВСЕГО:** | **235 268 542,11** | **223 677 695,64** | **74 720 259,20** | **15 902 941,39** | **-** | **2 908 603,40** | **9 207 322,64** | **7 815 112,81** | **62 241 228,21** | **43 332 862,59** | **2 151 593,24** | **6 599 893,03** | **-** | **-** | **-** | **7 913 270,15** | **-** | - | **2 265 999,28** |

Исполняющий обязанности

мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков