Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 20.12.2022 | № | 110-37-1462-22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22) (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от  26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2) следующие изменения:

1.1.  Пункт 9 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 250 045,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 40 850,5 тыс. рублей; 2019 год – 51 779,9 тыс. рублей; 2020 год – 114 979,5 тыс. рублей; 2021 год – 21 282,6 тыс. рублей; 2022 год – 18 853,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 150,0 тыс. рублей. По источникам финансирования: 1) средства федерального бюджета, всего – 192 966,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28 445,1 тыс. рублей; 2019 год – 41 107,6 тыс. рублей; 2020 год – 92 781,4 тыс. рублей; 2021 год – 15 996,0 тыс. рублей; 2022 год – 14 636,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. 2) средства областного бюджета, всего – 49 786,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11 536,1 тыс. рублей; 2019 год – 9 009,4 тыс. рублей; 2020 год – 20 715,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 794,3 тыс. рублей; 2022 год – 3 731,4 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. 3) средства местного бюджета, всего – 6 342,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 869,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 662,9 тыс. рублей; 2020 год – 533,1 тыс. рублей; 2021 год – 492,3 тыс. рублей; 2022 год – 485,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 150,0 тыс. рублей. 4) внебюджетные средства, всего – 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 950,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу № 2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципа-льной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 250045,8 | 40850,5 | 51779,9 | 114979,5 | 21282,6 | 18853,3 | 1150,0 | 1150,0 |
| Всего местный бюджет | 6342,8 | 869,3 | 1662,9 | 533,1 | 492,3 | 485,2 | 1150,0 | 1150,0 |
| Всего областной бюджет | 49786,2 | 11536,1 | 9009,4 | 20715,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |
| Всего федеральный бюджет: | 192966,8 | 28445,1 | 41107,6 | 92781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |
| Всего внебюджетные источники | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | 155070,5 | 38325,2 | 51779,9 | 22529,5 | 21282,6 | 18853,3 | 1150,0 | 1150,0 |
| Местный бюджет | 6272,3 | 798,8 | 1662,9 | 533,1 | 492,3 | 485,2 | 1150,0 | 1150,0 |
| Областной бюджет | 32350,0 | 10599,9 | 9009,4 | 4215,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 116448,2 | 26926,5 | 41107,6 | 17781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 94975,3 | 2525,3 | 0,00 | 92450,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17436,2 | 936,2 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 76518,6 | 1518,6 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                    О.В. Боровский

Жукова С.Ю.

5-26-77

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  20.12.2022  № 110-37-1462-22

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

| № п/п | Наименова-ние основных направлений | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Период реализа-ции | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результатив-ности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройст-во дворовых территорий | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | ФБ | 83421,7 | 13996,9 | 32273,2 | 12820,4 | 13162,0 | 11169,2 | 0,00 | 0,00 | п. 1-3 таблицы № 4 |
|  |  |  |  | ОБ | 22414,6 | 5510,0 | 7073,2 | 3039,0 | 3944,9 | 2847,5 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 3923,1 | 415,1 | 875,4 | 375,6 | 405,1 | 351,9 | 750,0 | 750,0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 109759,4 | 19922,0 | 40221,8 | 16235,0 | 17512,0 | 14368,6 | 750,0 | 750,0 |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройст-во общественных |  |  | ФБ | 33026,5 | 12929,6 | 8834,4 | 4961,0 | 2834,0 | 3467,5 | 0,00 | 0,00 | п. 4-6 таблицы № 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | ОБ | 9935,4 | 5089,9 | 1936,2 | 1176,0 | 849,4 | 883,9 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1465,1 | 383,7 | 239,6 | 145,3 | 87,2 | 109,3 | 250,0 | 250,0 |  |
| 2.2. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Администра-ция города Саянска | 2018-2024 | МБ | 481,4 | 0,00 | 157,4 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.3. | Поставка спортивного оборудования | Администра-ция города Саянска | 2019 | МБ | 390,5 | 0,00 | 390,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») | Комитет по архитектуре и градострои-тельству | 2020 | ФБ | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 75000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 16500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ВНБ | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.5. | Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства | Администра-ция города Саянска | 2020 | МБ | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Комитет по архитектуре и градострои-тельству | 2018 | ФБ | 1518,6 | 1518,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 936,2 | 936,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 140286,4 | 20928,5 | 11558,1 | 98744,5 | 3770,6 | 4484,7 | 400,0 | 400,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  | 250045,8 | 40850,5 | 51779,9 | 114979,5 | 21282,6 | 18853,3 | 1150,0 | 1150,0 |  |
| ФБ |  |  |  |  | 192966,8 | 28445,1 | 41107,6 | 92781,4 | 15996,0 | 14636,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ |  |  |  |  | 49786,2 | 11536,1 | 9009,4 | 20715,0 | 4794,3 | 3731,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ |  |  |  |  | 6342,8 | 869,3 | 1662,9 | 533,1 | 492,3 | 485,2 | 1150,0 | 1150,0 |  |
| ВНБ |  |  |  |  | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |