Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 08.02.2023 | № | 110-37-122-23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 (в редакции от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020               № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020  № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021                   №110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22), опубликовано в газете «Саянские зори»,  выпуск  от 03.10.2019 № 39  (4055) (вкладыш официальной информации стр. 13-16), выпуск от 27.12.2019 №51  (4067) (вкладыш  официальной  информации стр. 52),  выпуск  от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3),  выпуск  от 16.07.2020 №28 (4095) (вкладыш  официальной  информации стр. 2),  выпуск  от 22.10.2020 №42 (4109) (вкладыш официальной  информации стр. 4),  выпуск  от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной  информации стр. 3),  выпуск  от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной  информации стр. 6),  выпуск  от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 19.08.2021 №32 (4151) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 14.10.2021 №40 (4159) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 12-13), выпуск от 26.05.2022 №20 (4190) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 29.12.2022 №51 (4221) (вкладыш официальной информации стр. 12), принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                       О.В. Боровский

исп. Малинова М.А.

тел. (8 395 53) 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 08.02.2023 № 110-37-122-23

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

на 2020-2025 годы»

за 2022 год

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

С учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Программы средств в 2022 году составил  125 991,0 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 21 232,8 тыс.рублей, из областного бюджета 104 758,2  тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 116 281,7 тыс. рублей или на 92,3% от планового показателя.

В 2022 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) на  общую сумму – 40 748,1 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 36 265,72 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 482,38 тыс. рублей.

2. Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска на общую сумму – 48 676,5 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 43 322,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 354,4 тыс. рублей.

3. Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока на общую сумму – 26 856,9 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 23 902,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 954,3 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2022 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2022 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 72 | 72 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 94 | 94 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 172 | 172 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2022 год приведен в Таблице № 2.

Таблица  № 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2021 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | Местный бюджет | 4 558,7 | 4 482,38 | -76,3 | -1,7 | Оплата прошла согласно МК. Суммы по плану остались не измены, т.к софинансирование местного бюджета должно соответсвовать областному бюджету |
|  |  | Областной бюджет | 36 883,2 | 36 265,72 | -617,5 | -1,7 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | Местный бюджет | 5 354,4 | 5 354,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 43 322,1 | 43 322,1 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | Местный бюджет | 2 954,3 | 2 954,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 24 552,9 | 23 902,67 | -650,3 | -2,6 | Оплата прошла согласно МК. Средства областного бюджета до конца года не были сняты МинЖКХ |
| 1.4. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 8365,4 | 100 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 125991,0 | 116281,57 | -9709,43 | -7,7 |  |
| местный бюджет | 21 232,8 | 12 791,05 | -8441,75 | -39,8 |  |
| областной бюджет | 104758,2 | 103490,5 | -1267,7 | -1,2 |  |

В 2022 году Программа корректировалась два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.05.2022 № 110-37-613-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019            № 110-37-1102-19, в связи корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2023 год для участия администрации городского округа в  подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2022 № 110-37-1509-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям 2022 года на конец года.

На 2023 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока;

- капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске;

- капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский)  в городе Саянске;

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                        О.В. Боровский

# Исп.М.А. Малинова.

# Тел. 5-24-21