Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2023 №110-37-1631-23

 г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 28.05.2021 №110-37-1055-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш официальной информации стр. 7-9), выпуск от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 07.10.2021 № 39 (4158) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 13.01.2022 (4171) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации стр. 1, 4-6), выпуск от 19.05.2022 №19 (4189) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации стр. 4-5), выпуск от 15.09.2022 №36 (4206) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 16.02.2023 №6 (4227) (вкладыш официальной информации стр. 5-7), выпуск от 07.09.2023 №35 (4256) (вкладыш официальной информации стр. 1-4) (далее – постановление), следующие изменения:
	1. Пункт 8 Главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020-2026годы **– 1 353 068,74** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Саянска – **452008,14** тыс. руб., по годам реализации и подпрограммам: |
| **Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам** |
|  | 2020-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего, местный бюджет | **452008,14** | **48848,06** | **69224,21** | **69518,12** | **90233,98** | **67396,22** | **57815,92** | **48971,63** |
| Подпрограмма № 1 | **148333,8** | **14471,2** | **24658,1** | **39186,1** | **22048,6** | **21126,4** | **17973,2** | **8870,2** |
| Подпрограмма № 2 | **19555,68** | **680,00** | **2502,71** | **3083,8** | **2599,17** | **3680,00** | **3430,00** | **3580,00** |
| Подпрограмма № 3 | **284118,66** | **33696,86** | **42063,40** | **27248,22** | **65586,21** | **42589,82** | **36412,72** | **36521,43** |
| в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования – **901 060,60** тыс. рублей, по годам реализации подпрограммам:  |
| **Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам** |
|  | 2020-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего, областной бюджет | **901060,60** | **98810,51** | **140203,59** | **220120,00** | **118411,20** | **113874,10** | **135279,30** | **74361,90** |
| [Подпрограмма № 1](#P593) | 838935,50 | 94657,10 | 136779,90 | 211529,0 | 117454,20 | 98874,1 | 120279,3 | 59361,9 |
| [Подпрограмма № 2](#P937) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| [Подпрограмма №3](#P1321) | **62125,10** | **4153,41** | **3423,69** | **8591,00** | **957,00** | **15000,00** | **15000,00** | **15000,00** |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно могут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |

* 1. Таблицу №2 Главы 4 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
| За весь период реализации | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по программе:** | **1353068,74** | **147658,57** | **209427,80** | **289638,12** | **208645,18** | **181270,32** | **193095,22** | **123333,53** |
| **Областной бюджет** | **901060,60** | **98810,51** | **140203,59** | **220120,00** | **118411,20** | **113874,10** | **135279,30** | **74361,90** |
| **Местный бюджет** | **452008,14** | **48848,06** | **69224,21** | **69518,12** | **90233,98** | **67396,22** | **57815,92** | **48971,63** |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»  | Всего, в т.ч. | 239266,97 | 24274,25 | 36300,67 | 23511,63 | 22065,61 | 71543,44 | 30619,70 | 30951,67 |
| Областной бюджет | 81805,32 | 945,68 | 889,99 | 5213,85 | 957,00 | 43798,80 | 15000,00 | 15000,00 |
| Местный бюджет | 157461,65 | 23328,57 | 35410,68 | 18297,78 | 21108,61 | 27744,64 | 15619,70 | 15951,67 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 632567,57 | 106356,30 | 153638,00 | 89623,47 | 0,00 | 76465,20 | 138252,50 | 68232,10 |
| Областной бюджет | 555567,57 | 94657,10 | 136779,90 | 78018,25 | 0,00 | 66524,50 | 120279,30 | 59361,90 |
| Местный бюджет | 76946,62 | 11699,20 | 16858,10 | 11605,22 | 0,00 | 9940,70 | 17973,20 | 8870,20 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба»  | Всего, в т.ч. | 184228,22 | 16988,02 | 19489,13 | 19027,24 | 51560,77 | 29050,28 | 24093,02 | 24019,76 |
| Областной бюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 175486,79 | 13780,29 | 16955,43 | 16027,24 | 51560,77 | 29050,28 | 24093,02 | 24019,76 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 296601,60 | 0,00 | 0,00 | 157515,40 | 135004,80 | 4081,40 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 254892,90 | 0,00 | 0,00 | 133887,90 | 117454,20 | 3550,80 | 0,0 | 0,00 |
| Местный бюджет | 41708,70 | 0,00 | 0,00 | 23627,50 | 17550,60 | 530,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по** [**подпрограмме № 1**](#P593)**, в т.ч.** | 987269,3 | 109128,3 | 161438,0 | 250715,1 | 139502,8 | 120000,5 | 138252,5 | 68232,1 |
| **Областной бюджет** | 838935,5 | 94657,1 | 136779,9 | 211529,0 | 117454,2 | 98874,1 | 120279,3 | 59361,9 |
| **Местный бюджет** | 148333,8 | 14471,2 | 24658,1 | 39186,1 | 22048,6 | 21126,4 | 17973,2 | 8870,2 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 632143,80 | 106356,30 | 153638,00 | 89199,70 | 0,00 | 76465,20 | 138252,50 | 68232,10 |
| Областной бюджет | 555243,80 | 94657,10 | 136779,90 | 77641,10 | 0,00 | 66524,50 | 120279,30 | 59361,90 |
| Местный бюджет | 76900,00 | 11699,20 | 16858,1 | 11558,60 | 0,00 | 9940,70 | 17973,20 | 8870,20 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 58523,90 | 2772,00 | 7800,00 | 4000,00 | 4498,00 | 39453,90 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 28798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28798,80 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 29725,10 | 2772,00 | 7800,00 | 4000,00 | 4498,00 | 10655,10 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 296601,60 | 0,00 | 0,00 | 157515,40 | 135004,80 | 4081,40 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 254892,90 | 0,00 | 0,00 | 133887,90 | 117454,20 | 3550,80 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 41708,70 | 0,00 | 0,00 | 23627,5 | 17550,60 | 530,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по** [**подпрограмме № 2**](#P937)**, в т.ч.** | **19555,68** | **680,00** | **2502,71** | **3083,8** | **2599,17** | **3680,00** | **3430,00** | **3580,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **19555,68** | **680,00** | **2502,71** | **3083,8** | **2599,17** | **3680,00** | **3430,00** | **3580,00** |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 10575,81 | 640,00 | 2502,71 | 3076,80 | 1156,30 | 1350,00 | 900,00 | 950,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 10575,81 | 640,00 | 2502,71 | 3076,80 | 1156,30 | 1350,00 | 900,00 | 950,00 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 8528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,87 | 2200,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 8528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,87 | 2200,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| **Всего по** [**подпрограмме № 3**](#P1321)**, в т.ч.** | **346243,76** | **37850,27** | **45487,09** | **35839,22** | **66543,21** | **57589,82** | **51412,72** | **51521,43** |
| **Областной бюджет** | **62125,10** | **4153,41** | **3423,69** | **8591,00** | **957,00** | **15000,00** | **15000,00** | **15000,00** |
| **Местный бюджет** | **284118,66** | **33696,86** | **42063,40** | **27248,22** | **65586,21** | **42589,82** | **36412,72** | **36521,43** |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 170167,26 | 20862,25 | 25997,96 | 16434,83 | 16411,31 | 30739,54 | 29719,70 | 30001,67 |
| Областной бюджет | 53006,52 | 945,68 | 889,99 | 5213,85 | 957,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Местный бюджет | 117160,74 | 19916,57 | 25107,97 | 11220,98 | 15454,31 | 15739,54 | 14719,70 | 15001,67 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 175699,35 | 16988,02 | 19489,13 | 19027,24 | 50131,90 | 26850,28 | 21693,02 | 21519,76 |
| Областной бюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 166957,92 | 13780,29 | 16955,43 | 16027,24 | 50131,90 | 26850,28 | 21693,02 | 21519,76 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областнойбюджет | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Главу 7. «Система мероприятий муниципальной программы № 1» изложить в следующей редакции:

**Глава 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020  | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап) | Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 122737,215169,8 | 94657,111699,2 | 28080,13470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | Областной бюджетМестный бюджет | 81160,09983,7 | 0,0 | 81160,09983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 3 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильнойдороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 4 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 7800,0 | 0,0 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству; | Областной бюджетМестный бюджет | 105180,914962,4 | 0,0 | 27539,83403,8 | 77641,111558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 6 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 | Администрация городского округа | Местный бюджет | 2772,0 | 2772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (1 этап) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 77762,613723,0 | 0,0 | 0,0 | 77762,613723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (2 этап) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 56125,39904,5 | 0,0 | 0,0 | 56125,39904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 40323,16025,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40323,16025,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 106938,715979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7621,41138,8 | 40129,45996,4 | 59187,98844,2 |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап) | Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 10322,71542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4524,0676,0 | 5711,7853,5 | 87,013,0 | 1 |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 29445,44399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25894,63869,3 | 3550,8530,6 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 12 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 10565,41305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10565,41305,9 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 13 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 8 986,41110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 986,41110,7 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 14 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 9 247,01142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 247,01142,9 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 15 | Выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Администрация городского округа | Местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 16 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области | Администрация городского округа | Местный бюджет | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 24897,63720,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24897,63720,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 26690,33988,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8461,11264,3 | 18229,22723,9 | 0,0 | 1 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 26338,93935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26338,93935,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 174,026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,013,0 | 87,013,0 | 1 |
| 21 | Выполнениеработпоразработкепроектно-сметнойдокументациинаремонтул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск». | Администрация городского округа | Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 22 | Выполнениеработпоразработкепроектно-сметнойдокументациинаремонтул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 23 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 24 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 676,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,1 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 25 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советской до проспекта Ленинградский в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 512,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,2 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 26 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 27 | Ремонт автодороги Фасадной | Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 102040,015248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45918,06861,6 | 56122,08386,4 | 0,0 | 1 |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **987274,3** | **109128,3** | **161438,0** | **250715,1** | **139502,8** | **120005,5** | **138252,5** | **68232,1** |  |
|  | **областной бюджет** | **838935,5** | **94657,1** | **136779,9** | **211529,0** | **117454,2** | **98874,1** | **120279,3** | **59361,9** |  |
|  | **местный бюджет** | **148338,8** | **14471,2** | **24658,1** | **39186,1** | **22048,6** | **21131,4** | **17973,2** | **8870,2** |  |

1.4. Главу 10. «Система мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

**Глава 10. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источникифинансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Задача №1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.** |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правосознания участников дорожного движения |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правосознания участников дорожного движения |
| 1.3 | Приобретение табличек на автобусные остановки | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  Местный бюджет | 206,3 | 0,00 | 6.3 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 1в том числе: |  | Всего | 207,2 | 0,00 | 6,3 | 0,9 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местныйбюджет | 207,2 | 0,00 | 6,3 | 0,9 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Задача №2. Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.** |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассниковКоличество школ 7 шт. | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 220,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 59,00 | 0,00 | 0, 00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | МКУ «Управление образования» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования | Местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 |  |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | МКУ «Управление образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | МКУ «Управление образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Средства массовой информации «Саянские зори» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 2в том числе: |  | Всего | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 451,00 | 40,00 | 0,00 | 7,00 | 14,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
| **Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Снижение тяжести последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска.** |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 6049,04 | 640,00 | 1032,64 | 670,00 | 706,40 | 1150,00 | 900,00 | 950,00 | Повышение пропускной способности улично- дорожной сети |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 3869,67 | 0,00 | 1463,77 | 2405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышениебезопасности дорожного движения |
| МКУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 8528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,87 | 2200,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| 3.3 | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  | Всего | 18897,48 | 640,00 | 2496,41 | 3075,9 | 2585,17 | 3350,00 | 3300,00 | 3450,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 18897,48 | 640,00 | 2496,41 | 3075,9 | 2585,17 | 3350,00 | 3300,00 | 3450,00 |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **19555,68** | **680,00** | **2502,71** | **3083,8** | **2599,17** | **3680,00** | **3430,00** | **3580,00** |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |  |
| **местный бюджет** | **19555,68** | **680,00** | **2502,71** | **3083,8** | **2599,17** | **3680,00** | **3430,00** | **3580,00** |  |

1.5. Главу 12. «Система мероприятий подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

**«Глава 12. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам |
| 2020  | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»  | Всего | 115816,35 | 15249,03 | 16765,26 | 11157,85 | 9517,17 | 20655,67 | 21119,70 | 21351,67 |
| Областной бюджет | 50497,13 | 945,68 | 889,99 | 2704,46 | 957,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Местный бюджет | 65319,22 | 14303,35 | 15875,27 | 8453,39 | 8560,17 | 5655,67 | 6119,70 | 6351,67 |
| МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  Озеленение | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего | 1783,15 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 199,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1783,15 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 199,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | Побелка бордюр | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 336,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 336,00 | 112.00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 66509,42 | 2277,54 | 4228,20 | 3462,49 | 4299,79 | 17241,40 | 17500,00 | 17500,00 |
| Областнойбюджет | 50874,28 | 945,68 | 889,99 | 3081,61 | 957,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Местный бюджет | 15635,14 | 1331,86 | 3338,21 | 380,88 | 3342,79 | 2241,40 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.4 | Установка остановочного павильона по ул.Нуриахметовой | Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 423,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областнойбюджет | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 11233,65 | 1168,00 | 1857,90 | 1300,3 | 2097,45 | 1560,00 | 1600,00 | 1650,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 11233,65 | 1168,00 | 1857,90 | 1300,30 | 2097,45 | 1560,00 | 1600,00 | 1650,00 |
| 1.6 | Обслуживание ливневой канализации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 13206,55 | 1140,49 | 2388,96 | 1348,80 | 2852,66 | 1654,27 | 1819,70 | 2001,67 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 13206,55 | 1140,49 | 2388,96 | 1348,80 | 2852,66 | 1654,27 | 1819,70 | 2001,67 |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту остановочного пункта (павильона), расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр.Солнечный, остановка «ДШИ» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 68,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 68,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт опор освещения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | Установка Г-образных опор 58шт. | Администрация городского округа муниципального. образования «город Саянск» | Всего | 2223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Внесение изменений в комплексную схему организации дорожного движения  | Администрация городского округа муниципального образования | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 50516,92 | 5613,22 | 9232,70 | 5276,98 | 6784,02 | 7160,00 | 8200,00 | 8250,00 |
| Областной бюджет | 2509,39 | 0,00 | 0,00 | 2509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 48007,53 | 5613,22 | 9232,70 | 2767,59 | 6784,02 | 7160,00 | 8200,00 | 8250,00 |
| 5.1 | Обеспечение работоспособностиэлектрических сетей улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 6956,58 | 800,00 | 783,33 | 819,00 | 944,25 | 1160,00 | 1200,00 | 1250,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 6956,58 | 800,00 | 783,33 | 819.00 | 944,25 | 1160,00 | 1200,00 | 1250,00 |
| 5.2 | Оплата электрической энергии, потребленной электросетями улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 43525,85 | 4813,22 | 8449,37 | 4457,98 | 5805,28 | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Областной бюджет | 2509,39 | 0,00 | 0,00 | 2509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 41016,46 | 4813,22 | 8449,37 | 1948,59 | 5805,28 | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 5.3 | Оплата за услуги по технологическому присоединению уличного освещения мкр.Южный города Саянска | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Саянская дорожная служба» | МКУ « СаянскаяДорожная служба» | Всего | 175251,35 | 16988,02 | 19489,13 | 19027,24 | 50019,90 | 26738,28 | 21581,02 | 21407,76 |
| Областной бюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 166509,92 | 13780,29 | 16955,43 | 16027,24 | 50019,90 | 26738,28 | 21581,02 | 21407,76 |
| 7 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 110,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 110,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по** **подпрограмме** |  | **Всего** | **346243,76** | **37850,27** | **45487,09** | **35839,22** | **66543,21** | **57589,82** | **51412,72** | **51521,43** |
| **Областной****бюджет** | **62125,10** | **4153,41** | **3423,69** | **8591,00** | **957,00** | **15000,00** | **15000,00** | **15000,00** |
| **Местный** **бюджет** | **284118,66** | **33696,86** | **42063,40** | **27248,22** | **65586,21** | **42589,82** | **36412,72** | **36521,43** |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Чернобук А.А. тел.52677

 Малинова М.А. тел.52421