**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 07.02.2024 | № | 110-37-139-24 |  | | |
| г.Саянск | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год | | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20, от 01.06.2021 № 110-37-649-21, от 27.12.2021 № 110-37-1510-21, от 18.04.2022 №110-37-483-22, от 06.06.2022 № 110-37-658-22, от 30.12.2022 № 110-37-1540-22, от 26.05.2023 №110-37-648-23 от 24.10.2023 № 110-37-1266-23, от 28.12.2023 № 110-37-1607-23), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 №39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 12-14), выпуск от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 20.08.2020 №33 (4100) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.08.2020 №34 (4101) (вкладыш официальной информациистр.1), выпуск от 03.12.2020 №48 (4115) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 18-19), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 14-15), выпуск от 21.04.2022 №15 (4185) (вкладыш официальной информации стр. 6), выпуск от 28.04.2022 №16 (4186) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 09.06.2022 №22 (4192) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 19.01.2023 №2 (4223) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 01.06.2023 № 21 (4242) (вкладыш официальной информации стр.9-11), выпуск от 26.10.2023 № 242 (4263) (вкладыш официальной информации стр.4-6), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.12-14), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год**

В целях формирования и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Саянск», была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

2. Разработка и утверждение проектов планировки территорий.

3. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству г. Саянска.

4. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД».

5. Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

6. Обеспечение полномочий в сфере рекламы.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной [п](consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC857E0E319724FC4BD8AD5B243E6E4E6D42F9BA74285251ACEB2F7F412C75sBsFH)рограммы средств в 2023 году составлял 52 040,4 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 41 765,7 тыс.рублей, из областного бюджета 10 025,2 тыс.рублей, за счет инициативных платежей 249,5 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 51 932,1 тыс.рублей или 99,8% от планового показателя.

В 2023 году в рамках муниципальной программы выполнено:

1. Мероприятия перечня Народных инициатив на общую сумму 9575,3 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 8 330,5 тыс.рублей;

- местный бюджет –1 244,8 тыс.рублей.

2. Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории на общую сумму 3 104,2 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 8 330,5 тыс.рублей;

- местный бюджет –1 244,8 тыс.рублей.

3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета на общую сумму из местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

4. Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на общую сумму средств местного бюджета 390 тыс.рублей.

5. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска на общую сумму 12 717,1 тыс.рублей.

7. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» на общую сумму 26 095,3 тыс.рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2023 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» | | | | | | | |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 83 | 83 | 0 | 0 |  |
| 4. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 99,9 | -0,1 | 1,2 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 6. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 99,6 | -0,4 | -0,4 | экономия на приобретение основных средств по результатам электронного аукциона |
| 7. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. | | -/+ | % |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» | | | | | | | |
| 1 | Расходы на выполнение прочих обязательств городского округа | местный бюджет | 1185,1 | 1185,1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Благоустройство территории по ул. Ленина вдоль индивидуальных жилых домов мкр. Строителей | областной бюджет  инициативные платежи | 1669,6  249,5 | 1669,6  249,5 | 0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение строительных материалов для текущего ремонта оборудования скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15 (проведение текущего ремонта собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 1,4  9,2 | 1,4  9,2 | 0 | 0 |  |
| 5 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы от многоквартирного дома №31 мкр. Олимпийский до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | местный бюджет  областной бюджет | 10,8  72,4 | 10,8  72,4 | 0 | 0 |  |
| 6 | Приобретение стоек для парковки велосипедов для учреждений культуры и образования | местный бюджет  областной бюджет | 21,3  142,6 | 21,3  142,6 | 0 | 0 |  |
| 7 | Выполнение работ по устройство тротуара от ул. В.И. Ленина до многоквартирного дома №7 мкр. Центральный | местный бюджет  областной бюджет | 38,0  254,2 | 38,0  254,2 | 0 | 0 |  |
| 8 | Выполнение работ по устройство парковки около ОГБУЗ «Саянская городская больница» | местный бюджет  областной бюджет | 397,8  2662,1 | 397,8  2662,1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Устройство освещения пешеходной дорожки между МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга» и МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Улыбка» | местный бюджет  областной бюджет | 55,4  370,6 | 55,4  370,6 | 0 | 0 |  |
| 10 | Благоустройство территории конного дворика, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 6а, улица П.Ф. Дворовкина, в 200 метрах южнее проспекта Ленинградский | местный бюджет  областной бюджет | 56,3  376,5 | 56,3  376,5 | 0 | 0 |  |
| 11 | Выполнение работ по устройству съездов по улице Д.М. Перова в районе многоквартирного дома №14 мкр. Центральный | местный бюджет  областной бюджет | 16,9  113,4 | 16,9  113,4 | 0 | 0 |  |
| 12 | Приобретение детского игрового оборудования (микрорайон № 11; мкр. Лесной; мкр. Юбилейный, 27) (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 93,3  624,4 | 93,3  624,4 | 0 | 0 |  |
| 13 | Приобретение спортивного оборудования для дворовых территорий (мкр. Солнечный, 6,7; мкр. Октябрьский, 7; мкр. Молодежный, 1,2,3; мкр. Мирный, 7) (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 173,5  1160,9 | 173,5  1160,9 | 0 | 0 |  |
| 14 | Приобретение 3 качелей (мкр. Юбилейный, 39; мкр. Юбилейный, 63; мкр. Солнечный, 4) (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 18,7  125,1 | 18,7  125,1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Приобретение вазонов (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 270,8  1812,6 | 270,8  1812,6 | 0 | 0 |  |
| 16 | Приобретение лавочек и урн для уличной дорожной сети (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 22,2  148,8 | 22,2  148,8 | 0 | 0 |  |
| 17 | Проведение работ по ремонту поворотных лавочек (в количестве 2 шт.) около ЗАГСа | местный бюджет  областной бюджет | 20,2  134,9 | 20,2  134,9 | 0 | 0 |  |
| 18 | Приобретение консолей для размещения на опорах освещения | местный бюджет  областной бюджет | 14,6  97,4 | 14,6  97,4 | 0 | 0 |  |
| 19 | Приобретение винтового ската туннеля в парк «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский (установка собственными силами) | местный бюджет  областной бюджет | 33,7  225,5 | 33,7  225,5 | 0 | 0 |  |
| 20 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 12692,8  25,0 | 12692,1  25,0 | -0,7  0 | -0,006  0 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 21 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 26202,9 | 26095,3 | - 107,6 | -0,4 | экономия на приобретение основных средств по результатам электронного аукциона |
| 22 | Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | местный бюджет | 390,0 | 390,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | 52040,4 | 51932,1 | -108,3 | -0,2 |  |
| местный бюджет | | | 41765,7 | 41657,4 | - 108,3 | -0,3 |  |
| областной бюджет | | | 10025,2 | 10025,2 | 0 | 0 |  |
| инициативные платежи | | | 249,5 | 249,5 | 0 | 0 |  |

В 2023 году муниципальная программа корректировалась три раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.05.2023 № 110-37-648-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, для участия в 2024 году администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп, также включением мероприятий: перечня Народные инициативы на 2023 г;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.10.2023 № 110-37-1266-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с добавлением мероприятий и сумм на 2026 год, корректировкой сумм по мероприятиям: пункты 1.1, 1.7, 1.8, 1,36, 1.43-1.58, 1-61, 1-62 раздела 1, разделах 2, 3, 4, 5;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2023 № 110-37-1607-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19», в связи с корректировкой сумм по реализации мероприятий на конец 2023 года.

В 2024 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- реализация мероприятий по перечню Народных инициатив;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, № 2;

- выполнение мероприятий по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории;

- разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск» микрорайона Мирного;

- разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- демонтаж рекламных конструкций;

- демонтаж самовольно возведенных объектов.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421