**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 08.02.2024 | № | 110-37-154-24 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Саянска к отопительному периоду 2024-2025 гг. | ⎤ |

 Для обеспечения безаварийной и устойчивой работы предприятий жилищно - коммунального хозяйства, жилищного фонда, отдельно стоящих зданий и учреждений бюджетной сферы города Саянска в период отопительного периода 2024 - 2025 гг., руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 5 статьи 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

**П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:**

1. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Саянска к отопительному периоду 2024-2025 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заседания комиссии проводить еженедельно – в период с 02.05.2024 г. по 01.10.2024 г.

3. Комиссии утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 гг., номенклатуру и объем обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Саянска, план-графикподготовки и сдачи многоквартирных домов по паспортам готовности к работе в зимних условиях 2024-2025 гг. в срок до 01.04.2024 г., программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в срок до 01.03.2024 г.

4. Рекомендовать руководителям объектов жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности:

4.1. Выполнить работы, запланированные в мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Саянска к отопительному периоду 2024-2025 гг., обеспечить комплектацию аварийного запаса материально-технических ресурсов, в том числе нормативного запаса топлива.

4.2. Обеспечить наличие квалифицированного, аттестованного персонала, обслуживающего весь комплекс инженерного оборудования, зданий и сооружений.

4.3. С 02.05.2024 г. еженедельно, каждый четверг, предоставлять оперативные отчеты о ходе исполнения мероприятий в письменном виде в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. Теплосетевой организации – муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие», осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии потребителям города Саянска, деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях, техническому обслуживанию, ремонту и наладке тепловых сетей, обеспечить получение акта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. и провести проверку готовности тепловых сетей и тепловых пунктов потребителей тепловой энергии всех форм собственности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Проверку готовности сетей и тепловых пунктов потребителей тепловой энергии провести в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103.

6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» обеспечить составление и выдачу паспортов готовности объектов жилищно - коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 гг. на основании актов проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. в срок до 15.09.2024 г. для потребителей тепловой энергии, в срок до 01.11.2024 г. для теплоснабжающей и теплосетевой организаций.

7. Рекомендовать директору филиала Ново-Зиминская ТЭЦ Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» обеспечить получение акта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. в соответствии с программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», на основании актов проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающей, теплосетевой организаций и потребителей тепловой энергии, обеспечить получение паспорта готовности муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2024-2025 гг. до 15.11.2024 г., в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 10. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

исп. Жукова С.Ю.

тел. 5-26-77

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации городского округа |
| муниципального образования «город Саянск» |
| От 08.02.2024 № 110-37-154-24 |

**Комиссия по контролю за ходом выполнения**

 **мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Саянска к отопительному периоду 2024-2025 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Данилова М.Ф. | - заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города **-** председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Члены комиссии: |   |
| Перевалова А.А.Гурлев А.В.  | - начальник отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»- директор муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие» |
| Пономарев И.Л.Журавлев А.В.Альхименко Е.Б.Бессонов С.Б. | - директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис»- директор муниципального казенного учреждения «Саянская дорожная служба»- директор филиала Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» (по согласованию)- начальник Саянского отделения Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая компания» (по согласованию) |
| Терехов Д.Б. | - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Труд» (по согласованию) |
| Соболев М.А.  | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Искра» (по согласованию) |
| Константинова К.Н.  | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Уют», (по согласованию) |
| Павловец А.А. | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» (по согласованию) |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский