**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 05.03.2024 | № | 110-37-279-24 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» в 2023 году | ⎤ |

 В целях подведения итогов реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-5) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Жукова С.Ю.

5-26-77

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 05.03.2024 № 110-37-279-24

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» в 2023 году**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено 18773,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 640,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3719,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14413,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 18773,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 640,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3719,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14413,9 тыс. рублей или 100%.

Основной целью данной Программы на 2023 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2023 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2023 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2023 год запланировано финансирование в объеме 12863,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 382,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2559,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9920,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12863,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 382,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2559,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9920,7 тыс. рублей или 100%.

За 2023 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 3 дворовых территориях;

- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;

- устройство автомобильных парковок на 3 дворовых территориях;

- ремонт тротуаров на 1 дворовой территории;

- устройство тротуаров на 2 дворовых территориях;

- устройство пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях;

- ремонт пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2023 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 3 дворовые территории;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 26,4 тыс. кв.м;

 - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 2,2 %.

2. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2023 году запланировано финансирование в объеме 5910,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 257,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5910,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 257,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей или 100%.

2.1. Выполнены работы по благоустройству бульвара по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьском адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Саянск", город Саянск, микрорайон Октябрьский (обустроена площадка под фонтан; оборудовано техническое помещение; установлен фонтан; выкорчеваны кустарники; проведено озеленение; установлены скамейки, урны и велопарковка; заменено освещение).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 5825,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 173,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5825,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 173,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей или 100%.

В результате реализации данных мероприятий в 2023 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,3 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,2 %.

2.2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

 На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 48,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 48,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

2.3. Осуществлено технологическое присоединение к объектам благоустройства.

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 36,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 36,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2023 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателярезультативности | Ед. изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план  | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 26,4 | 26,4 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках  | % | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Площадь общественных территорий,  | га | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |  |
|  | благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования Программы за 2023 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Наименование основныхмероприятий | Источникифинансирования | Объемфинансирования,тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план  | факт | -/+ |  %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральныйбюджет | 9920,7 | 9920,7 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областнойбюджет | 2559,8 | 2559,8 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 382,5 | 382,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию**, тыс. рублей | **12863,0** | **12863,0** | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) | Федеральныйбюджет | 4493,2 | 4493,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областнойбюджет | 1159,4 | 1159,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 257,6 | 257,6 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию,** тыс. рублей | **5910,2** | **5910,2** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | **18773,2** | **18773,2** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **федеральный бюджет** | **14413,9** | **14413,9** | **0,00** | **0,00** |  |
| **областной бюджет** | **3719,2** | **3719,2** | **0,00** | **0,00** |  |
| **местный бюджет** | **640,1** | **640,1** | **0,00** | **0,00** |  |

В 2023 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2023 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.02.2023 № 110-37-148-23;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.07.2023 № 110-37-817-23;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2023 № 110-37-1626-23.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы в части запланированных на 2023 год мероприятий, на сумму **18773,2** тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков