Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                      №______________

г. Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 гг.

В целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4. раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённого постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, опубликованное в газете «Саянские зори, выпуск от 26.09.2019 № 38 (4054) (вкладыш официальной информации стр.10), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), вкладыш от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5), выпуск от 18.03.2021 №10 (4129) (вкладыш официальной информации стр.6) следующие изменения:

- Пункт 7 главы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 7. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 35896,0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 - 1124,5 тыс. руб. 2021 - 10278,6 тыс. руб. 2022 - 21431,0 тыс. руб. 2023 - 1020,5 тыс. руб. 2024 - 1020,5 тыс. руб. 2025 - 1020,5 тыс. руб. 2. По источникам финансирования: - за счёт бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» - 7259,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 - 767,5 тыс. руб. 2021 - 1663,9 тыс. руб. 2022 - 2890,7 тыс. руб. 2023 - 645,5 тыс. руб. 2024 - 645,5 тыс. руб. 2025 - 645,5 тыс. руб. - за счёт областного бюджета - 28637,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 - 357,0 тыс. руб. 2021 - 8614,7 тыс. руб. 2022 - 18540,3 тыс. руб. 2023 - 375,0 тыс. руб. 2024 - 375,0 тыс. руб. 2025 - 375,0 тыс. руб. - за счёт других источников – 0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

- Главу 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Главу 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции приложения №2 к настоящему постановлению.

- Главу 6 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 7. Контроль   исполнения   настоящего   постановления   возложить   на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

8.	Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» 	                                                                            О.В. Боровский

исп. Ольга Юрьевна Чиркова

тел. 8(39553)52421

# Приложение №1

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

# от____________  № ____________

Глава 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Система мероприятий программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту и связи | 2020-2025 гг. | областной | 2232,0 |  | 357,0 |  | 375,0 |  | 375,0 |  | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 1.1 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора на территории города Саянска и накопленного экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет. Рекультивация нарушенных земель | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 -2025 гг. | местный другие источники | 500,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  | 100,0 0,0 |  | 100,0 0,0 |  | 100,0 0,0 | 100,0 0,0 | 100,0 0,0 | 1.2 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту и связи | 2020-2025 гг. | местный | 2189,0 |  | 189,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.6. |
| 1.4. | Мероприятие 4. Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025гг. | местный | 2,5 |  | 0,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.3. 1.4. 1.5. |
| 1.5. | Мероприятие 5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | 2020-2025гг. | Местный Областной | 3263,6 26405,0 |  | 0,0 0,0 |  | 1018,4 8239,7 |  | 2245,2 18165,3 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1.7 |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | местный | 570,0 | 70,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2.4 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) | Комитет по архитектуре и градостроительству Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту и связи | 2020-2025 гг. | местный другие источники | 50,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 10,0 0,0 |  |  | 10,0 0,0 |  | 10,0 0,0 | 10,0 0,0 | 10,0 0,0 | 2.3. |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | местный | 50,0 | 0,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2.1. |
| 2.04. | Мероприятие 4. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных щитов и тп.) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | местный другие источники | 25,0 0,0 | 0,0 0,0 |  | 5,0 0,0 |  |  | 5,0 0,0 |  | 5,0 0,0 | 5,0 0,0 | 5,0 0,0 | 2.2. 2.5. |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | местный другие источники | 581,6 0,0 |  | 481,6 0,0 |  | 20,0 0,0 |  |  | 20,0 0,0 | 20,0 0,0 | 20,0 0,0 | 20,0 0,0 | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. |
| 3.2. | Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | местный другие источники | 26,9 0,0 |  | 26,9 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 3.6. |
| ИТОГО: |  |  | 2020-2025 гг. | Областной | 28637,0 |  | 357,0 |  | 8614,7 |  |  | 18540,3 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |  |
|  |  |  |  | местный | 7259,0 |  | 767,5 |  | 1663,9 |  |  | 2890,7 | 645,5 | 645,5 | 645,5 |  |

# Приложение №2

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

# от  ___________  № ___________

## Глава 5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Информация об объёме и источниках финансирования муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 35896,0 | 1124,5 | 10278,6 | 21431,0 | 1020,5 | 1020,5 | 1020,5 |  |  |
| Местный бюджет | 7259,0 | 767,5 | 1663,9 | 2890,7 | 645,5 | 645,5 | 645,5 |  |  |
| Областной бюджет | 28637,0 | 357,0 | 8614,7 | 18540,3 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счёт средств областного и местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счёт других источников.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

# Приложение №3

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

# от  ___________  № ___________

Глава 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень экологической безопасности, сохранить природные системы, качество окружающей среды и сформировать положительный  имидж города Саянска как экологически чистой территории за счёт:

- сокращения объёмов отходов, размещаемых в несанкционированных местах;

- ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

- снижения вредного воздействия отходов производства и потребления на  здоровье человека и окружающую природную среду;

- улучшения санитарного и эстетического состояния территорий города Саянска;

- повышения уровня экологического сознания и воспитания населения;

- формирования навыков бережного отношения к окружающему миру у населения.

Показатели результативности муниципальной программы приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2019 год | Значение показателя результативности по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора, в том числе стихийных свалок и навалов на территории города Саянска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 3 3 | 8 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.5. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.5. | Обустройство газонов | м2 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра городского округа

по вопросам жизнеобеспечения города-

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи                                                 М.Ф. Данилова

Начальник

отдела правовой работы                                                                                        М.В. Павлова

_______________

дата

Начальник Управления по экономике

_______________                                                                                                     Е.Н. Зайцева

дата

Начальник управления по финансам и налогам                                                   И.В. Бухарова

_______________

дата

Председатель-главный архитектор  Комитета по архитектуре

и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск»                                                      Ю.В. Колькина                                                _______________

дата

РАССЫЛКА:

1 экз. - в дело

2 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – отдел правовой работы

1 экз. – отдел организационной работы

1 экз. - управление по экономике

1 экз. - ССМИ

______________________________

7 экз.

Электронная  версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный специалист в сфере природоохранного

и рекламного законодательства Комитета

по архитектуре и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск»                                                        О.Ю. Чиркова

_______________

Дата