Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2026 | № | 110-37-121-26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20, от 01.06.2021 № 110-37-649-21, от 27.12.2021 № 110-37-1510-21, от 18.04.2022                        №110-37-483-22, от 06.06.2022 № 110-37-658-22, от 30.12.2022                          № 110-37-1540-22, от 26.05.2023 №110-37-648-23 от 24.10.2023 № 110-37-1266-23, от  28.12.2023 № 110-37-1607-23, от 25.09.2024 № 110-37-1120-24, от 28.12.2024 № 110-37-1623-24, от 10.10.2025 № 110-37-1231-25, от 26.12.2025 № 110-37-1570-25),   принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                        А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.02.2026 № 110-37-121-26

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

В целях формирования и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Саянск», была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

2. Разработка и утверждение проектов планировки территорий.

3. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству г. Саянска.

4. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД».

5. Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

6. Обеспечение полномочий в сфере рекламы.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2025 году составлял 60 713 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 40 129 тыс.рублей, из областного бюджета 19 810 тыс.рублей, за счет инициативных платежей 774 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 60 700 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 40 116 тыс.рублей, из областного бюджета 19 810 тыс.рублей, за счет инициативных платежей 774 тыс.рублей  или 99,98% от планового показателя.

В 2025 году в рамках муниципальной программы выполнено:

1. Мероприятия перечня Народных инициатив на общую сумму 7 840 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 6 821 тыс.рублей;

- местный бюджет –1 019 тыс.рублей.

2. Реализация инициативных проектов на общую сумму 5 953 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 5 179 тыс.рублей;

- инициативные платежи – 774 тыс. рублей.

3. Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории на общую сумму из средств местного бюджета 485 тыс. рублей.

4. Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске на общую сумму средств местного бюджета 8 977 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 7 810 тыс.рублей;

- местный бюджет –1 167 тыс.рублей.

5. Выполнение  работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск» Иркутской области на общую сумму средств местного бюджета 110 тыс.рублей.

6. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска на общую сумму 10 690  тыс.рублей.

7. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» на общую сумму 26 645 тыс.рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Мероприятия оплачены в полном объеме. Из-за округления некорректна итоговая цифра расхода. |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 20 | 11 | -9 | -45 | Уменьшилось количество самовольных рекламных конструкций |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 65 | 81 | 16 | 19 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах; капитальный ремонт участков тепловых сетей |
| 4. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 99,99 | -0,01 | -0,01 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 5. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 99,96 | -0,04 | -0,04 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 6. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы  за 2025 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  | -/+ | % |  |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на выполнение прочих обязательств городского округа | местный бюджет | 414 | 414 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 3 | Оплата за потребление электрической энергии | местный бюджет | 21 | 21 | 0 | 0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | областной бюджет местный бюджет | 7 810 1 167 | 7 810 1 167 | 0 0 | 0 0 |  |
| 5 | Мероприятия перечня Народных инициатив | областной бюджет местный бюджет | 6821 1019 | 6821 1019 | 0 0 | 0 0 |  |
| 6 | Реализация инициативных проектов | областной бюджет инициативные платежи | 5 179 774 | 5 179 774 | 0 0 | 0 0 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 10 692 | 10 690 | -2 | -0,02 | экономия стоимости прочих материальных запасов. |
| 8 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | местный бюджет | 26 656 | 26 645 | - 11 | -0,04 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 9 | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск» Иркутской области | местный бюджет | 110 | 110 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 60 713 | 60 700 | -13 | -0,02 |  |
| местный бюджет |  |  | 40 129 | 40 116 | -13 | -0,03 |  |
| областной бюджет |  |  | 19 810 | 19 810 | 0 | 0 |  |
| инициативные платежи |  |  | 774 | 774 | 0 | 0 |  |

В 2025 году в муниципальную программу вносились изменения два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.10.2025 № 110-37-1231-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи  добавлением дополнительных мероприятий с п. 1.73 по 1.103, также корректировкой сумм по мероприятиям  2025 года;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1570-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с  корректировкой сумм на конец 2025 года.

В 2026 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- реализация мероприятий по перечню Народных инициатив;

- реализация инициативных проектов;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- выполнение мероприятий по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории;

- благоустройство городского кладбища (разработка карт для захоронения).

За весь период реализации муниципальной программы с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:

-  мероприятия по перечню Народных инициатив;

- реализация инициативных проектов;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- выполнение мероприятий по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории;

- благоустройство городского кладбища (разработка карт для захоронения);

- строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения);

- изготовление памятного знака, посвященного врачам города Саянска;

- приобретение памятного панно,  приобретение уличных табличек, макета, схемы движения транспорта, вывески.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за период 2020-2025 годы приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности 2018 |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 97,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2 | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 100 | 51 | 20 | 20 | 32 | 32 | 17 | 17 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 |  | 1 |
| 3 | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 80 | 80 | 78 | 81 | 75 | 81,59 | 75 | 75 | 83 | 83 | 82 | 79 | 65 |  | 81 |
| 4 | Разработка и утверждение проектов планировки территории муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99,9 | 100 | 99,8 | 100 |  | 99,99 |
| 6 | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 100 | 99,6 | 100 | 99,7 | 100 |  | 99,96 |
| 7 | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 8 | Демонтаж самовольно возведенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Объем и источники финансирования муниципальной программы за 2025 год и весь период 2020-2025 годы

Таблица № 4

| Показатели | за 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 60 713 | 60 700 | 320 073 | 316 899 |
| местный бюджет | 40 129 | 40 116 | 224 389 | 223 158 |
| областной бюджет | 19 810 | 19 810 | 94230 | 92 288 |
| Инициативные платежи | 774 | 774 | 1454 | 1453 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 21 694 | 21 692 | 144 239 | 141 516 |
| местный бюджет | 12 236 | 12 234 | 78 675 | 77 898 |
| областной бюджет | 9 458 | 9 458 | 65 564 | 63 618 |
| Соисполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 550 | 550 | 4 365 | 4 315 |
| местный бюджет | 115 | 115 | 3930 | 3 880 |
| областной бюджет | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Участник МУ СПиОГД Итого, в том числе: | 38 399 | 38 388 | 171 179 | 170 761 |
| местный бюджет | 27 708 | 27 697 | 141 519 | 141 106 |
| областной бюджет | 9 917 | 9 917 | 28 206 | 28 202 |
| Инициативные платежи | 774 | 774 | 1454 | 1453 |
| Участник МУ «УО СС» Итого, в том числе: | 70 | 70 | 290 | 307 |
| местный бюджет | 70 | 70 | 265 | 274 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 25 | 33 |

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации программы исполнены.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году составило 99,98%. За весь период реализации – 99%.

3. Реализация муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-944-25.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                         А.В. Ермаков