Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2026 | № | 110-37-123-26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 23.10.2019 № 110-37-1176-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018№ 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, от 12.02.2024 №110-37-170-24, от 08.04.2024 №110-37-452-24, от 17.04.2024 №110-37-507-24, от 06.05.2024 №110-37-576-24, от 19.09.2024 №110-37-1093-24, от 01.11.2024 № 110-37-1283-24, от 12.12.2024 № 110-37-1490-24, от 10.01.2025 № 110-37-4-25, от 26.12.2025 № 110-37-1574-25), принять к сведению (Приложение к данному постановлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                      А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А.

тел.8(39553)52677

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.02.2026 № 110-37-123-26

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19.

Муниципальная Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»;

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»;

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

Задачами муниципальной программы являются: капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города; предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, сокращение социального риска числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокращение транспортного риска числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение тяжести последствий лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения, организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования, реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.

Основными целями мероприятий данной Программы являются:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Повышение безопасности дорожного движения;

4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7. Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

В 2025 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2025 год.

С учётом изменений общий объем запланированных для реализации муниципальной программы средств в 2025 году составил 198830 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 72476 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 126354 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 запланировано 144098 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 19368 тыс.рублей, из областного бюджета 124730 тыс.рублей.

По подпрограмме № 2 запланировано 3708 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 2459 тыс. рублей, за счет областного бюджета 1249 тыс.руб.

По подпрограмме № 3 было запланировано 51024 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 50649 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 375 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы составило 153713 тыс. рублей (исполнение 77,3%), из них за счет средств местного бюджета – 66606 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 87107 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 фактическое выполнение составило 100422 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 13690 тыс.рублей, из областного бюджета 86732 тыс.рублей или 69,7% от планового показателя.

По подпрограмме № 2 фактическое выполнение составило 2272 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 2272 тыс.рублей, из областного бюджета 0 тыс.рублей или 61,3% от планового показателя.

По подпрограмме № 3 фактическое выполнение составило 51019 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 50644 тыс.рублей, из областного бюджета 375 тыс.рублей или 100% от планового показателя.

За весь период реализации Программы с 2020 года по 2025 год общий объем средств, запланированных для реализации муниципальной программы составил  1352419 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 430115 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 922304 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 запланировано 1040443 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  154205 тыс.рублей, из областного бюджета 886238 тыс.рублей.

По подпрограмме № 2 запланировано 16424 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 12833 тыс. рублей, за счет областного бюджета 3409 тыс.руб.

По подпрограмме № 3 было запланировано 295734 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 263077 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 32657 тыс. руб.

За весь период реализации Программы с 2020 года по 2025 год фактическое финансирование составило  1239896 тыс. рублей (исполнение 91,7%), из них за счет средств местного бюджета – 414738 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 825158 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 фактическое выполнение составило 930753 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 140015 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 790738 тыс. рублей, или 89,5% от планового показателя.

По подпрограмме № 2 фактическое выполнение составило 13997 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 11842 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2155 тыс.руб., или 86,2% от планового показателя.

По подпрограмме № 3 фактическое выполнение составило 295146 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 262881 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 32265 тыс. руб., или 99,8% от планового показателя.

С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25.

Финансирование муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

| Источник финансирования | За 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | 198830 | 153713 | 1352419 | 1239896 |
| местный бюджет | 72476 | 66606 | 430115 | 414738 |
| областной бюджет | 126354 | 87107 | 922304 | 825158 |
| Ответственный исполнитель - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11485 | 11298 | 96831 | 95858 |
| Областной бюджет | 1249 | 0 | 25519 | 24265 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 12734 | 11298 | 122350 | 120123 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по архитектуре и градостроительству |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18 156 | 12 478 | 87250 | 73518 |
| Областной бюджет | 121 508 | 83 510 | 624563 | 532285 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 139 664 | 95 988 | 711813 | 605803 |
| Соисполнитель – МУ СПиОГД |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 679 | 679 | 39 737 | 39 255 |
| Областной бюджет | 3 222 | 3222 | 260 452 | 257 230 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 3 901 | 3 901 | 300 189 | 296 485 |
| Соисполнитель – МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 85 | 85 | 236 | 236 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 85 | 85 | 236 | 236 |
| Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 42071 | 42066 | 206061 | 205871 |
| Областной бюджет | 375 | 375 | 11770 | 11378 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 42446 | 42441 | 217831 | 217249 |
| Всего по подпрограмме № 1, в т.ч. | 144 098 | 100 422 | 1 040 443 | 930 753 |
| Местный бюджет | 19 368 | 13 690 | 154 205 | 140 015 |
| Областной бюджет | 124 730 | 86 732 | 886 238 | 790 738 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме № 2, в т.ч. | 3708 | 2272 | 16242 | 13997 |
| Местный бюджет | 2459 | 2272 | 12833 | 11842 |
| Областной бюджет | 1249 | 0 | 3409 | 2155 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме № 3, в т.ч. | 51024 | 51019 | 295734 | 295146 |
| Местный бюджет | 50649 | 50644 | 263077 | 262881 |
| Областной бюджет | 375 | 375 | 32657 | 32265 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет о выполнении Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, с учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма № 1) средств в 2025 году составил  144 098 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  19 368 тыс.рублей, из областного бюджета 124 730 тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 100 422 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета  13 690 тыс.рублей, из областного бюджета 86 732 тыс.рублей или 70% от планового показателя

Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города

Решение поставленной задачи реализовывалось в 2025 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.

За 2025 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:

1. Продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский), протяженностью 1,330 км.

2. Завершен ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской), протяженностью 0,451 км.

5. Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35)».

6. Проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35).

7. Выполнены работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  улица Таежная  .

8. Проведена повторная государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная».

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2025 году достигнуты следующие ее показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 40% к показателю 2024г – 34,8%. Показатель некорректный поскольку в 2025 году увеличилась общая протяженность автомобильных дорог.  Мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 0,451 км дорог.

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % км км | а- 38,8 L- 103,1 l- 40 | 40 105,6 42,2 | -1,2 | -3 | Мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 0,451 км дорог. |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2025 год приведен в Таблице № 2

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский) | Местный бюджет | 7 220 | 1 961 | -5 | -73 | из-за не поступления финансирования из областного бюджета в местный бюджет |
|  |  | Областной бюджет | 48 319 | 13 125 | -35 194 | -73 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский) | Местный бюджет | 159 | 0 | -159 | -100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 064 | 0 | -1 064 | -100 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) | Местный бюджет | 2 724 | 2 464 | -260 | -10 |  |
|  |  | Областной бюджет | 18 229 | 16 489 | -1 740 | -10 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Местный бюджет | 482 | 482 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3 222 | 3 222 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием | Местный бюджет | 8 053 | 8 053 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 53 896 | 53 896 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)» | Местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) | Местный бюджет | 81 | 81 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Местный бюджет | 180 | 180 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная» | Местный бюджет | 72 | 72 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Оказание экспертных услуг | Местный бюджет | 197 | 197 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 144 098 | 100 422 | - 43 676 | -30 |  |
| областной бюджет |  |  | 124 730 | 86 732 | -37 998 | -30 |  |
| местный бюджет |  |  | 19 368 | 13 690 | -5 678 | -29 |  |

В Подпрограмму № 1 было внесено одно изменение:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм мероприятий на конец года.

На 2026 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап, трасса 1,2).

За весь период реализации Подпрограммы №1 с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен капитальный ремонт и ремонт 10 автомобильных дорог:

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап);

- капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская  (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т.  Бабаева) в городе Саянске;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (1 этап);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (2 этап);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) (1 этап);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) (трасса 1,2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап);

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);

- кемонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская);

- ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием.

2. Осуществлена разработка проектно - сметной документации на 12 автомобильных дорог:

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35);

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1;

- выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск».

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская:  участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по проведению инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от ул. Таёжной до ул. Советской в г. Саянск Иркутской области;

- выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35)»;

- повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35)

-  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  улица Таежная;

- повторная государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная».

Анализ показателей результативности Подпрограммы №1, достигнутых за период 2020-2025 годы приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности 2018 |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт |
|  | Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % км км | а- 28,7 L- 78,0 l- 22,4 | 29,0 78,0 22,7 | 18,7 84,0 15,7 | 24,8 78,7 19,5 | 16,7 84,0 14,0 | 35,2 89,5 31,5 | 14,9 84,0 12,5 | 35,6 92,6 33,0 | 33,8 92,6 31,3 | 41,0 103,1 42,3 | 39,3 103,1 40,5 | 34,8 103,1 36,0 | 38,8 103,1 40 |  | 40 105,6 42,2 |

Объем и источники финансирования Подпрограммы №1  за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

| Показатели | за 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 144 098 | 100 422 | 1 040 443 | 930 753 |
| местный бюджет | 19 368 | 13 690 | 154 205 | 140 015 |
| областной бюджет | 124 730 | 86 732 | 886 238 | 790 738 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 139 664 | 95 988 | 711 389 | 605 379 |
| местный бюджет | 18 156 | 12 478 | 87 203 | 73 471 |
| областной бюджет | 121 508 | 83 510 | 624 186 | 531 908 |
| Соисполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 533 | 533 | 28 865 | 28 889 |
| местный бюджет | 533 | 533 | 27 265 | 27 289 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| Участник МУ СПиОГД Итого, в том числе: | 3 901 | 3 901 | 300 189 | 296 485 |
| местный бюджет | 679 | 679 | 39 737 | 39 255 |
| областной бюджет | 3 222 | 3222 | 260 452 | 257 230 |

Вывод:

1. Мероприятия по Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   в 2025 году  и за весь период исполнены.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   в 2025 году составило 70%. За весь период реализации –89%.

3. Реализация Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» прекращена. С 1 января 2026 года начинает своё действие  Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25.

Отчет о выполнении Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год

В 2025 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей, установлены 24 новых стойки, установлено (заменены старые, поврежденные и утраченные знаки, а также установка новых знаков по судебным решениям) 60 новых знаков, окрашено 60 стоек с дорожными знаками;

- выполнены работы по обновлению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети города, а именно выполнена разметка на 127 км улично-дорожной сети города, на 88 пешеходных переходах города (4182м2), 63 парковках. Произведена закупка материалов (краска, разбавитель, стеклошарики) для обновления горизонтальной дорожной разметки.

Была проведена модернизация нерегулируемого пешеходного перехода,  прилегающего непосредственно к образовательному учреждению - ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска» и расположенного на аварийно-опасном участке автомобильной дороги, по адресу: г.Саянск, проспект Ленинградский, д.36 (в районе ДК «Юность» и Химико-технологического техникума) за счет предоставления субсидии из областного бюджета. Были проведены работы по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с применением вызывной фазы для движения пешеходов и дополнительными дорожными знаками.

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- постоянное информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности  дорожного движения через средства массовой информации: размещается информация на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Управлением образования:

- проведена городская викторина по правилам дорожного движения, участие приняли 526 обучающихся;

- проведена городская интеллектуальная игра «Светофор и пешеход», участие приняли 32 человека;

- проведен городской конкурс «Безопасное колесо», участие приняли 32 человека;

- проведены следующие акции: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель», «Безопасные каникулы», «Единый день безопасности» в рамках которых проведены профилактические занятия, беседы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасному поведению детей на проезжей части и в транспорте. В мероприятиях приняли участие 5379 человека;

- проведены родительские собрания по разъяснению вопросов: соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, участие приняли 2746 родителей (законных представителей);

- обучающиеся 1 - 9 классов в количестве 2132 человека приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»;

- в учебную программу общеобразовательных учреждений включен курс по изучению правил дорожного движения (10-ти часовая программа в 1-9 классах);

- команда города Саянска приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» (4 человека).

Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» проведено совместно с отделом ГАИ МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ. Паспорта дорожной безопасности  имеются  во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются и корректируются ежегодно.

Также инспекторами по ПБДД ОГАИ МО МВД России «Зиминский» в течение учебного года во всех общеобразовательных учреждениях (в школах и Химико-технологическом техникуме) проводились профилактические беседы на темы: «Правила юного пешехода», «Использование световозвращающих элементов», «Правила управления велосипедом и самокатом»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и порядок соблюдения ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения»; «Основные меры безопасного поведения на дорогах и во дворах», «Правила перехода проезжей части и меры по недопущению попадания в дорожные ловушки», «Правила перехода проезжей части в зимнее время года. Осторожно гололед», «Ответственность за нарушение ПДД» несовершеннолетними»; «Опасности зацепинга», «Правила дорожного движения для юных велосипедистов и водителей СИМ», «Использование ДУУ и ремней при поездке на автомобиле», «Светоотражающие элементы и их применение в темное время суток».

В Подпрограмму было внесено одно изменение:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм мероприятий на конец года.

В 2026 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- Информирование населения о состоянии безопасности  дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации;

- Организация  проведения рейдов  работников ГИБДД;

- Изготовление и установка агитационных материалов (баннеры) по БДД;

- Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников;

- Проведение в общеобразовательных организациях интеллектуальных  игр,  викторин и конкурсов, посвященных  правилам дорожного движения;

- Проведение занятий с учащимся по  изучению Правил безопасности  на улицах, на уроках ОБЖ;

- Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма;

- Обеспечить освещение вопросов профилактики  детского травматизма в средствах массовой информации;

- Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма (памятки, буклеты, плакаты, баннеры);

- Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков;

- Обновление существующей дорожной разметки;

- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,  непосредственно  прилегающих к образовательным организациям: 1) по улице Распутина в районе дома № 23 микрорайона Юбилейного (вблизи от МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»); 2) Улица Распутина в районе дома № 3 микрорайона Солнечный (вблизи МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска»); 3) Проезд Б.Кирова в районе ДК «Юность» (вблизи ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска»).

- Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: модернизация пешеходного перехода по улице Советская (в районе магазина "Магнит") с выполнением следующих мероприятий: установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

В результате реализации данной подпрограммы в 2025 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения пострадавших со смертельным исходом от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015 годом на 68,6%. В 2015 году произошло 424 ДТП, в которых 21 человек получили телесные травмы и 4 погибло. За 2025 год на территории города Саянска произошло 133 ДТП, из них с пострадавшими 7 ДТП, в которых 9 человек получили телесные травмы и 0 человек погибло.

За весь период реализации Подпрограммы с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Комсомольская около входа на территорию МОУ «СОШ №3», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Комсомольская около входа на территорию МОУ «СОШ №4», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Распутина (в районе Плавательного бассейна «Дельфин») около МОУ «Гимназия им.Надькина», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Перова около входа на территорию МОУ «СОШ № 4», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Гришкевича около входа на территорию МОУ «СОШ № 5», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Дворовкина около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности;

- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода,  прилегающего непосредственно к образовательному учреждению - ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска» и расположенного на аварийно-опасном участке автомобильной дороги, по адресу: г.Саянск, проспект Ленинградский, д.36 (в районе ДК «Юность» и Химико-технологического техникума), а именно выполнено обустройство пешеходного перехода светофорным регулированием с применением вызывной фазы для движения пешеходов и дополнительными дорожными знаками.

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования Подпрограммы №2 за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | Местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | Местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | Местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | Местный бюджет | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Местный бюджет | 677 | 677 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 1510 | 1510 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | Местный бюджет | 187 | 0 | -187 | -100 | Задерживается перечисление областной субсидии из областного бюджета |
|  |  | Областной бюджет | 1249 | 0 | -1249 | -100 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | 3708 | 2272 | -1436 | -39 |  |
| местный бюджет |  |  | 2459 | 2272 | -187 | -8 |  |
| областной бюджет |  |  | 1249 | 0 | -1249 | -100 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования Подпрограммы №2 за 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача №1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Местный бюджет | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Приобретение информационных табличек на автобусные павильоны | Местный бюджет | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| Задача №2. Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников Количество школ 8 шт. | Местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | Местный бюджет | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | Местный бюджет | 49 | 49 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | Местный бюджет | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | Местный бюджет | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 2.10 | Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма | Местный бюджет | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Снижение тяжести последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Местный бюджет | 4142 | 4142 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1192 | 1192 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 7706 | 7706 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 450 | 450 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | Местный бюджет | 264 | 77 | -187 | -70,8 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1767 | 518 | -1249 | -70,8 |  |
| 3.5 | Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | 16249 | 14813 | -1436 | -8,8 |  |
| местный бюджет |  |  | 12840 | 12653 | -187 | -1,5 |  |
| областной бюджет |  |  | 3409 | 2160 | -1249 | -36,6 |  |

Объем и источники финансирования Подпрограммы №2 за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

| Показатели | за 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 3708 | 2272 | 16242 | 13997 |
| местный бюджет | 2459 | 2272 | 12833 | 11842 |
| областной бюджет | 1249 | 0 | 3409 | 2155 |
| Ответственный исполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 2113 | 677 | 12170 | 9925 |
| местный бюджет | 864 | 677 | 8761 | 7770 |
| областной бюджет | 1249 | 0 | 3409 | 2155 |
| Соисполнитель Управление образования Итого, в том числе: | 85 | 85 | 236 | 236 |
| местный бюджет | 85 | 85 | 236 | 236 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник МКУ «СДС» Итого, в том числе: | 1510 | 1510 | 3836 | 3836 |
| местный бюджет | 1510 | 1510 | 3836 | 3836 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вывод:

1.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в части запланированных на 2025 год и за весь период мероприятий выполнена.

2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в 2025 году составило 61%, за весь период реализации 86 %.

3.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» является эффективной.

Отчет о выполнении Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год

В 2025 году в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:

- площадь, убираемая механизированным способом составляет 521,2 тыс. м2;

- выполнены работы по побелке бордюрного камня улично-дорожной сети города – 15км (5000м2);

- с мая по сентябрь произведен текущий ремонт дорожного покрытия («ямочный ремонт») всего уложено 152 тонны асфальта на площади 1300м2;

- осуществлялось обслуживание шести светофорных объектов, 1703 дорожных знаков, 2087 светильников (1724 светодиодных, 363 ламповых) системы освещения улично-дорожной сети города;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 24 шт., отремонтировано 48 светодиодных светильников, а также заменено 72 ламп  ДНАТ;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях площадью 608 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50 тыс. пм, произведена обрезка и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 500 шт., убрано и вывезено на полигон 57,7 тыс.тонн снега;

- отремонтировано металлических пешеходных ограждений 160пм;

- в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, выполнена закупка лакокрасочных материалов для текущего ремонта металлических пешеходных ограждений дорог МКУ «Саянская дорожная служба»: эмаль белая – 1000кг, грунтовка антикоррозионная – 1000кг, смывка краски (нефтяной сольвент) – 700л, растворитель уайт-спирит – 900л;

- выполнена высадка на 87-ти клумбах города 45,7 тыс.  цветов;

- произведено техническое присоединение электролиний уличного освещения протяженностью 323м (16 светодиодных светильников) в микрорайоне Молодежный, в районе домов 4.

Анализ объема финансирования  Подпрограммы №3 за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1-1.9 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 13094 | 13089 | -5 | -0,04 | Снижение аукционной цены контрактов |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - Закупка лакокрасочных материалов для текущего ремонта ограждений дорог МКУ «Саянская дорожная служба» (проведение текущего ремонта собственными силами) | Местный бюджет | 56 | 56 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 375 | 375 | 0 | 0 |  |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети | Местный бюджет | 8796 | 8796 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 28703 | 28703 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: |  |  | 51024 | 51019 | -5 | -0,01 |  |
| местный бюджет |  |  | 50649 | 50644 | -5 | -0,01 |  |
| областной бюджет |  |  | 375 | 375 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования  Подпрограммы №3 за 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1-1.10 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 72350 | 72345 | -5 | -0,007 |  |
|  |  | Областной бюджет | 12015 | 11639 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ремонт опор освещения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Установка Г-образных опор для размещения дублирующих дорожных знаков | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3160 | 3160 | 0 | 0 |  |
| 4 | Внесение изменений (актуализация) в комплексную схему организации дорожного движения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Местный бюджет | 35068 | 35067 | -1 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 8523 | 8523 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 155438 | 155248 | -190 | -0,12 |  |
|  |  | Областной бюджет | 8959 | 8943 | -16 | -0,18 |  |
| 7 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 221 | 221 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: |  |  | 295734 | 295146 | -588 | -0,2 |  |
| местный бюджет |  |  | 263077 | 262881 | -196 | -0,07 |  |
| областной бюджет |  |  | 32657 | 32265 | -392 | -1,2 |  |

Объем и источники финансирования Подпрограммы №3 за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

| Показатели | за 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 51024 | 51019 | 295734 | 295146 |
| местный бюджет | 50649 | 50644 | 263077 | 262881 |
| областной бюджет | 375 | 375 | 32657 | 32265 |
| Ответственный исполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 10088 | 10088 | 81315 | 81309 |
| местный бюджет | 10088 | 10088 | 60805 | 60799 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 20510 | 20510 |
| Соисполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 0 | 0 | 424 | 424 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 47 | 47 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 377 | 377 |
| Участник МКУ «СДС» Итого, в том числе: | 40936 | 40931 | 213995 | 213413 |
| местный бюджет | 40561 | 40556 | 202225 | 202035 |
| областной бюджет | 375 | 375 | 11770 | 11378 |

Вывод:

1.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» в части запланированных на 2025 год мероприятий выполнена.

2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск»  в 2025 году составило 100%.

3.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» является высокоэффективной.

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации программы исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году составило 99,8%.За весь период реализации – 99%.

3. Реализация муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25

Выводы о степени эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем составления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих ее подпрограмм.

Плановый объем финансирования Программы на 2025 год составлял 198830 тыс. руб.

Фактически использовано финансовых ресурсов  153713 тыс. рублей.

По итогу можно сделать вывод, что уровень реализации Программы составил 77,3%.

Плановый объем финансирования Программы за весь период её реализации с 2020 года по 2025 год составил 1352419 тыс. руб.

Фактически использовано финансовых ресурсов  1239896 тыс. рублей.

По итогу можно сделать вывод, что уровень реализации Программы составил 91,7%.

Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» является высоэффективной.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                              А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А., 8(39553)52677

Исп.Малинова М.А., 8(39553)52421