Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2026 | № | 110-37-127-26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов реализации в 2025 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23, от 06.03.2024 № 110-37-294-24, от 16.07.2024 № 110-37-826-24, от 29.10.2024 № 110-37-1270-24, от 13.12.2024 № 110-37-1493-24, от 24.07.2025 № 110-37-922-25, от 19.12.2025 № 110-37-1533-25), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

# Мэр городского округа муниципального

# образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков

# Исп. Жукова С.Ю.

# 5-26-77

# Приложение

# к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.02.2026 № 110-37-127-26

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2025 году было предусмотрено 156328 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 18715 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37770 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 99843 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 156278 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 18665 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –  37770 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 99843 тыс. рублей или 99,9%.

Основной целью данной Программы на 2025 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на  территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2025 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2025 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2025 году запланировано финансирование в объеме 3371 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 25 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3179 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3371 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 25 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3179 тыс. рублей или 100%.

В 2025 году по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворового проезда на 1 дворовой территории;

- ремонт тротуара на 1 дворовой территории.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2025 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 1 дворовую территорию;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 15,7 тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 0,7 %.

2.  На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2025 году запланировано финансирование в объеме 152957 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18690 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37603 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 96664 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 152907 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18640 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37603 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 96664 тыс. рублей или 99,9%.

2.1. Выполнены работы по благоустройству «Сквера Учителя» в микрорайоне Солнечный (ремонт пешеходных дорожек; устройство пешеходных дорожек; устройство площадок; установка лавочек, урн; устройство освещения; установка постамента "Учитель"; ремонт лестниц).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 6818 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 51 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 338 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6429 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 6818 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 51 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 338 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6429 тыс. рублей или 100%.

В результате реализации данных мероприятий в 2025 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,5 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,3 %.

2.2. Выполнены основные работы по благоустройству общественной территории «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» (планировка территории, устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, электроснабжение внутриплощадочное, наружное освещение, установлены игровые комплексы, парковые качели, скамейки, урны, подвесные шезлонги, велопарковки, информационные стенды, оборудованы выставочные стенды, входная группа – мастерская, высажены декоративные кустарники и деревья).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование  на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях Иркутской области - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 145667 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18167 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37265 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 90235 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 145667 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18167 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37265 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 90235 тыс. рублей или 100%.

Завершение  благоустройства общественной территории «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» планируется в 2026 году.

2.3. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации экспертизы и получению положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

2.4. Проведен авторский надзор за выполнением работ «Забава-парк» Благоустройство территории городской горки в Саянске».

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 350 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 87,5%.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2025 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 15,7 | 15,7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2025 год приведен в Таблице № 2.

Таблица  № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  | Федеральный бюджет | 3179 | 3179 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 167 | 167 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| Итого по мероприятию, тыс. рублей |  |  |  | 3371 | 3371 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Благоустройство общественных | Федеральный бюджет | 96664 | 96664 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Областной бюджет | 37603 | 37603 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 18690 | 18640 | - 50 | - 0,3 | произведена оплата по фактически выставленным счетам |
| Итого по мероприятию, тыс. рублей |  |  |  | 152957 | 152907 | - 50 | - 0,1 | произведена оплата по фактически выставленным счетам |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 156328 | 156278 | - 50 | - 0,1 | произведена оплата по фактически выставленным счетам |
| федеральный бюджет |  |  |  | 99843 | 99843 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  |  | 37770 | 37770 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 18715 | 18665 | - 50 | - 0,3 | произведена оплата по фактически выставленным счетам |

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» за период 2025 года

| Источник финансирования | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего, в том числе: | 156328 | 156278 |
| Местный бюджет | 18715 | 18665 |
| Областной бюджет | 37770 | 37770 |
| Федеральный бюджет | 99843 | 99843 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | 10261 | 10261 |
| Местный бюджет | 148 | 148 |
| Областной бюджет | 505 | 505 |
| Федеральный бюджет | 9608 | 9608 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск | 146067 | 146017 |
| Местный бюджет | 18567 | 18517 |
| Областной бюджет | 37265 | 37265 |
| Федеральный бюджет | 90235 | 90235 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| Участник: Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности городского округа муниципального образования «город Саянск» | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |

В 2025 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2025 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.07.2025 № 110-37-922-25;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2025 № 110-37-1533-25.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», в части запланированных на 2025 год мероприятий, на сумму 156278 тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков